Додаток 1

Виконання робіт з капітального будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності за 9 місяців 2013 року

(тис.грн.)

| № 3/п |  | Перелік об’єктів |  | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями сесій міської ради) |  |  |  |  | Виконанння |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | в тому числі: |  |  |  | Всього |  | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  | держ. бюджет |  |  | місцевий бюджет |  |  | держ. бюджет |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| Згідно додатку №5 до рішення сесій міської ради “Про бюджет міста на 2013 рік” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перехідні об’єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція приміщ.Будинку побуту під адмінприміщення |  | 3501,0 399,0 |  | 3501,0 399,0 |  | - | 3 755,1 |  |  | 3 755,1 |  | - |
| 2 |  | Добудова санвузла школи-інтернату (проектні роботи) |  | 404,2 |  | 404,2 |  | - | 344,5 |  |  | 344,5 |  | - |
| 3 |  | Ремонтно-реставраційні роботи “Будинок Пузин” |  | 108,8 |  | 108,8 |  | - | 74,9 |  |  | 74,9 |  | - |
| 4 |  | Капремонт с/опал.ж/б№29,31, 31а на вул..Дубнівська |  | 210,0 |  | 210,0 |  | - | 192,7 |  |  | 192,7 |  | - |
| 5 |  | К/ремонт ж/бРівненська,109(пр) |  | 126,1 |  | 126,1 |  | - | 126,0 |  |  | 126,0 |  | - |
| 6 |  | К/р русла-очищен.р.Сапалаївки |  | 414,0 |  | 414,0 |  | - | 288,6 |  |  | 288,6 |  | - |
| 7 |  | К/р вод.мережі парку Л.Українк |  | 188,2 |  | 188,2 |  | - | 38,2 |  |  | 38,2 |  | - |
|  |  | Всього : |  | 5 351,3 |  | 5 351,3 |  | - | 4 820,0 |  |  | 4 820,0 |  | - |
| Нове будівництво (реконструкція) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | К/ремонт прим,вст.ІТПДНЗ №7 |  | 92,4 |  | 92,4 | - |  |  | 16,8 |  |  | 16,8 | - |
| 9 |  | Реконструкція ДНЗ №25 |  | 85,0 |  | 85,0 | - |  |  | 54,6 |  |  | 54,6 | - |
| 10 |  | Капремонт покрівлі ДНЗ №27 |  | 67,4 |  | 67,4 | - |  |  | 57,0 |  |  | 57,0 | - |
| 11 |  | Капремонт покрівлі ДНЗ №36 |  | 150,0 |  | 150,0 | - |  |  | 3,2 |  |  | 3,2 | - |
| 12 |  | Реконстр.благоустроюЗОШ №3 |  | 680,0 |  | 680,0 | - |  |  | 534,9 |  |  | 534,9 | - |
| 13 |  | К/р несучих констр. ЗОШ №3 |  | 23,4 |  | 23,4 | - |  |  | 23,4 |  |  | 23,4 | - |
| 14 |  | К/р с/водопр,опален. ЗОШ №3 |  | 27,0 |  | 27,0 | - |  |  | 9,8 |  |  | 9,8 | - |
| 15 |  | Капремонт прим. гімназії №21 |  | 55,0 |  | 55,0 | - |  |  | 52,0 |  |  | 52,0 | - |
| 16 |  | Капремонт покрівлі СШ №23 |  | 100,0 |  | 100,0 | - |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 | - |
| 17 |  | Капремонт покрівлі НВК №26 |  | 80,0 |  | 80,0 | - |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 | - |
| 18 |  | Капремонт БК м-ну Вересневе |  | 992,1 |  | 992,1 | - |  |  | 986,5 |  |  | 986,5 | - |
| 19 |  | Капремонт покрівлі амбулато-рії та архіву |  | 114,0 |  | 114,0 | - |  |  | 106,8 |  |  | 106,8 | - |
| 20 |  | Капремонт тролейб. конт.мереж |  | 45,0 |  | 45,0 | - |  |  | 14,8 |  |  | 14,8 | - |
| 21 |  | Капремонт вольєрів для птахів |  | 4,0 |  | 4,0 | - |  |  | 3,9 |  |  | 3,9 | - |
| 22 |  | Реконстр.приміщ.для встановл ангіографа в міській клініч.лік. |  | 2 020,5 |  | 2 020,5 | - |  |  | 1681,5 |  |  | 1681,5 | - |
| 23 |  | Реконструкція с/опал худ.школ |  | 36,7 |  | 36,7 | - |  |  | 36,7 |  |  | 36,7 | - |
| 24 |  | Реконстр.зовн.огор. конструкт. спорт.залу ДЮСШ №1 |  | 14,0 |  | 14,0 | - |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 | - |
| 25 |  | Реконстр.зовн.огор. конструкт. школи-інтернату |  | 45,5 |  | 45,5 | - |  |  | 43,9 |  |  | 43,9 | - |
| 26 |  | К/ремонт покр.гол.входуРАГСу |  | 26,0 |  | 26,0 | - |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 | - |
|  |  | Всього : |  | 4 575,1 |  | 4 575,1 | - |  |  | 3 648,9 |  |  | 3 648,9 | - |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкція зоокутка під зоопарк в м.Луцьку |  | 314,7 90,0 |  | 314,7 90,0 |  | - |  |  | 244,0 |  | 244,0 |  | - |
|  | Всього : тис. грн. |  | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  | 244,0 |  | 244,0 |  |  |
|  | Разом виконання робіт |  | 10 331,1 |  | 10 331,1 |  |  |  |  | 8 712,9 |  | 8 712,9 |  |  |