Додаток 2

до розпорядження міського голови

21.11.2018   № 532

Розподіл обов’язків та відповідальність

членів Групи з впровадження проекту

«Оновлення інфраструктури електротранспорту

міста Луцька Волинської області»

| Структура Групи | Обов'язки та відповідальність членів Групи |
| --- | --- |
| Керівник Групи | - організація роботи Групи з впровадження проекту, адміністрування проекту; - моніторинг, оцінка реалізації проекту й звітність; - підготовка документації для проекту; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Координатор проекту | - адміністрування проекту, моніторинг прогресу його реалізації й звітність; - формування вимог щодо оцінки екологічного та соціального впливу; - звітування у відповідності до діючих нормативних документів та контрактів; - участь у розробці договорів на перевезення; - організація виїздів на місце реалізації проекту та роз'яснювальних нарад з учасниками тендеру; - забезпечення підтримки при проведенні аудитів; - здійснення інших заходів, необхідних для реалізації проекту; - підготовка документації для проекту; - підготовка звітів про хід виконання проекту; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Менеджер проекту | - адміністрування проекту, моніторинг прогресу його реалізації й звітність; - формування вимог щодо оцінки екологічного та соціального впливу; - звітування у відповідності до діючих нормативних документів та контрактів; - участь у розробці договорів на перевезення; - організація виїздів на місце реалізації проекту та роз'яснювальних нарад з учасниками тендеру; - забезпечення підтримки при проведенні аудитів; - здійснення інших заходів, необхідних для реалізації проекту; - моніторинг реалізації проекту; - підготовка документації для проекту; - підготовка звітів про хід виконання проекту; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Заступник керівника Групи | - організація виїздів на місце реалізації проекту та роз'яснювальних нарад з учасниками тендеру; - моніторинг та оцінка; - підготовка документації для проекту; - підготовка звітів про хід виконання проекту; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Секретар Групи | - організація засідань Групи з впровадження проекту; - формування порядку денного засідань Групи з впровадження проекту; - протоколювання засідань Групи з впровадження проекту; - проведення інформаційних заходів за погодженням з Групою управління проектом та підтримки та ЄІБ; - забезпечення ведення архіву записів всіх документів та обміну інформацією; - забезпечення комунікації між усіма зацікавленими сторонами: органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, профільними міністерствами, банківськими установами, транспортними компаніями тощо; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Фінансовий менеджер | - фінансовий менеджмент, обліковий менеджмент, менеджмент платежів; - ведення фінансового та бухгалтерського обліку проекту; - організація проведення платежів; - складання фінансової звітності; - підготовка документації для проекту; - звітування у відповідності до діючих нормативних документів та контрактів; - надання підтримки аудитам; - участь у всіх регулярних нарадах. |
| Спеціаліст із закупівель | - участь у всіх регулярних нарадах; - розробка технічних специфікацій та тендерної документації; - підготовка технічного завдання для тендерів (в т.ч. на консультаційні послуги); - розробка або нагляд за розробкою тендерної документації за проектом; - надання відповідей та технічних роз’яснень під час тендерного періоду; - проведення процесу закупівлі відповідно до керівних принципів ЄІБ; - організація оцінки тендерних пропозицій та підписання контракту. |
| Інженер проекту | - розробка або нагляд за розробкою тендерної документації за проектом; - підготовка технічного завдання для тендерів (в т.ч. на консультаційні послуги); - надання відповідей та технічних роз’яснень під час тендерного періоду; - організація оцінки тендерних пропозицій та підписання контракту; - розробка технічних специфікацій та тендерної документації; - контроль за фізичними роботами та забезпечення повної відповідності якості будівельних робіт існуючим стандартам у сфері будівельної практики, документування процесу виконання будівельних робіт; - участь у всіх регулярних нарадах. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                            Юрій Вербич