Додаток

до рішення міської ради

від 24.02.2010 № 53/16

# КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ОХОРОНИ

# НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

м. ЛУЦЬКА

# на  2010 -2015 роки

Луцьк 2010

ЗМІСТ

Паспорт Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на період 2010-2015 роки

Загальні положення

Розділ 1. Сучасний стан та тенденції охорони навколишнього природного середовища та природокористування

1.1. Стан забруднення і охорона атмосферного повітря

1.1.1. Стаціонарні джерела забруднення

1.1.2. Пересувні джерела забруднення

1.1.3. Пріоритетні напрямки та заходи зменшення впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище в місті

1.2. Стан, використання і охорона водних ресурсів

1.2.1. Поверхневі води

1.2.2. Екологічні аспекти системи водоспоживання та водовідведення

1.2.3. Міські очисні споруди, локальні очисні споруди підприємств

1.2.4. Загальні аспекти використання та охорони водних ресурсів

1.3. Стан поводження з відходами виробництва та споживання

1.3.1. Тверді побутові відходи

1.3.2. Промислові відходи

1.3.3. Рослинні відходи

1.3.4. Медичні відходи

1.3.5. Пріоритетні напрямки та заходи зменшення впливу відходів на навколишнє середовище в місті

1.4. Охорона і раціональне використання природних рослинних та тваринних ресурсів

1.4.1. Моніторинг, збереження та раціональне використання зелених насаджень

1.4.2. Зелене будівництво

1.4.3. Розвиток і розширення екологічної мережі міста, збереження природно-заповідного фонду

1.4.4. Збереження біорізноманіття

1.5. Екологічна культура населення м. Луцька

1.5.1. Концептуальні засади освіти задля сталого розвитку

1.5.2. Аспекти екологічної культури

1.5.3. Мета та основні завдання формування екологічної культури

Розділ 2. Напрями реалізації Програми

2.1. Основні напрями забезпечення сталого розвитку міста

2.2. Механізм забезпечення реалізації Програми

2.3. Очікувані результати виконання Програми

2.4. Контроль та управління реалізацією Програми

2.5. Етапи реалізації Програми

2.6. Регламент та форма надання звітної інформації

Додаток 1. Перелік природоохоронних заходів, які будуть здійснюватись у 2010-2015 роках, по розділах таблиці 1.

ПАСПОРТ

Комплексної програми охорони навколишнього

природного середовища м. Луцька на 2010-2015 роки

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми (Замовник) | Відділ екології Луцької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 12.11.2009 № 796-1“Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 16.07.2009 № 498-1 „Про стан поводження та складування твердих побутових відходів на полігоні в с. Брище Луцького району” |
| 3. | Головний розробник програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства та організації міста, у т.ч. наукові (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Луцький біотехнічний інститут, Луцький національний технічний університет), громадські екологічні організації |
| 5. | Головний координатор програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 6. | Учасники реалізації програми | Відділ екології Луцької міської ради, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, організації (у т.ч. наукові), громадськість міста |
| 7. | Термін реалізації програми | 2010-2015 рр. |
| 7.1. | Етапи виконання програми | 2010 р. 2011 р-2014рр.. 2015 р. |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, міський бюджет, фонди охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств та організацій, залучені (інвестиційні, … ) та ін. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 135 371, 006 тис. грн |
| 9.1. | коштів міського бюджету, з них міського фонду ОНПС | 19 760,680 тис. грн 4 030,680 тис. грн |
| 9.2. | коштів державного бюджету | 61 800,000 тис. грн |
| 9.3. | Інші джерела | 14 370,000 тис. грн |
| 9.4. | Власні кошти підприємств, установ та організацій | 39 440,326 тис. грн |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міська програма охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на період 2010-2015 роки (далі - Програма) є документом середньострокового стратегічного планування розвитку міста Луцька.

Програма направлена на подальше зростання якості життя населення шляхом формування екологічно комфортного середовища життєдіяльності та суспільного розвитку міста.

Основні передумови розробки проекту нової екологічної Програми у м. Луцьку визначені станом природного і міського середовища у м. Луцьку, результатами попередньої природоохоронної та містобудівної діяльності, у тому числі при виконанні Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька  на 2000-2010 роки.

Доцільність розробки нової середньострокової міської екологічної Програми виходить з необхідності забезпечення конституційних прав лучан на сприятливе навколишнє середовище, збереження і поліпшення комфорту місць мешкання всіх верств населення, а також екологічної безпеки у місті Луцьку та на оточуючих його територіях на довгостроковий період.

Гармонізація життєдіяльності центру Волинської області потребує посилення зв’язку соціально-економічних та екологічних аспектів розвитку, визначення та зменшення можливих екологічних та еколого-економічних ризиків. Вирішення цих завдань є необхідним кроком на шляху до сталого розвитку громади м. Луцька і України вцілому, інтеграції у Європейську співдружність.

Забезпечення нормального (безкризового) функціонування та розвитку міста потребує нових організаційно-управлінських підходів до координації діяльності органів міської влади, господарюючих суб’єктів, громадськості та усіх лучан у сфері охорони навколишнього природного середовища, поступового запровадження нової практики екологічного планування та організації виконання загальноміських програм та актів екологічного спрямування.

Вибір пріоритетних напрямів діяльності міської влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального  природокористування та екологічної безпеки здійснено на основі збору та аналізу великої кількості пропозицій від усіх структурних підрозділів Луцької міської ради, окремих підприємств та організацій, в тому числі наукових, громадських організацій екологічного спрямування.

Залучені інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану екологічних проблем міста підготовлено на основі наявних статистичних даних - статистичних показників охорони навколишнього природного середовища м. Луцька (статистичні бюлетені та щорічники Головного управління статистики у Волинській області, Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби та інші джерела), інформації публічних звітних даних Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, матеріалів міських, загальноукраїнських та міжнародних конференцій щодо територіальних екологічних проблем, періодичних видань, матеріалів щодо стану виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на період 2000-2010 роки.

Система наявних статистичних показників охорони навколишнього середовища включає надходження шкідливих речовин у повітря від стаціонарних та пересувних джерел, скидання забруднених стоків у поверхневі водойми, утворення та розміщення відходів у довкіллі, капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, екологічні платежі підприємств, організацій, установ м. Луцька за забруднення навколишнього природного середовища та ін.

Головна проблема, на вирішення якої направлена Програма – зростання антропогенного тиску на  навколишнє природне середовище м. Луцька, низький рівень застосування та впровадження ресурсозберігаючих, енергозберігаючих технологій та “чистих методів виробництва” міськими підприємствами, установами та організаціями, необхідність посилення впливу екологічної політики на політику соціально-економічного розвитку міста.

Стратегічною метою Програми є:

- формування екологічно сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров’я населення,

- забезпечення сталого соціально-економічного розвитку м. Луцька без порушення та деградації природних екосистем.

Найбільш актуальні стратегічні напрямки дій у середньостроковій перспективі:

- вдосконалення системи збирання та переробки побутових та промислових відходів;

- поліпшення екологічного стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів та якості питної води;

- збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття;

- благоустрій та озеленення міста;

- екологічна освіта та виховання.

Для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити реалізацію наступних завдань:

- забезпечення реальної пріоритетності екологічної політики у політиці розвитку міста, віднесення екологічних показників сталого розвитку до основних параметрів оцінки соціально-економічного розвитку;

- забезпечення партнерства між владою, підприємствами та неурядовими громадськими організаціями шляхом участі у плануванні та вирішенні екологічно важливих завдань та заходів;

- удосконалення практики застосування програмно-цільового методу екологічного управління;

- перехід від переважно оперативного управління до стратегічного;

- орієнтація екополітики не стільки на ліквідацію негативних екологічних наслідків господарської діяльності, скільки на їх попередження;

- удосконалення нормативно-правового забезпечення екологічної діяльності на рівні міської громади;

- посилення ролі соціальної складової екополітики, оцінки екологічних ризиків для здоров’я населення;

- розвиток та удосконалення економічного регулювання екологічної діяльності;

- посилення контролю, у т.ч. громадського, та відповідальності за недотримання природоохоронного законодавства, невиконання прийнятих міських нормативно-правових актів;

- забезпечення екологічних пріоритетів у політиці містобудування, обов’язковість оцінки впливу на навколишнє середовище при розробці і реалізації містобудівних, інженерних, промислових та інших проектів на території міста;

- максимальне використання найкращих доступних технологій, з урахуванням економічних і соціальних факторів у вирішенні екологічних проблем (інформатизація, нові екологічно чисті технології, замкнені цикли, глибинна переробка, комплексне використання відходів та вторинних ресурсів);

- стимулювання переходу підприємств міста на міжнародні стандарти екологічного управління та екобезпеки, реалізація запобіжних заходів щодо ліквідації причин погіршення якості навколишнього середовища;

- посилення уваги до практичного вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів (проведення екологічного аудиту та розробка спеціальних програм);

- необхідність ефективного вирішення екологічних проблем водопровідно-каналізаційного господарства, зменшення екологічних ризиків;

- введення жорстких екологічних вимог до функціонування транспортної системи міста;

- розвиток міської екологічної мережі, збереження флори, фауни

- відкритість та доступність екологічної інформації для населення міста, збільшення ролі інформаційно-аналітичного забезпечення у системі прийняття та оцінки рішень, що стосуються екології міста;

- екологічна освіта та просвіта задля сталого розвитку всіх верств населення, перш за все державних службовців всіх галузевих напрямків.

Реалізація вказаних завдань має здійснюватися шляхом удосконалення діючих, розробки і впровадження нових механізмів міської екологічної політики, що включає в себе розвиток нормативно-правової бази, економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності, механізму фінансування природоохоронної діяльності, систему екологічного моніторингу і контролю, екологічного менеджменту, впровадження методів більш чистого виробництва, також проведення наукових досліджень з метою глибшого розуміння міських екологічних проблем та пошуку шляхів їх вирішення, формування суспільної екологічної свідомості.

Розділ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст.9) визначає, що кожний громадянин України має право на безпечне для його життя та здоров’я  навколишнє  природне середовище.

Екологічна безпека – це стан захищеності природного середовища та життєво важливих інтересів людини від можливого негативного впливу господарської чи іншої діяльності, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та їх наслідків.

Сучасна екологічна ситуація у місті Луцьку визначена станом його соціально-економічного розвитку та дією низки соціально-економічних та організаційно-політичних чинників.

Послаблення містобудівної дисципліни у процесі формування ринкової економіки Луцька, серед іншого, обумовлено розширенням житлового будівництва. При цьому ведеться високощільна багатоповерхова забудова як на нових, так і на раніш забудованих земельних ділянках. У результаті щороку змінюється співвідношення забудованої і замощеної частини міської території та території з озелененими і вільними просторами, не на користь останніх. Виникають ситуації, коли підвищення щільності забудови погіршує мікрокліматичні умови і комфортність місць мешкання тисяч лучан.

Подальший розвиток функцій м.Луцька, як обласного центру, культурного та туристичного центру північно-західного регіону держави та прикордонної території, також сприяє посиленню регіональних та міжнародних ділових контактів, зростанню інтенсивності транспортних потоків за рахунок суттєвого збільшення кількості легкових авто на транспортних магістралях міста. Це обумовлює процеси подальшого збільшення антропогенного та техногенного навантаження на навколишнє природне середовище м.Луцька, природні екосистеми. Загострення екологічних проблем у місті опосередковано позначається на зростанні захворюваності населення, що обумовлена впливом негативних екологічних чинників.

За забруднення навколишнього середовища і порушення природоохоронного законодавства підприємствам, організаціям та установам міста пред’явлено екологічних зборів на загальну суму 754,8 тис. грн.., з яких 96,2% сплачено. Основними складовими пред’явлених екологічних зборів є плата за викиди в атмосферне повітря (45,55%), скиди у водні об’єкти (44,4%) та розміщення відходів (10,1%).

Поточні витрати підприємств міста на заходи, які повинні знизити шкідливий вплив на довкілля становили 21,3 млн грн. Найбільша частка (95,3 %) припадає на очищення зворотних вод. На оплату послуг природоохоронного призначення (за очищення зворотних вод від забруднюючих речовин, збирання, транспортування і розміщення відходів) підприємства витратили 20,1 млн. грн..

Екологічні витрати підприємств у минулому році становили близько 38 млн грн., що на 145 млн грн. менше проти попереднього року. На об’єкти природоохоронного призначення підприємства, організації та установи з усіх джерел фінансування витратили понад 16 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 39,9% менше проти 2007 року, в тому числі з державного бюджету 84,3%, місцевого – 4%, власних коштів – 11,7%.

1.1  Стан забруднення та охорона атмосферного повітря

У структурі соціально важливих екологічних проблем розвитку м. Луцька питання забруднення атмосферного повітря є одними з найважливіших. Повітряний басейн міста є найбільш чутливим до забруднення. Аналіз показників стану довкілля (за даними ГУ статистики у Волинській області) вказує, що лише протягом 2008 року в атмосферу від стаціонарних і пересувних джерел забруднення потрапило 16,5 тис. тонн шкідливих речовин. На кожного жителя обласного центру в середньому припало по 79,3 кг шкідливих речовин.

Місто Луцьк – це промисловий комплекс різногалузевих підприємств, подекуди з неудосконаленими енерговитратними та ресурсовитратними технологіями, без належної очистки викидів та з розгалуженим транспортним комплексом.

Загальний фон забруднення атмосферного повітря формується за рахунок стаціонарних і пересувних джерел. Комплексний індекс забруднення атмосфери у м.Луцьку 9,0. Речовини, які визначають високий рівень забруднення це: формальдегід, фенол, діоксид азоту, завислі речовини, оксид азоту.  Моніторинг забруднення атмосферного повітря м. Луцька проводиться на 3-ох стаціонаpних постах (ПСЗ). З метою розширення у місті мережі постів спостереження, за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища, з 2007 року введено 4 додаткових маршрутних точки відбору проб повітря за чотирма основними забруднюючими інградієнтами: оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, діоксид сірки.

Аналіз наявних статистичних даних – основних показників охорони атмосферного повітря м. Луцька вказує, що йому притаманні світові тенденції  промислово розвинених міст: основними забруднювачами атмосферного повітря м. Луцька є пересувні джерела, серед яких на першому місці знаходиться автотранспорт.

СТРУКТУРА ВИКИДІВ

(у відсотках до загального обсягу)

Основні показники стану атмосферного повітря

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємства, що мають викиди шкідливих речовин в атмосферу, одиниць | 66 | 55 | 55 | 52 | 53 |
| Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря – всього, т | 13709,2 | 16788,4 | 19039,1 | 16858,0 | 16519,5 |
| Стаціонарні джерела | 2093,4 | 1685,8 | 1853,9 | 1506,9 | 1021,4 |
| Пересувні джерела | 11615,8 | 15102,6 | 17185,2 | 15351,1 | 15498,1 |
| автотранспорт підприємств | 4471,3 | 8401,9 | 8598,3 | 7439,9 | 8254,3 |
| автотранспорт громадян | 7144,5 | 6700,7 | 8586,9 | 7430,6 | 6862,8 |
| залізничний транспорт та виробнича техніка | … | … | … | 480,6 | 381,0 |
| В розрахунку на одного жителя, кг | 65,4 | 82,4 | 92,6 | 81,4 | 79,3 |
| Стаціонарні джерела | 9,8 | 8,3 | 9,0 | 7,3 | 4,9 |
| Пересувні джерела | 55,6 | 74,1 | 83,6 | 74,1 | 74,4 |
| В розрахунку на 1 км2 території, т | 326,4 | 399,7 | 453,3 | 401,4 | 393,3 |
| Стаціонарні джерела | 49,8 | 40,1 | 44,1 | 35,9 | 24,3 |
| Пересувні джерела | 276,6 | 359,6 | 409,2 | 365,5 | 369,0 |

Примітка. Починаючи з 2007р. У складі викидів від пересувних джерел розраховуються викиди від виробничої техніки, з 2008р. –  від залізничного транспорту.

Хімічний склад викидів (т)

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні джерела |  |  |  |  |  |
| Діоксид сірки | 157,5 | 211,2 | 269,5 | 197,8 | 27,8 |
| Оксид вуглецю | 1058,3 | 471,2 | 553,8 | 407,5 | 299,2 |
| Оксиди азоту | 468,0 | 301,6 | 310,8 | 288,7 | 211,4 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | 195,8 | 467,7 | 491,3 | 417,1 | 331,3 |
| Метан1 | … | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,9 |
| Сажа | 8,4 | 3,5 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| Крім того, діоксид вуглецю, тис.т | … | 894,6 | 306,6 | 373,7 | 252,5 |
| Пересувні джерела |  |  |  |  |  |
| Діоксид сірки | 47,6 | 93,8 | 103,0 | 198,0 | 186,8 |
| Оксид вуглецю | 9272,3 | 11797,6 | 13477,3 | 11409,0 | 11629,4 |
| Оксиди азоту | 687,8 | 1014,6 | 1161,1 | 1810,6 | 1744,1 |
| Неметанові леткі органічні сполуки | … | … | … | 1611,8 | 1643,0 |
| Метан1 | … | … | … | 53,6 | 47,9 |
| Сажа | 41,8 | 99,9 | 108,5 | 266,7 | 245,8 |
| Крім того, діоксид вуглецю, тис.т | … | … | … | 211,8 | 205,7 |

1 Розрахунок викидів метану від стаціонарних джерел забруднення розпочато у 2004р., пересувних – у 2007р.

1.1.1. Стаціонарні джерела забруднення

Від стаціонарних джерел 53 підприємств та організацій міста торік в атмосферне повітря потрапила 1 тис. т забруднюючих речовин. Серед них підприємства промисловості (81,5% загального обсягу) та торгівлі (13,7%).

Щодо стаціонарних джерел, то найбільшими забруднювачами атмосфери є комунальне господарство, підприємства виробництва будівельних матеріалів, хімічна і легка промисловість.

Значна кількість підприємств міста, діяльність яких обумовлює формування шкідливих для атмосферного повітря викидів забруднюючих речовин, потребує суттєвої модернізації існуючих систем їхнього очищення, а деякі – повного переобладнання новими сучасними системами уловлювання забруднюючих речовин.

Реалізуючи стратегію органів місцевого самоврядування на екологізацію виробництва на підприємствах міста впроваджуються природоохоронні заходи спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин. На місцевих підприємствах ДП МОУ ЛРЗ “Мотор”, ВАТ “Хліб”, ВАТ “Електротермометрія” встановлено нове обладнання для уловлення домішок, пило-, газоочистки. Ряд підприємств міста (ЗАТ “Домобудівельний комбінат”, Волинська філія ВАТ “Укртелеком”) проводять заміну старих відпрацьованих автомобілів новими або здійснюють переобладнання паливної апаратури транспортних засобів на використання зрідженого газу.  На сьогодні кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення значно скоротилась. Щорічно скорочується кількість підприємств, які мають викиди шкідливих речовин в атмосферу (у 2009 році – 53 підприємства.) 239 підприємств отримали дозволи та ліміти на викиди. Відділом організовано оприлюднення намірів суб’єктів господарювання про отримання дозволу на викиди через публікацію заяв про наміри в газеті „Луцький замок” та аналіз інформації про реагування громадськості на такі наміри.

Тому, одним з основних аспектів екологічної безпеки є надійна робота очисного обладнання, де уловлюються та знешкоджуються забруднюючі речовини, модернізація морально застарілих технологій та засобів виробництва, перехід на міжнародні стандарти екобезпеки (ІSО 14000, ін), перехід м. Луцька на інноваційну модель розвитку та застосуванням сучасних екотехнологій.

1.1.2.  Пересувні джерела забруднення

До пересувних джерел забруднення атмосферного повітря м.Луцька відноситься, перш за все, автомобільний транспорт міста. Починаючи з 2004р. При визначенні загального обсягу викидів від пересувних джерел забруднення також включаються викиди від залізничного транспорту та виробничої техніки.

Майже 94% забруднюючих речовин, що потрапили у повітря, припало на пересувні джерела забруднення. Від них в атмосферу надійшло 15,5 тис. т шкідливих речовин. Обсяги викидів від автотранспорту та концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста мають останні роки тенденцію до зростання.

Від автомобільного транспорту надійшло – 15,1 тис. т або 97,5% забруднюючих речовин; від залізничного транспорту та виробничої техніки -  0,4 тис. т або 2,5 %. Основними токсичними інградієнтами, якими забруднювалось повітря під час експлуатації транспортних засобів, були оксид вуглецю (75%, або 11,6 тис. т), діоксид  азоту (11,2% або 1,7 тис. т), неметанові леткі органічні сполуки (10,6 %, або 1,6 тис. т). Решта викидів припало на сажу, діоксид сірки, метан, оксид азоту, бенз(а)пірен та аміак (3,2, або 0,6 тис. т).

Переважна частина забруднюючих речовин надійшла від автомобільного транспорту підприємств, установ та організацій – 55,7%, з них 55%  від вантажних автомобілів.

Це обумовлено постійним нерегульованим збільшенням кількості автотранспорту в місті, в тому числі транзитного вантажного, відставанням якості палива від європейських стандартів, щільністю забудови в центральних районах міста, повільним розвитком мережі розв’язок та автошляхів, відсутністю замкненої кільцевої дороги навколо міста, не досконалістю управління дорожнім рухом та іншими проблемами, а також недостатньо розвиненою законодавчою та юридичною базою у галузі ефективного регулювання управління автотранспортом та відсутністю механізмів впливу на зменшення забруднення довкілля від автотранспорту.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, що належить підприємствам, організаціям, установам становлять – 53,3% від загального обсягу викидів автотранспорту,  з них від вантажних автомобілів – 55 %, від пасажирських легкових – 25 %.

Особливої уваги потребує екологізація приватного сектору автотранспорту. Враховуючи зростання доходів населення та доступність кредитів на придбання автомобілів, слід очікувати на подальше зростання їх кількості у власності лучан і, відповідно, збільшення екологічного навантаження на місто. Це ставить дану проблему на провідне місце серед екологічних проблем м. Луцька.  За даними ДАІ УВС у Волинській області  кількість автомобілів на 2008 рік склала понад 62 тис. одиниць. З них пасажирські легкові склали 50 тис. од., 12 тис. одиниць вантажних.

Кардинально вирішити екологічну проблему забруднення атмосферного повітря автотранспортом може система дієвих організаційно-технічних заходів, у т.ч. запровадження в м. Луцьку екологічних стандартів Євро-2 та вище, як для автомобілів, так і моторних палив, обмеження руху вантажного (в т.ч. транзитного автотранспорту) містом, будівництво нових розв’язок, шляхопроводів, мостів, терміналів на в’їзді в місто та звичайних паркувальних ділянок біля транспортних вузлів. Будівництво нової кільцевої автомобільної дороги (дозволить відвести транзитні транспортні потоки від міста), вдосконалення системи керування дорожнім рухом, вдосконалення юридично-правових важелів впливу до порушників екологічних норм на транспорті також сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в місті.

Структура викидів шкідливих речовин в атмосферне

повітря від пересувних джерел забруднення у 2008 році

( у відсотках)

Структура викидів шкідливих речовин в атмосферу

від окремих видів автотранспорту підприємств у 2008 році

( у відсотках)

Основний обсяг викидів в атмосферне повітря характеризується кількістю використання бензину. За структурою викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення найбільшу частку складають оксиди вуглецю (75 % за даними 2008 р.), оксиди азоту (11,3%), неметанові леткі органічні сполуки (10.5 %).

Рис. 2.1.3  Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення за речовинами.

Необхідно також врахувати, що зростання кількості автомобілів призводить до зростання концентрації формальдегіду і діоксиду азоту в атмосферному повітрі. Формальдегід є дуже активною хімічною речовиною, що навіть у дуже малих концентраціях є одним з основних збудників онкологічних захворювань (середньо добова ГДК у повітрі не повинна перевищувати 0,003 мг/м3), тобто є надзвичайно небезпечним для здоров’я людини.

За даними Волинського ЦГМ, який здійснює спостереження за станом атмосферного повітря в м. Луцьку, зростання концентрацій формальдегіду у атмосферному повітрі міста відбувається в основному у весняно-літній період. З підвищенням температури атмосферного повітря та інтенсивності сонячної радіації прискорюються фотохімічні реакції. Формальдегід утворюється у повітрі як вторинна домішка внаслідок фотохімічної реакції між вуглеводнями та оксидами азоту, основними джерелами викидів останніх є автотранспорт.

Автомобілі, які працюють на природному газі, не є екологічно чистими, як вважалося раніше. Вихлопні гази двигунів, що працюють на природному газі, містять надзвичайно велику концентрацію таких токсичних газів, як формальдегід, оксид і діоксид азоту.

Автомобілі, що працюють на бензинах різних марок, особливо екологічних стандартів Євро-3, Євро-4 та вище (такі бензини містять значно менше шкідливих сполук, порівняно з українськими бензинами) мають кращі екологічні показники за вітчизняні види палива. З 1 січня 2008 року в Україні почали діяти національні стандарти “Бензини автомобільні підвищеної якості” та “Дизельне паливо підвищеної якості” на відповідність вимогам Євро-3 та Євро-4. Повний перехід на випуск таких палив, за інформацією від Мінтрансу України, планується з 1 січня 2011 року, коли зможуть здійснити переобладнання усі нафтопереробні заводи України.

Викиди автотранспортних засобів особливо небезпечні тому, що здійснюються в безпосередній близькості від тротуарів у зоні активного пішохідного руху. Для зменшення впливу вітру в міжбудинкових  просторах та зниження впливу автомототранспорту на мешканців житлової забудови бажано проводити селітебну забудову кварталу як одного цілісного будинку з підземними гаражами та об’єктами культурного і побутового комплексу, спортивними та дитячими майданчиками.  Велику користь принесе також “зелена” захисна смуга, що стримує забруднення житлової забудови пилом доріг, зменшує шумове та вібраційне навантаження.

1.1.3. Пріоритетні напрямки та заходи зменшення впливу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення на навколишнє середовище в місті

Всі заходи щодо зниження викидів автотранспортом підрозділяють на технологічні, санітарно-технічні, планувальні, адміністративні.

Технологічні: заміна палива, заміна двигуна, вдосконалення робочого процесу двигуна, вдосконалення паливно-запальної системи, сучасне технічне обслуговування, тощо.

Санітарно-технічні: рециркуляція відпрацьованих газів, нейтралізація відпрацьованих газів, тощо.

Планувальні: організація перетину вулиць на різних рівнях, організація підземних (надземних) пішохідних переходів, озеленення магістралей та вулиць та інші.

Адміністративні: встановлення нормативів якості палива та дозволених регіональних викидів, вивід з міста транзитного транспорту, складських баз та терміналів, виділення колій руху громадського транспорту та швидкісних доріг без зупинного руху, тощо.

Пріоритетними напрямками зменшення впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище в місті є:

- запровадження в м. Луцьку екологічних стандартів Євро-2 та вище як для автомобілів так і моторних палив;

- застосування нових видів автотранспорту, мінімально забруднюючих навколишнє середовище, в тому числі таких, що працюють на альтернативних видах палива (наприклад: електромобілі; гібридні автомобілі тощо);

- реконструкція існуючих та будівництво нових автодоріг із застосуванням сучасних технологій, які забезпечують відповідну міцність, шумо- та вібропоглинання, інші важливі екологічні фактори;

-  раціональна організація та управління дорожнім рухом;

-  обмеження руху вантажного (в т.ч. транзитного автотранспорту) містом;

- будівництво нових розв’язок, шляхопроводів, мостів та терміналів на в’їзді в місто;

- вдосконалення системи контролю за якістю паливно-мастильних матеріалів та екологічного контролю автотранспорту;

- розвиток системи моніторингу забруднення атмосферного повітря біля автодоріг.

Основні напрямки роботи  із зменшення забруднення повітряного басейну викидами від стаціонарних джерел.

- продовження робіт з інвентаризації джерел викидів та розрахунку викидів забруднюючих речовин міськими підприємствами, установами та організаціями;

- встановлення, реконструкція та модернізація пило- та газоочисного обладнання.

Постійні спостереження за рівнями забруднення атмосферного повітря міста показують перевищення нормативних значень по оксидах азоту. Тому, основні акценти будуть встановлюватися, у першу чергу, по напрямках, які дозволяють зменшувати викиди цих речовин шляхом:

- впровадження заходів  із зменшення викидів оксидів азоту на об’єктах енергетики міста. Результат виконання робіт по цьому напрямку – впровадження за кошти підприємств режимних заходів, спрямованих на зменшення викидів оксидів азоту на об’єктах енергетики. Зазначені заходи дозволяють зменшити величини викидів від них до 20%;

- здійснення додаткового моніторингу стану атмосферного повітря в місті Волинським обласним центром з гідрометеорології. Результат виконання робіт по цьому напрямку – дозволить формувати базу даних для прийняття управлінських рішень щодо регулювання транспортних потоків, здійснення будівництва транспортної інфраструктури, оперативно реагувати на порушення технологічних регламентів підприємствами, вчасно реагувати на загрозу ураження населення шкідливими речовинами.

Для забезпечення суттєвого зменшення впливу транспортного комплексу міста на якість довкілля, зменшення темпів зростання обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря від автотранспорту, кількість якого зростає і надалі, у додатку 1 Програми включені заходи щодо екологізації транспортного комплексу міста.

1.2. Стан, використання і охорона водних ресурсів

1.2.1. Поверхневі води

Територія міста майже по півколу оточується рікою Стир, яка тече на північ до р. Прип’ять. Річка відноситься до середніх річок – площа її басейну становить 13130 км2, має звивисту форму русла шириною (в районі міста) 20-25 м і глибиною 1,5-3,5 м та виражену заплаву шириною (в межах міста) 1-2 км. Місцями вона заболочена, має старорічища, які затоплюються повеневими водами. В межах міста р. Стир приймає притоки – малі річки Сапалаївку, Жидувку, Омеляник. Їх басейни майже повністю входять в межі міста.

За даними спостережень Волинського обласного центру з гідрометеорології Держгідрометслужби (Щорічник якості поверхневих вод за 2008 рік) р. Стир зазнає забруднення вище міста – від стоків, що потрапляють з р. Іква (м. Дубно, смт Млинів та стічних вод м. Броди). Нижче міста ріка зазнає впливу від скиду очищених стічних вод із очисних споруд комунального підприємства “Луцькводоканал”.

Вцілому кисневий режим річки задовільний і навіть дещо покращився в обох створах (вище та нижче міста) в порівнянні з попереднім роком. Збільшилось забруднення води азотом нітритним, залізом загальним, хромом шестивалентним в обох створах, а у нижньому створі – марганцем і фенолами.

Перевищили ГДК середньорічні концентрації іонів міді (3,6 ГДК), марганцю (1,5 ГДК), заліза загального (1,7 ГДК), хрому шестивалентного (6,7 ГДК) у верхньому створі та у створі нижче міста: міді (4.6 ГДК), марганцю (1.7 ГДК), заліза загального (3,2 ГДК), хрому шестивалентного (5,9 ГДК). Зменшився порівняно з попереднім роком вміст азоту амонійного, азоту нітритного та фосфору загального в обох створах. Рівень середньорічних концентрацій решти інгредієнтів значних змін не зазнав.

В межах міста поверхневі води р. Стир забруднюються отрутохімікатами, добривами, гербіцидами, які виносяться повеневими водами з городів садибного сектору. Крім того, поверхневий стік сприяє замуленню річки. Негативний вплив на якість річкових вод мають промислові та аварійні стоки каналізаційної мережі. Таким чином в річку попадають нафтопродукти, побутове сміття. Ситуація ускладнюється тим, що біля 35% житлового фонду міста (за даними міськрайонної СЕС) є не каналізованими. Це, в основному, райони околиць (Вишків, Теремно, вулиці Львівська, Дубнівська і ін.).

Річка Омеляник -  ліва притока р. Стир, довжина 14 км, в межах міста Луцька 3,5 км. 13,7 га - площа прибережної захисної смуги в межах земель Луцької міської ради. На р. Омеляник Волинським рибокомбінатом в межах міста в 70-80 роках було побудовано 5 ставів. Право тимчасового користування земельною ділянкою площею 5,5 га в межах міста було надано Волинському рибокомбінату для створення штучних ставків з метою риборозведення у 1974 році на 10 років.  На сьогодні збережено 2 ставки, які давно не використовуються для риборозведення, а лише для загального водокористування жителями прилеглої приватної забудови.

В сухий період року річка пересихає. Тому, крім господарського використання штучні водні об’єкти  мали суттєвий екологічний ефект – створювали сприятливі умови для охорони вод, зменшення ерозійних процесів в басейні річки, пом’якшення мікроклімату та збільшення рекреаційного ресурсу в цьому районі міста.

Унеможливлює рибогосподарське використання ставів відсутність у прилеглому житловому районі централізованої каналізації. Вода у ставках забруднена на стільки, що не може використовуватись для промислового риборозведення.

Річка Сапалаївка – права притока р. Стир, загальна довжина 11,5 км, в межах земель Луцької міської ради – 8,3 км. Площа прибережної захисної смуги в межах міста 32,37 га, водоохоронної зони – 55,43 га. Річка протікає в центральному, густозаселеному районі, як багатоповерхової, так і приватної забудови, межує з територіями багатьох підприємств, установ та організацій. Розміщення у сельбищній  території негативно впливає на загальний санітарно-екологічний стан річки.

Значним негативним впливом на якість річкової води є несанкціоноване скидання господарсько-побутових стоків з приватних житлових будинків та територій окремих підприємств, а також скидання забруднених зливових стоків, при тому, що є реальна можливість їх каналізування. Міський каналізаційний колектор проходить за 4-5 м до будинків, з яких виведено забруднені стоки.

Однією з причин незадовільного санітарно-екологічного стану малих річок та прилеглих до них водоохоронних територій, з яких формується поверхневий стік є факт вилучення їх із переліку території, які обслуговуються житлово-комунальними підприємствами та комунальними організаціями. Спеціалізований підрозділ чи підприємство, яке б виконувало роботи з утримання та підтримки в належному санітарно-екологічному стані водних об’єктів у місті відсутнє. На даний момент вони є безгосподарними.

Особливе навантаження зазнають малі річки в останні роки у зв’язку із будівництвом на їх берегах різноманітних об’єктів. Щорічно під час рейдів-перевірок виявляються нові факти  будівництва у прибережній захисній смузі або водоохоронній зоні річок. У місті розроблений Проект встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок.

1.2.2. Екологічні аспекти системи водоспоживання та водовідведення

Розвиток промисловості й зростання міського населення чинять досить широкий комплексний тиск на водні ресурси, гідрологічний режим і, особливо, на якість водних ресурсів. Він проявляється в безпосередньому відборі води з гідрографічної мережі та підземних водоносних горизонтів, а також в наступних скидах використаних вод у ріки та водойми. Розвиток промисловості пов'язаний із зміною умов формування стоку і всіх елементів водного балансу в результаті забудови і асфальтування території, спорудження та експлуатації промислово-комунальних об’єктів, крупних водозаборів підземних вод тощо.

Наше місто достатньо забезпечене водними ресурсами. Воно здійснюється з 3-ох водозаборів із 55-ти артезіанських свердловин комунального підприємства “Луцькводоканал” та понад 70-ти артсвердловин інших водокористувачів, загальним об’ємом 22,4 млн м3. Понад 1400 організацій є абонентами підприємства „Луцькводоканал” та 83 % населення міста. Поверхневим водозабором користується 6 міських підприємств загальним об’ємом 4 036,6 тис. м3.

Загальний об’єм спожитої свіжої води становить 17,4 млн м3. (3,3 млн м3  для  виробництва і 14,1 млн м3 для господарсько-питних потреб). Загальні об’єми споживання води мають деяку тенденцію до зменшення за рахунок зменшення споживання води для господарсько-побутових потреб, що є наслідком впровадження лічильного обладнання споживачами. При цьому втрати води за даними КП “Луцькводоканал” залишаються стабільно високими і становлять близько 27%. Такий високий показник втрат водних ресурсів є наслідком того, що із 301,8 км водопровідних мереж 136,2 км – ветхі і аварійні. Недосконала конструкція водорозбірних колонок також сприяє  втратам чистої води. Понад 20% втрат відбувається і на побутовому рівні.

Сукупний об’єм скинутих попередньо очищених вод становить 15,2 млн м3.  Починаючи з 2000 року скид неочищених стоків від водокористувачів не здійснюється. Лімітуються по скидах 8 підприємств міста, які мають очисні споруди первинної очистки стічних вод. При цьому, постійний скид вод з понаднормовим забрудненням  здійснюють окремі підприємства міста: ВАТ “Волинський шовковий комбінат”, КП “Ківерці-водоканал”, “Волинська обласна друкарня”, ТзОВ “Феміда-Інтер”.

Найбільшою проблемою міста залишається забруднення поверхневих вод    забрудненими зливовими стоками дощових і талих вод, так як при відсутність централізованої дощової каналізаційної мережі та очисних споруд дощових та талих вод, всі вони потрапляють у відкриті водні об’єкти. Території лише окремих підприємств обладнані очисними спорудами дощових стоків, при тому технологічні схеми їх очистки  на сьогодні  є досить примітивними.

Зустрічаються порушення щодо режиму зон санітарної охорони артсвердловин. Не вирішене питання повного виведення з користування 9 свердловин Вербаєво-Лучицького водозабору, які можуть стати потенційними забруднювачами підземних вод і підлягають сантехнічному тампонажу. На частині артсвердловин відсутнє огородження навколо I- го поясу зон санітарної охорони свердловин, що не виключає можливість перебування на цих територіях сторонніх осіб, скидання будь-яких стічних вод, випасання і водопій худоби, розміщення житлових та громадських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

#### Основні показники водопостачання і водовідведення

| (млн .м3) | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано води з природних водних об’єктів – всього | 32,3 | 25,4 | 25,4 | 22,9 | 22,4 |
| Використано свіжої води | 26,7 | 19,6 | 18,9 | 18,2 | 17,4 |
| у тому числі на |  |  |  |  |  |
| побутово-питні потреби | 22,2 | 15,7 | 15,4 | 14,7 | 14,1 |
| виробничі потреби | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
| Втрати води при транспортуванні | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 4,7 | 5,0 |
| Загальне водовідведення | 22,7 | 16,4 | 16,1 | 15,7 | 15,2 |
| у тому числі у поверхневі водні об’єкти | 22,1 | 16,0 | 15,6 | 15,3 | 14,8 |
| нормативно очищених | 0,0 | 16,0 | 15,6 | 15,2 | 14,6 |
| недостатньо очищених | 22,1 | – | – | – | – |
| забруднених зворотних вод | 22,1 | – | – | – | 0,2 |
| з них без очищення | – | – | – | – | 0,2 |
| Частка забруднених вод у загальному обсязі скидання зворотних вод, % | 100,0 | – | – | – | 1,7 |
| Обсяг оборотної та послідовно використаної води | 17,9 | 15,5 | 17,7 | 16,9 | 14,0 |
| Частка оборотної та послідовно використаної води, % | 79,9 | 79,9 | 83,5 | 83,0 | 80,9 |
| Потужність очисних споруд 1 | 44,9 | 44,1 | 45,3 | 44,9 | 44,9 |

# Примітка. Розділ підготовлений за даними Волинського обласного виробничого управління водних ресурсів та водного господарства.

1 Очищення стічних вод проводиться переважно (99,9%) біохімічним методом.

Забір та використання води

(млн  м3)

Основні показники водопостачання

в містах обласного значення у 2008 році   (тис.м3)

|  | Забрано води з природних водних об’єктів – всього |  | Використано свіжої води | 2008 у % до 2007 | Частка міст у загальному обсязі використання свіжої води, у % | Використано свіжої води на побутово–питні потреби у розрахунку на 1 жителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Володимир – Волинський |  | 2798 | 2571 | 98,7 | 3,3 | 47 |
| м.Ковель |  | 5020 | 4297 | 98,1 | 5,5 | 46 |
| м.Луцьк |  | 22410 | 17430 | 96,0 | 22,4 | 68 |
| м.Нововолинськ |  | 9230 | 3904 | 93,3 | 5,0 | 54 |

Основні показники водовідведення

в містах обласного значення у 2008 році (тис.м3)

|  | Водовідведення у поверхневі водні об’єкти | У тому числі забруднених вод | Частка забруднених вод, % | Потужність очисних споруд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Володимир – Волинський | 1295 | – | – | 4827 |
| м.Ковель | 3579 | – | – | 8103 |
| м.Луцьк | 14830 | 253 | 1,7 | 44930 |
| м.Нововолинськ | 6966 | 2806 | 39,0 | 13850 |

1.2.3. Міські очисні споруди, локальні очисні споруди підприємств

Загальноміські очисні споруди експлуатуються з 1973 року. Проектна потужність – 120 тис. м3 на добу, фактично на очисні споруди потрапляє 40-60 тис. м 3 на добу. Введено в експлуатацію 3 черги очисних споруд.

Стічні води проходять механічну та біологічну очистку, зворотні води скидаються в р.Стир. Стічні води, які поступають на очисні споруди в основному представлені комунально-побутовими стоками від населення (73% від загальної кількості стічних вод), комунально-побутовими стоками від бюджетних організацій (близько 15 %), іншими споживачами, включаючи промислові підприємства (12%). В останні роки значно зменшились обсяги стічних вод, які потрапляють на міські очисні споруди, оскільки цілий ряд великих підприємств або припинили свою роботу взагалі (ПП „Волвест-М”, міський молокозавод,  ВАТ “Спектр”, інші) або їх виробничі потужності значно скоротились.

Міські каналізаційно-очисні споруди потребують проведення капітального ремонту існуючих ступенів очистки і трубопроводів, реконструкції і розширення за рахунок будівництва другого каскаду біоставків. Оскільки очищення існуючих біоставків не проводилось з часу їх будівництва, вони значно замулені, що веде до вторинного забруднення зворотних вод.

Контроль за якістю стічних вод, які поступають на очисні споруди  і скидаються у водний об’єкт здійснює акредитована лабораторія очисних споруд. Щоденно контролюється вода на вході і виході за 7 показниками, і подекадно проводиться аналіз за 21 показником, стандартні бактеріальні аналізи виконує лабораторія санітарно-епідеміологічної служби. Дані контролюючих служб свідчать про невеликі епізодичні перевищення концентрації в очищених стічних водах таких показників, як зважені домішки, вміст органічних речовин за БПК і ХПК, СПАР, фосфатів.

Промисловість міста представлена в основному харчовою, машинобудівною і переробними галузями. В місті понад 50 підприємств і лише чотири з них мають локальні очисні споруди, де застосовуються хімічні і коагуляційні методи очищення стічних вод.

1.2.4. Загальні аспекти використання та охорони водних ресурсів

Питання раціонального використання та охорони водних ресурсів м. Луцька займають особливе місце у системі забезпечення нормального, безкризового соціально-економічного розвитку міста. Водні об’єкти міста зазнають техногенного навантаження та потребують відповідних природоохоронних заходів.

Запобігання постійному антропогенному навантаженню на водні об’єкти міста, що обумовлено забрудненням водойм в основному забрудненими поверхневими стоками та недостатньо очищеними промисловими стоками здійснюється в основному, за рахунок широкої реалізації санітарно-технічних заходів, у тому числі розширення об’ємів оборотного водоспоживання та повторного використання стічних вод, при недостатньому запровадженні технологічно замкнених виробництв, використання високоефективних сучасних методів очистки стічних вод.

Основні напрямки роботи:

- реконструкція та модернізація комунальних каналізаційно-очисних споруд, у першу чергу, здійснення заходів, що забезпечують підвищення ефективності роботи очисних споруд та зменшення викидів в атмосферу шляхом переробки мулових осадів.  Результат виконання робіт по цьому напрямку – підвищення ефективності очисти стоків, що  забезпечить зменшення надходження фосфатів та азоту у р.Стир. зменшення навантаження на мулові поля, вивільнення земельних ділянок, зменшення викидів у атмосферне повітря;

- введення в експлуатацію систем водопостачання із замкнутим циклом, оборотних систем виробничого водопостачання, модернізація очисних пристроїв стічних вод;

- будівництво локальних очисних споруд поверхневих стоків;

- встановлення допустимих скидів у міську дощову каналізацію шляхом впровадження „Правил приймання поверхневого стоку у луцьку міську дощову каналізацію”. Результат виконання робіт по цьому напрямку –, розробка економічних важелів (сплата за скид, штрафні санкції за перевищення нормативів), які забезпечать покращання стану водних об’єктів міста;

- винесення в натуру (на місцевості) меж водоохоронних зон водних об’єктів міста. Результат виконання робіт по цьому напрямку – визначення земель водного фонду, підстави для відведення їх спеціалізованій організації для забезпечення дотримання природоохоронного режиму;

- розчистка та благоустрій водних об’єктів. Результат виконання робіт по цьому напрямку – покращання екологічного стану водних об’єктів, створення достойних умов для відпочинку населення.

Обмеження шкідливого впливу забруднень на водні об’єкти має забезпечити їх здатність до самоочищення та самовідтворення.

1.3  Стан поводження з відходами виробництва та споживання

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, наукове обґрунтування та узгодження екологічних, санітарних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів.

У процесі функціонування та розвитку господарського комплексу м. Луцька утворюється значна кількість відходів. На кінець 2008 року в місцях організованого складування на територіх підприємств накопичено 20,5 т відходів I-III класу небезпеки. З них I класу небезпеки – 0,2 т (0,9 % всіх відходів), II класу – 19,8 т (96,8%), III класу – 0,5 т (2,3 %). Та понад 500 тис. м3 твердих побутових відходів (далі ТПВ).

Відходи виробництва та споживання, при їх накопиченні у місті, є джерелом суттєвої екологічної небезпеки, створюють негативний імідж обласного центру.

Негативним є те, що на загальнодержавному рівні поки  відсутні механізми реалізації вимог законодавства щодо забезпечення повноти збирання, збереження і недопущення знищення і псування відходів, що є вторинною сировиною, а також спеціального режиму поводження з ними. Через відсутність необхідних державних механізмів повільно впроваджуються практичні заходи на регіональному і місцевому рівнях.

Потребує аналізу та суттєвого удосконалення існуюча система статистичної звітності щодо одержання достовірної інформації відносно обсягів утворення, використання відходів і стану ринку вторинної сировини у м.Луцьку для прийняття управлінських рішень.

1.3.1. Тверді побутові відходи

Серед усіх видів утворюваних відходів найбільший відсоток (понад 80 %)становлять тверді побутові відходи (ТПВ), від стану поводження з якими залежить екологічна безпека, благоустрій населених пунктів, здоров’я та благополуччя населення.

Основу нормативно-правового забезпечення сфери поводження з твердими побутовими відходами у місті Луцьку складають:Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закон України «Про відходи».

Стратегія поводження з ТПВ на перспективу має охоплювати такі стадії:

- попереднє сортування ТПВ населенням у спеціалізовані контейнери в процесі збирання відходів на місцях їх утворення;

- транспортування ресурсоцінної частки ТПВ із місць збору до сміттєсортувальної станції;

- завершальні стадії сортування  ресурсоцінної частки  ТПВ;

- утилізація паперових, металевих, скляних та пластмасових відходів на спеціалізованих підприємствах;

- утилізація залишків відходів на полігоні або сміттєпереробному заводі.

В м. Луцьку утворюється щорічно близько 520 тис.м3  твердих побутових відходів, що становить близько 2,5 м3 на одного мешканця міста. Об’єми утворення побутових відходів в  місті постійно зростають, і лише 10-15 відсотків із них використовується як вторинні ресурси. Решта відходів - 85-90 відсотків потрапляє на полігон без будь-якого сортування. Хоча, розраховані потенційні можливості ТПВ складають 75% вторинної сировини.

До морфологічного складу ТПВ належать наступні компоненти: папір, картон 20 -30%, харчові відходи 28-45%, деревина 1,5-4%, метал чорний 1,5-4,5%, метал кольоровий 0,2-0,3%, текстиль 4-7%, кістки 0,5-2%, скло 3-8%, шкіра, гума, взуття 1-4%, каміння, фаянс 1-3%, пластмаса 1,5-5%, пилове сміття (<15 мм.) 7-18%, інше 1-3%.

Велике навантаження на полігони ТПВ обумовлено наступними чинниками: відсутністю ефективної загальноміської системи роздільного збору твердих побутових відходів, що обумовлює надходження великих обсягів вторинної сировини, інших відходів у складі твердих побутових відходів, органічної складової твердих побутових відходів, деревини, листя, гілок; відсутності нових та недосконалості існуючих технологій утилізації відходів; неефективними методами переробки первинної сировини.

У світовій практиці при санітарній очистці міста використовують систему роздільного або селективного збору окремих складових ТПВ, яка забезпечує отримання від населення чистих вторинних ресурсів і зменшення кількості відходів, які необхідно видалити.

Ця система потребує від населення свідомого підходу до поводження з ТПВ, збільшення кількості обслуговуючого персоналу, тари, спецтранспорту для вивезення кожного виду вторсировини.

В Луцьку, як і в цілому в Україні, селективний збір ТПВ поки не отримав широкого практичного розвитку і його сучасний рівень можна впевнено назвати незадовільним, на сьогодні переважає масовий валовий збір ТПВ (планово-регулярна організація збору і видалення ТПВ, що передбачає вивіз відходів з прибудинкової території із встановленою періодичністю).

Слід зазначити, що в м. Луцьку  вже зроблено перші спроби запровадити елементи  роздільного збору твердих побутових відходів на місцях їх утворення, для чого на прибудинкових територіях встановлюються додаткові контейнерів: для ресурсоцінних відходів (пляшок ПЕТ-ф) та іншої складової ТПВ. При цьому, в м.Луцьку мережа приймальних пунктів вторинної сировини від населення практично ліквідована. Вторинна сировина від населення приймається лише на виробничих базах підприємств ТзОВ „Вторма-Луцьк”, ВОУ „Волиньекокомресурси” та ВАТ „Картонно-руберойдовий комбінат”, що є досить не ефективно, так як для ефективної роботи приймальні пункти повинні бути розміщеними в безпосередній близькості від місця утворення відходів. Діє схема пересувних приймальних пунктів, які обслуговують переважно підприємства, установи та організації. Також на ринку збору вторинних ресурсів практично безконтрольно працює цілий ряд приватних підприємців, які часто не дотримуються ліцензійних умов провадження господарської діяльності даного виду.

Оскільки ТПВ створюють значну екологічну загрозу навколишньому природному середовищу і населенню міста, необхідно розробляти та впроваджувати у Луцьку чітку стратегію з урахуванням світового досвіду.

Нагальними для міста є проблеми, які безпосередньо стосуються партнерської роботи комунальних служб із населенням, громадськими організаціями і представниками бізнес структур. Відсутні економічні механізми стимулювання населення, налагоджені системи збору побутових відходів від населення приватної забудови (приватного сектору) м. Луцька, система оплати населенням приватного сектору послуг вивезення та знешкодження ТПВ тощо.

Відповідно до діючого екологічного законодавства України, Постанови Верховної Ради України «Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення», «Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні», доручення Кабінету Міністрів України від 02.06.05 № 4242/1-05 щодо виконання вимог Законів України «Про загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово – комунального господарства на 2004-2010 роки, для м.Луцька необхідно розробити нову стратегію поводження з ТПВ, яка має бути викладена у міській Програмі поводження з твердими побутовими відходами.

Реалізацію стратегії поводження з ТПВ слід починати із формування дієвої міської системи екологічної культури, широкого інформування населення з екологічних проблем міста, розвитку системи соціальної екологічної реклами, тобто формування екологічної свідомості населення засобами масової інформації, спеціальними уроками в дошкільних дитячих закладах, школах, вищих навчальних закладах тощо. Тобто, екологічна культура населення у вирішенні проблеми поводження з відходами виробництва та споживання первинна.

Таким чином, одним з першочергових завдань в галузі охорони довкілля м. Луцька на середньострокову перспективу є удосконалення системи збирання, зберігання, переробки та утилізації ТПВ, розвиток нових засобів економічного регулювання, тобто потрібно поєднувати як техніко-технологічні, так і організаційно-економічні заходи. Тому пріоритетним напрямком на період до 2015 р. у м. Луцьку є запровадження програмно-цільового методу екологічного управління у сфері поводження з ТПВ, гармонізація цих питань з територіями приміської зони.

1.3.2. Промислові відходи

До основних відходів промислового виробництва у м.Луцьку відносяться, перш за все, відходи енергетики, легкої, хімічної промисловості, машинобудування тощо. За даними Головного управління статистики у Волинській області кількість промислових відходів щорічно зменшується. У 2009 році ліміти на утворення та розміщення відходів було доведено лише 63 підприємствам.

Основні показники поводження з небезпечними відходами (т)

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утворилось | 125,6 | 504,0 | 426,0 | 474,1 | 392,4 |
| Одержано від інших підприємств | 7,7 | 109,1 | 27,2 | 0,1 | 0,0 |
| Утилізовано | 30,8 | 223,1 | 139,2 | 107,8 | 140,9 |
| Знешкоджено (знищено) | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| Передано іншим підприємствам | 89,5 | 390,0 | 335,6 | 358,2 | 257,4 |
| Наявність на кінець року у спеціально відведених місцях та на території підприємств | 121,2 | 40,1 | 17,8 | 26,0 | 20,5 |

#### Утворення небезпечних відходів за класами небезпеки (т)

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Всього | 125,6 | 504,0 | 426,0 | 474,1 | 392,4 |
| І клас небезпеки | 10,8 | 13,0 | 13,0 | 12,1 | 10,5 |
| # ІІ клас небезпеки | 104,0 | 478,3 | 401,7 | 442,0 | 365,6 |
| # ІІІ клас небезпеки | 10,8 | 12,7 | 11,3 | 20,0 | 16,3 |

Та така динаміка не повинна заспокоювати з огляду на спад промислового виробництва в період економічної кризи та складного процесу трансформації господарського комплексу сучасного міста Луцька. Асортимент відходів розширюється, а у відходи потрапляє велика кількість потенційної вторинної сировини.

Недостатня система моніторингу та контролю за джерелами утворення та обсягами утворюваних відходів, реальним антропогенним навантаженням на довкілля міста та відсутність його оцінки негативно позначається на процесах зменшення небезпечних промислових відходів, забезпечені повторного використання чи утилізації будівельних відходів, відходів автотранспорту, хімічних джерел енергії тощо.

Підприємствами міста, на території яких утворюються та зберігаються токсичні відходи, розроблені та погоджені паспорти місць видалення відходів, що дозволяє контролювати накопичення токсичних відходів на їх територіях.

На сьогодні залишаються не вирішеними в м. Луцьку питання переробки чи утилізації мулу каналізаційних очисних споруд, а згодом і мулових осадів мийок автотранспорту кількість яких зростає пропорційно зростанню кількості автотранспорту.

Потребує вдосконалення система збору та утилізації небезпечних відходів 1 класу ртутьвміщуючих люмінесцентних ламп. Відсутність місцевого підприємства або тимчасового місця прийому та складування цього виду відходів сприяє безконтрольному видаленню цих відходів, які в кінцевому рахунку потрапляють на стихійні сміттєзвалища, у комунальні контейнери та на міський полігон.

1.3.3. Рослинні відходи

Внаслідок виробничої діяльності комунального підприємства «Зелене господарство м Луцька» та ЖКП утворюються  рослинні відходи (опале листя, скошена трава, гілки, стовбури дерев), з яких лише 10% переробляється і підлягає утилізації. Спалювання такого виду відходів в межах міста заборонено санітарними нормами. У зв’язку із завершенням терміну експлуатації існуючого полігону для поховання відходів, припинено  прийом відходів рослинного походження (опалого листя, трави, дрібних гілок тощо) на міському полігоні.

Глибока переробка деревинних відходів в місті не достатньо розвинена. Переробка опалого листя та трави у гумус з подальшим використанням для збагачення та рекультивації земель паркових зон практично не здійснюється.

На сьогодні, на жаль, немає налагодженої системи обліку фактичних обсягів утворення та використання рослинних відходів, їх реальних даних щодо обсягів.

З аналізу сучасного стану переробки та утилізації рослинних відходів виходить, що у залежності від властивостей «органічної сировини» можливі різні технології її енергетичного використання.

До першого покоління відносяться технології прямого спалювання і газифікації біомаси (в основному відходи лісопереробної промисловості), виробництво брикетів та деревних гранул.

До другого покоління відносяться технології одержання біопалива з деревної та іншої рослинної сировини шляхом піролізу і розкладання лігноцелюлози.

Рослинні відходи (опале листя та трава) використовуються у багатьох країнах для повернення в природний кругообіг органічної маси для відновлення і збереження балансу родючості ґрунтів, припинення їх деградації.

Аеробне біотермічне компостування – найбільш екологічно безпечний та економічно ефективний процес утворення гумусу – високомолекулярної хімічної сполуки. Найбільш поширеними є два методи організації технологічного процесу аеробного компостування: в спеціальному біотермічному барабані і польове компостування.

В останні роки широко застосовується виробництво компосту за технологією вермикультування з використанням червоних кільчастих хробаків.

Програма утилізації рослинних відходів у м.Луцьку, яка включатиме заходи щодо реалізації переробки та утилізації опалого листя та трави, а також переробки та утилізації деревинних відходів і ліквідної деревини повинна розроблятись як складовий елемент програми поводження з ТПВ.

Отже, питання постійного моніторингу рівня екологічної безпеки територій, забезпечення розвитку та передбачуваного регулювання системи переробки та утилізації органічних відходів рослинного походження може розглядатися як один із найважливіших пріоритетів, який вимагає посиленої уваги з боку органів місцевої влади, важливої соціально-економічної та наукової розробки.

1.3.4. Медичні відходи

В останні десятиріччя в окрему групу виділені медичні відходи, які включають в себе широкий спектр різних видів відходів. А саме, перев’язувального матеріалу, одноразових штрикалок і систем переливання крові, голок, органів і частин людських тіл, медикаментів і хімічних реактивів. На відміну від побутових відходів, їх відносять до «спеціальних відходів», які потребують спеціального моніторингу та виконання правил поводження з ними.

Проблема медичних відходів надзвичайно гостро стоїть перед всіма країнами світу. ВООЗ у 1979 році віднесла медичні відходи до групи небезпечних і вказала на необхідність створення відповідних адміністративних і контролюючих органів, які б володіли адекватними офіційними і юридичними повноваженнями з метою ефективної організації їх видалення і знешкодження.

Джерелами медичних відходів в системі охорони здоров’я є:

- лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ);

- заклади швидкої та невідкладної допомоги;

- заклади судово-медичної експертизи;

- санітарно-профілактичні заклади;

- ветеринарні заклади;

- станції переливання крові;

- мікробіологічні, біохімічні та фізичні лабораторії;

- аптеки;

- медичні училища;

- медичні пункти;

- інші медичні заклади.

У відповідності до загальноприйнятих понять, небезпечні відходи – це відходи, які, зважаючи на їх походження, концентрацію в них хімічних або інфекційних компонентів, а також фізичних факторів, можуть бути:

а) причиною (або в значній мірі сприяти) підвищення показників смертності або підвищення частоти важких та незворотних захворювань, а також хвороб, які призводять до стану інвалідності;

б) в разі неправильної обробки, збереження, транспортування, видалення, переробки створюють в сьогодення або в майбутньому потенційну небезпеку для здоров’я  людини  або стану навколишнього середовища.

До медичних біологічних відходів крім частин тіл людини, видалених органів, можна умовно віднести трупи міських тварин, видалення, знешкодження та утилізація яких складає проблему щодо забруднення оточуючого природного навколишнього середовища, оскільки утилізація таких відходів проводиться в ямі Беккарі, яка вичерпала свій технічний ресурс, або шляхом захоронення на міському цвинтарі. Таких відходів у м. Луцьку орієнтовно накопичується 25 – 30 тон на рік.

У м. Луцьку медична галузь, на відміну від інших галузей в силу зростання мешканців міста не зазнала скорочень, і її вплив на оточуюче природне міське середовище має тенденцію до постійного негативного зростання. Вирішення цих проблем потребує наукового аналізу та сучасних технологічних рішень.

2.4.5. Будівельні відходи

Будівельне сміття включає в себе велику кількість стійких і повільно розкладуваних відходів, їх негативний вплив на ґрунти досить значний. Будівельні відходи  залишені на будівельний майданчиках, хоч і присипаються ґрунтом, однак різко знижують  водопроникність підстилаючої поверхні. У таких місцях утворюються тимчасові водоносні горизонти (верховодка), зелені насадження ростуть дуже повільно, особливо в перші роки після їх висаджування.

Велику частку будівельних відходів технологічно можливо використовувати повторно, або використовувати для засипки територій, а не перевозити просто на звалища. Повторне використання відходів будівництва дозволяє зберегти ресурси і зменшити кількість відходів. Але використання відходів будівельного сектору має великі проблеми з розділенням будівельного брухту, вилученням окремих типів матеріалів, наприклад, арматури, деревини, пластиків. Тому найчастіше будівельний брухт можуть використовувати як засипку під фундаменти без розділення та вилучення окремих компонентів. Однак, така діяльність в місті проводиться фрагментарно і не має суттєвого пливу на вирішення питання поводження з будівельними відходами.

Переробка багаточисельних промислових відходів являє собою самостійну проблему, специфічну для кожної галузі і пов’язану з багатьма технічними труднощами. На рівні міста вирішення даного питання можливе за умови врахування спільних інтересів з метою максимального використання відходів одних підприємств у вигляді сировини для інших. Постійне підвищення цін на первинну сировину представлює це завдання не лише екологічно доцільним, але й економічно виправданим.

1.3.5. Пріоритетні напрямки та заходи зменшення впливу відходів на навколишнє середовище в місті

Пріоритетні питання міської та регіональної екополітики потребують негайного комплексного вирішення шляхом проведення ряду природоохоронних заходів, у т.ч. пов’язаних з удосконаленням діючої системи управління відходами у м. Луцьку, використанням сучасних технологій та обладнання для збору, транспортування, переробки та безпечного розміщення відходів, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів.

З метою сприяння переходу Луцька на модель інноваційного, екологічно збалансованого розвитку доцільним є проведення комплексного екологічного аудиту відходів, отримання об’єктивних і незалежних експертних оцінок стану поводження з відходами в м.Луцьку і розроблення на їх підставі рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування відповідної міської інфраструктури, розвитку міської системи управління відходами у відповідності з державними та міжнародними стандартами та принципами сталого розвитку населених пунктів.

Заходи у галузі поводження з відходами не повинні обмежуватися лише забезпеченням  безпечного вилучення або повторного використання утворених відходів. Вони повинні бути спрямовані на зменшення обсягів утворення відходів, з поступовим доведенням виробництв до безвідходних.

Важливим аспектом у сфері поводження з відходами є забезпечення безпечного для здоров’я стану довкілля, запровадження системи економічних стимулів як для мешканців, так і для виробників щодо поводження з відходами. З метою напрацювання серед громадськості свідомого підходу до видалення ТПВ, зокрема, щодо роздільного збору, вкрай важливим є проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення. Необхідним є створення нових організаційно-економічних механізмів для зменшення утворення відходів різного походження. На сьогодні плата за розміщення відходів низька і не стимулює підприємства зменшувати обсяги їх утворення.

Основні напрямки дій :

- продовження робіт по затвердженню лімітів на утворення та розміщення  відходів для підприємств та організацій міста із забезпеченням направлення токсичних відходів та вторинної сировини на утилізацію та переробку. Результат виконання робіт по цьому напрямку – звільнення території міста від токсичних відходів та більш раціональний перерозподіл побутових відходів між підприємствами з їх утилізації, зменшення кількості відходів, що утилізуються, за рахунок видалення з їх об’ємів вторинної сировини;

- реалізація пілотних проектів з впровадження роздільного збору відходів, як побутових, так і основних видів небезпечних відходів;

- налагодження переробки відходів деревини, порубкових залишків, опалого листя для виготовлення біопалива;

- будівництво дільниці сортування муніципальних відходів;

- будівництво III-ї черги полігону твердих побутових відходів;

- впровадження новітніх технологій для зменшення негативного впливу полігону на навколишнє середовище;

- організація переробки мулових осадів міських каналізаційно-очисних споруд;

-  створення, розміщення на території міста підприємств по збору та переробці вторинної сировини та небезпечних відходів. Результат виконання робіт по цьому напрямку – зменшення обсягів захоронення відходів, створення робочих місць, зменшення використання природних ресурсів.

До Програми включені (додаток 1) конкретні заходи щодо вирішення найбільш актуальних проблем, пов’язаних з відходами у м. Луцьку: поводження із твердими побутовими відходами, будівельними, промисловими, рослинними та медичними відходами і заходи щодо зменшення обсягів їх утворення та негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.

1.4. Охорона і раціональне використання природних рослинних та тваринних ресурсів

Озеленення міст – велика складова в загальному комплексі міського господарства і особливо в екологічному стані міської екосистеми. Повітря інтенсивно забруднюється викидами промислових підприємств та зростаючою кількістю автотранспортних засобів. За умов постійного зростання забруднення атмосфери викидами оксидів вуглецю, окислів азоту; сполук важких металів, вуглеводнів, зважених речовин, зростає потреба в збільшенні кількості зелених насаджень, як біологічного джерела очищення повітря. Крім поглинання шкідливих викидів, зелені насадження виділяють кисень, знижують рівень шуму, відіграють захисну роль від сонячної радіації, покращують мікроклімат.

Зелені насадження загального користування – це парки, сквери, бульвари займають площу 135 га, що становить 41% нормативної площі для існуючої чисельності населення. Це провідна група в системі насаджень зеленої зони міста.

В загальну систему озеленення території входять також насадження обмеженого користування – на територіях житлових і громадських будинків, шкіл, дитячих закладів, промислових підприємств, спортивних споруд, закладів охорони здоров’я, а також насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, зонах санітарної охорони, на території кладовищ, ботанічного саду, зоопарку.

На даний час озеленені території всіх видів є найбільш незахищеними для нецільового використання. Для їх збереження необхідні першочергові заходи:

- розробка проектів землеустрою на озеленені території загального користування (парки, сквери) з винесенням меж в натуру та видання державних актів на право користування цими земельними ділянками;

- проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів зеленого устрою;

- розробка проекту розвитку зеленої зони міста.

Основні містобудівні параметри формування, функціонування і розвитку мережі озеленених територій міста та організаційно-технічні заходи щодо їх досягнення повинні знайти своє відображення у «Програмі комплексного розвитку зеленої зони м. Луцька», що враховуватиме планувальні рішення Генерального плану розвитку м. Луцька на період до 2031р. Та результати обстеження насаджень переважної більшості парків, вулиць та об’єктів інших категорій.

1.4.1. Моніторинг, збереження та раціональне використання зелених насаджень

Великої шкоди зеленим насадженням завдають шкідники та хвороби. Значного поширення в міських насадженнях набула омела біла (Viscum  album L.) – напівпаразит вищих рослин, який завдає значної шкоди деревним рослинам, призводячи до зниження їх естетичної, фітомеліоративної функцій, спричинює швидке старіння і відмирання деревних порід. Омелою білою уражено велику частину вуличних, внутріквартальних та паркових насаджень.

За останні роки каштани зазнали масового ураження шкідником – мінуючої молі. Через її масове розмноження дерева до середини липня починають втрачати листя, розвиток – пригнічується, каштани слабшають, що в результаті призводить до повільної загибелі рослин.

В  даний час на території міста знаходиться близько 700 сухостійних, фаутних і аварійних дерев, що підлягають видаленню та близько 1000 дерев на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.

Удосконалення системи управління зеленими ресурсами м. Луцька потребує створення загальноміської системи моніторингу зелених насаджень. Дані моніторингу – основа для розробки необхідних, науково-обгрунтованих заходів та дій по покращенню стану зелених насаджень і ґрунтів, їх відтворення та недопущення негативного впливу техногенних чинників.

Розробка науково-обгрунтованої системи моніторингу стану зелених насаджень у м.Луцька та подальше забезпечення її функціонування надасть можливість системного аналізу, спостереження за станом зелених ресурсів міста та організації їх збереження та раціонального використання.

Знання сучасного стану, таксономічного складу та особливостей умов місцезростання деревних та чагарникових насаджень у міському середовищі також є важливою передумовою для розробки наукових основ і практичних рекомендацій (заходів) з оптимізації декоративних насаджень, а отже й оздоровлення середовища життєдіяльності міста.

З метою покращення життєздатності деревних рослин у складних екологічних умовах необхідне проведення агротехнічних заходів по створенню декоративних насаджень (для різних містобудівних умов), застосуванню передових технологій вирощування посадкового матеріалу і догляду за  насадженнями.

Найпершим і найвідповідальнішим моментом при створенні високоефективних і функціонально здатних міських насаджень є підбір видового і сортового складу придатних до урбогенних умов рослин.

Абсолютно стійких рослин до фітотоксикантів немає й не може бути, але за рівнем концентрації шкідливих речовин у їхніх органах окремі види можуть сильно відрізнятися. При виборі асортименту для озеленення тих чи інших елементів урболандшафту потрібно використовувати якісний посадковий матеріал місцевого походження з урахуванням біологічних і екологічних особливостей порід (зокрема чутливості й толерантності до складних комплексів забруднювачів, щільності ґрунту) та їх адаптивних властивостей. Окрім цього, необхідно керуватись даними про якісний і кількісний склад переважаючих у даному районі забруднювачів, характеристикою та розташуванням об’єкту озеленення, аналізом мікрокліматичних умов, типом запланованих насаджень.

1.4.2. Зелене будівництво

Розвиток зеленого господарства в місті має вестись у напрямках створення нових площ зелених насаджень, ландшафтної реконструкції та капітального ремонту існуючих старовікових насаджень, з урахуванням закономірностей формування рекреаційної сфери міста.

Озеленення міст – це комплексна проблема, яка охоплює планування, нормування, проектування, будівництво, експлуатацію озеленених територій, розвиток розсадницького господарства, виробництво малих архітектурних форм, удосконалених дорожніх покрить, підготовку кадрів – спеціалістів вищої та середньої кваліфікації, організацію науково-дослідної роботи по озелененню, вивчення та розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Основними місцями рекреаційного призначення є Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки та парк ім. 900-річчя Луцька.

Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, заснований у 60-х роках на місці заболоченої заплави річки Стир, розкинувся на площі близько 100 га і являє собою суцільний зелений простір, розбитий алеями. За останні роки в парку проведені роботи з розрідження паркових масивів та реконструкції центральної алеї, здійснено реконструкцію штучних водойм, а саме: берегову лінію було очищено від болотної рослинності, а береги каналів вирівняно. Вхідну частину парку звільнено від малодекоративної рослинності. На території парку понад 1000 дерев підлягає видаленню. Значна частина парку потребує вирубки самосіву та порослі деревних і чагарникових порід, систематичного викошування трави і бур´янів, інженерного облаштування території (пониження рівня ґрунтових вод та каналізування території).

Парк 900-річчя міста Луцька площею 17 га заснований в середині 80-х років минулого століття в долині річки Сапалаївки та чисельних балок, що прилягають до долини. Русло р.Сапалаївка розкопане та поглиблене. У парку переважає парковий тип садово-паркового ландшафту, хоча деякі його частини набувають рис невеликих лісових масивів. Дана рекреаційна зона характеризується нижчим рівнем облаштування і догляду, ніж парк ам. Лесі Українки. Через відсутність належного догляду багато дерев та чагарників втратили свої декоративні якості. Парк потребує проведення санітарної вирубки хворих та пошкоджених дерев, викошування трави, бур´янів, а також порослі і самосіву деревних і чагарникових порід.

Аналізуючи сучасний стан рекреаційних зон м. Луцька необхідно відзначити, що дані території зазнають значного антропогенного впливу, який знаходить своє відображення у зовнішньому стані зелених насаджень. Існує потреба у реконструкції наявних садово-паркових об’єктів, створенні нових та розширенні мережі старих рекреаційних територій.

Генпланом передбачено збільшення зелених насаджень як в районах житлової та громадської забудови, так і в межах інших господарських зон міста. Площі зелених насаджень передбачається поповнювати цінними в декоративному і біологічному відношенні породами у відповідності з рекомендаціями порайонного асортименту зелених насаджень.

Проектне рішення передбачає розвиток озеленених територій групи загального користування міської забудови (парків, скверів, бульварів) і формування зовнішнього, за межами забудови як в межах міста, так і на прилеглих територіях озелененого поясу: лугопарків та гідропарку (в проектних межах міста), лісів і лісопарків Луцького, Ківерцівського і Рожищенського районів (за межами міста).

Нормативна площа елементів цієї групи насаджень для перспективної чисельності населення становить 357 га, проектом передбачена площа 386 га, забезпеченість 108%, 19м2/чол. Площа нових об’єктів становить 251 га, орієнтовна вартість їх будівництва 57млн. грн.

Перелік нових об’єктів групи насаджень загального користування, які намічається створити на території забудови міста їх площа і орієнтовна вартість створення наведені у таблиці.

| № з/п | Об’єкти насаджень загального користування | Площа, га | Вартість млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | На території забудови міста: |  |  |
| 1. | Парк «Стир» | 146 | 15 |
| 2. | Ландшафтний парк на річці Сапалаївці | 25 | 10 |
| 3. | Ландшафтний парк «Омелянівські ставки» | 28 | 10 |
| 4. | Парк Рованці | 27 | 10 |
| 5. | Спеціалізований парк (інвалідів, людей похилого віку) | 25 | 12 |
|  | Всього | 251 | 57 |

Існуюча площа лісів та лісопарків зеленої зони для міста Луцька, які мають добре транспортне сполучення і використовуються для короткочасного відпочинку мешканцями м. Луцька, становить 13520 га, у тому числі лісопарків 2850 га.

Благоустрій лугопарків та гідропарку, розташованих у межах міста разом із лісопарками держлісфонду забезпечує нормативну потребу перспективної чисельності населення у цій категорії насаджень і показники подаються у таблиці

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Сучасний стан | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Зелені насадження загального користування на території міської забудови (парки, сквери, бульвари) | га | 135 | 386 |
|  | - забезпеченість | % | 41 | 108 |
| 2. | Зелені насадження загального користування за межами забудови у межах міста (лугопарки, гідропарк) | га | – | 551 |
|  | - забезпеченість | м2/чол.. % | – – | 25 25 |
| 3. | Ліси зеленої зони за межами міста | га | 13520 | 13520 |
|  | - забезпеченість | м2/чол. % | 665 66 | 614 61 |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | лугопарки | га | 2850 | 2850 |
|  | - забезпеченість | м2/чол. % | 140 93 | 130 86 |

Орієнтована вартість благоустрою лісів і лісопарків зеленої зони подаються у таблиці

| № з/п | Об’єкти | Площа, га | Вартість, млн. грн.. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Територія зеленої зони за межами міста |  |  |
| 1. | Благоустрій лісів Луцького, Ківерцівського і Рожищенського районів для короткочасного відпочинку | 10670 | 2,3 |
| 2. | Лісопарків | 2850 | 2,0 |

1.4.3. Розвиток і розширення екологічної мережі міста, збереження природно-заповідного фонду

Екомережа – єдина територіальна система, що утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до екологічного законодавства і міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні.

Принципи створення єдиної екологічної мережі є інтегральними в організації збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і в Європі вже набули широкого розвитку.

Відповідно до Законів України «Про екологічну мережу України», «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки», Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Пан‘європейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття (1995 р.) та інших нормативних документів необхідно розробити міську схему формування екологічної мережі. Ця мережа має стати складовою частиною регіональної, національної та Всеєвропейської мережі.

Основною метою створення екомережі м. Луцька є забезпечення необхідних умов для збереження всього біологічного та ландшафтного різноманіття міста, покращення стану його екосистем та природно-територіальних комплексів в цілому. На сьогодні її складовими елементами є: об’єкти природо-заповідного фонду, рекреаційні території.

Розробка екологічної мережі м. Луцька є наступним логічним кроком розвитку природоохоронної справи у місті після формування мережі територій природно-заповідного фонду, що направлена на формування функціонально-просторової мережі для збереження територій з натуральними природними ландшафтами, збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів, поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційної сфери, а також інших територій, які мають особливу цінність і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань в Україні підлягають особливій охороні.

Одним із основних завдань планування схем екомережі міста є забезпечення умов відносно безконфліктного функціонування природи і суспільства. Кількісні параметри екомережі залежать від цілого комплексу природних, історичних і соціально-економічних факторів. Головним принципом є поетапна, послідовна деталізація проектних рішень та узгодженість з Генеральним планом розвитку міста Луцька.

Створення та розвиток екомережі м.Луцька потребує здійснення системних досліджень, в тому числі біоценотичного та ландшафтного рівнів для відновлення та збереження екосистемних компонентів та комплексів і впровадження невиснажливого використання біоресурсів.

Частка охоронних територій становить лише біля 4% площі міста. З метою забезпечення екологічно збалансованого принципу природокористування необхідно створення просторової структури природного екологічного каркасу, як частини екологічної мережі регіонального значення та складової Національної екологічної мережі України (програма її формування затверджена Законом України № 1989-ІІІ від 21.09.2000 р.). Місто має сприятливі для цього природні умови та ресурси. Згідно Закону України “Про екологічну мережу України” елементами екологічного каркасу на даній території є об’єкти природно-заповідного фонду, водні об’єкти з прибережними захисними смугами та водоохоронними зонами, заплавні землі, водно-болотні угіддя, рекреаційні території, еродовані крутосхили тощо.

Реалізація комплексу передбачених генпланом планувально-організаційних та інженерних еколого-містобудівних заходів забезпечить концептуальні положення формування екологічного каркасу міста та відтворення природного стану його елементів:

- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального користування за рахунок створення нових паркових та рекреаційних зон (парки та лугопарки Стир, Рованці, Північний, вздовж р. Стир, гідропарк Гнідавський, ландшафтні парки на р. Сапалаївці та в районі Омелянівських ставів і ін.);

- реконструкція та благоустрій існуючих парків (парк ім. Л.Українки, 900-річчя м. Луцька);

- розширення мережі насаджень санітарно-гігієнічного призначення за рахунок створення зелених насаджень вздовж вулиць та залізниці, озеленення санітарно-захисних зон тощо);

- благоустрій лісів і лісопарків зеленої зони поза межами міста (за рахунок лісів Луцького,  Ківерцівського і Рожищенського районів;

- покращення стану на природно-заповідних територіях;

- збереження біологічної та ландшафтної різноманітності, відновлення природних ландшафтів у межах територій ПЗФ;

- розширення існуючих та створення нових територій природно-заповідного фонду, як частини екологічної мережі місцевого значення, за рахунок нових паркових та рекреаційних зон.

На території міста знаходиться 9 територій та об’єктів від природно-заповідного фонду загальною площею 85 га, з них 1 загальнодержавного та 8 місцевого значення. Два об’єкти (ботанічний сад „Волинь” загальнодержавного значення площею 10 га, та ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Платан західний”, який зростає в межах ботанічного саду „Волинь”) знаходяться в підпорядкуванні Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Інші 7 об׳єктів місцевого значення перебувають підпорядкуванні  департаменту житлово-комунального господарства: заказники „Гнідавське болото” (53,0 га), „Пташиний гай” (10,0 га), пам’ятки природи „Теремнівські ставки” (6,0 га), „Меморіал” (5,0 га), „Дубовий гай” (1,0 га), „Лесин ясен” (0,01 га), „Дуб плакучої форми” (0,01 га).

Перелічені території і об’єкти природно-заповідного фонду збагачують зелену зону міста, сприяють привабливості місць відпочинку і потребують всебічної охорони.

Виготовлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками природно-заповідного фонду розпочато  з 2008 року за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Триває підготовка документів перших 3-х об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 7га («Теремнівські ставки», «Дубовий гай», «Лесин ясен»).

1.4.4. Збереження біорізноманіття

Луцьк як „міст між сходом і заходом” має бути активним учасником реалізації Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Ця Стратегія являє собою новаторський і стимулюючий підхід, спрямований на те, щоб зупинити і повернути назад процес деградації біологічного і ландшафтного різноманіття в Європі. Вона сприяє впровадженню прийнятих рішень і визначає додаткові заходи, які необхідно здійснити протягом двох наступних десятиліть. Стратегія також закладає підвалини для сприяння застосуванню послідовного підходу і визначення загальних завдань у межах національних і регіональних зусиль на виконання положень Конвенції про охорону біологічного різноманіття.

Збереження біорізноманіття – це не тільки заходи по захисту природи та обмеженню економічного розвитку. Навпаки, збереження біорізноманіття сприяє сталому економічному розвитку і вирішенню соціальних проблем, а також збереженню послуг, що надає навколишнє середовище.

Місто Луцьк – досить своєрідне місто у природному відношенні, на території якого до сучасних часів збереглися природні, напівприродні (лучно-степові, прибережно-водні, водні, болотні) та створені штучні екосистеми (парки, гідропарки).

Найбільш цінні за показниками ландшафтного та біорізноманіття нині увійшли до територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Узагальнення даних інвентаризації видового складу флори і фауни природно-заповідних територій (заказників, пам’яток природи) міста – є основою для підготовки практичних рекомендацій щодо збереження стійкості екосистеми, здатності до самовідтворення, розробки рекомендацій щодо оптимізації збереження різноманіття біоти та екосистем територій природо- заповідного фонду в умовах міста, складання переліку екосистем за міжнародною класифікацією.

Наявність заповідного статусу території є пасивною формою охорони, оскільки в місті панує нерегульована рекреація, негативний вплив техногенного забруднення через грунт, повітря, воду. На сьогодні відомі лише загальні дані про особливості рослинного і тваринного світу заповідних територій та їх цінність, відсутні детальні відомості про видовий склад біоти, популяції рідкісних видів, тобто недостатньо відомостей щодо флори та фауни на всіх територіях м. Луцька, що знаходяться в природному та наближеному до природного стані.

Основою підтримання екологічного балансу міста є наявність природного середовища, базовою складовою якого є рослинний покрив, що потребує постійного контролю за станом, насамперед, рослинного світу природно-заповідних територій.

Будь який природний об’єкт слід розглядати як біоценоз – його видовий склад, структуру, взаємозв’язки, вплив абіотичних та біотичних факторів. Тому стратегія сучасного моніторингу фітосистем – це комплексний підхід до оцінки стану екосистеми з прогнозом його подальшого розвитку.

Для створення сучасного моніторингу фітосистем необхідним є проведення робіт щодо оцінки сучасного стану і прогнозу змін рослинного і тваринного світу м. Луцька під впливом урбанізації та клімату.

Політика щодо збереження біорізноманіття має бути направлена на:

- суттєве зменшення загроз для біологічного та ландшафтного різноманіття,

- підвищення можливостей біологічного та ландшафтного різноманіття відновлення,

-    зміцнення екологічної цілісності.

Важливим у найближчі роки є забезпечення реалізації у м. Луцьку завдань та заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми збереження та відтворення біорізноманіття на 2008 – 2027 роки, забезпечення їх науково-експертного супроводу.

Для цього з метою збереження біорізноманіття у м.Луцьку потребують здійснення дослідження щодо:

-  інвентаризації біорізноманіття водно-болотних екосистем м.Луцька;

- розробки системи індикаторів оцінки стану біорізноманіття;

- організація та ведення моніторингу видів і популяцій рослин та тварин;

- складання карти сучасної рослинності  м. Луцька;

- розроблення та впровадження планів дій щодо карантинних рослин: амброзії та борщівника на території м.Луцька, запобігання поширенню видів організмів, характерних для інших природних регіонів, які можуть стати загрозою для біорізноманіття та/або здоров’я населення м.Луцька;

- розроблення та затвердження заходів щодо впровадження екосистемного підходу реалізації на території м.Луцька Конвенції про біорізноманіття;

-  розроблення та впровадження правил поводження з біорізноманіттям (в міських парках, заказниках), що знаходиться у зонах проведення рекреаційної діяльності;

-  розвиток освіти та просвіти з питань збереження біорізноманіття (потребують включення у програми екологічної освіти усіх верств населення міста), ін.

Загальноєвропейська екологічна мережа має стати оперативною основою здійснення багатьох регіональних стратегічних і першочергових природоохоронних заходів. Вона є фізичною мережею, через яку вживатимуться заходи на збереження екосистем, середовищ існування, видів, ландшафтів та інших природних ресурсів європейського значення, та координаційним механізмом, за допомогою якого партнери по Стратегії матимуть можливість розробляти і здійснювати спільні заходи. В основу мережі покладено різні існуючі ініціативи, включаючи «Натуру-2000», Європейську мережу заповідних об’єктів, концепцію Європейської екологічної мережі (EECONET), Бернську і Боннську конвенції, інші національні і регіональні екомережі, які знаходяться зараз у процесі розробки.

Основні напрямки роботи:

-  розробка та впровадження схеми екологічної мережі м. Луцька. Результат виконання робіт по цьому напрямку – впровадження програми дій до 2020 року щодо формування єдиної системи для збереження територій з найбільш неушкодженими природними ландшафтами, збереження місць оселення та зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

##### - подовження робіт по розробленню проектів землеустрою та видачі відповідного документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою об’єктам природно - заповідного фонду. Результат виконання робіт по цьому напрямку – забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду за рахунок встановлення чітких меж і винесення їх в натуру (на місцевості) із встановленням межових та інформаційних знаків;

-  розроблення проектів землеустрою на озеленені території загального користування (парки, сквери) та видача державних актів на право користування цими земельними ділянками відповідним комунальним підприємствам міста. Результат виконання робіт по цьому напрямку – забезпечення збереження територій зелених насаджень загального користування за рахунок встановлення чітких меж і винесення їх в натуру (на місцевості) із встановленням межових та інформаційних знаків;

- подальше залучення коштів міського природоохоронного фонду на проведення реконструкцій та створення нових територій зелених насаджень загального користування.

- розробка відділом благоустрою департаменту житлово-комунального господарства спільно з відділом екології та комунальним підприємством „Зелене господарство м.Луцька” «Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Луцька до 2020 року», якою буде визначено принципи розвитку мережі озеленених територій міста та організаційно-технічні заходи на період до 2020 року.

1.5. Екологічна культура населення м. Луцька

1.5.1. Концептуальні засади освіти задля сталого розвитку

Сьогодні зрозуміло, що одна з головних причин екологічної кризи цивілізації полягає у невмінні спільно вирішувати проблеми виживання та розвитку, спільно обирати нові шляхи подальшого безкризового життєзабезпечення.

Всесвітній самміт 1992 р. визначив принципово нову парадигму розвитку людства, що отримала назву – парадигма екостійкого (чи сталого, гармонійного, еколого-збалансованого) розвитку. Визначена головним документом «Порядок денний на ХХІ сторіччя» концепція сталого розвитку набула статусу важливішого принципу існування земної цивілізації. Це визнання на рівні політичної еліти світу цілісності та взаємопов’язаності усього розмаїття держав та культур у межах біосфери Землі. Принципово нове усвідомлення ролі і місця Людини у біосфері потребує принципово нової культури відносин суспільства та природи у процесах життєзабезпечення, тобто нової культури виробництва, споживання та організації суспільного життя.

Визнаючи першочергове значення освіти у забезпеченні переходу на засади  сталого розвитку, ООН проголошено «Десятиліття освіти для сталого розвитку» (2005-2014 рр.), за яке потрібно ґрунтовно перебудувати систему освіти, імплантувавши в неї ідеї сталого розвитку.

Тобто, актуальним сьогодні є формування нової моделі освіти – освіти для сталого розвитку (ОСР) через адекватну перебудову системи освіти, просвіти та інформування населення в кожній країні світу.

Головною метою сучасної системи освіти в світлі концепції сталого розвитку є формування покоління людей, здатних зберегти людську цивілізацію від деградації, підтримати життєздатність суспільства шляхом свідомого формування процесів гармонізації складних взаємовідносин «людина-людина, людина-суспільство, суспільство-природа» (П.Ліпський).

До цієї головної мети слід додати і те, що задекларовано у Національній доктрині розвитку освіти: «створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом всього життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти».

Екологічна освіта, просвіта та виховання є надзвичайно важливими елементами системи охорони природного середовища м. Луцька. Формування екологічної культури, фундаментальних екологічних знань і навичок, екологічного мислення та свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності, будуть сприяти формуванню активної природоохоронної позиції лучан.

Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого боку, виконує інтегративну роль у всій системі освіти. Потрібно у діючій системі освіти м.Луцька забезпечити процеси виховання «нової» людини – людини-творця, що сприймає себе невід’ємною частинкою природи і є «вписаною» в неї.

1.5.2. Аспекти  екологічної культури

Розв’язання екологічних проблем розвитку м. Луцька та його оточення лежить не лише в галузі господарсько-економічної діяльності, але і в сфері морального удосконалення людини, її культури взаємовідносин з природою та іншими людьми.

Концепцією екологічної освіти України (2001р.) визначено, що «сучасна екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура». Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище має включати процеси навчання, виховання, розвитку особистості і повинна спрямовуватися на формування екологічної культури.

Глибоким опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, свідомості і культури мають бути охоплені всі верстви населення Луцька..

Екологічна політика м.Луцька – обласного центу Волинської області, мосту між сходом і заходом,  направлена на формування нової культури управління розвитком міста на засадах сталого, екологічно збалансованого розвитку та визначенні нових критеріїв ефективності – індикаторів сталого розвитку міста, що враховують економічні, соціальні та екологічні аспекти при пріоритеті останніх.

Формування екологічної культури при цьому розглядається як багатоаспектний довготривалий складний процес. Реалізація концепції збалансованого розвитку суспільства, що не руйнує своєї природної основи, є сьогодні важливішим завданням міської влади, всіх суспільно активних верств населення.

1.5.3. Мета та основні завдання формування екологічної культури

Формування системи екологічної культури м. Луцька на період до 2015 р. направлено на посилення ролі соціальних чинників, людського фактору у процесах природоохоронної діяльності, об’єднання зусиль влади, громади, науки, бізнесу для формування екологічно відповідального світогляду лучан, нової культури поведінки в умовах міста.

Екологічна культура в цілому може розглядатися як досягнення суспільства, людини у виробничій, матеріальній і духовній сферах діяльності, що направлені на збереження та покращення довкілля, сукупність ціннісних екологічних орієнтацій.

Процеси екологізації усіх секторів міської економіки мають здійснюватися на основі суттєвого зростання рівня інформування всіх верств населення з екологічних проблем розвитку міста, екологічної освіти, просвіти та в першу чергу управлінців, поступового формування нової культури виробництва та споживання.

Формування системи екологічної культури лучан має сприяти:

- інтеграції зусиль мешканців міста на вирішення проблем збереження та покращення стану довкілля;

- підвищення відчуття особистої відповідальності за вплив на навколишнє середовище осіб, що приймають рішення;

- формуванню усвідомленої активної життєвої позиції молоді;

- формуванню активної, соціально відповідальної позиції працівників підприємств, що є забруднювачами навколишнього середовища;

- зростанню рівня духовності на зміни вектору потреб: оптимізація матеріальних та зростання культурно-інформаційних та ін.

Задля цього необхідне вирішення наступних завдань:

- забезпечення відкритості та доступності екологічної інформації для населення міста, формування нової інформаційної культури, створення єдиного інформаційного поля формування та реалізації екополітики;

- розробка політики послідовної екологізації усіх секторів міської економіки (визначення екологічних аспектів функціонування усіх галузевих структурних підрозділів Луцької міської ради) та забезпечення її реалізації;

- як пріоритетне завдання - визначення гуманітарних аспектів екополітики - екологічних аспектів розвитку системи освіти, культури і науки м.Луцька та відповідних індикаторів ефективності;

- забезпечення системності екологічної просвіти у системі дошкільного виховання з залученням сучасних інноваційних практик, ігрових засобів, ін.;

- забезпечення системності процесів еколого-просвітницької діяльності у рамках навчально-освітніх закладів, закладів позашкільної освіти (з залученням сучасних інтерактивних практик та ігрових засобів просвіти задля сталого розвитку, розвитку молодіжних екоклубів, гуртків, конкурсів, ін. культурно-масових заходів екологічного спрямування, що сприяють формуванню здорового способу життя);

- підготовка плану сприяння розвитку формальної та неформальної освіти та просвіти задля сталого розвитку у системі вищих навчальних закладів Луцька на основі аналізу існуючої практики та підтримки розвитку мережі студентських екоклубів, міжнародного молодіжного екотуризму, ін.;

- сприяння та системна підтримка розвитку громадського екологічного руху, неурядових громадських екологічних організацій, у т.ч. через формування ринку екологічних робіт та послуг, формування мережі сприяння безперервній екологічній освіти населення протягом всього життя;

- як пріоритетне завдання - забезпечення високої екологічної компетенції державних службовців з урахуванням сучасних міжнародних, європейських і національних вимог щодо сталого, еколого збалансованого розвитку;

- системна організація широкої інформаційної кампанії с питань сталого, екологічно збалансованого розвитку для всіх верств населення міста з залученням усіх комунальних ЗМІ, у т.ч. радіо, телебачення;

- формування та розвиток системи соціальної екологічної реклами, системи розповсюдження інформації щодо стану довкілля;

- розвиток демократичних процесів та залучення широких верств населення до прийняття рішень з питань екополітики;

- розвиток мережі еколого-просвітницьких центрів на базі закладів природно-заповідного фонду, формування програм «Екологічна стежина» для розвитку екотуризму на території міста;

- посилення дієвості міжнародного співробітництва Луцька у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального природокористування.

Основні напрямки роботи:

- налагодження співпраці з науковими, науково-дослідними, освітньо-виховними закладами,  що працюють в галузі екологічної освіти і виховання;

- підтримка наукових досліджень та розробок в галузі екології;

- підтримка діяльності громадських екологічних організацій;

- проведення природоохоронних акцій та залучення до участі в них мешканців міста;

- створення та розширення мережі еколого-просвітницьких центрів.

Екологічна культура лучан повинна формуватися впродовж всього життя  і, перш за все, у системі освіти: школі, середніх і вищих навчальних закладах, центрах професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також на рівні підприємств та організацій, на рівні органів самоорганізації громадян за місцем проживання. Вкрай необхідною є екологічна освіта державних службовців, що сьогодні приймають доленосні рішення щодо розвитку міста і не завжди мають змогу бачити усі можливі негативні наслідки власних дій, що передадуться нащадкам.

У центрі уваги має бути кожен лучанин з малечку і до старості, саме його просвіта та інформування має сформувати мотивацію до власних екологічно відповідальних дій, нову культуру поведінки в умовах великого міста.

Розділ 2

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

2.1 Основні напрями забезпечення сталого розвитку міста

Сучасне розуміння економічної динаміки об’єднує в цілісну систему принципи економічної ефективності, соціальної захищеності й екологічної безпеки. В цій єдності реалізується системний принцип стабільного розвитку (sustainable development), що і відрізняє його від попередніх стратегій розвитку.

Вирішальне значення в формуванні концепції стабільного розвитку мав Глобальний Самміт (Конференція ООН по навколишньому середовищу і розвитку), що проходив в 1992р. В Ріо-де-Жанейро. Декларація Конференції включає в себе 27 рекомендацій і принципів, які розкривають сутність і цілі реалізації концепції сталого, гармонійного розвитку.

економіка

Суспільний добробут

довкілля

Суспільний добробут

економіка

довкілля

Генеральний план м.Луцька на період до 2031 року визначає, що стратегічним напрямком розвитку Луцька є формування високоефективного господарського комплексу, орієнтованого на досягнення сталого економічного і соціального розвитку міста на довгострокову перспективу на основі об’єднання економічних, соціальних та екологічних інтересів, з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і максимально ефективним використанням його ресурсного потенціалу в інтересах підвищення рівня та якості життя населення.

Сталий (соціо-еколого-економічно збалансований, екологічно безпечний, врівноважений, стійкий, гармонійний) розвиток – це така модель соціально-економічного розвитку, за якого життєві потреби кожного покоління людей задовольняються без шкоди для майбутніх поколінь.

Тобто, відповідно до сучасного екологічного підходу, сталий розвиток – це такий розвиток, який не виводить людство (країну, регіон, місто) за межі господарської ємності біосфери (певної географічної території, ландшафтної екосистеми), не викликає у навколишньому природному середовищі процесів руйнування, деградації, виникнення непридатних для життя людини умов.

Саме тому одним із найважливіших програмних принципів стратегії перспективного соціально-економічного розвитку м. Луцька у XXI столітті є необхідність екологічної експертизи кожного рішення міської влади, яке може торкатися впливу на навколишнє природне середовище в місті.

Політика сталого розвитку означає, що екологічна політика в м. Луцьку (як її складова) має передбачати дотримання деяких принципів, які й визначають сталий розвиток міста:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

- забезпечення збалансованості екологічного, соціального та економічного факторів соціально-економічного розвитку м. Луцька на основі реалізації науково обґрунтованої політики екологізації всіх його складових.

Потрібно визначити основні щорічні екологічні показники соціально-економічного розвитку міста (ввести їх до складу основних статистичних показників соціально-економічного розвитку міста як самоврядної території), визначити основні аспекти екологізації галузей міської економіки та затвердити показники екологічного спрямування, що можуть визначати ступінь екологізації галузі, рівень екологічної культури виробництва та споживання у м. Луцьку.

На основі визначених та затверджених основних екологічних показників соціально-економічного розвитку міста, окремих галузей міської економіки Луцька міська рада та її виконавчий орган мають здійснювати контроль та щорічну оцінку ефективності вжитих заходів для забезпечення сталості розвитку міста в галузі охорони навколишнього природного середовища, організувати інформування населення щодо реального стану забезпечення сталого екологічного розвитку міста.

В рамках реалізації Програми на найближчі роки визначено такі екологічні індикатори сталого розвитку міста:

- Фінансування екологічних та природоохоронних заходів (в % від бюджету міста),

- Якість атмосферного повітря, поверхневих вод та питної води за даними аналітичних вимірів,

- Відсотковий показник кількості  перероблених та знешкоджених відходів у порівнянні з обсягами утворених за той же період,

- Забезпеченість зеленими насадженнями загального користування одного жителя м. Луцька,

- Процентне співвідношення площі природно-заповідного фонду міста до його загальної площі,

- Здоров’я населення (щорічні показники захворюваності, які зумовлені станом довкілля: захворювання кишково-шлункового тракту, органів дихання, онкозахворювання, інфекційні тощо).

2.1.1. Основні напрямки екологізації економіки м. Луцька

Екологізація промислового виробництва. Екологізацію промислового виробництва передбачається проводити на основі комплексності рішень щодо розвитку промисловості з питаннями охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій. При цьому передбачається:

- обов'язковість екологічної експертизи всіх проектів та бізнес-планів промислового спрямування;

- недопущення введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх екологічних вимог, передбачених нормативною та проектною документацією, і виконання заходів екологічного спрямування, передбачених у проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення);

- при проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечуватиметься екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів можливих шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому мають передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їхня ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

- підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана зі шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію, мають бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їхнього знешкодження, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів та рівня шкідливого впливу на навколишнє середовище.

- необхідно забезпечити винесення екологічно небезпечних підприємств, які з об'єктивних причин неможливо закрити, за межі житлових зон міста.

Екологізація капітального будівництва. При здійсненні або проектуванні нового будівництва в місті передбачається:

- розміщення та нову забудову здійснювати з урахуванням екологічної ємності території, дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки;

- при реалізації Генерального плану розвитку Луцька і розміщення нового будівництва визначати режим використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки у приміських та зелених зонах за погодженням з радами, на території яких вони знаходяться, відповідно до законодавства України.

Екологізація міського транспорту. Першочергова увага приділятиметься забезпеченню зменшення негативного впливу транспортного комплексу на стан довкілля, запобіганню зростання обсягів викидів забруднюючих речовин автотранспортними засобами шляхом реалізації затверджених програмних заходів. Передбачається:

- використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил, присадок до них та палива, модифікаторів кінематичних вузлів автомобілів, впровадження каталітичних перетворювачів палива та ін., що приведе до зменшення витрат пального, зменшення викидів забруднюючих речовин та збільшення моторесурсів двигунів;

- жорсткий контроль за якістю пального, що постачається і реалізується в місті автозаправочними станціями, його відповідністю державним стандартам;

- заміни на автотранспорті палива нафтового походження екологічно чистим, передусім в системі комунального транспорту;

- забезпечення максимально можливого перевезення пасажирів на електротранспорті.

Утилізація та знешкодження всіх видів відходів. З метою очищення міста від відходів необхідно:

- розробка якісно нової системи управління відходами у м. Луцьку (територіально-цілісної, муніципальної системи поводження з відходами виробництва та споживання);

- перехід до мало- і безвідходних технологій виробництва продукції, забезпечення замкнених циклів ресурсоспоживання з метою зниження обсягів відходів та зменшення ресурсної залежності міста від завозу сировини та матеріалів за рахунок зниження витрат первинної сировини (особливо імпортної) в загальному обсязі ресурсоспоживання;

- поліпшення діючих і створення нових технологій виробництва та використання найважливіших видів вторинних ресурсів, утилізація відходів на місцях їхнього утворення (застосування комплексних схем використання відходів як вторинних ресурсів);

- недопущення стихійних звалищ в місті для складування та захоронення відходів;

- організація (замовлення) науково-дослідних і конструкторських розробок перспективних ресурсозберігаючих та маловідходних технологій, що передбачають ефективне використання мінерально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів;

- створення сприятливих умов для залучення підприємницьких структур до реалізації Програми;

- налагодження конструктивних взаємовигідних відносин у сфері співробітництва з використання, переробки та утилізації відходів із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями.

Особливої уваги потребує екологізація галузі енергетики, сфери торгівлі (упаковка), будівельного комплексу міста.

Удосконалення екологічного планування. Світовий досвід довів, що покращення стану довкілля потребує запровадження сучасного стратегічного планування та програмно-цільового управління, що визначає і корегує діяльність великої кількості виконавців, наперед визначених і узгоджених завдань.

В умовах розвитку місцевого самоврядування необхідним є розробка єдиної стратегії екополітики для усіх секторів економіки міста та створення ефективної моделі системи екологічного управління.

Модель прийняття рішень щодо розвитку міста (програми розвитку окремих галузей) потребує переходу від переважно галузевої схеми, без необхідного врахування впливу на стан здоров’я населення та навколишнього середовища, до моделі сталого, екологічно збалансованого розвитку міста. Необхідним є проведення кропіткої роботи щодо інвентаризації екологічних аспектів міської економіки та актуалізації екологічної політики.

Головна мета - забезпечення поступового переходу м. Луцька на засади сталого, екологічно збалансованого розвитку на основі єдиної науково-технічної та соціально-економічної політики у природокористуванні та збереженні здоров’я населення, більш активне впровадження механізмів інтеграції екополітики у секторальну економіку міста та збільшення її ефективності.

Міжнародне співробітництво.

Україна активно розвиває міжнародне природоохоронне співробітництво в багатьох сферах і напрямах з країнами, міжнародними організаціями й інституціями як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні.

Основним завданням в цій галузі є реалізація інтересів м. Луцька шляхом участі у вирішенні екологічних проблем в інтересах сталого розвитку обласного центру. Для цього необхідні:

- сприяння екологізації соціально-економічного розвитку міста в межах діючих і запланованих міжнародних договорів;

- активізація роботи з впровадження міжнародного досвіду на підприємствах та в установах м.Луцька більш чистих технологій і послідовної екологізації шкідливих виробництв з участю Європейської комісії;

- активна участь в роботі загальнодержавних та міжнародних екологічних організаціях та програмах, у тому числі в тих, які входять до системи організацій Європейського союзу;

- забезпечення обов'язкової державної екологічної експертизи та екологічного контролю за всіма міжнародними програмами і проектами, котрі реалізуються на території міста;

- активізація роботи із залучення зарубіжних інвестицій у природоохоронну діяльність в м. Луцьку.

Реалізація основних стратегічних програмних напрямків та заходів Програми має стати необхідним кроком переходу Луцька до збалансованого еколого-економічного розвитку, послідовного ресурсозбереження та раціонального використання природних ресурсів.

Актуальним для обласного центу у найближчі роки є розробка нових механізмів організаційно-економічного, адміністративного та ін. заохочення суб’єктів господарської діяльності до еколого орієнтовної діяльності, створення нормативно-правової та інституційної бази для органів місцевого самоврядування по розробці та впровадженню стратегії сталого розвитку міста, принципово нової організаційно-управлінської моделі “еко-соціальної ринкової економіки”.

2.2.  Механізм організаційно-фінансового забезпечення реалізації Програми

Правові засади здійснення екологічної політики в м.Луцька складаються із державного законодавства, нормативних документів, прийнятих органами центральної та місцевої влад в галузі природоохоронних, та програмних заходів, затверджених Луцькою міською радою і обов’язкових до виконання всіма суб’єктами господарської діяльності на території міста.

Першочергові заходи по реалізації основних напрямків екополітики м.Луцька, що включені до нової середньострокової екологічної програми м. Луцька мають бути пріоритетними при визначенні параметрів розвитку міста, у т.ч. економічних та фінансово-організаційних.

Джерелами фінансування виконання заходів Програми є:

-  кошти державного та міського бюджетів;

-   кошти міського природоохоронного фонду;

-   кошти підприємств, установ та організацій;

- кошти з інших джерел (що не суперечить вимогам чинного законодавства - добровільні внески, інвестиції тощо).

Ресурсне забезпечення виконання Програми

| № з/п | Джерела фінансування | Всього, тис. грн. | 2010 р., тис. грн. | 2011 р., тис. грн. | 2012 р., тис. грн. | 2013 р., тис. грн. | 2014 р., тис. грн. | 2015 р., тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 135371,006 | 6991,006 | 19948,900 | 41052,700 | 33703,300 | 17350,200 | 16324,900 |
| 1.1. | коштів міського бюджету, з них міського фонду ОНПС | 19760,680 4030,680 | 1668,280 568,280 | 3878,000 628,000 | 7473,500 558,500 | 2667,900 862,900 | 2104,000 724,000 | 1969,000 689,000 |
| 1.2. | коштів державного бюджету | 61800,00 | 440,000 | 12272,000 | 12272,000 | 12272,000 | 12272,000 | 12272,000 |
| 1.3. | інші джерела | 14370,00 | 160,000 | 680,000 | 6275,000 | 5105,000 | 1500,000 | 650,000 |
| 1.4. | власні кошти підприємств, установ та організацій | 39440,326 | 4722,726 | 3118,900 | 15032,200 | 13658,400 | 1474,200 | 1433,900 |

Затверджена Програма реалізує екологічні аспекти стратегії розвитку м. Луцька на період до 2015р. і є складовою щорічної загальноміської Програми соціально-економічного розвитку м. Луцька.

Чітких моніторингових досліджень про витрати на виконання природоохоронних заходів, передбачених „Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища м.Луцька  на період 2000-2010 роки” провести неможливо, оскільки витрати на виконання заходів не були чітко окреслені як за роками, так і за джерелами фінансування. Проте за приблизними розрахунками складали близько 2,5% від загального обсягу видатків місцевого бюджету (у т.ч. за рахунок коштів фонду - 0,085%). На 2009 рік обсяги надходжень до міського фонду охорони навколишнього природного середовища становлять близько 400 тис. грн. на рік.

З метою прискорення темпів вирішення екологічних проблем міста необхідно „Комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на  період до 2015 року”, віднести до основних програм соціально-економічного розвитку міста та забезпечити її фінансування у повному обсязі.

Крім того, необхідне проведення організаційних заходів щодо:

- введення плати за забруднення атмосферного повітря автотранспортом, який знаходиться у приватному користуванні, що дозволить суттєво збільшити міський фонд охорони навколишнього природного середовища;

- введення плати за скиди забруднюючих речовин у дощову каналізацію міста Луцька.

Визначені Програмою відповідальні виконавці несуть безпосередню відповідальність за вчасність та ефективність реалізації затверджених програмних заходів. Для забезпечення цього щорічно при формуванні проекту загальноміської Програми соціально-економічного  розвитку м.Луцька відповідальні виконавці на основі затвердженої загальноміської екологічної Програми складають переліки галузевих програмних заходів екологічного спрямування, за погодженням з відділом екології Луцької міської ради та надають йому щоквартально звітну інформацію щодо їх реалізації відповідно регламенту (Додаток 2).

Відповідальні виконавці Програми надають звітну інформацію щодо реалізації заходів Програми відповідно затверджених форм та регламенту (Додаток 2), що визначені у проекті Програми.

В процесі розгляду виконання Програми здійснюється її актуалізація – доповнення її новими заходами та виключення тих, що втратили актуальність.

Фінансування з міського природоохоронного фонду здійснюється на договірних умовах з підприємствами, установами та організаціями головним розпорядником коштів фонду (визначається рішенням сесії міської ради про міський бюджет та кошторисом видатків фонду).

2.3 Очікувані результати виконання Програми

За результатами розробки та подальшого впровадження Програми очікується:

оздоровлення та формування екологічно сприятливого міського середовища шляхом зменшення забруднень атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів завдяки зменшенню обсягів промислових та побутових відходів, захисту зелених насаджень та природних ландшафтів;

підвищення рівня екологічної культури лучан, більш широке залучення громадськості до визначення і вирішення місцевих, загальноміських і регіональних екологічних проблем, формування екологічної культури учнівської молоді через введення  екологічного навчання;

вдосконалення системи стратегічного екологічного планування та управління розвитком м. Луцька шляхом застосування програмно-цільової методології;

покращання координації діяльності структурних підрозділів Луцької міської ради щодо розробки та реалізації екологічної політики у місті;

розробка та впровадження нормативних документів, спрямованих на мотивацію охорони довкілля Луцька, що враховують досвід ЄС;

запровадження і вдосконалення систем екологічного менеджменту у місті, що сприяє раціональному розподілу ресурсів територіальної громади Луцька у вирішенні гострих екологічних проблем у середньо- та довгостроковій перспективі;

розширення міжнародного співробітництва у справах захисту довкілля та унормування санітарно-гігієнічного стану міського середовища, обміну досвідом між фахівцями Луцька та міст-побратимів;

покращання підготовки кадрів для вирішення екологічних проблем міста;

забезпечення активної участі неурядових громадських організацій та закладів позашкільної освіти до просвітницько-виховної роботи в галузі охорони довкілля міста.

2.4 Контроль та управління реалізацією Програми

Програма вцілому має складну функціональну територіально-цілісну структуру проблем та заходів, тобто має комплексний міжвідомчий характер. Тому, з урахуванням попереднього досвіду застосування програмно-цільового методу екологічного управління розвитком міста для забезпечення ефективної реалізації Програми закладено відповідну систему організаційно-інформаційного механізму.

Контроль ходу реалізації Програми має здійснюватися на основі системи показників чи індикаторів трьох категорій, які можуть мати кількісний чи якісний характер:

-    загально статистичні показники (індикатори) якості довкілля,

-  узагальнені показники природоохоронних ефектів від виконання окремих проектів та заходів,

- дані щодо виконання окремих заходів за результатами щорічного моніторингу виконання Програми.

Загально статистичні показники (чи індикатори) якості довкілля мають визначатися на основі статистичних екологічних показників соціально-економічного розвитку м. Луцька (показників охорони атмосферного повітря, охорони на раціонального використання водних і земельних ресурсів, збереження та розвитку озеленених територій та природних комплексів, системи поводження з відходами, стану екологічної безпеки, ін.).

Узагальнені показники природоохоронних ефектів від виконання окремих проектів та заходів можуть мати кількісний чи якісний характер (наприклад, стан розвитку екологічної культури) та враховувати визначені екологічні індикатори сталого розвитку міста.

Для контролю виконання окремих заходів Програми можуть використовуватися індикатори якісної оцінки:

0 – захід не виконується,

1 - захід знаходиться у початковій стадії впровадження (частіше – стадія проектування),

2 – захід виконується (% виконання),

3 – захід впроваджено.

Здійснення системного періодичного моніторингу виконання Програми забезпечує поточний контроль та контроль виконання проектів та заходів, розрахованих на довгострокову перспективу. Він здійснюється за звітною інформацією від відповідальних виконавців у терміни та за формою, що визначені у регламенті (Додаток 2), за результатами можливих експертних оцінок та на основі загально статистичних показників.

Для оцінки ефективності реалізації механізмів міської екополітики система моніторингу виконання Програми має обов’язково доповнюватися здійсненням моніторингу її ефективності, результативності.

Контроль виконання довгострокових проектів та заходів здійснюється на основі усіх груп індикаторів, але основу складають узагальнені показники природоохоронних ефектів від виконання основних заходів Програми.

Механізм адаптивного управління реалізацією Програми здійснюватиметься шляхом можливого її корегування за підсумками щорічних моніторингових досліджень стану виконання, даних моніторингу соціально-економічних проблем розвитку районів міста (екологічний аспект), у разі зміни нормативно-правових засад державно-регіональної екополітики.

Узгодження галузевих міських цільових програм має здійснюватися на основі обов’язкової еколого-економічної оцінки галузевої програми, оцінюється мета та основні програмні заходи на відповідність загальноміській природоохоронній Програмі.

Механізм залучення громадськості та інформування громади міста: громадськість залучається як на стадії розробки Програми, так і на стадії її впровадження. На стадії розробки залучалися представники міських екологічних організацій. Обов’язковим є забезпечення доступу до інформації усіх зацікавлених верств населення.

2.5  Етапи реалізації Програми

1 етап: 2010  рр. – підготовчий етап.

Головні завдання:

подальша системна інвентаризація екологічних аспектів у політиці соціально-економічного розвитку міста, у т.ч. систематизація нормативно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення системи прийняття рішень;

розробка екологічно-орієнтованого бюджетного плану на 2010 р.;

визначення основних показників (індикаторів) екологічної ефективності соціально-економічного розвитку м.Луцька;

удосконалення системи муніципального екологічного управління, на засадах відкритості, демократичності та розвитку місцевого самоврядування;

удосконалення практики програмно-цільового методу екологічного управління, у т.ч. шляхом оптимізації кількості програм екологічного спрямування;

сприяння переходу від оперативного до стратегічного планування та стратегічної екологічної оцінки проектів та програм;

створення єдиного інформаційного поля формування та реалізації механізмів екополітики, єдиної науково-технічної політики у галузі екології.

2 етап: 2011-2014рр. – основний етап.

Забезпечення виконання основних проектів та заходів Програми, визначення подальшої стратегії та шляхів вирішення нових проблем.

Практична реалізація спільного економіко-екологічного планування розвитку галузей та території – початок якісних змін, реалізації стратегії розвитку м. Луцька на період до 2015р.

3 етап: 2015 рр. - заключний етап.

Аналіз стану реалізації Програми, підготовка підсумкового звіту та проекту нової міської програми екологічних дій.

2.6.  Регламент надання звітної інформації щодо стану  виконання

Програми

1. Для організаційного-інформаційного забезпечення здійснення моніторингових функцій (контролю та аналізу) стану виконання Програми, забезпечення прозорості та спрощення процедури надання звітної інформації встановлюється єдиний порядок за строками та формою для усіх її  виконавців:

2. Звітними періодами виконання програмних заходів визначаються:

- 1-й  період:   за підсумками 3-х місяців року;

- 2-й  період:   за підсумками 6-ти місяців;

- 3-й  період:    за підсумками 9-ти місяців;

- 4-й  період:     за підсумками року.

3. Форма та терміни надання звітної інформації щодо стану реалізації програмних заходів є єдиними для усіх виконавців Програми.

Необхідна додаткова інформація, зауваження чи пропозиції  надаються у довільній формі.

4. Інформація щодо ходу виконання заходів Програми має направлятися виконавцями координатору Програми – відділу екології Луцької міської ради у такі терміни:

-  за перший період:       до    7 квітня звітного року;

-  за другий період:         до    7 липня;

-  за третій період:          до     7 жовтня ;

- за підсумками року:  до 5 січня наступного за звітним періодом року.

Даний Регламент забезпечує прозорість та спрощення процедури надання та отримання звітної інформації для вчасного аналізу та обміну інформацією щодо ходу реалізації Програми, створення єдиного інформаційного поля щодо формування та реалізації механізмів міської екополітики, забезпечення вчасного вироблення необхідних дій по

Заходи для покращення та стабілізації екологічної ситуації в м. Луцьку

Тис. грн.

| Тис. грн. Розділ І. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Виконавець | Проектна потужність/ Загальна кошторисна вартість | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Вартість | Сума | Джерела фінансування | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |
| 1 | Проведення інвентаризації джерел викидів на дільниці прокату автомобілів „Карт” | ПП „Продінвестфонд” | 10,0 | 10,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заміна трансформаторів з поліхлорбіфенілами на екологічно безпечні | ВАТ „СКФ Україна” | 22 шт. / 26000,0 |  |  |  |  |  |  | 13500,0 | Власні кошти |  | 12500,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна на печах відпалу природного газу на азот | ВАТ „СКФ Україна” | 1 шт. / 300,0 | 300,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція вентиляційної системи на гальванічній дільниці | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 40,0 | 40,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкція пилоочисного обладнання в цеху складального виробництва | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 7 шт. / 7,0 |  |  |  | 7,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернізація газифікаторів | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Встановлення газоочисного обладнання на котельні | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 60,0 | 60,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел | ВАТ „Волиньвтормет” | 1,35 | 0,1 | Власні кошти |  | 0,15 | Власні кошти |  | 0,2 | Власні кошти |  | 0,25 | Власні кошти |  | 0,3 | Власні кошти |  | 0,35 | Власні кошти |  |
| 10 | Впровадження струйно-нішевої технології спалювання палива | ДКП „Луцьктепло” | 4 котельні / 1800,0 | 300,0 | Державний бюджет |  | 300,0 | Державний бюджет |  | 300,0 | Державний бюджет |  | 300,0 | Державний бюджет |  | 300,0 | Державний бюджет |  | 300,0 | Державний бюджет |  |
| 11 | Футеровка витяжних каналів матеріалом фуранофлекс | ВАТ „Електротермо-метрія” | 2 шт. / 90,0 | 90,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Встановлення пило-очисного обладнання на бетонозмішувальному вузлі | ЗАТ „Луцькавтодор” | 3 джерела / 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 | Власні кошти |  | 83,0 | Власні кошти |  | 83,0 | Власні кошти |  |
| 13 | Встановлення пилоочисного обладнання на асфальтозмішувальній установці | ТзОВ „ЛАД БЕТОН” | 300,0 |  |  |  | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво критих складів для зберігання кам’яних матеріалів | ТзОВ „ЛАД БЕТОН” | 230,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 | Власні кошти |  | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | ТзОВ „Волинський автоцентр КамАЗ” | 7,0 | 7,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна транспортних засобів на більш екологічно чисті моделі | ТзОВ „ТЛТД ПМК-20” | 2 од. / 250,0 |  |  |  | 100,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |
| 17 | Встановлення пиловловлюючих установок типу „Циклон” на станки для заточування інструментів | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 6 шт. / 50,0 | 25,0 | Власні кошти |  | 25,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дослідження стану якості атмосферного повітря в місті пересувною лабораторією | Волинський обласний центр з гідрометеорології | 4 додаткові точки / 100,0 |  |  |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  |
| 19 | Проведення режимно-налагоджувальних робіт на котлоагрегатах, що забезпечує зниження рівня забруднення атмосфери | ДКП „Луцьктепло” | 80 об’єктів / 130,0 | 18,0 | Власні кошти |  | 20,0 | Власні кошти |  | 20,0 | Власні кошти |  | 22,0 | Власні кошти |  | 25,0 | Власні кошти |  | 25,0 | Власні кошти |  |
| 20 | Оснащення пунктів контролю перевірки токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів газоаналізаторами і димомірами | Підприємство „Волиньавтомото-сервіс” | 10 тис. авт./рік / 800,0 | 400,0 | Власні кошти |  | 400,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкція вентиляційної системи в цеху лиття та екструзії | ВАТ „Луцькпластмас” | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкція вентиляційної системи на виробництві пакувальних плівок | ЗАТ СП „Теріхем-Луцьк” | 11,0 | 11,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Встановлення теплообмінників-утилізаторів на джерелах викидів | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 4 шт. / 200,0 | 100,0 | Власні кошти |  | 100,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Встановлення циклону на бетонно-розчинному вузлі | ТзОВ „Завод будівельних конструкцій” | 65,0 | 15,0 | Власні кошти |  | 15,0 | Власні кошти |  | 15,0 | Власні кошти |  | 20,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Влаштування системи аспірації у відділенні подрібнення породи | ПП „Поликруд” | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | Власні кошти |  |
| 26 | Придбання та встановлення технологічних установок очистки газопилового потоку | ДП МОУ ЛРЗ „Мотор” | 99,7 % ККД / 7 шт. / 70,0 | 20,0 | Власні кошти |  | 30,0 | Власні кошти |  | 10,0 | Власні кошти |  |  |  |  | 10,0 | Власні кошти |  |  |  |  |
| 27 | Встановлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря на новозбудованих площах (установка РУДГ корпус №8, «Совпліми» корпуси №4, №3 і т.д.) | ДП „АСЗ № 1” ВАТ „ЛуАЗ” | 800,0 | 800,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | ДП „АСЗ № 1” ВАТ „ЛуАЗ” | 11,0 |  |  |  | 3,5 | Власні кошти |  | 3,5 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Власні кошти |  |
| 29 | Переведення 2-х одиниць автомобільного транспорту (автобуси ПАЗ) на стиснений газ | ВАТ „Таксосервіс” | 60,0 | 30,0 | Власні кошти |  | 30,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкція пилоочисного обладнання в деревообробному цеху | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 6 од. / 6,0 |  |  |  | 6,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 1,35 | 0,1 | Власні кошти |  | 0,15 | Власні кошти |  | 0,2 | Власні кошти |  | 0,25 | Власні кошти |  | 0,3 | Власні кошти |  | 0,35 | Власні кошти |  |
| 32 | Будівництво критих складів для зберігання інертних матеріалів | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 2 од. / 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 | Власні кошти |  | 45,0 | Власні кошти |  |
| 33 | Заміна транспортних засобів на більш екологічно чисті моделі | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 2 од. / 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Власні кошти |  |  |  |  | 150,0 | Власні кошти |  |
| 34 | Встановлення пиловловлюючих установок типу „циклон” на станки для заточування інструментів | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 2 од. / 16,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | Власні кошти |  | 8,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Інвентаризація джерел викидів | ДП Луцький спиртогорілчаний комбінат | 12,0 | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  |
| 36 | Реконструкція аспіраційних систем борошномельного виробництва | ПП „Імпалс” | 11,0 | 1,5 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  | 1,5 | Власні кошти |  |
| 37 | Модернізація вентиляційної системи столярної майстерні | ПП „Імпалс” | 3,0 | 1,0 | Власні кошти |  | 2,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Впровадження технології термодифузійного цинкування металовиробів | ЗАТ „Сяйво” | 150,0 | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Розроблення та впровадження на території міста проекту організації дорожнього руху | Департамент ЖКГ | 500,0 | 500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення пилоочисного обладнання на деревооброблювальному та заточувальному станках | ЖКП № 3 | 3 од. / 1,0 | 1,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Переведення автомобільного транспорту на газове обладнання | ЖКП № 3 | 1 од. / 5,0 |  |  |  | 5,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Інвентаризація джерел викидів | Луцьке під-мство електротранспорту | 15,0 | 15,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Переведення автомобільного транспорту на стиснений газ | КП „Зелене господарство м. Луцька” | 45,0 | 30,0 | Власні кошти |  | 15,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Інвентаризація джерел викидів | ЖКП № 11 | 9,6 | 9,6 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Придбання обладнання для проведення моніторингу якості довкілля м. Луцька | Відділ екології міської ради | 25,0 | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 32902,3 | 2961,3 |  |  | 1277,8 |  |  | 13965,9 |  |  | 13208,5 |  |  | 787,6 |  |  | 701,2 |  |  |
|  | Державний бюджет |  | 1800,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | Міський бюджет |  | 500,0 | 500,0 |  |  | --- |  |  | --- |  |  | --- |  |  | --- |  |  | --- |  |  |
|  | Міський фонд ОНПС |  | 125,0 | 25,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Власні кошти підприємств |  | 30477,3 | 2136,3 |  |  | 957,8 |  |  | 13645,9 |  |  | 12888,5 |  |  | 467,6 |  |  | 381,2 |  |  |

| Розділ ІІІ. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу (стаття Постанови КМУ № 1147) | Виконавець | Проектна потужність/ Загальна кошторисна вартість | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Вартість | Сума | Джерела фінансування |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | ОБ |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | ДБ |  |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  |  | ДБ |  |  | ДБ |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |
| 1 | Придбання пресу для пакування макулатури | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 1 шт. / 25,0 | 25,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання пресу для брухту чорних металів | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція складу для зберігання промислових відходів | ТзОВ „ТЛТД ПМК-20” | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | ВАТ „Хліб” | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | Власні кошти |  |  |  |  |
| 5 | Будівництво споруд для знешкодження та складування побутових відходів | КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” | 60,0 | 30,0 | 20,0 |  | МБ | 30,0 | 20,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,0 |  | Власні кошти |  | 10,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | ВАТ „Луцькпластмас” | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заходи щодо транспортування і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи), які утворились в дошкільних навчальних закладах та школах міста | Управління освіти Луцької міської ради | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |
| 8 | Придбання обладнання для роздільного збору відходів (контейнери) | ЗАТ СП „Теріхем-Луцьк” | 8 контейн. / 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 | Власні кошти |  |
| 9 | Придбання котла для утилізації відходів виробництва | ВАТ „Луцький картонно-руберойдовий комбінат” | 250 кВт / 200,0 | 200,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Будівництво та реконструкція споруд для збору та тимчасового складування побутових відходів виробництва (будівництво складу для розміщення прекурсорів та отруйних речовин, обладнання складу для зберігання добової норми ОРіП у корпусі № 8, облаштування складів для відходів виробництва ) | ДП „АСЗ № 1” ВАТ „ЛуАЗ” | 150,0 | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція складу для зберігання промислових відходів | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкція бункерів для зберігання відходів зерна | ПП „Імпалс” | 5,0 | 1,5 | Власні кошти |  |  | 2,0 | Власні кошти |  |  | 1,5 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво сміттєсортувальної лінії (в т.ч. розробка проекту) | Департамент ЖКГ | 9250,0 |  |  |  |  | 250,0 | МБ |  |  | 4500,0 | 500,0 | МБ | 4500,0 | 500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | Інші кошти |  | 4000,0 | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції та розширення ділянки складування відходів на полігоні ТПВ в с. Брище | Департамент ЖКГ, відділ екології | 22,680 | 22,680 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкція та розширення ділянки складування відходів на полігоні ТПВ в с. Брище | Департамент ЖКГ | 2000,0 | 500,0 | МБ |  |  | 1500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища | Відділ екології | 50,0 | 5,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 5,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 10,0 | МБ фонд ОНПС |  | 10,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 10,0 | МБ фонд ОНПС |  | 10,0 | МБ фонд ОНПС |  |
| 18 | Придбання обладнання для роздільного збору ТПВ (контейнери) | Відділ екології | 300,0 | 50,0 | 25,0 |  | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 25,0 |  | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 25,0 | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 25,0 |  | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 25,0 | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 25,0 | МБ фонд ОНПС |
|  |  |  |  |  | 25,0 |  | Інші кошти |  | 25,0 |  | Інші кошти |  | 25,0 | Інші кошти |  | 25,0 |  | Інші кошти |  | 25,0 | Інші кошти |  | 25,0 | Інші кошти |
| 19 | Будівництво критого складу для зберігання промислових відходів виробництва | ЖКП № 3 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Будівництво об’єкту для утилізації біологічних відходів (в т.ч. розробка проекту) | Управління охорони здоров’я міської ради | 450,0 |  |  |  |  | 50,0 | МБ |  |  | 400,0 | 50,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Впровадження інвестиційного проекту будівництва біоферментного заводу з утилізації мулових осадів методом термофільної біоферментації | КП „Луцькводоканал” | 60000,0 | 140,0 | ДБ |  |  | 11972,0 | ДБ |  |  | 11972,0 | ДБ |  | 11972,0 | ДБ |  |  | 11972,0 | ДБ |  | 11972,0 | ДБ |  |
| 22 | Спорудження установок для утилізації відходів деревообробної промисловості (придбання подрібнювача) | КП „Зелене господарство м. Луцька” | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Впровадження установки для виготовлення паливних брикетів з органічних залишків | КП „Зелене господарство м. Луцька” | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Організація системи збору і вилучення непридатних лікарських засобів | Управління охорони здоров’я | 5,0 | 5,0 | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Організація пункту приймання відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів | Відділ екології, спільне українсько-болгарське підприємство ТзОВ “УКРА – АБВ” (м. Львів) | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 77697,18 | 1129, 18 |  |  |  | 13881,0 |  |  |  | 22006,5 |  |  | 16564,0 |  |  |  | 12060,5 |  |  | 12056,0 |  |  |
|  | Державний бюджет |  | 60000,0 | 140,0 |  |  |  | 11972,0 |  |  |  | 11972,0 |  |  | 11972,0 |  |  |  | 11972,0 |  |  | 11972,0 |  |  |
|  | Міський бюджет |  | 8390,0 | 520,0 |  |  |  | 1820,0 |  |  |  | 5550,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | --- |  |  | --- |  |  |
|  | Міський фонд ОНПС |  | 247,680 | 52,68 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 35,0 |  |  |
|  | Власні кошти |  | 534,50 | 386,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 74,5 |  |  | 32,0 |  |  |  | 3,5 |  |  | 24,0 |  |  |
|  | Інші кошти |  | 8525,0 | 30,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 4375,0 |  |  | 4025,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |

Тис. грн.

| Розділ ІІІ. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу (стаття Постанови КМУ № 1147) | Виконавець | Проектна потужність/ Загальна кошторисна вартість | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Вартість | Сума | Джерела фінансування |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |
| 1 | Придбання пресу для пакування макулатури | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 1 шт. / 25,0 | 25,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання пресу для брухту чорних металів | СП ТзОВ „Модерн-Експо” | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція складу для зберігання промислових відходів | ТзОВ „ТЛТД ПМК-20” | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | ВАТ „Хліб” | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | Власні кошти |  |  |  |  |
| 5 | Будівництво споруд для знешкодження та складування побутових відходів | КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” | 60,0 | 30,0 | 20,0 |  | МБ | 30,0 | 20,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,0 |  | Власні кошти |  | 10,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | ВАТ „Луцькпластмас” | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заходи щодо транспортування і знешкодження відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи), які утворились в дошкільних навчальних закладах та школах міста | Управління освіти Луцької міської ради | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |
| 8 | Придбання обладнання для роздільного збору відходів (контейнери) | ЗАТ СП „Теріхем-Луцьк” | 8 контейн. / 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 | Власні кошти |  |
| 9 | Придбання котла для утилізації відходів виробництва | ВАТ „Луцький картонно-руберойдовий комбінат” | 250 кВт / 200,0 | 200,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Будівництво та реконструкція споруд для збору та тимчасового складування побутових відходів виробництва (будівництво складу для розміщення прекурсорів та отруйних речовин, обладнання складу для зберігання добової норми ОРіП у корпусі № 8, облаштування складів для відходів виробництва ) | ДП „АСЗ № 1” ВАТ „ЛуАЗ” | 150,0 | 150,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція складу для зберігання промислових відходів | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Придбання обладнання для збору ТПВ (контейнери) | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкція бункерів для зберігання відходів зерна | ПП „Імпалс” | 5,0 | 1,5 | Власні кошти |  |  | 2,0 | Власні кошти |  | 1,5 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво сміттєсортувальної лінії (в т.ч. розробка проекту) | Департамент ЖКГ | 9250,0 |  |  |  |  | 250,0 | МБ |  | 4500,0 | 500,0 | МБ | 4500,0 | 500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 | Інші кошти |  | 4000,0 | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції та розширення ділянки складування відходів на полігоні ТПВ в с. Брище | Департамент ЖКГ, відділ екології | 22,680 | 22,680 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкція та розширення ділянки складування відходів на полігоні ТПВ в с. Брище | Департамент ЖКГ | 2000,0 | 500,0 | МБ |  |  | 1500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |