Додаток

до рішення міської ради

_____________№___________

Програма

«Впровадження міжнародного проекту «Використання екологічних

і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | — |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління транспорту та зв’язку, департамент житлово-комунального господарства, відділ обліку та звітності |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 242,52 тис. євро (7 907,0 тис. грн*) |
|  | у тому числі: |  |
| 7.1. | - коштів бюджету міста | 24,97 тис. євро (814,00 тис. грн*) |
| 7.2. | - коштів інших джерел | 217,55 тис. євро (7 093,00 тис. грн*) |

*Розрахунки здійснено відповідно до курсу 1 євро = 32,6050 грн, як зазначено у Грантовому договорі, підписаному між адміністрацією краю Ліппе (ФРН) та грантодавцем.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма «Впровадження проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька»  розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька», який підготовлено адміністрацією краю Ліппе Федеративної Республіки Німеччина (Головний бенефіціар) та виконавчим комітетом Луцької міської ради (Бенефіціар) в рамках Програми «Партнерські проекти для сталого місцевого розвитку – NAKOPA 2018» та рекомендовано до фінансування з коштів Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Потреба реалізації вказаного проекту обумовлена необхідністю покращення якості надання послуг громадського транспорту у місті Луцьку, враховуючи швидкі темпи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, високий рівень користування населенням громадським транспортом, зростання потреби населення у покращенні якості надання послуг громадського транспорту у Луцьку.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація міжнародного проекту  «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька».

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Впровадження грантових проектів є дієвим механізмом для залучення позабюджетних коштів у розвиток міста. Міжнародний проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька», що буде впроваджуватися у 2019 році, допоможе значно покращити якість транспортних послуг, що надаються жителям міста Луцька.

В рамках зазначеного проекту передбачається закупівля та встановлення обладнання, розробка стратегічного документу, а також проведення заходів промоційного характеру, які мають на меті покращення якості надання послуг громадського транспорту.

За умови реалізації Програми та відповідно міжнародного проекту очікуються наступні результати:

- покращення якості надання послуг громадського транспорту;

- розроблена дорожня карта розвитку транспортної сфери завдяки підготовці Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури до 2024 року;

- поглиблення співпраці з побратимським краєм Ліппе Федеративної Республіки Німеччина;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, наведене у Додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники наведено у Додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності та постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Секретар міської ради                                                              Григорій ПУСТОВІТ

Вінцюк 777 905