Додаток 2

до Програми «Впровадження міжнародного

проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту

міста Луцька»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження міжнародного проекту

«Використання екологічних і розумних технологій

у системі громадського транспорту міста Луцька»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. євро) | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупівля та встановлення «розумних зупинок» та обладнання | 1.1. Закупівля та встановлення 14 «розумних зупинок» громадського транспорту 1.2. Закупівля та встановлення 22 «розумних табло» 1.3. Закупівля серверу | 2019 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 4,05 | 132,00 | Користувачі послуг громадського транспорту будуть інформовані про час прибуття транспорту на зупинки. Інформація, що надходитиме з камер відео спостереження, буде збережена на сервері. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 213,55 | 6 963,00 |  |
| 2. | Покращення компетенцій | 2.1. Поїздка експертів транспортної сфери міста Луцька до краю Ліппе 2.2. Організація навчань для водіїв та перевізників | 2019 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 3,52 | 115,00 | Представники транспортної сфери міста Луцька отримають нові знання, запозичать досвід німецьких колег. Водії та перевізники отримають знання щодо нових можливостей, які пропонує проект, щодо якісного надання транспортних послуг, ввічливого ставлення до пасажирів. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Розробка стратегічного документу | Розробка Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури до 2024 року | 2019 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 2,50 | 82,00 | Буде розроблена дорожня карта розвитку транспортної сфери. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Управління проектом, промоція | 4.1. Поїздки експертів краю Ліппе до міста Луцьк з метою супроводу реалізації проекту та консультування підготовки Стратегії 4.2. Оплата перекладацьких послуг 4.3. Виготовлення промоційних матеріалів, відео, розробка вебсайту та мобільних додатків 4.4. Фарбування 2 тролейбусів та їх ознакування промоційними закликами 4.5. Проведення аудиту проекту 4.6. Адміністративні витрати та покриття ризиків | 2019 | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 14,90 | 485,00 | Якісно реалізований проект, якісно підготовлена Стратегія. Підтримка належної комунікації між партнерами, якісно підготовлена звітність по проекту німецькою та українською мовами. Користувачі послуг громадського транспорту будуть проінформовані про можливості, які пропонує проект. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 4,00 | 130,00 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 242,52 | 7 907,00 |  |

Вінцюк 777 905