| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА вул. Богдана Хмельницького, 40А, м. Луцьк, 43025 Тел./факс 773150 E-mail: dzkg@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 34572192 __________________ № ___________________ |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |

Інформація

про підготовку господарства міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 18.05.2016 № 259-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 29.09.2016 проведена наступна робота.

Виконано капітальний ремонт 24 об’єктів вулично-дорожньої мережі на  загальну суму – 23 175,64 тис. грн. Загалом відновлено – 37 902  м2 твердого покриття на проїзній частині та тротуарах.

| №зз/п | Назва об’єкта | Вартість робіт, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт вул. Зв’язківців | 295,89 |
| 2 | Капітальний ремонт вул. Івана Кожедуба | 267,79 |
| 3 | Капітальний ремонт вул. Гетьмана Дорошенка від буд. №40 до вул. Січової | 301,41 |
| 4 | Капітальний ремонт вул. Князів Острозьких | 691,23 |
| 5 | Капітальний ремонт вул. Павла Пащевського (Воровського) | 631,62 |
| 6 | Капітальний ремонт вул. Петра Маха | 509,85 |
| 7 | Капітальний ремонт вул. Волинської | 1222,67 |
| 8 | Капітальний ремонт вул. Вахтангова | 1291,81 |
| 9 | Капітальний ремонт вул. Словацького на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Шевченка | 1291,56 |
| 10 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту з улаштуванням кишені на вул. Словацького | 1180,24 |
| 11 | Капітальний ремонт перехрестя вулиць Шевченка-Словацького та Винниченка-Словацького | 1401,09 |
| 12 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в сквері Героїв Майдану на проспекті Соборності | 685,74 |
| 13 | Капітальний ремонт заїзду з пр-ту Відродження до гімназії №18 з розширенням проїзної частини та влаштуванням тротуарів | 1359,69 |
| 14 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Гордіюк та вул. Ківерцівської | 1464,335 |
| 15 | Капітальний ремонт дорожнього покриття на шляхопроводі через вул. Ківерцівську | 1343,95 |
| 16 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Гордіюк та вул. Наливайка | 1479,045 |
| 17 | Капітальний ремонт з'їзду з шляхопроводу через вул. Ківерцівську | 1465,062 |
| 18 | Капітальний ремонт вул. Сапалаївської та Сковороди | 799,402 |
| 19 | Капітальний ремонт вул. Замкової | 985,10 |
| 20 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Кафедральної та вул. Плитниця | 362,10 |
| 21 | Капітальний ремонт вул. Плитниця | 1 267,18 |
| 22 | Капітальний ремонт вул. Кафедральної | 1 398,70 |
| 23 | Капітальний ремонт скверу на вул. Кафедральній | 603,297 |
| 24 | Капітальний ремонт під’їзної дороги до хлібозаводу з вул. Підгаєцької | 775,93 |
|  | Всього: | 23 175,64 |

Виконано капітальний ремонт 17 прибудинкових територій на суму – 15908,201 тис. грн.  Загалом відновлено – 36 235 м2  твердого покриття на проїзній частині та тротуарах.

| №з/п | Назва об’єкта | Вартість робіт, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на проспекті Соборності, 10, 12, 14 | 1386,170 |
| 2 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Соборності, 16 | 1088,928 |
| 3 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Володимирській, 95, 95а, 96 | 555,816 |
| 4 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Волі, 22 | 493,683 |
| 5 | Капітальний ремонт прибудинкової території на бульварі Дружби Народів, 13 | 663,116 |
| 6 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Володимирській, 97, 99 | 672,585 |
| 7 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Бенделіані, 3а | 873,022 |
| 8 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Гетьмана Мазепи,49 | 1111,786 |
| 9 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Волі, 37, 39, 39а | 1405,056 |
| 10 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Писаревського, 9, 11 | 705,839 |
| 11 | Капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Бенделіані, 1а | 602,128 |
| 12 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Степана Бандери, 18,20,22 | 667,543 |
| 13 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Конякіна, 12, 12а, 12б | 1 358,075 |
| 14 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Вавилова, 5 | 698,859 |
| 15 | Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Відродження,18 - вул. Січова,1 | 1 201,497 |
| 16 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Гордіюк, 8 | 1 056,930 |
| 17 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Гордіюк, 35 | 1 311,981 |
|  | Всього: | 15 908,201 |

Виконано поточний ремонт вулиць міста на загальну суму – 8 021,0 тис. грн. Загалом відремонтовано – 38 333 м2 вулично-дорожньої мережі.

| №зз/п | Назва об’єкта | Вартість робіт, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт вул. Гетьмана Сагайдачного | 193,646 |
| 2 | Поточний ремонт пр-ту Соборності та вулиць Наливайка, Гордіюк, Франка, Небережної, Яровиці, Кривий Вал, Коперника, Богдана Хмельницького, Генерала Шухевича, Прогресу, Ектроапаратної | 193,219 |
| 3 | Поточний ремонт вул. Ковельської, вул. Володимирської та вул. Глушець | 17,932 |
| 4 | Поточний ремонт пр. Молоді вул. Гордіюк, вул. Кравчука, вул. Ківерцівської, вул. Івана Кожедуба | 60,387 |
| 5 | Поточний ремонт вул. Винниченка, пр. Президента Грушевського, вул. Гулака-Артемовського, кільцевої розв'язки вул. Шопена – пр-ту Перемоги | 9,017 |
| 6 | Поточний ремонт бульвару Дружби народів, вул. Мамсурова, вул. Бенделіані, вул. Грабовського, вул. Шота Руставелі | 24,220 |
| 7 | Поточний ремонт вул. Франка, вул. Шевченка, вул. Паркової, вул. Словацького, вул. Яровиці, кільця вулиць Набережної - вул. Шевченка та перехрестя вул. Шопена – вул. Коперника, вул. Степана Бандери - вул. Винниченка | 8,903 |
| 8 | Поточний ремонт вул. Рівненської, вул. Дубнівської, вул. Задворецької, вул. Окружної, вул. Зв'язківців | 111,392 |
| 9 | Поточний ремонт вул. Ветеранів та вул. Гетьмана Дорошенка | 199,882 |
| 10 | Поточний ремонт вул. Балакирева | 175,070 |
| 11 | Поточний ремонт вул. Волинської, Макарова, Тарасова, Львівської, Набережної, Словацького | 193,664 |
| 12 | Поточний ремонт вул. Вишенського | 125,010 |
| 13 | Поточний ремонт вул. Руданського | 177,230 |
| 14 | Поточний ремонт вул. Ковельська, вул. Шопена, пр-т Василя Мойсея, вул. Стрілецької, та вул. Яровиці | 198,441 |
| 15 | Поточний ремонт вулиць Потебні, Гордіюк, Набережна, Шевченка, бульвар Дружби народів | 190,282 |
| 16 | Поточний ремонт вул. Шота Руставелі від перехрестя з вул. Грабовського до вул. Гостинна | 147,609 |
| 17 | Поточний ремонт вулиць Короленка, Шевченка, Даргомижського, Володимирської, Задворецької | 197,069 |
| 18 | Поточний ремонт перехрестя вул. Декабристів - вул. Вороніхіна, вул. Митрополита Андрея Шептицького та пр-ту Волі | 194,501 |
| 19 | Поточний ремонт вул. Декабристів | 199,939 |
| 20 | Поточний ремонт вул. Стара Дорога в районі буд. 22 | 159,619 |
| 21 | Поточний ремонт вул. Вороніхіна, вул. Франка, вул. Даргомижського, пр. Волі | 198,947 |
| 22 | Поточний ремонт тротуарів на вул. Конякіна (протезний цех) | 172,083 |
| 23 | Поточний ремонт в'їзду до буд.9 на пр-ті Відродження | 180,839 |
| 24 | Поточний ремонт вул. Семиренка | 178,210 |
| 25 | Поточний ремонт вул. Садової (Колгоспної) | 167,619 |
| 26 | Поточний ремонт вул. Садової | 86,074 |
| 27 | Поточний ремонт перехрестя вул. Семиренка і вул. Стефаника | 60,736 |
| 28 | Поточний ремонт вул. Західної | 68,749 |
| 29 | Поточний ремонт перехрестя вул. Рєпіна і вул. Садової | 56,882 |
| 30 | Поточний ремонт вул. Сєченова | 189,841 |
| 31 | Поточний ремонт вул. Зеленої | 64,206 |
| 32 | Поточний ремонт пров. Садового | 178,382 |
| 33 | Поточний ремонт вул. Лисенка | 161,107 |
| 34 | Поточний ремонт вул. Балківської | 110,992 |
| 35 | Поточний ремонт заїзду з вул. Степової на вул. Володимирську | 188,250 |
| 36 | Поточний ремонт вул. Петра Могили | 191,403 |
| 37 | Поточний ремонт вул. Стефаника | 12,910 |
| 38 | Поточний ремонт вул. Степана Мазурця | 190,556 |
| 39 | Поточний ремонт перехрестя вул. Островського –вул. Олександра Богачука | 173,401 |
| 40 | Поточний ремонт вул. Олександра Богачука | 171,967 |
| 41 | Поточний ремонт вул. Клима Савура - вул. Олександра Богачука | 165,483 |
| 42 | Поточний ремонт вул. Ціалковського | 110,100 |
| 43 | Поточний ремонт вул. Селищної | 190,535 |
| 44 | Поточний ремонт перехрестя вул. Кічкарівської з вул. Надозерної | 153,198 |
| 45 | Поточний ремонт тротуару на вул. Кічкарівської | 83,129 |
| 46 | Поточний ремонт вул. Кічкарівської | 177,030 |
| 47 | Поточний ремонт перехрестя вул. Кічкарівської з вул. Рилєєва | 170,645 |
| 48 | Поточний ремонт перехрестя вул. Кічкарівської з вул. Чернишевського | 190,467 |
| 49 | Поточний ремонт вул. Надозерної | 119,254 |
| 50 | Поточний ремонт заїзду на прибудинкову територію на вул. Світлу, 9 | 29,208 |
| 51 | Поточний ремонт вул. Волгоградської | 179,207 |
| 52 | Поточний ремонт пр-ту Відродження, пр-ту Соборності, вул. Теремнівської, вул. Ківерцівської | 184,287 |
| 53 | Поточний ремонт проспектів Молоді, Президента Грушевського, вулиць Привокзальної, Рівненської, Гулака-Артемовського | 190,135 |
| 54 | Поточний ремонт вул. Берестової | 158,032 |
| 55 | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Карбишева та під'їзду до зоопарку в м. Луцьку | 128,588 |
| 56 | Поточний ремонт вул. Селищна від буд. №22а до буд.№ 10 | 83,634 |
| 57 | Поточний ремонт вул. Рахманінова | 49,830 |
| 58 | Поточний ремонт заїзду до буд. 22 на пр. Волі | 77,564 |
|  | Всього: | 8 0210,0 |

Також капітально відремонтовано шляхопровід на вул. Гордіюк на суму – 1414,743 тис. грн. та капітальний ремонт підходів та колесовідбійного огородження на шляхопроводі по вул. Рівненській  на суму - 1 457,298  тис. грн.

Підприємством  ДКП «Луцьктепло» (Малютіна В. А.) інформація надається окремою довідкою.

Підприємством КП „Луцькводоканал” (Корчук І.М.) виконано ряд заходів, а саме:

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж  1,799 км, що складає 102,22% запланованого;

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0,098 км, що складає 196 % запланованого;

- замінено люків 23 одиниці, що становить 115% запланованого;

- замінено пожежних гідрантів – 8 шт. що складає 100% від запланованого;

- встановлено залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях 185 шт., що становить 115,6% запланованого;

- замінено засувок 13 шт., що становить 52% запланованого;

- проведено захист металевих конструкцій від корозії цеху насосних та очисних споруд каналізації 210 м2, що становить 100%.

На зазначені заходи підприємством використано 1454,27 тис. грн. (з урахуванням придбаних матеріалів): кошти підприємства – 719,87 тис.грн., місцевий бюджет – 734,4 тис. грн., що становить 178,3 % від запланованого.

Всього за вісім місяців поточного року ліквідовано 466 аварій на водопровідних мережах та 1935 аварій на мережах водовідведення, в тому числі їх прочистка, промивка, ліквідація засмічення.

На балансі КП «Луцькводоканал» перебуває 23 км кабельних підземних електролінії та 22 км повітряних електроліній, від яких здійснюється електропостачання артезіанських свердловин, водопровідно-каналізаційної мережі. Загальна протяжність водопровідних мереж – 314,9 км (в їх числі: водоводи - 61,2 км, вуличні водопровідні мережі -194 км та внутрішньо квартальні та внутрішньо дворові мережі – 59,7 км). Загальна протяжність каналізаційних мереж складає 207,5 км (в їх числі: головних колекторів - 56,9 км, вулично-каналізаційні мережі- 79,4 км, та внутрішньо квартальні та внутрішньо дворові мережі - 71,2 км)

Для аварійно-ремонтних робіт на підприємстві є в наявності ресурсотехнічне забезпечення, яке дозволяє оперативно вирішувати виробничі питання.

Така велика кількість аварій є наслідком зношеності мереж.  З загальної кількості водопровідних мереж - 53,4% мереж є аварійними та 51,2 % - аварійні каналізаційні мережі.

Станом на 01.09.2016 обсяг дебіторської заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становить 1801,5 тис. грн., в т.ч.:

- населення – 5114,8 тис. грн.;

- пільги та субсидії – 4 845,3 тис. грн.;

- державний бюджет – 91,6 тис. грн.;

- обласний бюджет – 2,9 тис. грн.;

- місцевий бюджет -  23,7 тис. грн.

- ДКП «Луцьктепло» - 249,9 тис. грн.;

- інші споживачі – 1163,9 тис. грн.

Підприємством «Луцькводоканал» станом на 01.09.2016 оплачено 57,4% вартості електроенергії. Обсяг заборгованості перед ПАТ «Волиньобленерго» за спожиті енергоносії складає 4608,6 тис. грн. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавались населенню станом на 01.09.2016 становить 4 789,2 тис. грн. На сьогодні також виникає обсяг заборгованості з різниці в тарифах для бюджетних установ (станом на     01.09.2016  – 2551,1 тис. грн.) та для інших споживачів (станом на 01.09.2016 – 1705,5 тис. грн.). Рівень відшкодування фактичних витрат діючими тарифами за 8 місяців 2016 року складає водопостачання – 95,3% та водовідведення – 91,2%, що призводить до нестачі обігових коштів, оплати в неповному розмірі за енергоносії, розтермінування сплати обов’язкових зборів та платежів. КП «Луцькводоканал» надало документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для усіх категорій споживачів. Проте на сьогодні дане питання залишається невирішеним і підприємство працює по збитковим тарифах.

На обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста станом на сьогоднішній день перебуває 1248  житлових будинків, загальною площею 2 млн. 297 тис.м2.

Із  них 5-и і  9-и поверхових -  475 будинків   та   773 будинки нижчої  забудови, в тому числі ветхих - 153.

Станом на 15.09.2016  на стадії завершення перебувають роботи з  підготовки житлових будинків в комплексі до експлуатації в зимовий період.

Профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 188 будинках (105% від запланованого заходами), гарячого водопостачання у 134 будинках (108% від запланованого заходами), холодного водопостачання - у 171 будинку (108% від запланованого заходами). Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 5 –ти  будинках.

На даний час, відповідно до рішення виконавчого комітету від 23.09.2016 №589-1, житлово-комунальні підприємства міста та ДКП „Луцьктепло” складають акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду та розробляють графіки подачі теплової енергії на будинки.

Силами ЖКП підготовлено 2363 під’їзди житлових будинків із виконанням робіт зі скління вікон на сходових клітках, ремонту дверей та встановлення пружин. З них у 100-а під’їздах  проведено косметичний ремонт сходових кліток. При ремонті сходових кліток використовуються кошти тарифу з утримання будинків. В окремих випадках, у випадку недостатності коштів тарифу, залучаються кошти мешканців на придбання  фарби або матеріалів для шпаклювання стін.

Відремонтовано 166 електрощитових із запланованих 158 одиниць. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в  41 будинку в кількості 137  одиниць.

Виконано силами  ЖКП  заміну водовідвідних пристроїв у 56 будинках протяжністю 693 м.п. Відремонтовано поточним ремонтом 12,566 тис. м2 покрівель в 159 будинках силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів, придбаних мешканцями, а саме:

- ЖКП №2 –  25 будинків, 1547 м2;

- ЖКП №3 –  41 будинків, 1846 м2;

- ЖКП №7 –  34 будинки, 1582 м2;

- ЖКП №11 –  26 будинків, 1841 м2;

- Товариство «М.Ж.К.» -  25 будинків, 4040 м2;

- ЛК ЖЕК №8  ЖБК –  16 будинків, 1710 м2.

Для забезпечення безпечної експлуатацію житлових будинків міста виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано роботи з капітального ремонту несучих конструкцій в житловому будинку на          пр-ті Соборності, 33. Cума коштів затрачених на виконання робіт у вказаному будинку становить 174,09 тис. грн.

На 2016 рік заплановано встановити 4-и  перетворювачі частоти в системі управління підвищувальними насосами  ЦТП на вул.Дубнівській, 12,  вул.Січовій,3а,  Київському майдані,11 та на пр.Відродження,12б. На даний час укладено два договори на встановлення перетворювачів за адресами пр.Відродження,12б та Київський майдан,11 на суму 168,482 тис. грн.

Станом на 29.09.2016 в департамент ЖКГ подано 35 проектів на встановлення вузлів обліку теплової енергії  на загальну суму 2 млн.550 тис.742 грн. – сума співфінансування  1 млн. 362 тис. 042  грн. На даний час проведено роботи по встановленню теплових лічильників у 9-ти житлових будинках на вул.Наливайка,14 та вул. Наливайка, 14а, вул. Польовій, 1, вул. Грабовського, 7, вул. На Таборищі, 7а, пр-ті Відродження, 8, вул. Дубнівській, 12, вул. В’ячеслава Чорновола, 2а. Сума виконаних робіт складає 325,9 тис.грн.

Завдяки своєчасному проведенню капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинках в місті Луцьку за останні роки  з 768  ліфтів жоден ліфт не було зупинено через несвоєчасне  проведення експертних обстежень чи капітальних ремонтів. Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів (які відпрацювали гранично встановлений термін 25 років) в житлових будинках в 2016 році виконано ремонт 48-ми ліфтів  в 19-ти будинках. Проведено збори мешканців щодо виконання капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансування у 12-ти будинках.

На даний час проведено капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Теремнівській, 89. Також розпочато проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі на пр-ті Відродження, 41б, вул. Володимирській, 108. Також найближчим часом буде розпочато проведення робіт по капітальному ремонту покрівлі на вул. Володимирській, 101, які планується провести до 20.10.2016.

Проведені роботи по капітальному ремонту фасаду житлового будинку на вул. Лесі Українки, 67, проектна вартість виконання робіт складає 1047,3 тис. грн. Також на даний час на 70% виконано роботи по капітальному ремонту фасаду житлового будинку на вул. Даньшина, 52а.

До кінця 2016 року заплановано виконати роботи по підведенню газопроводів до квартир в житловому будинку на вул. Шевченка, 37 (кошторисна вартість – 49,8 тис. грн.), які на даний час розпочаті. Також заплановано завершити  роботи по прокладанню внутрішніх газопроводів в житловому будинку на вул. Шевченка, 37а ( кошторисна вартість робіт – 195,2 тис.грн.).

Крім того проведено роботи з капітального ремонту:

- електромереж в житловому будинку на вул. В’ячеслава Хурсенка (Московській), 50в (кошторисна вартість 87,2 тис.грн.);

- гуртожитку виконкому на вул. Драгоманова, 29/14 на суму 84,27 тис.грн.;

- квартири соціального призначення на вул. Іова Кондзелевича, 30/9 на суму 34,2 тис.грн.

Необхідно зазначити, що біля 19% наявного житлового фонду на сьогоднішній день передано на обслуговування  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тобто із 295-ти зареєстрованих ОСББ самостійно  організовують роботу та відповідають за виконання  заходів по підготовці  житла до зими  276 ОСББ, які обслуговують 306 будинків.

Також  діє вже п’ятий  рік затверджена Луцькою міською радою Програма сприяння діяльності ОСББ. У 2016 році відповідно до розроблених проектів  для 12 ОСББ передбачено   кошти в сумі  1 млн. 650 тис.грн. для  капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних систем та покрівель, а також на впровадження енергозберігаючих заходів.

З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергоефективних заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників Луцькою міською радою прийнято  Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами. Вказаною Програмою передбачено відшкодування відсоткових ставок для тих об’єднань, які залучили кредитні кошти для ремонту своїх осель та впровадження енергоефективних заходів. За час дії Програми протягом 2013-2014 років позичальникам відшкодовано з місцевого бюджету  кошти в сумі 205,89 тис. грн. У 2015 році році відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами проводилося згідно 16 укладених договорів і сплачено на ці цілі 284,785 тис. грн.

В поточному році кількість позичальників зросла до 22, станом на 01.09.2016  бюджетом відшкодовано об’єднанням 551,2  тис. грн.

Проблемні питання для житлово-комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції.  На сьогоднішній день заборгованість населення за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 9 819,3 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства  наступна :

тис. грн.

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.2016 | Нараховано станом на 01.09.2016 | Оплачено станом на 01.09.2016 | Заборгованість на 01.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП №2 | 5,7 | 664,5 | 605,5 | 64,7 |
| ЖКП №3 | 510,9 | 2 987,5 | 2 653,9 | 844,5 |
| ЖКП №7 | -14,5 | 566,4 | 505,1 | 46,8 |
| ЛК ЖЕК№8 ЖБК | -8,1 | 579,0 | 527,2 | 43,7 |
| ЖКП №11 | 18,6 | 540,7 | 486,2 | 73,1 |
| Товариство «М.Ж.К.» | -10,1 | 866,0 | 752,6 | 103,3 |
| Разом | 502,5 | 6 203,1 | 5 530,5 | 1 176,1 |
| ДКП «Луцьктепло» | 4 174,8 | 20 074,9 | 22 883,9 | 1 365,8 |
| КП «Луцькводоканал» | 1 813,0 | 25 449,3 | 22 940,5 | 4 321,8 |
| Всього | 6 490,3 | 51 727,3 | 51 354,9 | 6 863,7 |

Директор департаменту ЖКГ                                                            Ю.І.Крась

Коленда 773160

Грабовська 773161

Яворський 773162

Назарук 773163