ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання робіт з підготовки

житлово-комунального господарства міста до роботи в                                                                       осінньо-зимовий період  2013-2014 років

З метою сталого функціонування господарства міста в умовах осінньо-зимового періоду 2013-2014р.р. розроблені та затверджені рішенням виконавчого комітету від 24.05.2013 № 296-1 заходи з підготовки підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до заходів підприємства житлово-комунального господарства   ведуть роботи з підготовки житлового фонду і комунального господарства до роботи в зимовий період.

Станом на 27.09.2013.

За кошти державної субвенції в міський бюджет проведено:

- капітальний ремонт доріг міста на суму 12 038 тис. грн. Виконано ремонт 22 вулиць площею 52 152 м2, а саме  на вул. Рівненській - 5625,7 м2,  перехресті вул. Рівненська-пр. Відродження – 1 638 м2, вул. Винниченка – 5 215 м2, перехрестя вул. Винниченка-вул. Бойка – 1600 м2, перехрестя пр. Перемоги-вул. Клима Савура – 3800 м2, перехрестя вул. пр.Перемоги-вул. Шопена – 1 400 м2, пр. Перемоги – 3150 м2, перехресті пр. Перемоги-вул. Грибоєдова-вул. Г. Шухевича – 5400 м2,   вул. Полонківська – 3812 м2, перехрестя вул. Львівська-вул. Полонківська –              3813 м2, вул. Стефаника – 643 м2, вул. Городецькій - 146 м2, вул. Набережній – 5524 м2, перехрестя вул. Набережна-вул. Шевченка – 3160 м2, вул. Єршова (542,2 м2 ), вул. Володимирська (1778 м2), вул. Глушець (671 м2), вул. Ковельська (1500 м2), вул. Яровиці (1600 м2), перехрестя вул. Героїв УПА-вул. Ківерцівська-вул. Набережна-вул. Стрілецька (680 м2), вул. П’ятницька гірка, перехрестя вул. Сенаторки Левчанівської-вул. Б. Хмельницького (роботи виконували ТзОВ „Луцька ДПМК та ТзОВ „Луцькавтодор-Сервіс”);

- поточний ремонт доріг на суму 1 588,0  тис.грн. Виконано ремонт 47 вулиць міста  площею 5347  м2 . Проведено ямковий ремонт на пр. Волі, вул. Привокзальній, вул. Станіславського, вул. Даньшина, вул. Винниченка, вул. Градний узвіз, вул. Крилова, вул. Гулака-Артемовського, вул. Львівській, вул. Стрілецькій, вул. Ковельській, вул. Кривий Вал, вул. Окружній, пр. Соборності, пр. Перемоги, вул. Карпенка-Карого, вул. Шевченка, вул. Дубнівській, вул. Шопена, вул. Ківерцівській, вул. Руській, вул. Ліскова, вул. Карбишева, вул.Словацького, вул. Набережній, вул. Б. Хмельницького, пр. Грушевського, вул.Даньшина, вул. Окружній, вул. Короленка, пр. Молоді,         вул.Гордіюк, вул.Рівненській,  пр.Відродження, вул.Грабовського, бульварі Дружби народів,  вул. Чернишевського,  вул. Заповітній, вул. Федорова. Встановлено 4 самонівіляційних люка на вул. Винниченка та 6 на пр.Відродження. Виконано зрізання напливів (7068 м2) на вул. Рівненській, пр.Перемоги, пр. Соборності, пр. Волі, вул. Карпенка-Карого. Проведено заливку тріщин в асфальтобетонному покриття на вул. Рівненській, вул. Парковій, вул. Офіцерській, вул. Янки Купала, вул. Гордіюк. (роботи виконував ТзОВ „Луцькавтодор-Сервіс”).

За кошти місцевого бюджету виконано капітальний ремонт 7 дворових територій на бульварі Дружби народів, 3,5,7 – 236,3 тис. грн.. (701 м2 ), вул.Рівненській, 105, 107, 109 – 340,3тис. грн. (1610 м2), пр. Перемоги, 1а, пр.Грушевського, 6б – 446,4 тис. грн. (2025 м2), вул. Янки Купала, 15 (940 м2) та пр. Перемоги, 3,5 –  235,7 тис.грн. (1038 м2 ), вул. Наливайка, 2,4,6 – 112,4 тис. грн.,  та вул. Ветеранів, 13 – 60,6 тис. грн. (Роботи виконували  ТзОВ „Луцька ДПМК та ТзОВ „Луцькавтодор-Сервіс”).

В даний час виконуються роботи по капітальному ремонт дворовий територій на вул. Винниченка, 47,49,51, вул. Федорова, 2а та пр. Відродження, 14,16 на загальну кошторисну вартість робіт - 1 747,70  тис.грн.

За кошти субвенції в обласний бюджет та за кошти обласного бюджету виконано капітальний та поточний ремонт 10 дворових територій на загальну суму – 2137,7 тис. грн. а саме на вул. Грабовського, 7,9,  пр. Волі, 9,11,  пр. Грушевського,1, вул. Гулака-Артемовського, 7, вул. Коновальця, 8,10 , вул. Коновальця, 12, вул. Гулака-Артемовсього, 27, пр. Грушевського, 5, пр. Грушевського, 28, вул. Кравчука, 26.

Загалом у місті за кошти субвенції з державного бюджету обласному бюджету було заплановано  виконати ремонт 52 об’єктів ( вулиць та прибудинкових територій)  на загальну суму – 11 486,1 тис. грн., в даний час виконано ремонт 34 об’єктів на суму – 4 760 тис. грн. та за кошти обласного бюджету було заплановано виконати ремонт 15 об’єктів ( вулиць та прибудинкових територій)  на загальну суму – 3 126,7 тис. грн., в даний час виконано ремонт 14 об’єктів на загальну суму – 2 946 тис. грн.

Нанесення дорожньої розмітки на дорожньому полотні на суму               498,496 тис.грн. площею 10 379 м2, а саме на пр.Волі, Київському майдані, вул.Набережній,  вул.Глушець,  вул.Героїв УПА,  вул.Винниченка,

вул.Станіславського, вул.Гнідавській, вул.Конякіна, вул.Гордіюк, вул.Рівненській, вул.Карбишева, вул.Теремнівській, вул.Козакова, вул.Авторемонтній, вул.Задворецькій, вул.Кравчука, пр.Молоді, пр.Відродження, пр.Соборності, пр.Перемоги,  вул. Парковій,  вул.Словацького, вул.Данила Галицького, вул.Клима Савура, вул.Чернишевського, вул.Огієна, вул.Володимирській, вул.Шевченка, вул.Глінки, вул.Ковельській,  вул.Заповітній,  вул.Львівській,  вул.Клима Савура, вул.Глушець, вул.Перемоги, вул.Львівська, пр.Соборності, вул.Окружна, вул.Грибоєдова, вул.Огієнка, вул.Карпенка-Карого, вул.Даньшина, вул.Потебні, вул.Сенаторки Левчанівської, вул.Б.Хмельницького,  вул.Ковельській.

На послуги встановлення та обслуговування дорожній знаків освоєно                97,4 тис.грн.. Встановлено 140 нових дорожніх знаків, проводилося вирівнювання дорожніх знаків та стійок, їх очистка від бруду та фарбування.

Виконано поточний ремонт та фарбування 14 мостів та шляхопроводів міста на суму – 166,2 тис. грн. (пр.-т Відродження, вул. Шевченка, вул. І. Франка,                                 вул. Винниченка, вул. Шопена, вул. Гордіюк, вул. Рівненська, пр.-т Перемоги,                вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Потебні, вул. Ковельська (великий і малий) та турнікетних огороджень на суму – 51,1 тис. грн.

На утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів освоєно 169,1 тис. грн.

На експлуатацію мереж зовнішнього освітлення вулиць міста витрачено                1 670,2 тис.грн.

Луцьким підприємством електротранспорту (Грицанчук І. І.) капітальним ремонтом відремонтовано 1 тролейбус, середнім ремонтом відремонтовано 2 тролейбуси із 5 запланованих на суму 57тис.грн.,  проведено поточний ремонт контактної мережі  на суму 18,6тис.грн. Виконано поточний ремонт кабельних трас на суму 21, 5тис.грн.

На  підготовку тролейбусів та автотракторної техніки до експлуатації в осінньо-зимовий період витрачено 72,8 тис.грн., придбано 6 колісних дисків,  36 автомобільних шин,  акумуляторні батареї.

На поточний ремонт та підготовку до експлуатації в зимових умовах котелень, котельного обладнання та ГРП витрачено 4,4 тис.грн.

КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» (Ковпак О.А.)  Проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на дворових територіях вул. 8 Березня, 33 – вул. Огієнка, 20, вул. Винниченка, 47,49,51, вул. Наливайка, 14а, пр. Грушевського, 28, 29, вул. Ветеранів, 13, вул. Федорова, 2а, вул. Потебні, 58, пр. Відродження, 26а,26б, бульвар Дружби народів, 8а, вул. Янки Купала, 15, вул. Степана Бандери, 18,20, пр. Волі, 9,11, бульвар Дружби народів, 3,5,7, вул. Кравчука, 26,26а,32, вул. Грабовського, 7,9, пр. Соборності, 13,13а, пр.Молоді, 23.

Інформація по ДКП «Луцьктепло» надається окремою довідкою.

Підприємством КП „Луцькводоканал” (Корчук І.М.) проведено ряд заходів:

-    замінено 3, 2 км аварійних ділянок водопровідних мереж , що складає   78,12 % від запланованого;

-     замінено 0, 238 км аварійних ділянок каналізаційних мереж, що складає  297, 5 % від запланованого;

-      замінено 26 люків, що становить 86, 6 % ;

-  проведено демонтаж водорозбірних колонок – 16 шт., (160 % від запланованого);

-    проведено заміну пожежних гідрантів – 4 шт. (50 %  від запланованого);

-    замінено 37 шт., засувок, що складає 123, 3  % від плану;

- проведено заміна 204 шт.  залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних колодязях ( 68 % від плану );

-  відремонтовано 144 шт. водопровідно-каналізаційних колодязів, що складає 103 % від плану.

Виконано у запланованому обсязі ремонт даху ТП – 22, побутової будівлі рембуддільниці (151 м2) Дубнівського майданчика водопідготовки,  ремонт покрівлі на КНС № 7 (170 м2),  ремонт будівлі  КНС № 15 із заміною вікон та дверей ( 3 шт.), ремонт побутових приміщень КНС № 7, 8, 11  із заміною дверей та вікон ( 16 од.).

Проведено заміну вікон та дверей на теплозберігаючі у ремонтно-механічній майстерні ( 7 шт.), що становить 78 % від плану.

Загальний обсяг  коштів на виконання  робіт складає 905, 16  тис. грн., що становить 86 % від запланованого.

Луцьким спецкомбінатом комунально-побутового обслуговування   (Цетнар В.П.) проведено технологічне обслуговування системи опалення  адміністративної будівлі.

Виконані у повному обсязі  заходи з  підготовки  будинку Панахиди до роботи в зимовий період.

На  міському кладовищі Гаразджа підготовлено систему водопостачання до роботи в зимовий період та проведено заміну котла на твердому паливі у побутовому приміщенні .

Виконано у повному обсязі заготівлю дров та вугілля для роботи паливної, проведено технологічне обслуговування електропостачання  та обладнання паливної,  підготовлено  автомобільну і тракторну  техніку до роботи в зимовий  період.

Комунальним підприємством «Зелене господарство м. Луцька»                (Мирка В.В.) виконано у повному обсязі  профілактичний ремонт системи опалення адміністративної будівлі, а саме  чистка котлів опалення «KALVIS – 270», ремонт системи опалення теплиці № 4 та заготовлено пісок для посипання території під час  ожеледиці. Продовжується робота по заготівлі дров та щепи для опалення , які виконано на 60 %  та ремонтуються люки в теплицях № 3, 4, 5, 7 (90%).

Підприємством «Луцькспецкомунтранс» (Кузьмич В.Ф.) постійно, по мірі заповнення, проводиться пересипка ізолюючим шаром ґрунту відпрацьованих карт твердих побутових відходів на полігоні в с. Брище .

На території підприємства для складування піщано-соляної суміші для зимової посипки вулично-шляхової мережі підготовлено площадку площею 6400 кв. м.  Заготовлено 4,0 тис.т. піщано-соляної суміші, 2,0 тис.т. щебенево-соляної суміші.

Підготовлено 21 одиниця спеціалізованої техніки для роботи в зимовий період.

Ведеться постійна робота із забезпечення необхідною кількістю контейнерів для збору і вивезення твердих побутових відходів, згідно з нормами накопичення.

Проведено заходи по підготовці до опалювального сезону адміністративної будівлі, зроблено модернізацію котла для опалення на твердому паливі, деревину відібрано на полігоні. Заготовлено 8т. брикету для опалення станції перевантаження.

Житловий фонд комунальної  та кооперативної власності на сьогодні нараховує 1383 житлових будинки, загальною площею 2669,5 тис.м2. Із  них 5-и і    9-и поверхових 552 будинки та 831 будинок нижчої  забудови, в тому числі ветхих - 157.

Станом на 24.09.2013 р. із 1214 будинків в комплексі до зими підготовлено 1110 будинків, що складає 99% та оформлені паспорти готовності. Профілактично відремонтовано системи центрального опалення у 627 будинках (100%), гарячого водопостачання у 377 будинках (100%), холодного водопостачання - у 225 будинках із запланованих 221. Проведено промивку внутрішньобудинкової системи опалення у 18 будинках.

Підготовлено 1769 під’їздів із виконанням робіт по склінню вікон на сходових клітках, ремонту дверей та встановлення пружин, з них у 163 проведено косметичний ремонт сходових кліток.  Відремонтовано 190 електрощитових із запланованих 170 шт. Проведено ремонт оголовків димовентиляційних каналів в   66-и будинках в кількості 189 шт.

Виконано заміну водовідвідних пристроїв у 141-му будинку протяжністю 1243м.п. Відремонтовано поточним ремонтом 23023 м2 покрівель в 293-х будинках  силами ЖКП з частковим залученням покрівельних матеріалів придбаних мешканцями, а саме:

- ЖКП №2 – 18 будинків, 2360 м2;

- ЖКП №3 – 136 будинків, 5928 м2;

- ЖКП №7 – 65 будинків, 4312 м2;

- ЖКП №11 – 32 будинки, 3277 м2;

- Товариство «М.Ж.К.» - 17 будинків, 2756 м2;

- ЛК ЖЕК №8  ЖБК – 25 будинків, 4390 м2.

На даний час роботи по комплексній підготовці будинків та поточному ремонту покрівель продовжуються.

Станом на 01.09.2013 року департаментом ЖКГ виконано робіт на суму 877,20 тис. грн., зокрема:

-   проведено  роботи по капітальному ремонту 24-х ліфтів у 8-ми житлових будинках (вул. Клима Савура, 28;  вул. Гордіюк, 33а;  вул. Кравчука, 7; Конякіна, 37;  Потебні, 52а;  Кравчука, 3; пр.Соборності,33; пр.Соборності,6 ) на загальну суму – 508,0  тис.грн   та    укладено договори на проведення капітального ремонту               16-ти ліфтів у 5-ти житлових будинках ( вул. Вавілова,5; вул. Кравчука,9; вул. Верещагіна,5; вул.Шота Руставелі,13б, 15) на суму – 492,70 тис. грн.

- розпочато роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в 7-ми житлових будинках (вул.Профспілкова,8, 10; Київський майдан,13; вул.Митрополита Андрія Шептицького,30; вул.Сагайдачного,1; вул.Мазепи,8; вул.Даньшина,52а;).

- проводиться постійний контроль за належним технічним станом житлових будинків, на даний час проведено обстеження 3-х житлових будинків на відповідність санітарно-технічним нормам (вул. Винниченка, 47,49, пр-т Соборності, 6) та двох підпірних стінок розташованих біля житлових будинків (вул.Бойка,17, вул. Кривий Вал,23).

В житловому фонді  на напрямок  капітального ремонту  впроваджуються заходи, передбачені  програмою обладнання підвищувальних насосних станцій м.Луцька приладами для регулювання тиску води у внутрішньобудинкових мережах, затвердженої рішенням ЛМР від 28.03.2012 №22/59.  Для  забезпечення цілодобового постачання питної води мешканцям багатоповерхових будинків міста Луцька  виконано роботи по встановленню перетворювачів частоти на підвищувальних насосах в бойлерних на  вул. В’ячеслава Чорновола, 2, вул. Федорова, 4а, вул.Кравчука, 26в, вул.Гордіюк,10 та вул.Кравчука,3а, які подають холодну воду до  73-х  9-ти поверхових житлових будинків. Роботи виконано на суму 133,8 тис.грн. На даний час проводяться роботи по встановленню перетворювачів частоти на  підвищувальних насосах на вул.Словацького,12 та вул.Гордіюк,43а на суму 45,6 тис.грн.

Проблемні питання для житлово – комунальних підприємств не завжди дають можливість оперативно та своєчасно організовувати роботи по підготовці житла до зими, адже технічний стан більшої частини житлових будинків та інженерного обладнання має значний процент зносу, потребує переоснащення, заходів з енергозбереження, модернізації та реконструкції.  На даний час заборгованість населення за послуги з утримання будинків складає 10019 тис. грн.

Інформація про розрахунки за електроенергію підприємствами житлово-комунального господарства  наступна :

тис. грн.

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.13 | Нараховано на 01.08.2013 | Оплачено на 01.08.2013 | Заборгованість на 01.08.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКП №1 | 119,5 | 201,7 | 178,4 | 142,8 |
| ЖКП №2 | 63,7 | 235 | 288,6 | 10,1 |
| ЖКП №3 | 81,9 | 909,1 | 947,6 | 43,4 |
| ЖКП №7 | 51,2 | 416,2 | 418,5 | 48,9 |
| ЛК ЖЕК№8 ЖБК | 38,0 | 229,1 | 234,9 | 32,2 |
| ЖКП №11 | 12 | 246,0 | 230 | 28 |
| "М.Ж.К." | 0 | 367,4 | 376,7 | -9,3 |
| Разом | 366,3 | 2604,5 | 2674,7 | 296,1 |
| ДКП "Луцьктепло" | 2466,1 | 13249,5 | 14769,4 | 946,2 |
| КП "Луцькводоканал" | 11247,1 | 13419,8 | 8248,3 | 19006,3 |
| Всього | 14079,5 | 29273,8 | 25692,4 | 20248,6 |

Інформація про розрахунки за природний газ комунальними підприємствами міста :

тис. грн.

| Підприємство | Заборгованість на 01.01.13 | Нараховано на 01.08.2013 | Оплачено на 01.08.2013 | Заборгованість на 01.08.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКП "Луцьктепло" | 55077,8 | 117307,8 | 73947,2 | 98438,4 |
| КП "Луцькводоканал" | -2,5 | 297,2 | 266,7 | 28 |
| Всього | 55075,3 | 117605 | 74213,9 | 98466,4 |

Директор департаменту                                                                  Іван Кубіцький

Крась 773160

Люфт 773161

Козел 773162

Назарук 773163