| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА вул. Богдана Хмельницького, 40А, м. Луцьк, 43025 Тел./факс 773150 E-mail: dzkg@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 34572192 __________________ № ___________________ На № _____________ від ______________________ |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |

Звіт департаменту  житлово-комунального господарства  про роботу  в   осінньо-зимовий період

2013-2014 років

В загальноміські заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років, які були затверджені рішенням виконавчого комітету від 24.05.2013 № 296-1, були включені  заплановані роботи по всіх житлово-комунальних та комунальних підприємствах   міста.

Житлово-комунальними підприємствами № 2,3,7,11, товариством «МЖК» та ЖЕК №8 ЖБК, відповідно до заходів, виконувалися роботи по технічному обслуговуванню та поточному  ремонту  житлового фонду.

До кінця жовтня 2013 року  житлово-комунальні підприємства:

- завершили роботи по поточному ремонту покрівель – роботи

проводилися у 293 будинках, площа ремонту покрівель 23023 м2 (при планових показниках згідно заходів-16630 м2). Роботи виконувалися  як в межах тарифу на утримання будинків, так і з залученням матеріалів, які придбали мешканці, у випадках більших площ ремонту, що не покриваються тарифом на утримання будинку.

- провели ремонт  та заміну 1243 м.п. водовідвідних пристроїв  при запланованій заміні  618 м.п. Даного результату досягнуто за рахунок придбання автовишки житлово-комунальним підприємством № 3, яке в результаті такого придбання мало змогу замінити 890 м.п. водовідвідних пристроїв при  плані 374 м.п.

- виконали ремонт 189 оголовків  димовентеляційних каналів;

- провели ремонт систем холодного водопостачання у 225-и будинках;

- виконали ремонт електрощитових в 190-а будинках;

- підготовили до зими 1769 під’їздів (скління вікон, ремонт дверей, які не закриваються на кодові замки);

- підготували снігоприбиральну техніку, яка працювала на прибудинкових територіях в зимовий період.

Основний акцент в житловому фонді міста в 2013 році поставлено на безпечну експлуатацію житлових будинків міста. Комісією з проведення позачергового обстеження стану житлового фонду міста проведено обстеження в 127-ми житлових будинках. Відповідно до висновків комісії виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано роботи по капітальному ремонту несучих конструкцій в 16-ти житлових будинках на суму 2 млн.325 тис. грн.

Проведено значний обсяг робіт по капітальному ремонту ліфтів, які відпрацювали 25-и річний термін експлуатації, а саме :

-	проведено  експертне обстеження  в 80-ти ліфтах житлових будинків
та повністю виконано затверджений графік виконання експертних обстежень
ліфтів на 2013 рік.

-	виконано   капітальний   ремонт   57-ми   ліфтів   у   19-ти   житлових будинках на загальну суму – 1млн. 414,1 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт фасадів та покрівель на вул. Лесі Українки, 32 та на вул. Кривий Вал, 15; 17 на суму 551,3 тис. грн.

Проведено роботи по капітальному ремонту шатрових покрівель на вул. Прогресу, 2, вул. Коперника, 77, пр. Перемоги,18 на суму 387,2 тис. грн.

Крім того виконувалися капітальні ремонти покрівель у  6-и  будинках ОСББ, де виконання  робіт  на 80%  оплачується за рахунок бюджетних коштів, а  20% - це співфінансування від ОСББ.  Загалом у 2013 році, відповідно до Програми,  капітальні ремонти виконувалися у 12-и будинках ОСББ, на що із міського бюджету освоєно 823,80 тис. грн.

Впроваджуються заходи, передбачені програмою обладнання підвищувальних насосних станцій м. Луцька приладами для регулювання тиску води у внутрішньобудинкових мережах. Всього з початку року встановлено 9 перетворювачів частоти на підвищувальних насосах на суму - 226,7 тис. грн., що забезпечують цілодобове холодне водопостачання до 110-ти  дев’ятиповерхових  житлових будинків.

По комунальних підприємствах :

КП «Луцькводоканал»,  ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»  проводилися роботи  також відповідно до розроблених та затверджених заходів. Зокрема основні :

ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»  в осінньо-зимовий період 2013-2014 року виконувало великий обсяг робіт по зимовому утриманню доріг. На зазначені роботи було використаноно 17 одиниць техніки, а саме:

- 6 автомобілів МАЗ з піскорозкидачами та відвалами;

- 1 автомобіль ЗІЛ з відвалом;

- 3 навантажувачі ПК 270003 та Карпатець;

- 1 трактор МТЗ-82 з відвалом та розкидачем сумішей;

- 1 грейдер;

- 5 самоскидів.

За літній період 2013 року було заготовлено:

- 4 587 т. піщано-соляної суміші;

- 2 175 т. щебенево-соляної суміші

-  456 т. суміші був залишок з минулого року, тобто на початок осінньо- зимового періоду в підприємстві було більше 7 тис. тон суміші для зимового утримання доріг.

Якщо порівнювати зиму 2012-2013 року то слід відмітити, що ця зима була значно легшою, було менше снігопадів. Хоча були сильні вітри, які неодноразово перемітали вулиці міста. На прибирання доріг міста  в основному була задіяна тільки снігоприбиральна техніка КП «Луцькспецкомунтранс», при цьому використано понад 4 тис. тон суміші, а на прибирання тротуарів -   техніка житлово-комунальних підприємств, які використали  187 тон соляної суміші. Майже 3 тис. тон  суміші залишилося на площадці для складування. Вся суміш, яка залишилася, буде збережена і використана в наступному році.

Значною допомогою підприємству в утриманні доріг в зимовий період було те, що в минулому році за кошти міського бюджету було придбано для підприємства ще один автомобіль МАЗ з обладнанням для утримання доріг в зимовий період. Це дало змогу формувати дві повноцінні бригади по очистці доріг від снігу. Шкода, що не було змоги придбати ще один  грейдер, який був передбачений планом закупівлі на 2013рік.Слід відмітити що, значну допомогу в організації робіт надавали працівники Державтоінспекції міста. Під час сильних снігопадів в січні місяці  вони особисто очолювали колону спецтехніки по очистці снігу, звільнювали проїжджу частину від автомобілів які паркувалися в недозволених місцях, що значно підвищувало ефективність роботи бригади.

Без уваги не було залишено жодної вулиці міста, суміш була якісна, тротуари в основному обслуговувались тільки щебенево-соляною сумішшю.

Серйозних заторів та затримок руху транспорту в місті Луцьку під час зимового періоду не було.

Як показали весняні роботи по очистці мереж зливової каналізації проблем для її нормальної роботи після обслуговування доріг в зимовий період не виникало.

Детальний звіт ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»   про виконану роботу   в осіньо-зимовий період  2013-2014 року додається.

КП «Луцькводоканал» для забезпечення сталого функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 років було забезпечено в підготовчий період виконання всіх заходів з підготовки господарства до роботи в зимовий період, а саме:

- замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 4,5 км згідно плану 4,25 км, при загальній протяжності водогонів, вуличних водопровідних мереж, внутрішньо квартальних та внутрішньо дворових мереж 314,1 км, ветхі та аварійні -168,4 км;

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 290 м.п , що складає 362,5% від плану, при загальній протяжності каналізаційних мереж 206,5км, ветхі та аварійні складають 106,5 км;

- відремонтовано водопровідно-каналізаційних колодязів -156 шт. при плані -140 шт.;

- замінено пожежних гідрантів -8шт.-100%;

- встановлено   залізобетонних   кришок   на   водопровідно-каналізаційних      колодязях -300 шт. -100% від плану;

- замінено люків 30шт. -100% від плану; демонтаж ВРК -16 шт. -160% від плану; замінено засувок 38 шт.- 127% від плану;

- відремонтовано електродвигунів потужністю 160-250кВт на суму           70 тис. грн.;

На зазначені заходи підприємством використано (з урахуванням придбаних матеріалів) власних коштів в сумі 1085,3тис.грн., що становить 103% від запланованого.

КП «Луцькводоканал» в осінньо-зимовий період 2013-2014роки було забезпечено належне водопостачання та водовідведення м. Луцька та навколишніх сіл. Всі аварії які виникали на водопровідних або каналізаційних мережах ліквідовувались в нормативні терміни.

Всього за період з 15 жовтня 2013року по 7 квітня 2014року було ліквідовано 241 аварій на водопровідних мережах, з них 84 аварій на міських водогонах та 137 аварій на вуличних водопроводах.

За цей же період на мережах водовідведення було ліквідовано 5 аварій і здійснено 1364 виїзди по прочистці мереж каналізації.

Велика кількість аварій є наслідком зношеності мереж. Так, з 314 км. водопровідних мереж, що знаходяться на балансі КП «Луцькводоканал», 168 км  - ветхі та аварійні. Із  206-и   км. каналізаційних мереж аварійні та ветхі складають  51 %.

Протягом всього осінньо-зимового періоду об'єкти Дубнівського, Гнідавського, Омелянівського майданчиків водопідготовки та очисних споруд каналізації в селі Липляни працювали в штатному режимі.

Для ліквідації аварійно-ремонтних робіт на підприємстві є в наявності ресурсотехнічне забезпечення, яке дозволяє оперативно вирішувати виробничі питання. Так в 2013році підприємством придбано каналопромивочну  машину високого тиску (КО-503КП-13) вартістю 1050, 0 тис. грн. для прочищення каналізаційних колекторів та мереж.

Детальний звіт  КП «Луцькводоканал» про виконану роботу   в осінньо-зимовий період  2012-2013 року додається.

Інформацію по заходах  здійснених ДКП «Луцьктепло» в осінньо-зимовий період 2013-2014 років  надасть директор підприємства Киричук Олександр Олексійович.

Директор департаменту ЖКГ                                          		  І.Є.Кубіцький

Крась 773 160