ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 43007, м. Луцьк, вул.Гулака-Артемовського, 20, тел. ф.773202, п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ.

Інформація

про проходження опалювального

сезону 2013-21014 років.

Основною сферою діяльності підприємства ДКП «Луцьктепло» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії міста Луцька. Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами.

Система централізованого теплопостачання є змішаною. Джерела теплової енергії працюють локально, незалежно одне від одного. Між окремими джерелами є резервні перемички. Більшість котелень є окремо розташованими.

І. Технічні показники.

Таблиця.1 Основні технічні характеристики підприємства

|  | Кількість котелень, шт. | Кількість котлів, шт. | Встановлена потужність, тис. Гкал/год | Приєднана потужність власних споживачів , тис. Гкал/год | Кількість ЦШ, шт. | Кількість ІТП, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.04.2013 р. | 64 | 199 | 493,055 | 387,673 | 51 | 1 |
| Станом на 01.04.2014р. | 63 | 205 | 489,649 | 387,210 | 52 | 1 |

Впродовж 2013 року було ліквідовано дві підвальні котельні (пр. Волі,4 та пр. Волі, 8) та одна котельня була передана з балансу ДКП «Луцьктепло» на баланс УМВС України (вул. Марії Заньковецької, 86а). В той же час на баланс підприємства були прийняті дві дахові котельні (вул. Дубнівська, 15 та вул. Федорова, 4д). Одна з ліквідованих котелень переобладнана під ЦТП (пр. Волі, 4).

На котельних підприємства встановлені котли різних марок та потужностей, від модульних котлів «Бернар»МН-120 потужністю 0,103 Гкал/год та котлів марки «НІІСТУ-5» потужністю - 0,7 Гкал/год до КГВМ-100 потужністю - 100 Гкал/год.

За рахунок ліквідації котелень з експлуатації були виведені котли НІІСТУ-5, в експлуатацію приймаються модульних котлів «Бернар»МН-120, якими обладнані дахові котельні.

Поряд з цим, на підприємстві продовжують знаходиться в експлуатації 83 котли НІІСТУ-5, які з 1995 року були рекомендовані до заміни та виведенню з експлуатації в зв'язку з низьким коефіцієнтом корисної дії.

Таблиця. 2 Технічні характеристики теплових мереж.

|  | Протяжність теплових мереж, км (в двотрубному обчисленні) | У ветхому стані, км | Відсоток, % | В аварійному стані, км | Відсоток, % | Кількість технологічн их порушень за опалювальн ий сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.04.2013р. | 132,367 | 112,525 | 85 | 2,531 | 1.9 | 88 |
| Станом на 01.04.2014р. | 132,105 | 112,632 | 85,2 | 2,177 | 1.7 | 81 |

Протяжність аварійних трубопроводів знизилась за рахунок виведення з експлуатації котельні по вул.. Заньковецькій, 86а та заміни трубопроводів під час виконання капітальних та поточних ремонтів, Всього замінено трубопроводів теплових мереж, загальною протяжністю 3,485 км (в двох трубному вимірі, що на 930 м в двотрубному обчисленні більше ніж при підготовці до попереднього опалювального сезону 2012-2013 років), на загальну суму 2 803,0 тис. грн., що надало можливість, незважаючи на зношеність теплових мереж, зменшити кількість витоків на них.

Під час ліквідації випадків пов'язаних з порушенням технологічної роботи теплових мереж, не було допущено наднормативних перерв в теплозабезпеченні, що забезпечило безаварійну експлуатацію та якісне надання необхідних послуг споживачам.

Підприємство за опалювальний сезон 2013-2014 рр. надало споживачам послуг на суму 153,4 млн. грн., фактична проплата за цей період - 124,0 млн. грн., або 80,8% .

Таблиця 3. Порівняльний аналіз технічних показників ДКП «Луцьктепло» за

опалювальні періоди 2012-2013 та 2013-2014

| Показники | Одиниця виміру | Опалювальний період 2012-2013 років | Опалювальний період 2013-2014 років | Різниця (зниження -, зростання +) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тривалість опалювального періоду | діб | 185 | 189 | 4 |
| Середня температура зовнішнього повітря за оп. період, фактична | °С | -0,31 | + 3,40 | 3,71 |
| Обсяг реалізованої теплової енергії (корисний відпуск) | Гкал | 565061 | 495470 | -69591 |
| Витрата палива (газу) | тис. куб. м | 85 849 | 75 312 | -10 537 |
| Питома витрата палива (газу) | кг.у.п./ Гкал | 165,17 | 165,06 | -0,11 |
| Обсяг споживання електричної енергії, всього | тис. кВт.год | 12627,1 | 12 092,5 | -534,6 |
| Питома витрата електроенергії на загальну теплоенергію, подану в мережу | кВт.год/ Гкал | 20,3 | 22,17 | 1,87 |
| Споживання води для потреб власних котелень | тис. куб. м | 87,5 | 74,9 | -12,6 |
| Споживання холодної води для гарячого водопостачання | тис. куб. м | 1 555,0 | 1 569,0 | 14,0 |
| Надійшло письмових звернень, всього | звернень | 439 | 416 | 32 |
| з них: по опаленню | звернень | 348 | 338 | 19 |
| по гарячому водопостачанню | звернень | 91 | 78 | 13 |

Покращення показників роботи підприємства в опалювальному сезоні 2012-2014 рр. вдалося досягти в першу чергу через заходи по безпосередній підготовці до опалювального сезону, а саме: виконання поточного та капітального ремонту котелень, ЦТП та теплових мереж, заміни насосного обладнання на котельнях та ЦТП, встановлення пластинчастих теплообмінників, опосвідчення котлів та проведення екологічної наладки котельного обладнання

II. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Заборгованість населення м. Луцька за послуги з теплопостачання станом на 01.03.2014 року складає 43,3 млн. грн. в тому числі:

- населення - 41,5 млн. грн. (див. додаток 1)

- субсидії    - 0,03 млн. грн.

- пільги       - 1,76 млн.грн.

В 2013 р. по юридичних особах було направлено 242 претензії на суму 7 731,0 тис. грн., в тому числі по бюджетних установах 14 претензій на суму 4 433,4 тис. грн., відшкодовано 4 433,4 тис. грн.; по інших споживачах 228 претензій на суму 3 297,6 тис. грн., відшкодовано 2383,2 тис. грн.. Крім того, підприємством подано до суду ЗО позовів на суму 1 348,5 тис. грн. для примусового стягнення боргів. (Додаток 2)

За січень - лютий 2014р. направлено 53 претензії на суму 632,9 тис. грн., відшкодовано 336,6 тис. грн

З метою зменшення заборгованості населення за надані послуги з теплопостачання, підприємством вживаються всі заходи, які передбачені чинним законодавством, а саме:

- постійно проводиться роз'яснювальна робота серед споживачів про обов'язковість оплати послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання та недопущення накопичення боргів;

- направляються повідомлення (листи-претензії) про наявність боргу та необхідність його погашення у встановлений термін (за 2013 рік направлено 5 016 листів-претензій на суму 27,1 млн. грн.; січень-лютий 2014 року -

1 327 листів-претензій на суму 3,55 млн. грн.);

- щомісяця здійснюється побудинкове інформування населення щодо конкретних квартир, за якими рахується заборгованість за надані підприємством послуги;

- проводиться робота по укладенню договорів про реструктуризацію боргу (за 2013 рік укладено 110 договорів на суму 0,54 млн. грн.; січень-лютий 2014 року -12 договорів на суму 0,06 млн. грн.);

- на підприємстві працює комісія з обмеження послуги з гарячого водопостачання боржникам, в межах та обсягах, дозволених діючим законодавством. Зокрема, за 2013 та 2 місяці 2014 року обмежено у надані послуг з гарячого водопостачання 106 боржників;

- на офіційному сайті ДКП «Луцьктепло» розміщені звернення до керівників організацій та населення про необхідність проведення оплати нарахувань за послуги з теплопостачання та погашення заборгованості. Крім того, у рубриці «Вони не платять за послуги» розміщено поквартирні списки боржників по населенню борг яких складає більше 1000 грн. та перелік юридичних осіб -боржників. Вказана інформація постійно оновлюється;

• у разі не погашення боржниками боргу в результаті вищевказаних заходів, справа передається до суду.

Так, у 2013 році подано до суду 1292 заяв про видачу судових наказів та позовних заяв про стягнення боргу з споживачів на загальну суму 10 243,1 тис. грн.

За два місяці 2014 року до суду було подано 128 таких заяв на загальну суму 663,2 тис. грн.

6. Якщо до закінчення розгляду справи заборгованість не погашається повністю або ж не реструктуризується, то виданий судом виконавчий документ, в подальшому направляється до органу Державної виконавчої служби.

Зокрема, в минулому 2013 році направлено для примусового виконання до органів Державної виконавчої служби 1902 судових наказів та виконавчих листів на загальну суму 6 442,3 тис. грн.

Реально стягується менше 10% від суми боргу, встановленого судовими рішеннями, які передаються на виконання до органів ДВС.

На нашу думку, однією з причин, які призводять до такої ситуації є те, що державними виконавцями при примусовому виконанні рішень судів не в повній мірі використовуються надані їм чинним законодавством повноваження.

Станом на 09.04.2014 року на підприємстві існує значна заборгованість за спожитий природний газ в опалювальний період, а саме 142 329,8 тис. грн..

Таблиця 4. Інформаційна довідка по ДКП "Луцьктепло" станом на 01.03.2014 року

| № з/п | Показники | Сума, млн.грн | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кредиторська заборгованість |  | 203,3 | 100,0 |
|  | в т.ч: |  |  |
|  | - газ | 144,3 | 70,98 |
|  | - вода | 5,4 | 2,66 |
|  | - електроенергія | 3,0 | 1,48 |
| 2 | Можливі шляхи погашення заборгованості за газ | 165,73 | 700 |
| 2.1 | Різниця в тарифах: | 84,3 | 50,87 |
|  | в т. ч. |  |  |
|  | - різниця в тарифах по населенню | 77,4 |  |
|  | - різниця в тарифах бюджет, інші ( не передбачено бюджетом) | 6,9 |  |
| 2.2 | Дебіторська заборгованість : | 65,93 | 39,8 |
|  | в т.ч: |  |  |
|  | - установи, що фінансуються з міського бюджету | 15,06 |  |
|  | - установи, що фінансуються з державного бюджету | 1,44 |  |
|  | - невідшкодовані пільги та субсидії | 1,78 |  |
|  | - інші споживачі | 6,52 |  |
|  | Разом: | 24,8 |  |
|  | - населення | 41,13 |  |
| 2.3 | Проведення оплати населенням наданих послуг в наступному ,за розрахунковим, місяці (відставання 1 місяць | 15,5 | 9,35 |
| 3. | Крім того з обігових коштів підприємством сплачено в 2013 році: | 25,1 |  |
|  | - податок на прибуток, який виник у 2012 році за рахунок отримання різниці в тарифах за 2010-11 місяців 2012 року | 4,6 |  |
|  | - пені, штрафи | 1,1 |  |
|  | -пдв | 19,4 |  |
| 4 | Збитковість послуги гарячого водопостачання | 64,01 |  |
|  | - 2013 рік | 9,41 |  |
|  | -2007-2012 | 54,6 |  |

Відповідно, за умови відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води що вироблялися, транспортувалися і постачалися, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості затвердженим тарифам за грудень 2012 року та січень - квітень 2013 року, погашення заборгованості бюджетними організаціями та населенням дасть можливість підприємству погасити існуючу заборгованість за спожитий природний газ. Звертаю Вашу увагу, що комунальне підприємство несе значне навантаження зі сплати обов'язкових платежів (податків, зборів), виплати заробітної плати, платежів необхідних для забезпечення господарської діяльності та не має інших джерел надходження коштів. В зазначених умовах підприємством будуть вжиті всі необхідні заходи направлені на погашення існуючої заборгованості за спожиті енергоносії.

III. Проблемні питання :

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції та модернізації за рахунок державних чи власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії, зростання гарантованою державою мінімального рівня заробітної плати, а також не покриття діючим тарифом собівартості послуг з ГВП, що ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Основне та допоміжне обладнання котелень та центральних теплових пунктів практично вичерпало всі допустимі терміни експлуатації.

Близько 85%, або 112 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості встановлених на підприємстві котлів, 140 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу на продовження їх експлуатації.

Низька надійність теплових мереж, що вичерпали свій встановлений ресурс та незадовільна теплоізоляція, обумовлюють великі втрати тепла, суттєві економічні збитки внаслідок значних обсягів ремонтних робіт.

Самовільне (несанкціоноване) підключення або перепланування споживачем внутрішньобудинкових теплових мереж, а саме:

-	водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої;

- самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії;

- влаштування «теплих підлог», «теплих стін» в квартирах від існуючих стояків централізованої системи опалення;

- робота з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії, або їх робота з простроченим строком метрологічної повірки;

- будівництво та перепланування приміщень без технічних умов та узгодження з теплопостачальною організацією;

самовільне переобладнання систем опалення та збільшення кількості нагрівальних приладів.

Серйозною проблемою є некероване відключення споживачів від централізованої системи теплопостачання і перехід на індивідуальне (по квартирне) опалення, що призводить до розбалансування теплових мереж та самовільне втручання в діючі системи теплопостачання - будь-яка зміна проектного рішення теплопостачання об'єкта, виконана споживачем без погодження з теплопостачальною організацією.

Розташування гаражів, малих архітектурних форм, торгівельних об'єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо, в охоронних зонах теплових мереж.

На даний час підприємство «Луцьктепло» за участю міської влади веде переговори з Європейським банком реконструкцій та розвитку (ЄБРР) про умови надання кредиту з метою модернізації інфраструктури теплопостачання у м. Луцьк.

Директор                                                             О.О. Киричук

Вик. Бабій 773219