| УКРАЇНА ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА вул. Богдана Хмельницького, 40А, м. Луцьк, 43025 Тел./факс 773150 E-mail: dzkg@lutskrada.gov.ua Web: http:// www.lutskrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 34572192 __________________ № ___________________ На № _____________ від ______________________ |  | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |

Звіт департаменту  житлово-комунального господарства  про роботу  в   осінньо-зимовий період

2014-2015 років

До переліку загальноміських заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років,  затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.05.2014 № 292-1, були включені заплановані роботи  усіх житлово-комунальних та комунальних підприємств  міста.

Житлово-комунальними підприємствами № 2,3,7,11, товариством «МЖК» та ЖЕК №8 ЖБК, відповідно до заходів, виконувалися роботи з технічного обслуговування та поточного  ремонту  житлового фонду.

До кінця жовтня 2014 року  житлово-комунальні підприємства:

- завершили роботи з поточного ремонту покрівель – роботи проведено

у 251-му будинку, площа ремонту покрівель 28719 м2 (при планових показниках  - 17127 м2); роботи виконувалися  як в межах тарифу на утримання будинків, так і з залученням матеріалів,  придбаних мешканцями, у випадках більших площ ремонту, що не покриваються тарифом на утримання будинку.

- провели ремонт  та заміну 1443 м.п. водовідвідних пристроїв  при запланованій заміні  866 м.п.

- виконали ремонт 173 оголовків  димовентеляційних каналів;

- провели ремонт систем холодного водопостачання у 172-х будинках;

- виконали ремонт електрощитових в 216-ти будинках;

- підготовили до зими 2379 під’їздів (скління вікон, ремонт дверей, які не закриваються на кодові замки);

- провели косметичний ремонт сходових кліток у 116-ти під’їздах;

- підготували снігоприбиральну техніку, яка працювала на прибудинкових територіях в зимовий період.

Для забезпечення безпечної експлуатації житлових будинків  в 2014 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано роботи з капітального ремонту несучих конструкцій в житловому будинку на вул. Винниченка, 49 та завершено роботи в будинку на вул. Даньшина,52а на  суму 1млн.187 тис. грн.

Встановлено 5  перетворювачів частоти в системі управління підвищувальними насосами  ЦТП на пр. Соборності, 3а, 16а; 20а; 24а; 44а на суму 178,3 тис. грн.,   що дасть змогу забезпечити   36    9-поверхових житлових будинки цілодобовою подачею холодної води.

Всього цілодобовим  холодним водопостачанням в 2014 році забезпечено  3763 квартир в 9- поверхових будинках.

Відповідно до затверджених графіків проведення капітальних ремонтів ліфтів, що відпрацювали гранично встановлений термін - 25 років, в житлових будинках в 2014 році виконано ремонт 81-го ліфта  в 31-му будинку на суму 1 987, 7 тис. грн.

Проведено капітальні ремонти  шатрових покрівель за співфінансування мешканців (придбано покрівельні матеріали)  у житлових будинках на вул. Корнійчука,8; Львівській,57; Б.Хмельницького, 38 на суму 315,6 тис. грн. Також на умовах співфінансування проведено капітальні ремонти двох плоских покрівель житлових будинків на пр.Молоді, 9 та вул. Карпенка-Карого, 11 прощею 1820 м2 на суму 151, 8 тис. грн.

Облаштовано 2 пандуси до квартир інвалідів - візочників на                    пр. Соборності,37а та вул. Щепкіна,8 на суму 42,0 тис. грн.

Проведено роботи з капітального ремонту електромереж та влаштування поквартирного обліку електроенергії в 160- квартирному житловому будинку по вул. Митрополита Андрея Шептицького, 34 на суму 249,5 тис. грн.

На даний час  важливим заходом з реалізації загальнодержавної політики щодо становлення інституту ефективного власника в Україні і реальним інструментом вирішення житлових проблем власників житла є створення ОСББ.

Луцька міська рада має певні позитивні напрацювання у сфері створення, розвитку та підтримки ОСББ.

На цей час у  місті зареєстровано 142 об’єднання співвласників. Лише протягом 2014 року завдяки активній роз’яснювальній роботі, що проводиться серед населення, було створено 19 ОСББ. Однак  діяльність у цьому напрямку не обмежується лише роботою зі створення  об’єднань.

При виконавчому комітеті міської ради функціонує комісія з вирішення проблемних питань у діяльності об’єднань співвласників, а у структурі департаменту житлово-комунального господарства міської ради третій рік  продовжує свою роботу  відділ розвитку ОСББ, реформування ЖКГ та економічного аналізу. Ці два утворення забезпечують комплексний підхід до вирішення питань реєстрації, функціонування вже існуючих ОСББ та розширення їх мережі.

Важливим етапом у цьому напрямку стало прийняття у грудні 2011 року Програми сприяння діяльності ОСББ на території міста Луцька на 2012-2014 роки. Головною метою цієї Програми визначено забезпечення умов створення і сталого ефективного функціонування ОСББ, проведення капітальних ремонтів у будинках ОСББ при залученні від суми кошторисної вартості цих робіт - 80 відсотків коштів місцевого бюджету та 20 відсотків коштів ОСББ. Всього за три роки дії Програми виділено бюджетних коштів       2 млн. 850 тис. грн., залучено коштів співфінансування від ОСББ близько 712 тис. грн. Учасниками Програми стали 31 ОСББ, з них  28 отримали кошти міського бюджету і на умовах співфінансування виконали роботи щодо покращення технічних характеристик своїх будинків. Така практика сприяє формуванню повноцінного власника житла, справжнього господаря.

Враховуючи позитивні результати від впровадження цієї Програми, Луцькою міською радою рішенням від 24.12.2014 №68/97 затверджено Програму сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька на 2015-2019 роки.

Основним завданням нової Програми, так як і попередньої, є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. Станом на цей час оголошено про прийом пропозицій від ОСББ для участі в заходах Програми.

- По комунальних підприємствах :

КП «Луцькводоканал»,  ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс»  проводилися роботи   відповідно до розроблених та затверджених заходів.

Основні з них:

ЛСКАТП «Луцькспецкомунтранс» з метою забезпечення життєдіяльності вулиць міста Луцька в осінньо-зимовий період 2014-2015 років було підготовлено 17 одиниць техніки, а саме:

- 6 автомобілів МАЗ з піскорозкидачами та відвалами;

- 1 автомобіль ЗІЛ з відвалом;

- 3 навантажувачі ПК 270003 та «Карпатець»;

- 1 трактор МТЗ-82 з відвалом та розкидачем сумішей;

- 1 грейдер;

- 5 самоскидів.

За літній період 2014 року було заготовлено:

- 3000 т. піщано-соляної суміші;

- 3000 т. щебенево-соляної суміші

Якщо порівнювати зимові періоди попередніх років, то слід відмітити, що останній зимовий період для утримання вулично-шляхової мережі складним не виявився. НЕ було потреби у використанні додаткової техніки підприємств та організацій з якими  завчасно, ще до початку зимового періоду було укладено договори на субпідряд. Було залучено лише одноразово один грейдер.

На прибирання доріг міста  була задіяна тільки снігоприбиральна техніка ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», при цьому використано 1763 тис. тон суміші.

На прибиранні тротуарів було задіяно тротуарно-прибиральну техніку житлово-комунальних підприємств в кількості – 11 шт., якими відпрацьовано – 887 м/год.

Залишок протиожеледних сумішей зберігається на площадці для складування і використовуватиметься в наступному зимовому періоді.

Значною допомогою підприємству в утриманні доріг в зимовий період є придбання за кошти міського бюджету автомобіля МАЗ з обладнанням для утримання доріг в зимовий період. Це дає змогу формувати дві повноцінні бригади з очистки доріг від снігу. Придбання ще одного  потужного грейдера,  передбаченого планом закупівлі у минулих роках, значно підвищило б ефективність роботи підприємства у розчищенні снігових заметів та забезпеченні життєдіяльності  міста Луцька в зимовий період, особливо під час сильних снігопадів.

Без уваги не було залишено жодної вулиці міста, суміш була якісна, на тротуарах значною мірою використано тільки щебенево-соляну суміш.

Проблемних заторів та затримок руху транспорту в місті Луцьку під час зимового періоду не було.

Застосування таких протиожеледних сумішей не додає додаткових робіт з очистки мереж зливової каналізації.

КП «Луцькводоканал» для  сталого функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років було забезпечено  виконання заходів з підготовки господарства до роботи в зимовий період, а саме:

- Замінено аварійних ділянок водопровідних мереж 2,109 км, що складає 124% від запланованого;

- замінено аварійних ділянок каналізаційних мереж 0, 053 км, що складає 99,5% від запланованого;

- замінено люків  25 шт.,  що складає 208,3 % від запланованого;

- проведено демонтаж водорозбірних колонок – 8 шт., що складає 200% від запланованого;

- замінено пожежних гідрантів – 4 шт., що складає 100% від запланованого;

- замінено засувок 31 шт., що складає 310 % від запланованого;

- замінено залізобетонних кришок на водопровідно-каналізаційних      колодязях – 215 шт., що складає 179,2 % від плану;

- відремонтовано водопровідно-каналізаційних колодязів – 118 шт., що складає 147,5 % від запланованого;

- проведено ремонт каналізаційних насосних станцій та приміщень – 4 шт. що складає 99,7 % від запланованого;

- відремонтовано гідромолот (ГПМ - 120) – 1 шт., що складає 100% від запланованого.

Загальний обсяг коштів на виконання цих робіт (з урахуванням придбаних матеріалів) становить 534,69 тис. грн., що є 127,6 % від запланованого.

КП «Луцькводоканал» в осінньо-зимовий період 2014-2015 років було забезпечено належне водопостачання та водовідведення м. Луцька та навколишніх сіл. Всі аварії, що виникали на водопровідних або каналізаційних мережах, ліквідовувались в нормативні терміни.

Всього за період з 15 жовтня 2014 року по 27 квітня 2015 року було ліквідовано  426 аварій на водопровідних мережах, з них 150 аварій на міських водогонах та 266 аварій на вуличних водопроводах. За цей період на мережах водовідведення було ліквідовано 3 аварій і здійснено  2 132 виїзди по прочистці мереж каналізації.

Загальна протяжність водопровідних мереж, що знаходяться на балансі КП «Луцькводоканал», складає 314,5 км.  (в їх числі: водоводи 61,2 км., вулично-водопровідні мережі – 193,7 км. та внутрішньо-квартальні і внутрішньо-дворові мережі – 59, 6 км.). А загальна протяжність каналізаційних мереж складає 207,2 км. (в їх числі: головних колекторів – 56,9 км., вулично-каналізаційної мережі – 79,2 км. та внутрішньо-квартальної та внутрішньо-дворової мережі – 71, 1 км.)

Велика кількість аварій є наслідком зношеності мереж. З 314,5 км. водопровідних мереж 168,2 км. – ветхі та аварійні – це 53,4 %  Із 207,2 км. каналізаційних мереж 106,3 км. – ветхі та аварійні   –  це 51,3 %.

Протягом всього осінньо-зимового періоду об'єкти Дубнівського, Гнідавського, Омелянівського майданчиків водопідготовки та очисних споруд каналізації в селі Липляни працювали в штатному режимі.

Для ліквідації аварійно-ремонтних робіт на підприємстві є в наявності ресурсотехнічне забезпечення, яке дозволяє оперативно вирішувати виробничі питання.

Директор департаменту ЖКГ                                            	   І.Є.Кубіцький

Крась 773 160