СХВАЛЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що                   Директор КП «Луцькводоканал»

здійснює державне регулювання у                      ___________І.М.Корчук

сферах енергетики та комунальних                     «___» _________ 2015  року

послуг

від _______________№____                                  М.П.

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

від _______________№____

перший заступник міського голови

_____________Т.В.Яковлев

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємство «Луцькводоканал»

на 2015 рік

( в новій редакції)

ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                               Директор КП «Луцькводоканал»

Луцької міської ради                                                ____________ І.М.Корчук

від_____________ №______                                    «   » ___________ 2015 року

Перший заступник міського голови                    М.П.

__________Т.В.Яковлев

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємство «Луцькводоканал»

на 2015 рік

(в новій редакції)

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка комунального підприємства «Луцькводоканал»              _______

2. Коригування фінансового плану                                                                           _______

3. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної

програми на 2015-2017 роки                                                                                      _______

4. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної

програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2015 року              _______

5. Пояснююча записка до Інвестиційної програми КП «Луцьводоканал»             _______

6. Узагальнена характеристика об’єктів централізованих систем водо-

постачання та водовідведення                                                                                    _______

7. Опис заходів Інвестиційної програми на 2015 рік                                                _______

8. Технічний план ( схема водопостачання )                                                             _______

9. Технічний план ( схема водовідведення )                                                              _______

10. Оцінка економічної ефективності Інвестиційної програми  на 2015 рік           _______

11. Зобов’язання  КП «Луцькводоканал» щодо досягнення ефективності

реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопоста-

чання  та водовідведення                                                                                              _______

12. Копії документів фінансової звітності                                                                   _______

Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2015 рік
(строк)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство “Луцькводоканал” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 43010, Україна Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Корчук Іван Миколайович |
| Тел., факс, е-mail | Тел. (0332)284000 факс (0332)284010 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії) | Централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ №500071 від 22.06.2012 р. №13 по 21.06.2017 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн |  |
| Балансова вартість активів, тис.грн |  |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн |  |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |  |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та втрат води в мережах міста. Збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Підвищення якості надання послуг в м.Луцьку. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Розроблено проектну документацію на реконструкцію водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова. Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію самопливної каналізаційної мережі для відводу промислових, а також дощових і побутових вод на Малоомелянівському водозаборі. Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію двох ліній напірного каналізаційного колектору на КНС-1 та КНС-5 м.Луцьк Розробляється проектно-кошторисна документація по всім пунктам програми. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Реконструкція водогону від вул.Теремнівської до вул.Єршова м.Луцьк Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12, м.Луцьк. Модернізація насосного обладнання на насосні станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк. Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова, м.Луцьк. Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк. Модернізація системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк. Закупівля спецтехніки для КП «Луцькводоканал». Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектору на КНС-1 та КНС-5 м.Луцьк Модернізація насосного обладнання на КНС №4 вул.Потебні,79а, м.Луцьк. Модернізація насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого,19а м.Луцьк. Модернізація насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна,90в. Модернізація насосного обладнання на КНС №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а, №16, вул.Авіаторів,1а, м.Луцьк, №15 вул.Квітнева, с.Тарасове. Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк. Реконструкція самопливної каналізаційної мережі для відводу промислових, а також дощових і побутових вод на Малоомелянівському водозаборі. |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 8374,33 |
| --- | --- |
| власні кошти | 8374,33 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 44,82 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 7,44 |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,83 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 14,34 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 32,57 |
| Інші заходи | - |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |
| Керівник ліцензіата | __________ (підпис) | _____Корчук І.М._______ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| М.П. |  |  |  |

Пояснююча записка

до Інвестиційної програми

КП «Луцькводоканал»

Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2015 рік розроблена, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року        № 381, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року № 97/22629 який вступив в дію з 01.02.2013 року.

В основу інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» покладені наступні документи:

1. Схема оптимізації системи водопостачання м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

2. Схема оптимізації системи водовідведення м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

3. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 03.11.2010 року № 68/18.

4. Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2010-2015 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 року № 54/8.

5. Стратегічний план розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Луцька.

Мета і завдання програми

Метою діяльності КП «Луцькводоканал» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання та водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Отже, головні напрямки діяльності КП «Луцькводоканал» це:

1. Забезпечення населення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.

2. Забезпечення надійності та стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, підвищення рівня відповідальності працівників підприємства.

3. Впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва розподілу і споживання води та відведення стоків.

4. Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів з сучасних матеріалів.

Для реалізації основних напрямків діяльності, підприємством «Луцькводоканал» розроблена інвестиційна програма головною метою якої є:

-  підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-  покращення фінансового стану підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КП «Луцькводоканал» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Короткий опис існуючої системи водопостачання та

водовідведення м.Луцька

Луцькводоканал – міське комунальне підприємство, яке здійснює свою діяльність у відповідності зі Статутом, зареєстрованим виконкомом Луцької міської Ради 28.05ю1992р., реєстраційний номер -748.

Джерелом питного водопостачання міста є підземний водоносний горизонт, що приурочений до відкладів турон-селонського ярусів та має гідравлічний зв'язок з відкладами девонської системи.

Послуги централізованого водопостачання та водовідведення надаються понад 90,8 тисячами споживачів. З них населення становить 88,9 тис., юридичні особи 1,9 тис. споживачів. Послугами водопровідно-каналізаційного господарства користується більше 186,3 тисяч жителів міста Луцька та 14 навколишніх сіл Луцького району при загальній кількості проживаючих понад 224,0 тисяч чоловік.

Водопостачання м.Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів : Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного,Південно-Східного та Омелянівського.

Відбір води здійснює :

1.Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста , яка забезпечується водою із 40 свердловин-Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного водозаборів з подачею води 45,2 тис.м3/добу (проектна потужність  95,1 тис.м3/добу).

1.1.Дубенський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (3 свердловини продуктивністю 11.28 тис.м3/добу).

1.2. Ново-Дубенський водозабір,що розташований на захід від Дубнівського водозабору (9 свердловин продуктивністю 11,94 тис. м3/добу).

1.3.Східний (правобережний) водозабір , що розташований за межею міста на правій стороні р.Стир біля с.Підгайці (14 свердловин продуктивністю 45,1 тис.м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір , що розташований між с.Крупа та Новостав ( 14 свердловин продуктивністю 27,6 тис.м3/добу).

2.Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 11,8 тис.м3/добу із 5 свердловин. Реальна подача 4,5 тис.м3/добу.

3.Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис.м3/добу; реальна подача води в місто в межах 9,5-10 ис.м3/добу.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки : Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.

Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд пол. Очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 12 шт. загальним об’ємом 51,3 тис.м3.

В комплекс споруд входять також станції знезалізнення  ( на Омелянівській площадці вона зблокована з насосною станцією і трансформаторною підстанцією), гіпохлоритні установки, які на Дубнівській і Гнідавській площадці водопідготовки знаходяться в станції знезалізнення,  насосна станція 2-го підйому (на Дубнівській площадці – 2), трансформаторні підстанції, а також допоміжні споруди, які знаходяться на загороджених територіях санітарних зон 1-го поясу .

Свердловини водозаборів також загороджені в межах санзон 1-го поясу і облаштовані насосними станціями (н/ст) заглибленного типу, обладнанні насосними агрегатами марок ЕЦВ, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями (т/п) закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170м. Якість підземних вод відповідає вимогам ДЕСТ “Вода питна” за винятком вмісту заліза. Всі н/ст. 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600мм.

Від кінцевих свердловин до свердловини №32 прокладено водогін діаметром 300-400мм в одну нитку, а від свердловини №32 до Дубнівської площадки водопідготовки діаметром 600мм у дві нитки з підключенням решти свердловин. Від Ново-Дубнівського водозабору збірний водогін прокладений в одну нитку діаметром 300мм. На Гнідавську площадку відведено водогін діаметром 600мм в одну нитку. На Омелянівську також в одну нитку діаметром 300мм і крім того дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних , стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600мм, протяжністю 314,06 км. З загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 168,40 км (53,62 %).

Середньодобовий підйом води насосними станціями 1-го підйому та очищеної на очисних спорудах становить 47,60 тис.м3/доб.

Середньодобова подача води у мережу 45,65 тис.м3/доб.

Середня норма водоспоживання на одну людину складає 252 л/добу. Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води становлять 298,71 куб.м/1000куб.м.поданої питної води.

Каналізування  м.Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система , у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна.                      Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 18 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-800мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 206,54 км. З загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 106,50 км (51,56 %).

По рельєфу місцевості м.Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції №1, №2, №5, №5а а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р.Стир  стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 т. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювач, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції та біоставки.

Середньодобове перекачування стічних вод становить 41,7 тис.м3/доб. Середньодобове о чищення стічних вод на очисних спорудах –  41,76 тис.м3/доб.       Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами, загальна кількість яких становить 240 одиниць.

Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує  задані режими роботи споруд і обладнання.

Для забезпечення стабільної роботи основних технологічних споруд і об’єктів  на виробництві існують допоміжні підрозділи, об’єкти, споруди :

- виробнича база з побутовими приміщеннями, диспетчерською службою і майстернею з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж ;

- транспортний цех в кількості 64 транспортних одиниць, який забезпечує оперативне вирішення виробничих питань;

- служба головного енергетика, яка несе відповідальність за надійну експлуатацію енергетичного обладнання;

- хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка забезпечує контроль за якістю водопостачання та водовідведення відповідно до вимог стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

Для виконання пріоритетних напрямів діяльності КП “Луцькводоканал”, а саме: забезпечення населення, підприємств та установ міста якісними послугами водопостачання та водовідведення відповідно до національних стандартів, впровадження нових технологій і обладнання, зниження втрат енергоресурсів; участь в будівництві нових об’єктів і реконструкції існуючих для стабільного соціального та економічного розвитку, наполегливо працюють 645 чол.

|  |  |  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
|  | _____________________КП "Луцькводоканал"_____________________ |  |  |  |
|  | (найменування ліцензіата підприємства) |  |  |  |
|  | за ____2014___ рік |  |  |  |
| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |  | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |  | од. | 15 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  | осіб | 233507 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  | осіб | 187680 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  | осіб | 186561 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки |  | осіб | 1119 |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |  | осіб | 0 |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |  | осіб | 0 |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |  | од. | 0 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |  | % | 0 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |  | од. | 18011 |
| 11 | населення |  | од. | 16101 |
| 12 | бюджетних установ |  | од. | 153 |
| 13 | інших |  | од. | 1757 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  | % | 80,37 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  | % | 99,40 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |  | % | 0,60 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |  | од. | 15090 |
| 18 | населення |  | од. | 13180 |
| 19 | бюджетних установ |  | од. | 153 |
| 20 | інших |  | од. | 1757 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |  | % | 83,78 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) |  | % | 81,86 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |  | % | 100 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) |  | % | 100 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |  | км | 314,48 |
| 26 | водоводів |  | км | 61,16 |
| 27 | вуличної мережі |  | км | 193,70 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км | 59,62 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |  | од./км | 57,27 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  | км | 168,20 |
| 31 | водоводів |  | км | 30,00 |
| 32 | вуличної мережі |  | км | 92,30 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км | 45,90 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |  | % | 53,49 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |  | % | 49,05 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |  | % | 47,65 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |  | % | 76,99 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |  | осіб | 287 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |  | осіб | 264 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |  | ос./1000 од. | 15 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |  | осіб/1 км | 1 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік |  | тис.м³/рік | 17586,28 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |  | тис.м³/добу | 48,18 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік |  | тис.м³/рік | 0 |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік |  | тис.м³/рік | 17270,37 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах |  | тис.м³/добу | 47,32 |
| 2 Продовження додатка 7 |  |  |  |  |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік |  | тис.м³/рік | 16619,65 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу |  | тис.м³/добу | 45,53 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: |  | тис.м³/рік | 11624,54 |
| 50 | населенню |  | тис.м³/рік | 9925,82 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |  | тис.м³/рік | 703,67 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі |  | тис.м³/рік | 650,72 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі |  | тис.м³/рік | 52,95 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |  | % | 4,00 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |  | тис.м³/рік | 5258,07 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |  | тис.м³/рік | 315,91 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) |  | тис.м³/рік | 4942,16 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) |  | % | 29,71 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) |  | тис.м³/км | 15,72 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу | 242,61 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу | 144,90 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон |  | од. | 12 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води |  | тис.м³ | 51,5 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води |  | тис.м³ | 48,5 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) |  | % | 94,17 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів |  | од. | 1 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: |  | од. | 5 |
| 68 | кількість свердловин |  | од. | 52 |
| 69 | Кількість окремих свердловин |  | од. | 0 |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) |  | од. | 5 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів |  | од. | 4 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води |  | тис.кВт/год | 5057,78 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води |  | кВт*год/м³ | 0,288 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання |  | од. | 3 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води |  | тис.кВт/год | 712,39 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води |  | кВт*год/м³ | 0,041 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води |  | од. | 7 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання |  | од. | 80 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. | 28 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води |  | тис.кВт/год | 3989,11 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу |  | кВт*год./м³ | 0,240 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку |  | од. | 88 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати |  | од. | 0 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) |  | % | 100,00 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  | од. | 3 |
| 86 | рідкого хлору |  | од. | 0 |
| 87 | гіпохлориду |  | од. | 3 |
| 88 | ультрафіолету |  | од. | 0 |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. | 0 |
| 90 | Кількість лабораторій |  | од. | 1 |
| 91 | Кількість майстерень |  | од. | 1 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  | од. | 32 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу |  | тис.м³/добу | 120,00 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів |  | тис.м³/добу | 108,80 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд |  | тис.м³/добу | 102,00 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) |  | % | 0,00 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) |  | % | 44,28 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) |  | % | 46,39 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік |  | аварії | 882 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) |  | аварії/км | 2,80 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік |  | тис.кВт/год | 9759,28 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік |  | тис.грн | 11265,30 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) |  | кВт*год/м³ | 0,555 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік |  | тис.грн | 37175,11 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) |  | грн./м³ | 816,50 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік |  | тис.грн | 9844,47 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) |  | % | 26,48 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) |  | % | 30,30 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік |  | тис.грн | 0 |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) |  | % | 0 |
| 3 Продовження додатка 7 |  |  |  |  |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік |  | тис.грн | 2614,71 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  | тис.грн | 2614,71 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) |  | % | 320,24 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення |  | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) |  | од. | 8 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  | осіб | 233507 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  | осіб | 195928 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  | осіб | 170743 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків |  | осіб | 25185 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: |  | од. | 83445 |
| 7 | населення |  | од. | 81638 |
| 8 | бюджетних установ |  | од. | 146 |
| 9 | інших |  | од. | 1661 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  | % | 83,91 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  | % | 87,15 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) |  | % | 12,85 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод |  | од. | 50 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) |  | % | 0,06 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: |  | км | 207,26 |
| 16 | головних колекторів |  | км | 56,87 |
| 17 | напірних трубопроводів |  | км | 0 |
| 18 | вуличної мережі |  | км | 79,2 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км | 71,19 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) |  | од./км | 402,61 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  | км | 106,30 |
| 22 | головних колекторів |  | км | 25,30 |
| 23 | напірних трубопроводів |  | км | 0 |
| 24 | вуличної мережі |  | км | 39,00 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км | 42,00 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: |  | % | 51,29 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) |  | % | 44,49 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) |  | % | 0 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) |  | % | 49,24 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) |  | % | 59,00 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом |  | осіб | 372 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення |  | осіб | 328 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) |  | ос./1000 од. | 15 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) |  | осіб/1 км | 6208,3 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: |  | тис.м³/рік | 16227,87 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення |  | тис.м³/рік | 0 |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод |  | тис.м³/добу | 44,46 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: |  | тис.м³/рік | 16227,87 |
| 39 | з повним біологічним очищенням |  | тис.м³/рік | 16227,87 |
| 40 | з доочищенням |  | тис.м³/рік | 0 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах |  | тис.м³/добу | 44,46 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38) |  | тис.м³/рік | 0 |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) |  | % | 0 |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39) |  | тис.м³/рік | 0 |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) |  | % | 0 |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік |  | тис.м³/рік | 0 |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) |  | % | 0 |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: |  | тис.м³/рік | 11140,99 |
| 49 | населенню |  | тис.м³/рік | 8331,34 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік |  | од. | 3907 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) |  | од./км | 18,85 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік |  | аварії/рік | 16 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) |  | аварії/км | 0,08 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу | 226,92 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу | 226,92 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод |  | од. | 18 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення |  | од. | 1 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення |  | од. | 66 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. | 12 |
| 4 Продовження додатка 7 |  |  |  |  |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  | од. | 0 |
| 61 | рідкого хлору |  | од. | 0 |
| 62 | гіпохлориду |  | од. | 0 |
| 63 | ультрафіолету |  | од. | 0 |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. | 0 |
| 65 | Кількість лабораторій |  | од. | 1 |
| 66 | Кількість майстерень |  | од. | 2 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  | од. | 35 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення |  | тис.м³/добу | 160,00 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення |  | тис.м³/добу | 160,00 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення |  | тис.м³/добу | 120,00 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) |  | % | 27,79 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) |  | % | 37,05 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: |  | тис.кВт*год | 10377,16 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |  | тис.кВт*год | 4906,12 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) |  | кВт*год/м³ | 0,302 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води |  | тис.кВт*год | 5471,04 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) |  | кВт*год/м³ | 0,337 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік |  | тис.грн | 11918,83 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) |  | кВт*год/м³ | 0,639 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік |  | тис.грн | 33978,84 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) |  | грн./м³ | 3,05 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік |  | тис.грн | 11833,41 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) |  | % | 34,83 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) |  | % | 35,08 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік |  | тис.грн | 1406,85 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  | тис.грн | 1406,85 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) |  | % | 4,14 |
|  | Примітки: |  |  |  |
|  | Кількість багатоповерхових будинків |  | од. | 1574 од. |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) |  | од. | 76428 од. |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |  | од. | 14527 од. |
|  | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |  | од. | 547 од. |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) |  | од. | 55491 од. |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |  | од. | 12633 од. |
| *1 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги:з водопостачання |  |  |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |
| 1 | м.Луцьк | 176714 |  |  |
| 2 | с.Крупа | 335 |  |  |
| 3 | с.Лище | 695 |  |  |
| 4 | с.Рованці | 1125 |  |  |
| 5 | с.Новостав | 368 |  |  |
| 6 | с.Боратин | 819 |  |  |
| 7 | с.Голишів | 196 |  |  |
| 8 | с.Липляни | 414 |  |  |
| 9 | с.Липини | 945 |  |  |
| 10 | с.Зміїнець | 1665 |  |  |
| 11 | с.Вел.Омеляник | 312 |  |  |
| 12 | с.Тарасове | 513 |  |  |
| 13 | с.Прилуцьке | 483 |  |  |
| 14 | с.Нова Струмівка | 135 |  |  |
| 15 | с.Підгайці | 2961 |  |  |
| *2 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: з водовідведення |  |  |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |
| 1 | м.Луцьк | 167875 |  |  |
| 2 | с.Зміїнець | 810 |  |  |
| 3 | с.Вел.Омеляник | 51 |  |  |
| 4 | с.Тарасове | 192 |  |  |
| 5 | с.Прилуцьке | 555 |  |  |
| 6 | с.Нова Струмівка | 42 |  |  |
| 7 | с.Липини | 1122 |  |  |
| 8 | с.Рованці | 96 |  |  |
| Директор КП "Луцькводоканал" |  | __________ | __Корчук І.М.____ |  |
| (посадова особа ліцензіата) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| М.П. |  |  |  |  |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) |  | _______ | ___Шпур Т.І._____ |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| Начальник ВТВ |  | _________ | ____Літвицька І.Г.________ |  |
| (посада відповідального виконавця) |  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |

- Опис заходів Інвестиційної програми

- на 2015 рік

Головний інженер КП «Луцькводоканал» 		                       Строк С.Б.

Начальник ВТВ КП «Луцькводоканал»  		                       Літвицька І.Г.

Водопостачання

1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання ( звільняється від оподаткування згідно пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1.1 Реконструкція водогону від вул.Теремнівської до вул.Єршова м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін від вул.Теремнівської до вул.Єршова був прокладений  в зв’язку із забудовою нових мікрорайонів міста у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 600 мм. В результаті проведеного огляду водогону , при виконанні аварійних робіт, було встановлено, що він знаходиться в аварійному стані , так зокрема , за остані три роки на даному водогоні було зафіксовано більше 40 аврійних ситуацій.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 26-450*17.2 діаметром 450 мм.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.

- Можливі терміни будівництва —  3,4 кв. 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 8764,00 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться від вул.Теремнівської до вул.Єршова L=1,27 км, з заміною сталевих труб на поліетиленові меншого діаметру. Основні переваги поліетиленових труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні..

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 368,40 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції водогону від вул.Теремнівської до вул.Єршова

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=1,27 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм, на поліетиленові діаметром 450 мм.

1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= 525,6 K K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60, м3/рік

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопро-водів.

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:

10 років -2,50

20 років -6,25

30 років -12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів), приймається  К1 = 1,25, при відсутності таких умов він дорівнює 1,0;

- Li – загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;

- Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ».

| діаметр | сталь | чавун | а/ц |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 100 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 |
| 200 | 0,56 | 1,4 | 1,98 |
| 300 | 0,85 | 1,7 | 2,42 |
| 400 | 1 | 1,95 | 2,8 |
| 500 | 1,1 | 2,2 | 3,14 |

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків  приймаємо – 31,20;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком-

- приймаємо: вода подається 24 год на добу;

24/24 = 1;

- Hср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

- приймаємо: Hср – 40 м.вод.ст;

√ Hср.  60=√40/60=0,8;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=600мм - приймаємо -1,2.

Q= 525,6  K  K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60=

= 525,6  31,20  1  1,27  1,2  1  0,8 = 49993,3  м3/рік

де L=1,27км, d=600мм.

2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:

де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер  - середній діаметр трубопроводів, м;

500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м;

Nр –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 45 рем/км/ рік)

- K1 – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

- K2  – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К 2 = 4.

Qспор= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,62)/4 ∙ 45 ∙1 ∙ 3 ∙ 1,27 = 24225,89 м3/рік.

де L=1,27км, dсер=600мм

- Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

- Qср = 49993,3  + 24225,89 = 74219,19 м3/рік

Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою

Вв =Qср∙Св

де Св – розрахункова собівартість води, грн/м3 (прийнята рівною загальній собівартості послуг централізованого водопостачання, що становить Св= 2,88 грн/м3);

Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;

Вв =74219,19 ∙ 3,65 =270900,04 грн

3.Крім того знизяться експлуатаційні затрати при обслуговуванні водогону. Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 5000 грн. до 8000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні по вул.Теремнівська-Єршова  в рік трапляється біля 15-ти аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає :

15 авар.*6500 грн./авар.=97000 грн./рік

Загальні затрати на експлуатацію аварійної ділянки водогону в рік становлять:

270900,04 +97000= 368400,04 грн./рік = 368,40 тис.грн./рік

При заміні аварійної ділянки від вул.Теремнівської до вул.Єршова  довжиною 1,27 км, вартість робіт становить 8764,00 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме:

8764,00 /368,40= 15 років, або  188 місяців.

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них

1.2.1.1.  Заходи щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Озерецькій,12, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення —підвищувальна насосна станція по вул.Озерецькій,12, введена в експлуатацію в 1998 році. На насосній станції встановлені 2 насоси марки   ЦНО 50/70 (2002 р.), , передбачається заміна існуючого насоса на насос фірми WILO з встановленням ПЧТ. Встановлення ПЧТ,  дасть можливість економити електроенергію за рахунок регулювання продуктивності, шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби технологічного устаткування , внаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насоса.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на підвищувальній насосній станції насосного обладнання на нове з одночасним встановленням пристрою частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок  встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 3-4-ий квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 38,97 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: підвищувальна насосна станція по вул.Озерецькій,12, насос фірми WILO марки MVI406-1/16/E3-400-50-2G, багатоступеневий, вертикальний, високо напірний центробіжний  лінійного типу з перетворювачем частоти, який входить в комплект насосного обладнання.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе  5,52 тис.грн/рік

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Озерецькій,12 м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміну  насоса ЦНО 50/70 на насос WILO  марки MV 406/HN16, з пультом частотного регулювання електродвигуна, що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ЦНО 50/70 , витрати електроенергії в рік становитимуть:

1,5*24*365=13,14 тис.кВт/рік, де

1,5 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.

При роботі насосного агрегату фірми WILO, витрати електроенергії в рік зменшаться при встановленні ПЧТ на 30%:

13,14*30/100=3,94 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді економія складе:

3,94*1,40= 5,52 тис.грн/рік, де

1,40- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

38,97 /5,52= 7    років, або 84 місяці

1.2.1.2. Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Дубнівська насосна станція №3 була введена в експлуатацію в 1989 році. Станція подає воду в міську мережу за двоступеневим режимом: перший з 0:00 до 5:30 год., з 5:30 до 0:00 год. сумісно з НС №2. На насосній станції встановлені насоси марки 200Д90А – 6 одиниць, з потужністю електродвигунів 200-250 кВт, передбачається заміна 1-го існуючого насоса на насосний агрегат, виробник (Болгарія) 220D36а, з частотним перетворювачем N700E-900HF/110HFP.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміни потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на  насосній станції Дубнівського водозабору насосного обладнання на енергоекономніше з можливістю у нічний час вмикати насос з меншою потужністю двигуна.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів.

- Можливі терміни будівництва — 3-ій квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 274.42 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосна станція №3 Дубнівської площадки водопідготовки   насосний агрегат, виробник (Болгарія) 220D36а, з частотним перетворювачем N700E-900HF/110HFP. З наступними характеристиками:  продуктивність 750 м3/год, висота підйому 32 м, потужність двигуна 90 кВт.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  1514,66 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання на  насосній станції №3 Дубнівської площадки водопідготовки  м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насосу 200Д90 (200 кВт)  на  насос 220D36а  (90 кВт) з частотним перетворювачем N700E-900HF/110HFP .

При роботі насосного агрегату 200Д90 , витрати електроенергії в рік становлять:

200*12*365= 876,00 тис.кВт/рік, де

200 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

12-час роботи насоса.

В грошовому вигляді:

876,0*1,40=1226,4 тис.грн.,

Де        1,40- вартість 1 кВт електроенергії.

При роботі насосного агрегату 220D36а  витрати електроенергії в рік становитимуть:

90*12*365=394,20 тис.кВт/рік, де

90 кВт- потужність електродвигуна.

В грошовому вигляді:

394,20*1,40=551,88 тис.грн/рік, де

1,40- вартість 1 кВт електроенергії.

Економія складатиме:

1226,4-551,88= 674,52 тис.грн.

Термін окупності:

274,42 /674,52= 0,4    років, або  5  місяців

1.2.1.3. Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін по вул.Дубнівська-Єршова  був прокладений  в зв’язку із забудовою нових мікрорайонів міста у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 600 мм. В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозії, що привело до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водогону.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 26-450*17.2.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.

- Можливі терміни будівництва —  2-ий квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 409,32 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться від вул.Дубнівська до вул.Єршова L=1,18 км, з заміною сталевих труб на поліетиленові меншого діаметру. Основні переваги поліетиленових труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні..

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 158,41 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=1,18 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм, на поліетиленові діаметром 450 мм.

1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= (525,6 K K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)

- Де Wi  - норматив втрат води з трубопроводів,.м3 /1000 м3.;

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопро-водів.

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:

10 років -2,50

20 років -6,25

30 років -12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів), приймається  К1 = 1,25, при відсутності таких умов він дорівнює 1,0;

- Li – загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;

- Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ».

| діаметр | сталь | чавун | а/ц |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 100 | 0,28 | 0,7 | 1,4 |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 |
| 200 | 0,56 | 1,4 | 1,98 |
| 300 | 0,85 | 1,7 | 2,42 |
| 400 | 1 | 1,95 | 2,8 |
| 500 | 1,1 | 2,2 | 3,14 |

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  30 літнього строку експлуатації тру-бопроводу приймаємо – 12,5;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком-

- приймаємо: вода подається 24 год на добу;

24/24 = 1;

- Hср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

- приймаємо: Hср – 40 м.вод.ст;

√ Hср.  60=√40/60=0,8;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=600мм - приймаємо -1,2.

Q= (525,6  K  K1  Li   qi    t/24   √ Hср. / 60)=

= (525,6  12,5  1  1,244  1,2  1  0,8) =7846,16  м3/рік

де L=1,18км, d=600мм.

2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:

де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер  - середній діаметр трубопроводів, м;

500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м;

Nр –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 17 рем/км/ рік)

- K1 – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

- K2  – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К 2 = 4.

Qспор= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,62)/4 ∙ 17 ∙1 ∙ 2 ∙ 1,18 = 8788,86 м3/рік.

де L=1,18км, dсер=600мм

- Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

- Qср = 7846,16+8788,86 = 16635,02м3/рік

Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою

Вв =Qср∙Св

де Св – розрахункова собівартість води, грн/м3 (прийнята рівною загальній собівартості послуг централізованого водопостачання, що становить Св= 3,65 грн/м3);

Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;

Вв =16635,02 ∙ 3,65 =60717,82грн

3.Крім того знизяться експлуатаційні затрати при обслуговуванні водогону. Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 6000 грн. до 7000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні по вул.Дубнівська-Єршова  в рік трапляється біля 17-ти аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає :

17 авар.*6500 грн./авар.=110500 грн./рік

Загальні затрати на експлуатацію аварійної ділянки водогону в рік становлять:

60,72+110,5=171,22 тис.грн./рік

При заміні аварійної ділянки по вул.Дубнівська-Єршова  довжиною 1,18 км, вартість робіт становить 1622,68 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме:

1622,68 /171,22= 9,5 років, або  114 місяців.

1.2.2.1. Заходи щодо встановлення  приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється як   обов'язкове забезпечення 100% технологічного обліку води та стоків на підприємствах, п. 3.1. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку, а також вимог Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитись встановлення приладів загальнобудинкового обліку води. Лічильники холодної води крильчаті використовують для виміру об’єму води в системі водопостачання. Відповідають вимогам  ISO 4064-1:1993(Е).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається у багатоповерхові будинки..

- Можливі терміни будівництва — всі  квартали 2015 року.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню приладів обліку    виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 705,66 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — лічильники  холодної води, GROSS MTK-UA-40 (з монтажним комплектом та магнітним захистом). Номінальний діаметр лічильника- 40 мм, об’ємна витрата води максимальна- 20 м3/год. Тип даного лічильника затверджений Держспоживстандартом України  та занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У2207.

- Завдання на проектування — забезпечення  технологічного обліку..

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається в багатоповерхові будинки.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк.

Згідно даних відділу   збуту комунального підприємства «Луцькводоканал», після встановлення загальнобудинкового обліку води, було виявлено недооблік води, що складав 5%.

Для прикладу розрахунку візьмемо будинок по вул.Гордіюк,4:

до встановлення лічильника дані по воді згідно норми - 806 м3/міс;

після встановлення лічильника, згідно показів лічильника - 826,3 м3/міс;

різниця - 20,3 м3/міс, або 243,6 м3/рік;

в грошовому вигляді це становитиме:

243,6*8,52=2075,47 грн/рік

Вартість встановлення одного лічильника – 1833,31     грн;

Термін окупності одного лічильника:

1833,31 /2075,47=  0,9  років, або   11 місяців.

При встановленні 340 лічильників, економічний ефект становитиме   705,66  тис.грн.

1.2.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

1.2.4.1. Заходи щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — станція знезалізнення води призначена для видалення заліза методом фільтрування на швидких фільтрах з прощеною системою аерації. Знезараження води проводиться гіпохлоритом натрію, який виробляється на гіпохлоритних установках « Пламя ». Для покращення роботи гіпохлоритної установки необхідно провести пом’якшення води. Для цього запропоновано  використати автоматичну систему пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT. Дана установка призначена для пом’якшення води продуктивністю 5,2-6,2 м3/год.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено встановити два фільтри балонного типу з фільтрувальним матеріалом  та встановленими на них керуючими клапанами. Вхідна вода  проходить через фільтр з іонообмінною смолою, яка притягує з води солі жорсткості  і замінює їх на нешкідливі іони натрію, а чиста вода надходить на наступний етап очищення. Регенерація  здійснюється в автоматичному режимі з використанням солі та води.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок покращення роботи гіпохлоритних установок та покращення якості води.

- Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2015 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.   При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 69,75 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: станція знезалізнення води Дубнівського водозабору. Автоматична  система  пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT (250 літрів об’єм завантаження DOWEX) TWIN.

- Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій – покращення якості питної води.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

Переваги використання даної установки:

- висока ефективність пом’якшення води за рахунок використання катіоніту високої обмінної ємності;

- багатофункціональний клапан керування забезпечує автоматичну роботу системи;

- надійність, фільтр виготовленний зі стійкого до корозії високоміцного композитного пластику;

- довгий термін служби фільтрувального матеріалу 5-7 років.

Лабораторією підприємства було проведено загальний аналіз твердості води до введення аналогічної установки на Гнідавському водозаборі і після проходження через пом’якшувальну установку:

- до введення в експлуатацію - середній показник твердості питної води 7 мг-екв/дм3

- після установки- середній показник твердості питної води 0,1мг-екв/дм3

В результаті реалізації даного заходу, підвищеться якість питної води, покращеться робота гіпохлоритної установки, за рахунок зменшення твердості, що приводила до погіршення роботи електродів.

1.2.6. Заходи щодо модернізації та закупівлі засобів спеціального та спеціалізованого призначення

1.2.6.1. Заходи щодо закупівлі засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал»

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — мережі централізованого питного водопостачання населених пунктів є особливо важливими об’єктами життязабезпечення міста, однак водопровідні мережі підприємства є зношені. Через значну зношеність трапляється велика кількість аварій, так зокрема  за період 2013-2014 років було зафіксовано 1008 поривів на водопровідних мережах, в деяких випадках глибина залягання  трубопроводу досягала до 6 м. Для своєчасного реагування і швидкої ліквідації аварійних ситуацій необхідна автотракторна землекопальна техніка (зокрема екскаватор) з глибиною розкопування близько 6 м., яка б дозволяла відновлювати водопостачання населенню міста в найкоротші терміни. Однак на підприємстві така техніка відсутня. Підприємство змушене залучати для ліквідації аварій техніку субпідрядних організацій. Всі ці фактори унеможливлюють оперативне реагування  на аварійні ситуації, чим порушують права мешканців м.Луцька  та юридичних осіб на цілодобове та якісне водозабезпечення.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено закупити підприємствов спецтехніки (екскаватора).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення витрат на оренду екскаватора в субпідрядних оргнізаціях.

- Можливі терміни закупівлі — 4-ий квартал 2015 рік.

- Вартість екскаватора — 1200,00 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — марка Atlas 1304, 1998 рік випуску з глибиною копання до 6500 мм.

- Завдання на закупівлю —  забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій – покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо закупівлі спецтехніки для КП «Луцькводоканал»

Постійне залучення послуг по оренді екскаватора субпідрядних організацій  негативно відображається на фінансовій діяльності підприємства, так за 2013 рік на послуги субпідрядний організацій з оренди екскаватора підприємством було витрачено 95,77 тис.грн.

Вартість екскаватора Atlas 1304 згідно наданих пропозицій складає 1200,00 грн.

Термін окупності даного заходу буде складати:

1200,00/95,77 = 12 років, або 144 місяців

2. Водовідведення

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення  (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1.1. Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектору на КНС -1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу  на кожну лінію в м.Луцьк

) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — стічні води по самопливним колекторам  поступають до КНС-5,5а. Стічні води від КНС- 5,5а подаються насосними агрегатами напірним колектором до КНС-1. Напірний колектор складається з двох стальних трубопроводів Д=1000, довжиною 1100 м. При досягнені визначеного рівня води в резервуарі на КНС-5,5а автоматично вмикається робочй насос і подає стічні води в напірний колектор.Якщо рівень води в резервуарі збільшується – вмикаються додаткові насосні агрегати, а призменшені автоматично -  відключаються. Максимальна витрата стічних вод становить 40000 м3/добу, середня розрахункова витрата – 20000 м3/добу.

Оскільки стічні води є одним з джерел забруднення навколишнього середовища, організоване, безперебійне їх відведення та очищення є важливою вимогою охорони поверхневих вод.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено: даним заходом передбачено  виконати заміну двох напірних ліній каналізаційного колектора, загальною довжиною 2200м.п. Проектом передбачено застосування поліетиленових труб, будівництво камер переключення і опорожнення трубопроводів із заміною запірної арматури.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники ефективності насамперед вирішуються за рахунок екологічного ефекту.

- Можливі терміни будівництва — 3-ій, 4-ий квартал 2015 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.   При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 666,01 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються КНС-5,5а..

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — даним заходом передбачено використання  два типи поліетиленових труб:

- труба ПЕ 1000SDR26  діаметром 630 мм, розрахована на тиск0,63 МПа, виготовлена  за ДСТУ Б В.2.7-151-2008 для заміни відкритим методом.

- труба ПЕ 1000SDR17 діаметром 630 мм з захисним шаром, розрахована на тис 1,0 МПа, виготовлена  за ДСТУ Б В.2.7-151-2008 для санації, зовнішнє покриття якої виконано у вигляді тонкостінної оболонки, що призначена для захисту від механічних пошкоджень.

- Завдання на проектування —  покращення роботи напірного каналізаційного колектору.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

Реконструкція двох ліній напірного колектору між КНС-5 та КНС-1 продуктивністю 20 тис.м3/добу забезпечить надійну та безперебійну роботу насосних станцій, виключить виникнення можливих аварійних ситуацій та унеможливить забруднення навколишнього середовища.

2.2. Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат , а також  втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на КНС №4  вул.Потебні,79а, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №4 була  введена в експлуатацію в 1988 році. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ 800-33, з потужністю електродвигуна 160 кВт. Даний насос  є енергозатратним, для зменшення споживання електроенергії планується встановити насос  ДФ700-25 з потужністю електродвигуна 75,0 кВт.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення нового насосного агрегату з меншою потужністю електродвигуна та ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії нового насосу та за рахунок встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 36-ій квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №4  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 118.63 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Потебні,79а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — даним заходом передбачено встановлення насосного агрегату ПАТ «Цукргідромаш» марки ДФ700-25 на рамі з електродвигуном 75 кВт, 1000 об/хв., з параметрами:подача -700 м3/год, напір-23 м.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 260,61 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  модернізації насосного обладнання на КНС №4, вул.Потебні,79а, м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення насосу ДФ700-25 ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ФГ800-33  , витрати електроенергії в рік становлять:

160*6*365=350,4 тис.кВт/рік, де

160 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

6 год-час роботи насосу за добу.

При роботі нового насосу:

75*6*365= 164,25 тис.кВт/рік

75 кВт/год-потужність електродвигуна.

Економія електроенергії становить:

350,4-164,25=186,15 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

186,15*1,4=260,61 тис.грн/рік, де

1,4- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

118,63 /260,61= 0,5  років, або  6 місяців

2.2.1.2. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на КНС №3 вул.Карпенка-Карого, 19а, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №3 була  введена в експлуатацію в 1972 році за індивідуальним проектом методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. На каналізаційній насосній станції встановлений насосний агрегат СМ 250-200-400/6 з потужністю електродвигуна 200 кВт. Даний насос  є енергозатратним, для зменшення споживання електроенергії планується встановити насос  ДФ700-23  з потужністю електродвигуна 75,0 кВт та ПЧТ 75-90 кВт VACONO100 . Це рішення дозволить зменшити споживання насосними агрегатоми електроенергії та покращить роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби техноглогічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу, збільшення ККД самого насосу.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення нового насосного агрегату з меншою потужністю електродвигуна та ПЧТ, для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії нового насосу та за рахунок встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва — 1-ий  квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №3  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 134,13 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Карпенка-Карого,19а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники —даним заходом передбачено встановлення насосного агрегату ДФ700-23 7. з потужністю електродвигуна 75,0 кВт, 1000об/хв., з параметрами:подача-700 м3/год, напір-23 м та ПЧТ 75-90 кВт VACONO100 .

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — 473,96економія складе тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  модернізації насосного обладнання на КНС №3, вул.Карпенка-Карого,19а, м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення насосу FZB з ПЧТ ,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату СМ 250-200-400/6  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

200*7*365=511,0 тис.кВт/рік, де

200 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

7 год-час роботи насосу за добу.

При роботі нового насосу:

75*7*365= 191,62 тис.кВт/рік

75 кВт/год-потужність електродвигуна

З встановленям  ПЧТ  , витрати електроенергії зменшаться на 10% і становитимуть:

191,62-19,16%=172,46 тис.кВт/рік, .

Економія електроенергії становить:

511,0-172,46=338,54 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

338,54*1,40=473,96 тис.грн/рік, де

1,4- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

134,13/473,96= 0,3    років, або 4 місяців

2.2.1.3. Заходи щодо модернізації насосного обладнання на насосній станції рециркуляції вул.Селищна, 90 в м.Луцьку

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — насосна станція рециркуляції знаходиться на очисних спорудах каналізації, введена в експлуатацію в 1974 році. На насосній станції встановлений насосний агрегат ФГ-216-24, з потужністю електродвигуна 40 кВт,  передбачається заміна існуючого насосу на насос FZV.4.22.1, з меншою потужністю електродвигуна 18.5 кВт. Дане рішення дозволить зменшити споживання насосним агрегатом електроенергії та покращить роботу насосної станції.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на насосній станції рециркуляції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристою автоматичного підтримування тиску в системі, з забезпеченням комплексного захисту насоса від аварійних режимів.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигуна.

- Можливі терміни будівництва — 1-й, 2-й квартал 2015 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на насосній станції рециркуляції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 129,58 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на очисних спорудах міста.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосна станція рециркуляції, насос каналізаційний занурювальний FZV.4.22.1 з двигуном 18,5 кВт, IP68 з ріжучим колесом типу «Vortex », занурюване виконання, з можливісю установки на автоматичній трубній муфті.Q=120м3/год, Н=25 м, ККД=73%.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи насосної станції рециркуляції очисних споруд міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 153,8 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації насосного обладнання насосної станції рециркуляції

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміна  насоса  ФГ 216/24  на насос FZV.4.22.1,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату ФГ 216/24  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

40*14*365=204,40 тис.кВт/рік, де

40 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

14-час роботи насоса.

При роботі насосного агрегату SBN 3000/4/1500  , витрати електроенергії в рік становитимуть:

18,5*14*365=94,54 тис.кВт/рік, де

22 кВт- потужність електродвигуна.

Економія електроенергії становить:

204,40-94,54=109,86 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

109,86*1,40=153,8 тис.грн/рік, де

1,40- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

129,58/153,8=0,8 років, або 10 місяців

2.2.1.4. Заходи щодо модернізації  насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.Заводська,22а , №16 , вул. Авіаторів,1а,

м.Луцьк, №15,  вул.Квітнева, с.Тарасове

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водовідведення м.Луцька здійснює 18 каналізаційних насосних станцій, загальним об’ємом перекачувальних стоків близько 55 тис.м3/доб у сухий період. Система каналізаційних насосних станцій функціонує таким чином, що деякі стоки перекачуються двічі а то й тричі доки потраплять на очисні споруди. На більшості каналізаційних  насосних станціях встановленні насосні агрегати занурювального типу FZR, з потужністю електродвигуна 2.2 кВт.  На даний час  в ремонті знаходиться 4 насосних агрегати FZR, вартість ремонту 1-го насоса приблизно становить 8000 грн. (згідно актів списання), який після ремонту пропрацює приблизно 2-3 роки. Тому виникла необхідність в встановленні нових насосних агрегатів для забезпечення безперебійної,надійної роботи каналізаційних насосних станцій.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючих  об'єктах.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення на КНС нових засосних агрегатів марки FZR, фірми Гідро-Вакуум Україна.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення коштів, які витрачаються на ремонт насосів..

- Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2014 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 63,33 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах, санітарно-побутові приміщення розташовуються на даних КНС.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — насоси FZR одноступеневі занурювальні з одностороннім відкритим ротором з вільним протіканням та подрібнюючим пристроєм, що дозволяє перекачувати рідини з довговолокнистим забрудненнями. Продуктивність 18 м3/год, висота підйому 16 м, потужність двигуна 2,2 кВт.

- Завдання на проектування —  забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 16,68 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації насосного обладнання на каналізаційно насосних станціях №9, вул.Львівська,75а, №12, вул.заводська,22а, №16, вул.Авіаторів,1а, м.Луцьк,  №15, вул.Квітнева, с.Тарасове

Ремонт 1 насоса  приблизно становить 8000 грн. (згідно актів списання). Насос після ремонту працює 2 роки, новий насос працює в середньому 5 років.

Витрати на ремонт насоса за 5 років становлять:

2,5х8,00=20,00 тис грн.;

Вартість нового насоса: 15,83 тис.грн.;

Економія складе: 4,17 тис.грн.  для одного насоса;

Термін окупності:

63,33/ 4*4,17 =3,8   років, або   46  місяців

2.2.1.5. Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцька

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — очисні споруди м.Луцька запущені в роботу в 1974 році, у 1992 році був проведений капітальний ремонт з заміною пластинчастих аераторів на аератори полімерні. На сьогоднішній день полімерні аератори не дають необхідного ефекту подачі повітря. Заміна нинішніх труб на нові дасть можливість більш якісно окислювати активний мул, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд, а це підвищить екологічну безпеку навколишнього середовища.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміна нинішніх труб на нові  в системі аерації очисних споруд м.Луцька. Будуть використані трубні полімерні аератори фірми Екотон,  діаметром 160-180 мм, які стійкі до гідродинамічних ударів, мають високі масообмінні характеристики, не піддаються біообростанню. Система аерації проводиться без додаткових муфт, простим скручуванням аераторів між собою.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економії електроенергії складе 182,5 тис. кВт/рік.

- Можливі терміни будівництва — 2-ий, 3-ій квартал 2015 рік.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні полімерних аераторів виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 400,00 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Техніко-економічні показники — запланована модернізація системи аерації очисних споруд, на  аератори полімерні системи аерації АКВА-ЛАЙН-М, загальною довжиною 1200 м. Загальна вартість робіт на 2015 рік​, що закладається у інвестиційну програму 231,92 тис.грн без ПДВ.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 255,5  тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації системи аерації очисних споруд м.Луцька

В зв’язку з поганими пропускними можливостями аераторів, додатково приходиться включати в роботу додатково ще третю повітродувку ТВ-175-1,6, з потужність електродвигуна 250 кВт. При заміні нинішніх аераторів на більш сучасні, дану повітродувку не буде необхідності включати додатково для подачі повітря в аеротенки, а це дасть економію електроенергії роботи однієї повітродувки на протязі 2-х годин ( в час пік з10 до 12 години).

Економія електроенергії при роботі однієї повітродувки на протязі 2- х годин, в рік:

250*2*365=182,5 тис.кВт/рік, де

250 кВт- потужність електродвигуна.

В грошовому вигляді за рік :

182,5*1,4=255,5 тис.грн, де

1,4 – вартість  електроенергії.

Термін окупності:

400,00/255,5=1,56 років, або 19 місяців

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — промивні води  від Омелянівських очисних споруд скидаються колектором Д=300 мм в р.Малий Омеляник. По цьому трубопроводі скидаються господарсько-побутові та зливові води від площадки очисних споруд, тобто проходить скид в річку  без попереднього очищення. З метою покращення санітарних умов водного середовища річки, передбачено проектом скид промивних дощових та господарсько-побутових вод на насосну станцію №11 з наступним перекачуванням на очисні споруди м.Луцька. Після прийняття в експлуатацію колектора  до КНС №11, існуючий  скид в р.Малий Омеляник ліквідується.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено: колодязі каналізації монтуються з збірних з/бетонних елементів згідно ТП 902.09-22.84. Зовнішня каналізація прокладається з безнапірних поліпропіленових труб по ДСТУ Б.В.2.5-2007 Д=300 мм з розрахунковою кільцевою жорсткістю не менше 2.0 кН/м2. Перехід каналізації через вул.Володимирську запроектовано методом проколу  в футлярі з сталевих електрозварних труб. При перетині запроектованих мереж каналізації з існуючими електрокабелями та кабелями зв’язку, на кабелях необхідно влаштувати футляри з половинок  пластмасової труби Д=100 мм.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники ефективності насамперед вирішуються за рахунок покращення  санітарних умов  водного середовища річки..

- Можливі терміни будівництва — 3-ій, 4-ий квартал 2015 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.   При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 666,01 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2015 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Омелянівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники —  колодязі каналізації монтуються з збірних з/бетонних елементів згідно ТП 902.09-22.84. Зовнішня каналізація прокладається з безнапірних ПВХ труб по ДСТУ Б.В.2.5-2007 Д=315х6,2 мм з розрахунковою кільцевою жорсткістю не менше 2.0 кН/м2. Перехід каналізації через вул.Володимирську запроектовано методом проколу  в футлярі з сталевих електрозварних труб Д=530х6 мм. При перетині запроектованих мереж каналізації з існуючими електрокабелями та кабелями зв’язку, на кабелях необхідно влаштувати футляри з половинок  пластмасової труби Д=100 мм.

- Завдання на проектування —  покращення санітарних умов водного середовища річки Малий Омеляник..

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації системи знезараження води на Дубнівській площадці водопідготовки м.Луцьк

Згідно Дозволу Укр.№93 Вол.на спеціальне водокористування, підприємству «Луцькводоканал» було доведено план заходів щодо досягнення ГДС речовин із промивними водами від станції знезалізнення – припинення скиду промивних вод від станції знезалізнення і опорожнення РЧВ Омелянівського водозабору до р.Стир. Забезпечення екологічної безпеки р.Омелянівка. Строк реалізації даного заходу до 2016 року.

У зв’язку в вище вказаним винекла необхідність в реалізації даного проекту , для досягнення екологічного ефекту від впровадження даного заходу.

Очікувані результати від впровадження Інвестиційної програми на

2015 рік

Таблиця 1. Прогноз по зменшенню втрат води у мережі

| № | Втрати | тис.м3/рік | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактичні втрати води у мережі (факт 2012 року) | 4942,16 | 29,8 |
| 2. | Очікуване зменшення втрат води у мережі по Інвестиційній програмі | 157,03 | 0,95 |
| 3. | Прогноз | 4785,13 | 28,85 |

Таблиця 2. Прогноз по зменшенню ветхих та аварійних мереж водопостачання

| № | Протяжність мереж | км | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж(факт 2012 року) | 168,20 | 53,57 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 4,62 | 1,47 |
| 3. | Прогноз | 163,58 | 52,1 |

Таблиця 3. Прогноз по зменшенню витрати електроенергії в системі водопостачання

| № | Витрати електроенергії | тис.кВт/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати електроенергії на водопостачання (факт 2012 року) | 9759,28 | 100 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 485,74 | 4,98 |
| 3. | Прогноз | 9273,54 | 95,02 |

Таблиця 4. Прогноз по зменшенню витрати електроенергії в системі водовідведення

| № | Витрати електроенергії | тис.кВт/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати електроенергії на водовідведення (факт 2012 року) | 10377,16 | 100 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 817,05 | 7,87 |
| 3. | Прогноз | 9560,11 | 92,13 |

Таблиця 5.Загальнобудинковий облік

| № | Будинки | Кількість, шт. | Рівень забезпечення багатоповерхових будинків приладами обліку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна кількість багатоповерхових будинків* | 886 | 100 |
| 2. | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку | 546 | 61,6 |
| 3. | План встановлення приладів обліку в багатоповерхових будинках по Інвестиційній програмі | 340 | 38,4 |
| 4. | Прогноз | - | 100 |

* Кількість будинків 3 поверхи та вище.

Головний інженер                                                                        Строк С.Б.