Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________№ _______

ПРОГРАМА

реалізації містобудівної політики Луцької міської

територіальної громади на 2020 рік

(проєкт)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління містобудування та архітектури |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Управління містобудування та архітектури |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління містобудування та архітектури |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Луцької міської ради, управління містобудування та архітектури |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 8595,0 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
|  | коштів бюджету міської територіальної громади | 8595,0 тис. грн |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

Програма реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної громади на 2020 рік розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність».

Основою Програми буде система заходів, спрямованих на розроблення містобудівної документації, впорядкування паркових територій та зелених зон загального користування, а також покращення загального вигляду будівель і споруд на території Луцької міської територіальної громади.

Зважаючи на те, що система заходів, спрямованих на розроблення містобудівної документації, впорядкування паркових територій та зелених зон загального користування, а також покращення загального вигляду будівель і споруд містить комплексний характер, для її реалізації необхідно прийняти Програму реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної громади на 2020 рік (далі – Програма).

2. Визначення мети

Метою Програми є забезпечення на території Луцької міської територіальної громади проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, розроблення містобудівної документації, проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, впорядкування зовнішнього вигляду будівель і споруд, розроблення концепції розвитку паркових територій, впорядкування розміщення вивісок та реклами тощо.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Розроблення містобудівної документації забезпечить принципове вирішення питань розвитку та планування територіальної громади, а також визначення умов використання території для містобудівних потреб.

Для впорядкування зовнішнього естетичного вигляду Луцької міської територіальної громади виникла необхідність у проведені архітектурних та містобудівних конкурсів. Визначення найкращих ідей за результатами конкурсів дасть можливість впорядкувати паркові території та зелені зони, що забезпечить комфортні умови для відпочинку мешканців міста, а також дасть можливість для створення нових туристичних маршрутів.

«Клаптикове» утеплення фасадів багатоквартирних будинків, різні кольори фасадів, створює неестетичний вигляд вулиць, особливо в центральній частині міста. Розроблення єдиної концепції облаштування фасадів дозволить покращити зовнішній вигляд будівель.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме чіткому визначенню умов використання території для містобудівних потреб, а також покращенню зовнішнього естетичного вигляду міста.

Результатом проведених заходів стане:

- розроблення містобудівної документації;

- впорядкування та збереження паркових територій та зелених зон загального користування, що забезпечить комфортні умови для відпочинку мешканців міста, а також дасть можливість для створення нових туристичних маршрутів;

- розроблення єдиних вимог до опорядження фасадів;

- впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведено в додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Координація та контроль за ходом виконання заходів здійснює управління містобудування та архітектури Луцької міської ради та постійна комісія Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозабезпечення.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                Юрій ВЕРБИЧ

Туз 777 863

Додаток 1

до Програми реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

Ресурсне забезпечення

Програми реалізації містобудівної політики Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | Загальний обсяг фінансування тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів, всього, у тому числі: | 8595,0 |
|  | бюджет міської територіальної громади | 8595,0 |

Туз 777 863

Додаток 2

до Програми реалізації містобудівної політики

Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми реалізації містобудівної політики

Луцької міської територіальної громади на 2020 рік

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 р. |  |
| 1 | Розроблення містобудівної документації | 1.1. Розроблення Схеми планування території Луцької міської територіальної громади | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1100,0 | Розроблення містобудівної документації для визначення умов використання території для містобудівних потреб |
|  |  | 1.2. Завершення коригування Генерального плану міста Луцька | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 200,0 |  |
|  |  | 1.3. Завершення розроблення розділу Генерального плану міста Луцька – «Стратегічна екологічна оцінка – охорона навколишнього природного середовища» | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 355,0 |  |
|  |  | 1.4. Завершення розроблення Історико-архітектурного опорного плану з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів міста Луцька | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 90,0 |  |
|  |  | 1.5. Розроблення Плану зонування території міста Луцька | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1300,0 |  |
|  |  | 1.6. Розроблення детальних планів території | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 850,0 |  |
|  |  | 1.7. Розроблення Плану «червоних» ліній | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 200,0 |  |
| 2 | Впорядкування зовнішнього естетичного вигляду міської територіальної громади | 2.1. Організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 1000,0 | Впорядкування та збереження паркових територій та зелених зон загального користування, створення нових туристичних маршрутів |
|  |  | 2.2. Розроблення проєктної документації, в тому числі й за результатами архітектурних та містобудівних конкурсів | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 2000,0 |  |
|  |  | 2.3. Впорядкування паркових території та зелених зон | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 300,0 |  |
|  |  | 2.4. Проведення топографо-геодезичного знімання | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 300,0 |  |
| 3 | Впорядкування зовнішнього вигляду фасадів будівель і споруд на території міської територіальної громади | 3.1. Розроблення концепції облаштування фасадів | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 500,0 | Впорядкування зовнішнього вигляду фасадів будівель, а також впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами |
|  |  | 3.2. Розроблення положення про погодження фасадів | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | - | - |  |
|  |  | 3.3. Розроблення схеми розміщення засобів зовнішньої реклами | 2020 р | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 200,0 |  |
|  |  | 3.4. Розроблення зовнішнього вигляду типових тимчасових споруд | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури | бюджет міської територіальної громади | 200,0 |  |
| Всього за Програмою |  |  |  |  |  | 8595,0 |  |

Туз 777 863