- Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________ № ________

- ПРОГРАМА

- розвитку електронного урядування та інформатизації

- у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 рік

- (проєкт)

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління інформаційно-комунікаційних технологій міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, міська територіальна громада |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 7 099,74 тис. грн |
| 8. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 7 099,74 тис. грн |
| 8.1. | коштів інших джерел* | * |

Примітка.

*- у разі виграшу відповідного конкурсу, оголошеного структурами Європейського Союзу, громадськими організаціями тощо, обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.

- 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У місті відсутній єдиний телекомунікаційний простір, не сформована єдина інфраструктура міжвідомчого обміну даними в електронній формі, використовуються не стандартизовані формати даних та протоколи обміну. Відсутній механізм автоматичного збору даних та аналітична обробка даних.

Виконання Програми дасть змогу запровадити єдину концепцію розвитку електронного урядування у виконавчих органах міської ради та технологію Smart-city для покращення взаємодії бізнесу, влади та громадян, підвищення прозорості роботи публічних інституцій міської територіальної громади.

- 2. Визначення мети Програми

Головна мета Програми – розвиток електронного урядування задля досягнення європейських стандартів якості електронних послуг, електронної демократії, відкритості та сприяння створенню сучасної цифрової інфраструктури міста:

- підвищення якості та доступності електронних послуг, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;

- підвищення якості управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності виконавчих органів міської ради;

- забезпечення оперативного доступу до публічної інформації та відкритих даних, розширення доступу до цієї інформації та популяризація використання відкритих даних;

- надання можливості безпосередньої участі громади у процесах підготовки проєктів рішень, які приймаються, із застосуванням сучасних технологій та популяризація таких можливостей серед жителів міста.

Стратегічними завданнями з розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах міської ради є:

- створення умов для надання електронних послуг юридичним та фізичним особам у дистанційно інтегрованому вигляді з використанням всесвітньої глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та інших засобів;

- модернізація технологій управління із застосуванням аналітичних систем обробки даних;

- сприяння всебічному застосуванню інформаційних технологій в різних галузях (освіта, медицина, транспорт тощо).

- 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- залучення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради установ, організацій, закладів, які беруть участь у процесах життєдіяльності міста;

- розвиток та широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до відкритої інформації;

- застосування сучасних технологій для інформування про діяльність виконавчих органів Луцької міської ради й надання електронних послуг;

- надання електронних послуг на основі єдиної інфраструктури інформаційної взаємодії з фізичними та юридичними особами;

- сприяння створенню цифрової інфраструктури міста із застосуванням сучасних технологій Smart city

- створення єдиної системи резервування даних.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, викладена у додатку 1 до Програми, але буде визначатись залежно від обсягів бюджету Луцької міської територіальної громади.

Програма має плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток електронного урядування та інформатизації, які будуть включатись до бюджету Луцької міської територіальної громади. Обсяг фінансування Програми уточнюється в установленому порядку у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності, в установленому порядку, вносяться пропозиції про продовження терміну реалізації Програми.

- 4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік заходів та завдань Програми зазначений у додатку 2 до Програми.

Основними завданнями Програми є:

- створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради;

- впровадження елементів концепції Smart City (технології інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів та поліпшити комунікацію і порозуміння з громадою міста).

Особлива увага має приділятись секторам управління містом: енергозабезпечення, охорона здоров’я, транспорт, “електронна влада”, суспільне життя. В кожній з цих галузей можуть бути впроваджені інноваційні розробки, що здешевлять та оптимізують використання ресурсів.

- 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснює управління інформаційно-комунікаційних технологій та постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Управління інформаційно-комунікаційних технологій звітує щодо виконання Програми на вимогу вище вказаної комісії та надає щоквартальні звіти департаменту економічної політики.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому		Юрій ВЕРБИЧ

- Король 777 999

Додаток 1

до Програми розвитку

електронного урядування та

інформатизації у виконавчих

органах Луцької міської ради на 2020 рік

- Ресурсне забезпечення

Програми розвитку електронного урядування та інформатизації

у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2020 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 7 099,74 тис. грн | 7 099,74 |
|  | в тому числі: - кошти бюджету Луцької міської територіальної громади | 7 099,74 тис. грн | 7 099,74 |

- Король 777 999

Додаток  2

до Програми розвитку

електронного урядування та

інформатизації у виконавчих

органах Луцької міської ради на 2020 рік

- Заходи Програми розвитку електронного урядування та інформатизації у виконавчих органах

Луцької міської ради на 2020 рік

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи |  | Виконавці | Термін виконання |  |  | Джерело фінансування | Вартість тис.грн |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Створення системи резервування даних |  | Впровадження єдиного сховища інформації | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 400 |  | Можливість швидкого відновлення інформації із централізованого сховища даних |
| 2 | Розвиток системи електронного документообігу |  | Технічна підтримка, оновлення, додаткові ліцензії | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 902,96 |  | Покращення взаємодії виконавчих органів у сфері діловодства |
| 3 | Розвиток та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради, виконання вимог щодо відкритих даних |  | Технічна підтримка | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 60 |  | Використання сучасних технологій для інформування мешканців міста та користування електронними сервісами |
| 4 | Легалізація програмного забезпечення |  | Закупівля та перехід на ліцензійне програмне забезпечення | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 100 |  | Виконання вимог законодавства України у сфері авторського права |
| 5 | Розвиток мережі передачі даних |  | Створення нових об’єктів мережі передачі даних | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 100 |  | Інтеграція інформаційних ресурсів, оптимізація процесів обміну даними |
| 6 | Модернізація засобів інформатизації |  | Заміна застарілого обладнання, закупівля нових засобів інформатизації | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 2057,5 |  | Забезпечення сучасними засобами комп’ютерної, оргтехніки та мережевого обладнання |
| 7 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації |  | Послуги з розробки технічного завдання на створення КСЗІ | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 375 |  | Виконання вимог законодавства України у сфері захисту інформації |
| 8 | Розвиток інформаційної системи міського реєстру територіальної громади |  | Заходи з оновлення та розширення можливостей | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Департамент державної реєстрації |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 150 |  | Автоматизація процесів ведення реєстру та надання послуг |
| 9 | Технічна підтримка геопорталу відкритих даних |  | Забезпечення функціонування геопорталу | Управління містобудування та архітектури Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 50 |  | Розвиток геопорталу міста, автоматизація процесу отримання геоданих |
| 10 | Технічна підтримка комп’ютерного та офісного обладнання |  | Послуги з відновлення та заправка принтерів та копіювальних апаратів,з ремонту комп’ютерної техніки, послуги з аварійного відновлення | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 190 |  | Підтримка процесів автоматизації надання послуг |
| 11 | Розвиток систем зв’язку |  | Встановлення цифрової АТС | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 1192,5 |  | Модернізація систем зв’язку |
| 12 | Застосування сучасних мультимедійних технологій для покращення візуалізації інтерактивних матеріалів |  | Послуги з встановлення мультимедійного обладнання у залі засідань Луцької міської ради | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 100 |  | Покращення візуалізації інтерактивних матеріалів |
| 13 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет |  | Телекомунікаційні послуги | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 81 |  | Забезпечення безперебійного доступу до мережі Інтернет |
| 14 | Забезпечення захисту інформації |  | Придбання антивірусного програмного забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 188,38 |  | Дотримання вимог захисту інформації |
| 15 | Автоматизація процесів кадрового забезпечення |  | Технічна підтримка Кадри WEB , додаткові ліцензії | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Відділ кадрової роботи |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 213,6 |  | Забезпечення ефективного кадрового забезпечення виконавчих органів міської ради |
| 16 | Технічна підтримка засідань сесій міської ради та виконавчого комітету |  | Технічна підтримка системи “Віче” | Управління інформаційно-комунікаційних технологій |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 23,8 |  | Забезпечення роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету |
| 17 | Автоматизація процесів державної реєстрації |  | Закупівля ПЗ “Зберігач інвентарних справ” для департаменту державної реєстрації та ПЗ “Реєстр архівних (реєстраційних справ) для департаменту державної реєстрації | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Департамент державної реєстрації |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 400 |  | Автоматизація ведення архівних справ та їх інвентаризації в департаменті державної реєстрації |
| 18 | Розвиток сучасних каналів комунікації |  | Технічна підтримка сіті-бот “Назар” | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 60 |  | Впровадження та розвиток міського сіті-бота |
| 19 | Автоматизація процесів фінансового забезпечення |  | Технічна підтримка “Дебет плюс”, інтеграція процесів кадрового та фінансового забезпечення | Управління інформаційно-комунікаційних технологій Відділ обліку та звітності Відділ кадрової роботи та нагород |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 55 |  | Забезпечення ефективного фінансового забезпечення виконавчих органів міської ради |
| 20 | Розвиток інформаційних систем |  | Створення АРІ для обміну даними, розвиток відкритих даних, розвиток систем комунікації з жителями міста | Виконавчі органи Луцької міської ради |  | 2020 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади |  |  | 400 |  | Автоматизація процесів обміну інформацією, створення відкритих даних, застосування цифрових технологій для покращення процесів комунікації |

- Король 777 999