Додаток 3

ПЕРЕЛІК

об'єктів комунальної власності, які передбачається фінансувати за рахунок

бюджетних коштів  у 2014  - 2015 рр

| № п/п | Найменування обєкта та його місцезнаходження | Рік початку та закінчення будівництва | Проектна потужність (одиниць) | Кошторисна вартість обєкта (тис.грн.) |  | 2014 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | Орієнтовний залишок на 01.01.2014 року | потреба у фінансуванні (тис. грн.) |  | введення в експлуатацію (одиниць) |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | місцевий бюджет |  |
| 1 | Будівництво тролейбусної контактної мережі на вул. Окружній та вул. Станіславського в м. Луцьку | 2014-2015 | 2100 п.м. | 2683,89 | 2640,00 |  | 2640,00 | 2100 п. м. |
| 2 | Реконструкція системи опалення КЗ Дитяча художня школа на вул.Ветеранів,4 в м. Луцьку | 2014-2015 | Витрата тепла на опалення 17800 Ккал/год, заг.площа прим., де реконстр. с/опалення – 3052,7 м.кв. | 1060,28 | 1024,00 |  | 1024,00 | Витрата тепла на опалення 17800 Ккал/год, заг.площа прим., де реконстр. с/опалення – 3052,7 м.кв. |
| 3 | Реконструкція ДНЗ №25 на вул. Чехова, 4 в м. Луцьку | 2014 | 334,6 м.кв. | 5100,00 | 5045,45 | - | 5045,45 | 334,6 м. кв. відкриття додаткових груп – до 120 чол. |
| 4 | Реконструкція адмінприміщення під ДНЗ на вул. Декабристів | 2014 |  |  |  |  |  | 902 м. кв. відкриття додаткових груп - до 180 чол. |
| 5 | Будівництво мереж водовідведення в мікрорайоні Вересневе міста (І черга) | 2014 | 3567 п.м. | 17119,10 | 16810,50 | 2352,56 | 1008,24 | 3567 п. м. |
| 6 | Будівництво мереж водовідведення на Львівському масиві міста | 2014 | 4223 п.м. | 8700,00 | 8537,10 | 1189,96 | 509,98 | 4223 п. м. |
| 7 | Капремонт 2 корпусу Палацу учнівської молоді | 2014 | Капремонт фасаду, сходів, санвузла, заміна вікон, дверей, приміщення глядацького залу | 980,00 | 980,00 |  | 980,00 | Капремонт фасаду, сходів, санвузла, заміна вікон, дверей, приміщення глядацького залу |
| 8 | Капремонт русла – відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та очищення від дерев русла річки Сапалаївки та Теремнівських ставків | 2014 | Протяжність ділянки розчищення р.Сапалаївки – 4565 км., об’єм земляних робіт по розчистці річки – 19056,9 м.куб. | 5501,70 | 5211,00 | 2605,50 | 2605,50 | Протяжність ділянки розчищення річки Сапалаївки – 4565 км., об’єм земляних робіт по розчистці річки – 19056,9 м.куб. |
| 9 | Капремонт водовідвідної мережі для ліквідації підтоплень земель Центрального парку культури та відпочинку імені Л.Українки | 2014 | Протяжність відкритої водо-відвідної мережі 2,088 км., об’єм виїмки – 3616,0 м.куб. | 936,6 | 896,4 | 448,2 | 448,2 | Протяжність відкритої водо-відвідної мережі 2,088 км., об’єм виїмки – 3616,0 м. куб. |
|  | Всього: |  |  | 42050,67 | 41144,45 | 6596,22 | 14261,37 |  |

Інвестиційні проекти, реалізація яких передбачається у 2014-2015 рр.

| № п/п | Назва проекту | Термін реалізації проекту | Загальний бюджет проекту | з них в Луцьку | Потреба з бюджету міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.O.S. – безпечне співжиття людей та безпритульних тварин на польсько-українському прикордонні: Львів, Люблін, Луцьк та Івано-Франківськ. | 2014 | 298 тис. євро | 17,0 тис. євро | - |
| 2 | Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму. | 2014-2015 | 2,5 млн. євро | 1,5 млн. євро | 1,5 млн.грн. |
| 3 | Транскордонна взаємодія для запобігання і лікування важких випадків опіків на польсько-українському кордоні. | 2014-2015 | 1,3 млн. євро | 203,0 тис. євро | 500,0 тис.грн. |
| 4 | Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського Бюро обслуговування мешканців. | 2014-2015 | 468,6 тис. євро | 235,7 тис. євро | 140,0 тис.грн. |
| 5 | Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального захисту з метою розвитку міст з польсько-українського прикордоння | 2014-2015 | 387,4 тис. євро | 96,9 тис. євро | 60,0 тис.грн. |
| 6. | Кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на реалізацію енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста Луцька | 2014-2017 | 3,3 млн. грн. | 3,3 млн. грн. | 330,0 тис. грн., 66,0 тис. грн. (відсотки 1 рік) |
| 7. | Впровадження проекту «Енергія для Мерів Сходу» спільно із Болонським університетом | 2014 | 598,5 тис. євро | 42,7 тис. євро | 9,1 тис. євро |