Додаток

до рішення виконкому 
Луцької міської ради

____________ № _____

Програма розвитку електронного урядування та інформатизації

міста Луцька на 2016 – 2018 роки (проект)

# 1. ПАСПОРТ програми розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2016 – 2018 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради |
| 5. | Учасники програми | виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, громада міста |
| 6. | Термін реалізації програми | 2016 - 2018 роки |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | міський бюджет; гранти, благодійні внески; інші кошти, залучені для виконання програми шляхами, не забороненими законодавством |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 4250 тис. грн. |
| 9. | коштів міського бюджету | 4250 тис.грн. |
| 9.1. | коштів інших джерел* | * |

Примітка.

* - у разі виграшу відповідного конкурсу, оголошеного структурами Європейського Союзу, громадськими організаціями тощо, обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

У місті відсутній єдиний телекомунікаційний простір, не сформована єдина інфраструктура міжвідомчого обміну даними в електронній формі, використовуються нестандартизовані формати даних та протоколи обміну.

Виконання Програми дасть змогу запровадити єдину концепцію розвитку електронного урядування в місті Луцьку.

### 2. Мета програми

Головна мета Програми - розвиток електронного урядування задля досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, електронної демократії, відкритості та прозорості влади міста для  населення, громадських організацій та бізнесу.

Цілі програми:

-	підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат, перехід на електронні послуги;

-	підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-	забезпечення оперативного доступу до публічної інформації та відкритих даних, розширення доступу до цієї інформації;

- надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки проектів рішень, які приймаються.

Стратегічними завданнями з розвитку електронного урядування в місті Луцьку є:

- створення умов для надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам у дистанційно інтегрованому вигляді з використанням всесвітньої глобальної комп'ютерної мережі  Інтернет та інших засобів;

- модернізація технологій управління місцевого рівня;

- закладення основи всебічного застосування інформаційних технологій в різних галузях (освіта, медицина, транспорт, тощо).

### 3. Шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, термін виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

- створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради;

- створення та розвиток інформаційної інфраструктури системи електронного урядування як складової частини єдиного телекомунікаційного простору міста Луцька;

- розвиток та широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до відкритої інформації;

- створення системи інформування про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування й надання адміністративних послуг;

- надання електронних адміністративних послуг на основі єдиної інфраструктури інформаційної взаємодії з фізичними та юридичними особами;

- створення єдиної системи резервування даних.

Термін виконання Програми - 2016 - 2018 роки.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, викладена у Додатках 1-2 до Програми, але буде визначатись залежно від обсягів щорічного бюджету міста Луцька.

Програма має плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від обсягів видатків на розвиток електронного урядування, які будуть включатись до бюджету міста Луцька. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Луцька на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності, в установленому порядку, вносяться пропозиції про продовження терміну реалізації Програми.

4. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за виконанням програми належить до компетенції відділу програмно-комп’ютерного забезпечення  (щоквартальні, річні, статистичні та аналітичні звіти).

5. Очікувані результати виконання програми та її ефективність

- - створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору виконавчих органів міської ради;

- - впровадження елементів концепції Smart City (технології інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів та поліпшити комунікацію і порозуміння з громадою міста).

- Особлива увага має приділятись секторам управління містом: енергозабезпечення, охорона здоров’я, транспорт, “електронна влада”, суспільне життя. В кожній з цих галузей можуть бути впроваджені інноваційні розробки, що здешевлять та оптимізують використання ресурсів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому 					Юрій Вербич

Додаток 1

до проекту Програми розвитку

електронного урядування та

інформатизації міста Луцька

на 2016 – 2018 роки

Ресурсне забезпечення Програми розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2016 – 2018 роки

|  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |  |  |  |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |  |  |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: Бюджет міста | 2445 | 1120 | 685 | 4250 |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел | * |  |  |  |  |  |  |

Примітка.

* - у разі виграшу відповідного конкурсу, оголошеного структурами Європейського Союзу, громадськими організаціями тощо, обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому 					Юрій Вербич

Додаток 2

до проекту Програми розвитку

електронного урядування та

інформатизації міста Луцька

на 2016 – 2018 роки

Заходи Програми розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2018 – 2018 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Джерело фінансування | Вартість, тис.грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення інформаційно-телекомунікаційної мережі у приміщенні Луцької міської ради | Об’єднання інформаційних та телекомунікаційних ресурсів міської ради, створення центру обробки даних | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 600 | Забезпечення функціонування єдиної телекомунікаційної інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 2 | Створення системи резервування даних | Впровадження єдиного сховища інформації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 150 | Можливість швидкого відновлення інформації із централізованого сховища даних |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 3 | Створення магістрального каналу з приміщенням обласної ради на базі оптичного волокна | Розробка проекту, заходи з впровадження | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 рік | Бюджет міста | 200 | Стабільність роботи документообігу ЦНАП, заходи щодо впровадження нової системи документообігу |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Заміна/розвиток системи електронного документообігу, впровадження нових модулів | Заходи з впровадження | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 950 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Впровадження безкоштовного доступу до мережі інтернет за допомогою технології WI-FI | Заходи із встановлення та налагодження обладнання | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 30 | Забезпечення доступу мешканців міста до відкритих підсистем міської ради за допомогою технології WI-FI |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 6 | Розвиток та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради, виконання вимог щодо відкритих даних | Розробка та впровадження підсистем | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 150 | Покращення надання послуг мешканцям за допомогою сайту |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 7 | Легалізація програмного забезпечення | Закупівля та перехід на ліцензійне програмне забезпечення | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 90 | Виконання вимог законодавства України у сфері авторського права |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 8 | Модернізація серверного обладнання | Заміна зношеного та впровадження нового обладнання | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 55 | Зменшення навантаження на серверне обладнання, розмежування ролей серверів |
|  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| 9 | Модернізація засобів інформатизації | Заміна застарілого обладнання, закупівля нових засобів інформатизації | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2018 роки | Бюджет міста | 150 | Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання та оброблення інформації |
|  |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 10 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | Розробка та впровадження КСЗІ для кабінету міського голови | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2017 рік | Бюджет міста | 0 | Виконання вимог законодавства України у сфері захисту інформації |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 11 | Співфінансування заходів у рамках проекту “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади 2015- 2019” | Реалізація заходів проекту | Виконавчі органи Луцької міської ради | 2016 – 2017 роки | Бюджет міста | 70 | Покращення та розвиток автоматизації надання послуг |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому 														Юрій Вербич