# ЛУЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

________________                                        Луцьк                                       № ______________

Про проект Програми створення містобудівного кадастру на території міста Луцька на 2014 – 2015 роки

З метою створення, зберігання та використання інформаційних, матеріальних та інших ресурсів системи  містобудівного кадастру,  відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови  Кабінету Міністрів  України від 25 травня 2011 
№ 559 «Про містобудівний кадастр», постанови  Кабінету Міністрів  України від 25 травня 2011 № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», керуючись статтею 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Погодити проект Програми створення містобудівного кадастру на території міста Луцька на 2014 – 2015 роки (додається).

2.Доручити управлінню містобудування та архітектури внести проект Програми на сесію міської ради на затвердження.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Соколовську Л.М.

Міський голова							            Микола Романюк

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                 Юрій Вербич

Казмірук   777 863

Додаток  до рішення

виконавчого комітету

Луцької міської ради

_________ № ______

Програма створення

містобудівного кадастру

на території міста Луцька

на 2014-2015 роки

(ПРОЕКТ)

1. ПАСПОРТ

Програми створення містобудівного кадастру на території міста Луцька

на 2014-2015 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Кабінет Міністрів України |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» |
| 3. | Розробник програми | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Управління та відділи міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління містобудування та архітектури |
| 6. | Учасники програми | Управління та відділи міської ради, підприємства міської комунальної власності, Волинське обласне бюро технічної інвентаризації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2014-2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | І етап: 2014 рік ІІ етап: 2015рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Міський бюджет та небюджетні джерела фінансування, не заборонені законом |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 5680,00 тис.грн |
| 9.1. | коштів міського бюджету | 2940,00 тис.грн |
| 9.2. | коштів інших джерел | 2740,00 тис.грн |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Перехід України до ринкової економіки потребує створення нового,  відповідно до сучасних умов, містобудівного кадастру, який би став інформаційною інфраструктурою, що підтримує ринково-інвестиційний механізм, і був направлений на забезпечення інтересів держави та територіальної громади, а також на інформаційне забезпечення функціонування цивілізованих стосунків, пов'язаних з містобудівною діяльністю.

Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну і доступу є важливою передумовою соціального та технічного прогресу.

Інформація суспільства, формування національних інформаційних та кадастрових систем – один із чинників становлення української державності.

З огляду на основні напрямки нормативно-правової роботи щодо впровадження будівельної реформи слід зазначити, що у напрямку дерегуляції та поліпшення інвестиційного клімату 12 березня 2011 року набув чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який вперше створив законодавчі підстави для утворення та функціонування містобудівного кадастру, що дозволить ефективніше використовувати територію, забезпечувати стійкий розвиток міст і районів, зменшить терміни розробки містобудівної документації та її фінансування.

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», якою затверджено Положення про містобудівний кадастр, Типове положення про службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі місцевих органів управління.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності  організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру здійснюється службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; створення  інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати генеральний план та стратегію розвитку міста Луцька, закладену на певний термін.

Крім цього у зв’язку зі звуженням повноважень КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», ліквідацією КП «Луцькмістобуд» постає необхідність передачі архівних фондів по місту Луцьку до управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, їх утримання в належному стані та забезпечення безперевності надання інформації із архівних фондів, залучення їх до інформаційної бази містобудівного кадастру.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення на території міста Луцька проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі шляхом створення та розгортання автоматизованої геоінформаційної системи служби містобудівного кадастру, яка дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

4. Напрями діяльності

4.1.Сучасні зміни в економічних відносинах створюють відповідний територіальний світогляд на відповідну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращення містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому  рівні, своєчасного надання її суб’єктам містобудування, іншим користувачам та органам управління.

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну,

інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій міста, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Тому об’єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

4.2.Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб`єктів містобудівної діяльності.

Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми наведене у додатку 2 до Програми.

4.3.Програма розрахована на період  2014-2015 років і складається з двох етапів:

- I етап (2014 рік) – формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

- II етап (2015 рік) – функціонування та удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру та моніторингу міста Луцька.

4.4 Перший етап (2014 рік):

Провести інвентаризацію  наявних матеріалів, дані яких передбачається  ввести до містобудівного кадастру, забезпечити розроблення містобудівної документації, планово-картографічного матеріалу, яких за результатами інвентаризації не вистачає. Зокрема організувати  доповнення єдиної цифрової топографічної основи міста планово-картографічними матеріалами масштабу 1:500, потреба в яких виникла у зв’язку з необхідністю введення до містобудівного кадастру відомостей про інженерно-транспорту інфраструктуру, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань в масштабі 1:500.

Завершити формування  служби містобудівного кадастру та моніторингу, забезпечити  програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації.

Розробити технічні завдання на створення геоінформаційної  системи та геопорталу містобудівного кадастру.

Придбати та встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

Розробити уніфіковані  системи електронного документообігу для кадастрового обліку обміну кадастровими даними.

Розробити та встановити програмне забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, в тому числі шляхом внесення інформації, наявної в архівах комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», управління Держземагенства в м. Луцьку, КП «Луцькмістобуд».

4.5.Другий етап (2015 рік):

Удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру.

Встановлення комунікаційних  каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних.

Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Організація робіт з планового введення даних до баз  даних містобудівного кадастру та формування  і видача на запит кадастрових документів та довідок.

Експлуатація геоінформаційної  системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру. Введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств,  установ, організацій і громадян містобудівною документацією.

5. Заходи та завдання Програми

5.1.Основні завдання, визначені Програмою:

Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних  організацій  для  впровадження  інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

Формування програмно-технічних комплексів.

Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних.

Формування  інформаційно-комунікаційної  системи  обміну інформацією.

Кадрове забезпечення.

5.2.Основні заходи, визначені Програмою, наведені в додатку 1 до Програми.

5.3.Містобудівний кадастр призначається для забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб України, а також юридичних та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією. Містобудівний кадастр міста Луцька є основним джерелом інформації про міське середовище, та  використовується для визначення Луцькою міською радою містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку міста, здійснення моніторингу забудови та іншого використання території.

5.4.У систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

- єдину цифрову топографічну основу території міста Луцька на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію міста, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об’єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу. Враховуючи відсутність цифрових карт масштабу 1:2000 та 1:5000, на першому етапі планується доповнення наявної електронної карти міста Луцька матеріалами інженерно-геодезичних та топографічних зйомок масштабу 1:500, яких за матеріалами інвентаризації не вистачає;

- межі міста Луцька на підставі даних державного земельного кадастру;

-генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, генеральний план історико-культурного заповідника, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій;

- межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель міста, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних державного земельного кадастру;

- інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об’єктів інфраструктури масштабу 1:500;

- будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації по місту Луцьку, які містяться в архівних матеріалах комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації»  що плануються передати до управління архітектури та містобудування Луцької міської ради;

- пам’ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам’яток, що ведеться відповідним органом  охорони культурної спадщини;

- реєстр назв вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості на підставі топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості, який ведеться КП «Луцькмістобуд» ;

- реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів, електронного реєстру адрес комунального підприємства «Луцькмістобуд» та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об’єктів на території міста;

- затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, охорони пам’яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження) ;

- іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації, дозволи (декларації, повідомлення) про будівництво, акти контрольних перевірок, документи на прийняття об’єктів в експлуатацію на підставі рішень про затвердження (погодження) відповідної документації, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та інших документів щодо об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ;

- червоні лінії та лінії регулювання забудови;

- екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання території, їх  екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста;

- нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх  затвердження відповідно до законодавства;

5.5.Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:

- актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання;

- безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об’єкти містобудування, що змінюються;

- інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів;

- координації діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

5.6.Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при розв’язанні завдань:

- прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;

- розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

- охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;

- створення соціальної, інженерної  і транспортної інфраструктури;

- регулювання земельних відносин на відповідних територіях;

- визначення зон економічної оцінки територій, обґрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов;

- обліку власників і користувачів будинків і споруд;

- контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше;

6. Очікувані  результати

6.1.Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру в місті на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

6.2.Результатом проведених заходів стане:

- формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

- перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про забудову та інше використання території міста;

- формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

- фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генерального плану, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;

- створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

- введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

- отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

- забезпечення прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення;

-  захист території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об’єктів виробництва;

- зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

- ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури;

-  охорона та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території.

7. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

На виконання завдань та Програми заходів на 2014-2015 роки необхідно кошти в сумі  5680,00  тис. грн.

Заступник міського голови,                                                                            керуючий справами виконкому                                                   Юрій Вербич

Казмірук   777 863

Додаток 1

до Програми

Заходи Програми створення містобудівного кадастру на території міста Луцька

на 2014-2015 роки

| № | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 р. | 2015 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розроблення та прийняття документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними, інформаційного забезпечення (структури бази даних) геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. | 2014р. | Управління містобудування та архітектури, юридичний відділ | - | - | - |
| 2 | Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | 2014 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів | - | - | - |
| 3 | Завершення формування служби містобудівного кадастру. Визначення необхідної кількості співробітників служби містобудівного кадастру та моніторингу, ув’язати дані із загальною чисельністю працівників управління. | 2014 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління економіки, управління фінансів та бюджету | - | - | - |
| 4 | Придбання та встановлення технічного комплексу та програмного забезпечення геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2014 р. | Управління фінансів та бюджету, відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ програмно-компютерного забезпечення | Міський бюджет | 500,00 | 200,00 |
| 5 | Навчання працівників Служби містобудівного кадастру роботам з програмним забезпеченням і оргтехнікою технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 2014 р. | Інститут інформаційних технологій, відділ програмно-компютерного забезпечення | Міський бюджет | 50,00 | - |
| 6 | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | - | - | - |
| 7 | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2015 р. | Відділ програмно-компютерного забезпечення, управління містобудування та архітектури | Міський бюджет | - | 160,00 |
| 8 | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення, Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Волинській області | Міський бюджет | - | 150,00 |
| 9 | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури | - | - | - |
| 10 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | - | - | - |
| 11 | Проведення аерофотозйомки для створення базових електронних векторних планів міста Луцька | 2014 р. | Організація-переможець тендеру, управління містобудування та архітектури, управління фінансів та бюджету | Міський бюджет | 250,00 | - |
| 12 | Виготовлення цифрових векторних планів міста Луцька масштабу 1: 2000 | 2014 р. | Організація переможець тендеру, управління містобудування та архітектури, управління фінансів та бюджету | Міський бюджет | 1200,00 | - |
| 13 | Доповнення електронної карти міста Луцька наявними матеріалами інженерно-геодезичних та топографічних зйомок масштабу 1:500, яких за матеріалами інвентаризації не вистачає. Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі даних державного земельного кадастру уточнених меж міста. | 2014 р. | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів | - | - | - |
| 14 | Приведення до єдиного стандарту ведення містобудівного та земельного кадастрів. Переведення графічних матеріалів генерального плану М 1:5000 у відповідність до вимог містобудівного кадастру М 1:2000 і адаптації з матеріалами державного земельного кадастру | 2014 р. | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | - | - | - |
| 15 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста історико-архітектурного опорного плану міста Луцька, пам'яток історико-культурної спадщини, історичних, архітектурних, археологічних охоронних зон на підставі даних обліку пам'яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління культури | - | - | - |
| 16 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста екологічних та інженерно-геологічніих характеристик окремих територій і земельних ділянок про можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання територій, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території міста | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | - | - | - |
| 17 | Розробка проектів планів червоних ліній магістральних вулиць міста | 2014 р. | Інститут "Діпромісто" (м. Київ), КП «Луцькмістобуд», управління містобудування та архітектури, управління фінансів та бюджету | Міський бюджет | 250,00 | - |
| 18 | Розробка проектів планів червоних ліній міських вулиць міста | 2014 р. | КП "Луцькмістобуд", управління фінансів та бюджету, управління містобудування та архітектури | Міський бюджет | 180,00 | - |
| 19 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста масштабу 1:500 інженерно-транспортної інфраструктури, червоних ліній, ліній регулювання забудови на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об'єктів інфраструктури | 2014 р. | Управління містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства, управління транспорту та зв’язку, відділ програмно-компютерного забезпечення | - | - | - |
| 20 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста планів зонування території міста | 2015 р. | Управління містобудування та архітектури | - | - | - |
| 21 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об'єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу. Нанесення меж кадастрових зон і кварталів, меж економіко-планувальних зон, нормативної грошової оцінки земель міста, меж земельних ділянок, кадастрових номерів земельних ділянок, угідь земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, вид функціонального використання земельних ділянок, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розподіл земель між власниками і користувачами (зазначається форма власності та вид речового права), обмеження у використанні земельних ділянок на підставі даних державного земельного кадастру, матеріалів генплану міста, цифрових детальних планів територій | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів | - | - | - |
| 22 | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж міста Луцька масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр | 2014-2015 рр. | КП "Луцькводоканал", КП "Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло", ДКП "Луцьктепло", Луцьке підприємство електротранспорту, ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Волиньобленерго", ПАТ "Укртелеком" Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс" і ін. | Кошти комунальних підприємств та ін. галузевих підприємств експлуатуючих інженерні мережі | 260,00 50,00 160,00 30,00 250,00 260,00 260,00 100,00 | 260,00 50,00 160,00 30,00 250,00 260,00 260,00 100,00 |
| 23 | Нанесення на єдину цифрову топографічну основу території міста цифрових планів інженерних мереж (пошарово згідно з наданими інформаційними даними) міста Луцька масштабу 1:500 | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури | - | - | - |
| 24 | Реєстр затверджених містобудівних програм, схем та проектів розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, управління економіки, управління фінансів та бюджету, управління культури, департамент житлово-комунального господарства, юридичний відділ та інші галузеві управління і відділи міської ради | - | - | - |
| 25 | Реєстр назв вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості на підставі топографічних планів, офіційних довідників та рішень органів місцевого самоврядування про найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості | 2014-2015 рр. | управління містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства, архівний відділ | - | - | - |
| 26 | Реєстр адрес на території міста на підставі топографічних планів та рішень органів місцевого самоврядування про присвоєння та зміну адрес об'єктів на території міста | 2014-2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства, архівний відділ | - | - | - |
| 27 | Реєстр будинків і споруд, інформація про їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних профільних управлінь, бюро технічної інвентаризації та проектних рішень таких об'єктів | 2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства, управління культури, Волинське обласне бюро технічної інвентаризації, архівний відділ | - | - | - |
| 28 | Збереження наявної іншої містобудівної документації, відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" | 2015 рр. | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення , управління містобудування та архітектури | - | - | - |
| 29 | Формування необхідної бази нормативно-правових актів у сфері містобудування, а також будівельних норм, державних стандартів і правил на підставі законів, постанов, рішень, наказів про їх затвердження відповідно до законодавства | 2015 рр. | Управління містобудування та архітектури, відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | - | - | - |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                          Юрій Вербич

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення  Програми створення містобудівного кадастру на території міста Луцька

на 2014-2015 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми тис. гривень |  |  | Усього витрат на виконання програми тис.грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  |  |
|  | 2014 рік | 2015 рік |  |  | 2014-2015 рр |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 3800,00 | 1880,00 |  |  | 5680,00 |
| міський бюджет | 2430,00 | 510,00 |  |  | 2940,00 |
| кошти небюджетних джерел | 1370,00 | 1370,00 |  |  | 2740,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                                                          Юрій Вербич