Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території**

**міста Луцька на 2018 рік**

**(проект)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент муніципальної варти |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | \_ |
| 3. | Розробник Програми | Департамент муніципальної варти |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент муніципальної варти |
| 6. | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації міста незалежно від форми власності, підприємці, громадськість міста, управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018 рік |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього (тис. грн.). | 1700,0 |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1. | коштів міського бюджету | 1700,0 |

**1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Благоустрій є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста Луцька. На сьогоднішній день однією з проблем у сфері благоустрою міста є самовільно та незаконно розміщені малі архітектурні форми, тимчасові споруди, різноманітні конструкції (торгові кіоски, металеві гаражі, дерев’яні сараї, паркани, запірні планки тощо). Вказані об’єкти встановлені з порушенням Правил благоустрою міста Луцька, Правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька, Земельного Кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Актуальності ця проблема набула в зв’язку з постійними порушеннями розміщення чи функціонування вказаних об’єктів. Підтвердженням цьому також є часті звернення жителів міста щодо демонтажу незаконних встановлених споруд.

Слід зазначити, що впродовж багатьох років незаконно встановлені тимчасові споруди захаращують місто, створюють непривабливий вигляд, закривають фасади історичних будівель, обмежують зелені зони, прибудинкові території, дитячі майданчики тощо. Дуже часто такі споруди розміщення з грубим порушення законодавства, зокрема, розміщують на підземних комунікаціях, зелених зонах, тротуарах, проїжджих частинах міста без дозвільних документів та сплати за користування земельними ділянками.

Складна ситуація склалась з розміщенням парканів та загорож, які мають неналежний зовнішній вигляд та технічний стан. Такі паркани розміщені на прибудинкових територіях, на центральних вулицях та  спальних мікрорайонах. Як правило, такі конструкції розміщені з метою загородження городів, які жителі міста влаштовують на територіях загального користування.

Останнім часом почастішали випадки, коли мешканці міста самовільно встановлюють різні перешкоди на проїжджих частинах, що в свою чергу заборонено Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами благоустрою міста Луцька. Встановлення на проїжджій частині дороги будь-яких обмежувачів руху (балок, шлагбаумів, воріт, тумб, стовбців, інших видів огороджень) перешкоджає під’їзду бригад екстреної медичної допомоги та пожежно-рятувальній техніці до місця виклику в законом встановлений термін. З проханням демонтажу таких обмежувачів в міську раду зверталось управління ДСНС України у Волинській області та КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На виконання Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням Луцької міської ради від 29.07.2009 № 44/2, з введенням в дію комплексних заходів здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою, через притягнення порушників до адміністративної відповідальності частина тимчасових споруд та металевих і дерев’яних конструкцій уже демонтована. Активна робота щодо демонтажу незаконних об’єктів проводиться департаментом муніципальної варти з жовтня 2015 року. За цей час в місті демонтовано понад 1200 тимчасових споруд та конструкцій силами департаменту муніципальної варти, а також власниками добровільно.

Проте, на сьогодні на території міста налічується понад 2800 незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та різноманітних конструкцій.

**2. Визначення мети**

Метою Програми є демонтаж незаконно розміщених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих і дерев’яних конструкцій у місті Луцьку, а також забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів вуличної мережі, інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови вулиць міста, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,**

**обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів**

Реалізація у 2018 році завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету міста буде сприяти виконанню делегованих повноважень департаменту муніципальної варти в сфері покращення благоустрою території міста Луцька, зокрема:

- здійснення контролю за розміщенням тимчасових споруд, металевих і дерев’яних конструкцій, гаражів, сараїв, кіосків, МАФів, парканів, шлагбаумів, обмежувачів руху на території міста;

- проведення демонтажу тимчасових споруд, що розміщені з порушенням Правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька, затверджених рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.08.2012 № 528-1;

Демонтовані тимчасові споруди, малі архітектурні форми, конструкції будуть перевозитись на майданчик для тимчасового зберігання та передаватимуться відповідальній особі. Вказані об’єкти видаватимуться власнику, або його представнику після оплати ним збитків, завданих під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання. Якщо власник споруди протягом 90 календарних днів не звернеться до департаменту муніципальної варти, або не вживе заходів щодо її повернення, така споруда утилізується шляхом здачі на металобрухт. Кошти від утилізації перераховуватимуться на цільовий фонд бюджету міста.

Демонтовані металеві паркани, огорожі, стовпці, запірні планки, шлагбауми, юніпаркери тощо утилізуватимуться шляхом здачі на металобрухт протягом 15 днів з дати демонтажу, оскільки такі об’єкти зберігати тривалий час недоцільно.

З метою зменшення навантаження на міський бюджет та відсутністю потреби зберігати дерев’яні конструкції, такі об’єкти можуть перевозитись після демонтажу на полігон твердих побутових відходів.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста на 2018 рік (додаток 1 до Програми).

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі реалізації заходів протягом року, шляхом внесення змін до бюджету міста.

**4. Перелік завдань та заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники**

Перелік заходів, завдань Програми та напрями використання коштів наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент муніципальної варти та на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич

Додаток 1 до Програми

**Ресурсне забезпечення**

**Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій**

**на території міста Луцька на 2018 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми,  тис. грн. | Термін виконання Програми | Загальний обсяг фінансування Програми,  тис. грн. |
| 2018 рік |
| Обсяг фінансових ресурсів, усього,  у тому числі:  міський бюджет | 1700,0  1700,0 | 1700,0 |

Сиротинська 722861

Додаток 2 до Програми

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми впорядкування малих архітектурних форм,

тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій

на території міста Луцька на 2018 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрямки  діяльності,  пріоритетні завдання | Перелік  заходів  Програми | Строк  виконання  заходу | Виконавці | Джерело  фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги  фінансу-вання,  тис. грн | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Виявлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, які розміщені без відповідної дозвільної документації | Визначення тимчасових споруд, які встановлені без паспорта прив’язки та договорів оренди землі | Протягом  року | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - | Моніторинг розміщення тимчасових споруд та металевих і дерев’яних конструкцій |
| Оперативне реагування на встановлені факти шляхом складання протоколів про адміністративне правопорушення | Протягом  року | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Обробка інформації та підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо демонтажу | Протягом  року | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - |  |
| 2. | Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, які розміщені без відповідної дозвільної документації | Організація та проведення демонтажу | Протягом  року | Департамент муніципальної варти | Бюджет  міста, інші джерела надходжень | 820,0 | Відновлення порушеного благоустрою на території міста Луцька |
| Зберігання тимчасових споруд (гаражів, кіосків тощо) та конструкцій | Тимчасові споруди – не менше 90 календарних днів, конструкції (паркани, стовпці тощо) –  до 15 днів | Департамент муніципальної варти | Бюджет  міста | 480,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Повернення власнику об’єктів після відшкодування витрат на демонтаж та зберігання | Протягом  року | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - |  |
| Утилізація не витребуваних об’єктів демонтажу шляхом здачі на металобрухт | Протягом  року (тимчасові споруди – не раніше після 90 днів з дати демонтажу, конструкції – протягом 15 днів з дати демонтажу | Департамент муніципальної варти | Не потребує фінансу-вання | - |
| 3. | Відновлення благоустрою після демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та конструкцій | Прибирання та вивіз сміття, яке залишається після проведення демонтажу | Протягом року/ після проведення демонтажу | Департамент муніципальної варти | Бюджет  міста | 400,0 | Відновлення порушеного благоустрою |
| Всього: | | | | | | 1700,0 |  |

Сиротинська 722861