Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________№_________

Програма

з благоустрою міста Луцька на 2018-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово- комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово- комунального господарства Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Комунальні та житлово-комунальні підприємства міста |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово- комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово- комунального господарства Луцької міської ради та суб’єкти господарювання не залежно від форми власності |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 208 022,52 тис. грн. |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Місто Луцьк – це місто зі стратегією європейського розвитку. Загальна площа міста  4161 га. Території громадського призначення займають площу  324,3 га  – це 7,8 % від загальної його площі.

За останні роки питання благоустрою територій міста та належного їх  утримання значно актуалізувалися.

Елементи інженерного захисту територій та елементи благоустрою такі, як підпірні стінки, сходи, містки на пішохідних маршрутах, павільйони зупинок громадського транспорту, лави, урни, фонтани, елементи оздоблення міста до свят зазнали значного зносу і не відповідають критеріям належного їх експлуатаційного технічного та естетичного стану. Виникає потреба їх капітального, поточного ремонту чи реконструкції з належним подальшим утриманням.

Зелені насадження перестійного віку потребують омолодження.

Фонтанне господарство міста потребує модернізації з використанням інноваційних технологій.

Новорічне та різдвяне оформлення, прикрашання до  Дня міста, Дня Незалежності України та інших свят прапорами опор стовпів для освітлення міста і  тролейбусних ліній – морально застаріле. Не створюються нові та не реконструюються принципово-відмінні від уже існуючих об’єктів благоустрою комплекси, що передбачені Генеральним планом міста Луцька.

Проблемним залишається відсутність повноцінної інвентаризації і паспортизації матеріальних і нематеріальних активів. Вирішення цієї проблеми дасть змогу визначити конкретних балансоутримувачів  міського комунального майна для здійснення в подальшому належного його утримання.

Постійного фінансування потребує санітарне прибирання та озеленення міста.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення належних умов проживання та відпочинку населення в урбанізованому середовищі, відповідно до державних  стандартів і норм;

- підвищення якості утримання об’єктів міського благоустрою шляхом   раціонального використання бюджетних коштів.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

3.1. Шляхи покращення благоустрою міста, його санітарного утримання полягають у необхідності розмежування заходів із благоустрою міста на першочергові та перспективні, що викладено у проектних періодах впровадження програми на 2018-2020 роки.

3.2. З метою раціонального використання ресурсного потенціалу  необхідно забезпечити розробку чітких режимів та графіків виконання робіт при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. В системі благоустрою міста це режими і графіки із:

- санітарного прибирання і вивезення зібраного сміття з території міста;

- стрижки кущів, газонів,

- посадки квітників;

- утримання фонтанів;

- використання ілюмінації і запалювання вічного вогню.

Обсяг фінансування наведено у  додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

4.1. Засобами покращення благоустрою міста є послідовне виконання розроблених першочергових та перспективних заходів.

4.2. Першочерговими заходами з благоустрою міста є:

- видалення аварійних та фаутних дерев з подрібненням гілок деревини на технологічну щепу для зменшення об’ємів перевезення і їх накопичення на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) в с. Брище Луцького району. Забезпечення соціально-незахищених верств населення та учасників антитерористичної операції на Сході України дровами;

- поточне утримання зелених насаджень;

- забезпечення належного санітарного стану комунальних територій;

- встановлення нового дитячого ігрового і спортивного обладнання в замін зношеного та інших малих архітектурних форм;

- поточний і капітальний ремонти об’єктів та елементів благоустрою;

- інвентаризація матеріальних та нематеріальних фондів в межах території міста для виготовлення на її основі проектної та кошторисної документації.

4.3. Перспективними заходами є:

- реконструкція об’єктів благоустрою з модернізацією існуючого обладнання;

- оренда землі для продовження подальшої експлуатації міського полігону ТПВ;

- гуманізація  поводження з безпритульними тваринами.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у  додатку 2 до Програми.

5.  Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                       Юрій Вербич

Додаток 1

до Програми з благоустрою

міста Луцька на 2018-2020 роки

Ресурсне забезпечення

Програми з благоустрою міста Луцька на 2018-2020 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | Етапи виконання |  |  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 51 005,90 | 68 320,27 | 88 696,35 | 208 022,52 |

Крась 773150

Додаток 2

до Програми з благоустрою

міста Луцька на 2018-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми з благоустрою міста Луцька на 2018-2020 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість) тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з поточного ремонту та утримання зелених насаджень | Роботи з належної експлуатації зелених насаджень: посадка квітів, дерев, кущів, стрижка газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, формувальна обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків тощо | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 12 000,00 15 600,00 20 280,00 | покращення естетики міського середовища, психо-емоційного стану лучан і гостей міста |
| 2 | Послуги у галузі поховальної справи | Утримання кладовищ: охорона, освітлення, прибирання території, косіння трави, догляд за безрідними могилами, очищення доріжок від снігу та посипання доріжок піском у зимовий період, очищення поверхонь пам’ятників від нашарування сольових сполук, відновлення написів тощо | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 3 000,00 3 900,00 5 070,00 | належне утримання кладовищ та меморіальних комплексів |
|  |  | Цілодобове чергування катафалка: забезпечення вивезення трупів, виявлених на території міста | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 433, 20 563,16 732,11 | вирішення питань у поховальній справі |
|  |  | Поховання одиноких громадян | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 50,00 65,00 84,50 | дотримання принципів моралі |
|  |  | Видалення сухостійних дерев на кладовищах | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 200,00 260,00 338,00 | безпека експлуатації кладовищ |
| 3 | Послуги з утримання фонтанів та вічного вогню | - утримання фонтанів | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 303,70 394,81 513,25 | покращення комфортності територій міста |
|  |  | - придбання води для фонтанів | 2018 2019 2020 |  |  | 250,00 325,00 422,50 |  |
|  |  | - придбання електроенергії для фонтанів | 2018 2019 2020 |  |  | 250,00 325,00 422,50 |  |
|  |  | - придбання газу для вічного вогню | 2018 2019 2020 |  |  | 1,00 1,30 1,69 |  |
| 4 | Оренда землі | Оренда землі для комунальних потреб міста | 2018 2019 2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 2 000,00 2 600,00 3 380,00 | забезпечення санітарних вимог |
| 5 | Послуги із санітарного утримання міста | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 500,00 1 950,00 2 535,00 | забезпечення санітарних вимог |
|  |  | Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони) | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 17 000,00 22 100,00 28 730,00 | забезпечення санітарних вимог |
|  |  | Лабораторне дослідження води, ґрунту пляжних територій, миття зупинок пасажирського транспорту | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 80,00 104,00 135,20 | забезпечення санітарних вимог |
|  |  | Вивезення безгосподарних твердих побутових відходів | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 500,00 1 950,00 2 535,00 | забезпечення санітарних вимог |
|  |  | Відлов бродячих тварин | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 198,00 200,00 200,00 | забезпечення санітарних вимог |
|  |  | Придбання контейнерів для збору побутових відходів типу „ЄВРО” | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 870,00 1131,00 1470,30 | забезпечення санітарних вимог |
| 6 | Ремонтні роботи | Проведення обстежень, експертної оцінки, виготовлення проектної та кошторисної документації з подальшим здійсненням ремонтних робіт на об’єктах благоустрою міста: - поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходи, об’єкти та елементи благоустрою історико-культурної спадщини та меморіальної слави, монументальні споруди, пам’ятники, містки, огорожі тощо) - капітальний ремонт об’єктів та елементів благоустрою (зупинки транспорту, споруди інженерного захисту територій, східці, місточки через річки, покриття газонів на вулицях міста, тощо) - реконструкція об’єктів та елементів благоустрою, систем життєзабезпечення територій місць відпочинку та перебування громадян (пляжі, кладовища, водопровідні мереж тощо) | 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 430,00 1 859,00 2 416,70 3 000,00 3 900,00 5 070,00 - 1 000,00 1 300,00 | належна експлуатація об’єктів та елементів благоустрою міста |
| 7 | Модернізація фонтанів міста та насосної станції на дамбі р. Стир | Модернізація обладнання | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | - 1 000,00 1 300,00 | покращення комфортності проживання |
| 8 | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів (об’єкти благоустрою, елементи благоустрою міста, об’єкти історико-культурної спадщини тощо) | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 100,00 200,00 200,00 | дотримання вимог чинного законодавства |
| 9 | Придбання малих архітектурних форм/споруд | Придбання малих архітектурних форм/споруд (навіси на зупинки, сміттєзбірники, лави, квіткові вази тощо) | 2018р. 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00 780,00 1 014,00 | покращення комфортності проживання населення |
|  |  | Придбання дитячого та спортивного ігрового обладнання в замін зношеного та експлуатаційно-непридатного на території міста | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00 780,00 1014,00 | покращення комфортності проживання населення |
| 10 | Відведення дощових і талих вод | Відведення дощових і талих вод з території міста | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 1 600,00 2 080,00 2 704,00 | забезпечення санітарних вимог |
| 11 | Утримання рекреаційних територій | Забезпечення належної експлуатаційної придатності об’єктів рекреаційного призначення | 2018 2019 2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 3 000,00 3 900,00 5 070,00 | забезпечення санітарних вимог |
| 12 | Новорічне та Різдвяне оформлення міста | Оформлення новорічних ялинок, місць проведення новорічних та різдвяних заходів | 2018 2019 2020 | особи, що найняті за угодою | міський бюджет | 600,00 780,00 1014,00 | забезпечення культурних потреб лучан |
|  |  | Придбання новорічної та різдвяної атрибутики тощо | 2018 2019 2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 40,00 52,00 67,60 | забезпечення культурних потреб лучан |
| 13 | Інші видатки | Видатки з прибирання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, виготовлення меморіальних дощок тощо | 2018 2019 2020 | департамент житлово-комунального господарства | міський бюджет | 400,00 520,00 676,00 | Забезпечення інших потреб з благоустрою |

Крась 773150