Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

________________№_________

Програма

підтримки КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло»

на 2019-2021 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 10 500,00 тис. грн |
| в томі числі: |  |  |
| 8.1 | кошти бюджету міста | 10 300,00 тис. грн |
| 8.2 | власні кошти підприємства | 200,00 тис.грн |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

Програма підтримки КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» на 2019-2021 роки (надалі – Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансово-господарської діяльності, оновленню матеріально-технічної бази підприємства.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення щодо надання мешканцям міста належних послуг з освітлення міста, оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

Кошти спрямовуються:

- на оновлення матеріально-технічної бази підприємств;

- на впровадження програмного забезпечення , яке дозволить детально позначити розташування всіх комунікацій, ліхтарів, їхній стан, потужність;

- на організацію пункту керування та управління мережами зовнішнього освітлення шляхом поєднання АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) з системою, яка дозволить оператору пульта керування з робочого місця керувати окремим пунктом включення, отримувати інформацію про стан об’єктів управління вуличним освітленням, коригувати графік включення/виключення освітлення. Компоненти системи АСКОЕ дозволять вимірювати, збирати, накопичувати, оброблювати та відображати інформацію про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності за періодами часу на окремій площадці вимірювання. Завдяки системі АСКОЕ можна у режимі реального часу відстежувати: скільки електроенергії витрачає та чи інша шафа управління; чи є на лініях проблеми – аварії, перевантаження мережі, втрати, несправність приладів обліку споживачів тощо.

У час формування нового ринку електричної енергії, який дозволить споживачу вільно обирати постачальника електричної енергії та укладати контракти безпосередньо між собою, обсяги електричної енергії, зазначені в контрактах, мають бути узгоджені з роботою системи у реальному часі, а це потребує запровадження складного сучасного технічного обладнання.

Запровадження цієї системи – це фундамент для трансформування існуючої нині системи електропостачання у так звану «розумну» систему електропостачання.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

- Підтримка комунальному підприємству здійснюється шляхом:

- збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання – КЕКВ 3210 – капітальні трансферти підприємствам. Фінансування КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» відбувається шляхом перерахування коштів на рахунок державної казначейської служби на підставі укладених договорів про виконання робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних на придбання устаткування, обладнання тощо, в результаті здійснення КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» публічної закупівлі, допорогової закупівлі або закупівлі без використання електронної системи.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                      Юрій ВЕРБИЧ

Мазін 248 419

Додаток 1 до Програма підтримки КП «Луцьксвітло» на 2019-2021 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» на 2019 - 2021 роки

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 4325,00 | 4175,00 | 2000,00 | 10500,00 |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |
|  | - кошти бюджету міста | 4200,00 | 4100,00 | 2000,00 | 10300,00 |
|  | - власні кошти підприємства | 125,00 | 75,00 |  | 200,00 |

Мазін 248 419

Додаток 2 до Програми підтримки КП «Луцьксвітло» на 2019-2021 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки КП «Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло» на 2019-2021 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оновлення матеріально-технічної бази підприємства. | Автопідйомник телескопічний з висотою підіймання не менше Н=17,5 м на шасі автомобіля Iveco Daily 60C15D (для чергової бригади) | 2019 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 2100,00 | Зазначені транспортні засоби нададуть змогу підприємству якісніше виконувати роботи в подальшому освітленні міста, витрачати менше коштів на ремонт наявного транспорту, а в майбутньому – накопичувати їх для оновлення парку машин. |
|  |  | Вантажопасажирський автомобіль (Пікап) | 2019 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 950,00 |  |
|  |  | Автогідропідйомник телескопічний (автовишка) призначений для підйому на висоту до 18м. | 2020 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 1 800,0 |  |
|  |  | Міні екскаватор типу бобкат | 2020 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 1400,00 |  |
|  |  | Автокран | 2021 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 2000,0 |  |
| 2 | Впровадження програмного забезпечення, яке дозволить детально позначити розташування всіх комунікацій, ліхтарів, їхній стан, потужність. | Програмне забезпечення | 2019 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 250,00 | Впорядкування схем електропостачання об’єктів зовнішнього освітлення. |
|  |  |  |  |  | Власні кошти | 50,00 |  |
| 3 | Організація пункту керування та управління мережами зовнішнього освітлення. | Впровадження АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електроенергії) з поєднанням запрограмованого автоматичного включення повного (чергового та робочого) освітлення. | 2019 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 900,00 | Зазначена система дозволить оператору пульта керування з робочого місця керувати окремим пунктом включення, отримувати інформацію про стан об’єктів управління вуличним освітленням, коригувати графік включення/виключення освітлення та відстежувати: скільки електроенергії витрачає та чи інша шафа управління; чи є на лініях проблеми — аварії, перевантаження мережі, втрати, несправність приладів обліку. А також в подальшому, через систему прозоро, обирати постачальника електричної енергії. |
|  |  |  |  |  | Власні кошти | 75,00 |  |
|  |  |  | 2020 | КП «Луцьксвітло» | Бюджет міста | 900,00 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти | 75,00 |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 10 500,00 |  |

Мазін 248 419