Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_____________№___________

Програма

«Впровадження транскордонного проекту

«Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури

Хелма і Луцька»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | – |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства, департамент фінансів та бюджету, управління капітального будівництва, відділ обліку та звітності |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2020 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 34 013,00 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 7.1. | коштів інших джерел (грант транскордонного проекту) | 22 102,00 тис. грн (695,201 тис. євро)* |
| 7.2. | коштів міського бюджету | 11 911,00 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
|  | - як співфінансування транскордонного проекту (10% від бюджету заходів Бенефіціара) - як дофінансування транскордонного проекту | 2 456,00 тис. грн (77, 245 тис. євро)* 9 455,00 тис. грн |

* Розрахунки проведені по курсу валют InforEuro відповідно до умов Грантового договору

№ PLBU.02.01.00-06-0511/17-00: 1 EUR = 31,79238 UAH станом на лютий 2019 року

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

Попри традиційно високі позиції Луцька в рейтингах найкомфортніших міст України, проблема безпеки дорожнього руху в місті залишається гострою. Луцьк належить до міст з одним з найвищих рівнів аварійності в країні.  Зокрема, у 2015 році місто за рівнем аварійності увійшло в п’ятірку міст-обласних центрів України – 90,2 ДТП на 100 тис. населення. На таку ситуацію в значній мірі впливає порівняно висока густота населення у місті (серед обласних центрів більша густота населення є тільки в Одесі та Вінниці) та вищий за середній по країні рівень автомобілізації. Тож питання покращення безпеки дорожньої інфраструктури Луцька є актуальним.

Програма «Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»  розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153 в рамках реалізації державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» (далі – Проект), який впроваджується Адміністрацією міста Хелм Республіки Польща (Головний бенефіціар) спільно з виконавчим комітетом Луцької міської ради (Бенефіціар) в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, відповідно до Грантового договору № PLBU.02.01.00-06-0511/17-00 та Угоди про партнерство у проекті від 03 січня 2019 року.

В рамках зазначеного Проекту передбачається проведення ремонту ділянки дороги та облаштування пішохідних і велосипедних доріжок на вулиці Рівненська у м. Луцьк, встановлення 629 вуличних ліхтарів на вулицях Конякіна та Рівненська, впровадження автоматизованої системи управління рухом, розробка комплексної системи організації руху в Луцьку, а також низка спільних з Головним бенефіціаром заходів, спрямованих на створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху.

Бюджет заходів транскордонного проекту, згідно Грантового договору, становить 772 446 євро, в тому числі 695 201 євро – грантові кошти,                77 245 євро – співфінансування з коштів місцевого бюджету (10% від бюджету проекту заходів для виконавчого комітету Луцької міської ради).

Потреба реалізації вказаного Проекту обумовлена необхідністю постійного підвищення комфортності життя лучан, конкурентоспроможності і доступності прикордонних територій, посиленням транскордонної співпраці Луцька та Хелма в рамках спільної діяльності, спрямованої на покращення транспортної безпеки.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» та впровадження ряду заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті Луцьк.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проектів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем покращення інфраструктури міста, у тому числі дорожньої інфраструктури.

Проект «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька», що буде впроваджуватися у 2019-2020 роках, допоможе зменшити навантаження на бюджет міста по фінансуванню інфраструктурних заходів з покращення дорожньої інфраструктури, дасть можливість залучити успішний досвід польських партнерів, науковців та дослідників при розробці комплексної системи організації руху в Луцьку.

Реалізація Проекту також передбачає створення спільної команди проекту (по 2 посади від Головного бенефіціара та Бенефіціара), проходження аудиторської перевірки правильності витрачання коштів, широке висвітлення заходів проекту в ЗМІ. Загалом, реалізація зазначеного Проекту не лише дасть змогу досягнути визначені Проектом цілі, але й сприяє запозиченню кращого досвіду польського партнера у сфері проектного управління.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки

використання бюджетних коштів та результативні показники

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного Проекту очікується досягнення таких результатів:

- ремонт частини дороги на вулиці Рівненська (довжиною 496 м), облаштування пішохідних та велосипедних доріжок (відрізок від вулиці Задворецької до вулиці Купріна довжиною 992 м);

- встановлення 629 вуличних ліхтарів на вулиці Конякіна та вулиці Рівненська;

- розробка та впровадження автоматизованої системи управління рухом (заміна елементів на 40 світлофорних об’єктах);

- розробка комплексної системи організації руху в Луцьку;

- створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху. У рамках Проекту заплановані дві одноденні міжнародні зустрічі в Хелмі та Луцьку присвячені поліпшенню транспортної доступності міст-партнерів, співробітництву на користь економічного розвитку.

- поглиблення співпраці з містом Хелм Республіки Польща;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності та постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми після її завершення заслуховується на сесії міської ради.

Перший заступник міського голови                                     Григорій НЕДОПАД

Вінцюк 777 905

Додаток 1

до Програми «Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

Ресурсне забезпечення

Програми «Впровадження транскордонного

проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I 2019 рік (тис. грн) | II 2020 рік (тис. грн) |  |
| Обсяг ресурсів загалом | 30 382,00 | 3 631,00 | 34 013,00 |
| у тому числі: |  |  |  |
| кошти міського бюджету зі співфінансування проекту | 2 140,00 | 316,00 | 2 456,00 |
| кошти міського бюджету з дофінансування проекту | 9 455,00 | – | 9 455,00 |
| кошти інших джерел | 18 787,00 | 3 315,00 | 22 102,00 |

Вінцюк 777 905

Додаток 2

до Програми «Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Обсяги фінансування згідно Грантового договору (тис. євро / тис. грн) | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток транскордонної транспортної інфраструктури | 1.1. Ремонт дороги на вулиці Рівненська, облаштування пішохідних та велосипедних доріжок (відрізок від вулиці Задворецької до вулиці Купріна) 1.2. Модернізація вуличного освітлення на вулиці Конякіна та вулиці Рівненська 1.3. Розробка та впровадження автоматизованої системи управління рухом (заміна світлофорних об’єктів) 1.4. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 753,623 / 23 959,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 2 105,00 2020 р. – 291,00 | Ремонт 496 м дороги, облаштування 992 м пішохідних та велосипедних доріжок. Інсталяція 629 вуличних ліхтарів. Розробка автоматизованої системи управління рухом та замінена 40 світлофорних об’єктів. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку. |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста (дофінансування) |  | 2019 р. – 9 455,00 2020 р. – 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 18 472,00 2020 р. – 3 091,00 |  |
| 2. | Створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху, інформаційна кампанія | 2.1. Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей в Хелмі та Луцьку 2.2. Виготовлення промоційних продуктів про проект: інформаційні дошки, рол-апи, публікації в місцевій пресі та промоційні гаджети | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 4,008 / 127,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 6,00 2020 р. – 6,00 | Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей у Хелмі та Луцьку, які присвячені поліпшенню транспортної доступності міст-партнерів, співробітництву на користь економічного розвитку міст; виготовлення та встановлення 2 інформаційних дошок, придбання 2 рол-апів, публікація 5 статей в місцевій пресі, виготовлення та розповсюдження 1000 промоційних гаджетів |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 55,00 2020 р. – 60,00 |  |
| 3. | Адміністрування проекту | Організаційне забезпечення роботи команди проекту: - оплата праці команди проекту (координатор та асистент координатора); - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей Керуючого комітету, - оплата зовнішнього аудиту, - послуги перекладу | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 14,815 / 471,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 29,00 2020 р. – 19,00 | Забезпечення належної роботи команди проекту та комунікації з партнером і грантодавцем |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 260,00 2020 р. – 164,00 |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 2019 | 30 382,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3 631,0 тис. грн |  |

Вінцюк  777 905