Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луцької міської ради

_________________№________

Проект змін та доповнень до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на 2010 – 2015 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ( на період з 2013р. до 2015р. )

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми та внесення змін і доповнень (Замовник) | Відділ екології Луцької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 12.11.2009 № 796-1 “Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 16.07.2009 № 498-1 „Про стан поводження та складування твердих побутових відходів на полігоні в с. Брище Луцького району” |
| 3. | Головний розробник програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи та організації міста |
| 5. | Головний координатор програми | Відділ екології Луцької міської ради |
| 6. | Учасники реалізації програми | Виконавчі органи Луцької міської ради, підприємства, установи, організації (у т.ч. наукові), громадськість міста |
| 7. | Термін реалізації програми | 2013-2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | 2013-2014 роки 2015 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Державний бюджет, міський бюджет, фонди охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, установ та організацій, залучені (інвестиційні ) та ін. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, всього, у тому числі: | 58 430,1 тис. грн. |
| 9.1 | коштів міського бюджету: з них міського фонду ОНПС | 6446,3 тис. грн. 1 000,3 тис. грн. |
| 9.2. | коштів державного бюджету | 21 887,5 тис. грн. |
| 9.3. | інші джерела | 17 788,0 тис. грн. |
| 9.4 | власні кошти підприємств, установ та організацій | 12 308,3 тис. грн. |

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Луцька на 2010-2015 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.02.2010 № 53/16, розрахована на 6 років.

Метою внесення змін та доповнень до Програми є потреба у врахуванні виконаних заходів за минулі 3 роки, уточнення і перенесення термінів запланованих, але з різних причин не виконаних заходів, а також здійснення нових природоохоронних заходів, запропонованих до реалізації органами влади, підприємствами, установами та організаціями міста.

Фактичне виконання заходів, передбачених на період 2010-2012 років

| Роки | Передбачено тис. грн. | Профінансовано, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 6 991 | 7 669 | 110 |
| 2011 | 19 949 | 13 714 | 69 |
| 2012 | 41 053 | 7 236 | 18 |
| Всього | 67 993 | 28 619 | 42 |

За джерелами фінансування (крім інших джерел)

| Роки | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДБ |  | МБ |  | Власні кошти |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2010 | 440 | 2 938 | 1 668 | 308 | 4 723 | 4 423 |
| 2011 | 12 272 | - | 3 878 | 2 266 | 3 119 | 11 448 |
| 2012 | 12 272 | - | 7 473 | 657 | 15 032 | 6 580 |
| Всього | 24 984 | 2 938 | 13 019 | 3 231 | 22 874 | 22 451 |
| в т.ч. у % |  | 12 |  | 24 |  | 98 |

Пріоритетні напрямки природоохоронної діяльності

на 2013-2015 роки:

1. Охорона атмосферного повітря: зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; зменшення негативного впливу транспортного комплексу на якість довкілля.

2. Охорона та збереження водних ресурсів: реконструкція каналізаційних очисних споруд; заходи з розчищення русел річок, ставків від сміття та замулення; створення водоохоронних зон; будівництво локальних очисних споруд зливових стоків на основних випусках у поверхневі водні об’єкти.

3. Поводження з відходами виробництва і побуту: налагодження системи збору та передачі на переробку чи утилізацію відходів виробництва; ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі; запровадження сортування відходів на полігоні в с.Брище.

4. Охорона та збереження рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду, формування та розвиток екологічної мережі: збільшення кількості зелених насаджень загального користування;

проведення заходів щодо захисту зелених насаджень від шкідників та хвороб; реконструкція зелених насаджень парків та скверів; будівництво притулку для бездомних тварин; реконструкція зоопарку; виготовлення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Екологічна освіта, організація праці, пропаганда охорони навколишнього природного середовища: облаштування дитячих екологічних студій у дошкільних навчальних закладах; проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (конференції, семінари, виставки, фестивалі, концерти тощо); активізація роботи громадських природоохоронних організацій; створення інформаційного середовища для доступу громадськості до питань, що стосуються стану довкілля.

Зведений кошторис виконання природоохоронних заходів

на період 2013-2015 років, тис. грн.

| № з/п | Джерела фінансування | Всього | в тому числі по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Міський бюджет | 5446,0 | 1765,0 | 1053,0 | 2628,0 |
| 2 | Міський фонд ОНПС | 1000,3 | 270,3 | 365,0 | 365,0 |
| 3 | Державний бюджет | 21887,5 | 12500,0 | 4260,0 | 5127,5 |
| 4 | Інші джерела | 17788,0 | 4305,0 | 13233,0 | 250,0 |
| 5 | Власні кошти підприємств, установ та організацій | 12308,3 | 3609,3 | 4904,5 | 3794,5 |
| 6 | Всього | 58430,1 | 22449,6 | 23815,5 | 12165,0 |

Переліки заходів з покращення і стабілізації екологічної ситуації в місті Луцьку на період 2013-2015 років наведені у додатках.