Додаток

до рішення міської ради

від 12.05.2010  №59/3

ПРОГРАМА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ   ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА ЛУЦЬКА

на 2010 - 2011 роки

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

Паспорт програми  капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2010-2011 роки.

Розділ ІІ. Загальна характеристика житлового фонду міста Луцька.

ІІ.1 Стан житлового фонду.

ІІ.2 Внутрішньобудинкові мережі.

ІІ.3. Ліфтове господарство житлового фонду.

Розділ ІІІ. Мета програми.

Розділ ІV. Завдання програми.

Розділ V. Етапи виконання програми.

Розділ VІ. Фінансування та механізм реалізації програми.

Розділ VІI. Очікувані результати.

І. Загальні  положення

Програма капітального ремонту  житлового фонду  м. Луцька розроблена на підставі Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на  2009-2014  роки”.

Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від  імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застаріли організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до занедбаного стану житла в місті. З цієї причини провалена також державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Наслідком проведеної реконструкції чи капітального ремонту житла повинно стати зменшення рівня оплати за комунальні послуги та утримання житла – потужний інвестиційний стимулятор, основа довіри населення до намічених заходів.

Економічна доцільність стає головною при прийнятті рішення щодо долі житлового будинку, його реконструкції, капітального ремонту чи зносу та будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує ліквідацію фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

- утеплення та облицювання зовнішніх стін;

- заміна віконних і балконних блоків;

- засклення балконів і лоджій;

- заміна або прибудова ліфтів для будинків вище 5 поверхів;

- будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

- забезпечення протипожежних заходів;

- поліпшення планувальних рішень квартир;

- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

- заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів.

ПАСПОРТ

програми  капітального ремонту  житлового фонду міста Луцька

на 2010-2011 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник програми | Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Комунальні підприємства міста, окремі ОСББ |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово - комунального господарства Луцької міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2010-2011рр. |
| 7.1 | Етапи виконання Програми | два |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський, державний, інші джерела, що не заборонені законом |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 30770тис.грн., в т.ч.: 2010 рік –7870 тис.грн; 2011 рік – 22900 тис.грн. |
|  | У тому числі: |  |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 12500 тис.грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | кошти державного бюджету, ОСББ, власників нежитлових приміщень, розташованих в житлових будинках. |

ІІ.  Загальна характеристика житлового фонду міста Луцька.

Загальна кількість об’єктів житлового фонду міста Луцька нараховує             1 738 багатоповерхових та садибного типу будинків (міської комунальної власності, кооперативної власності та відомчої належності).

Житлово-комунальними підприємствами № 2,3,7,11, товариством „МЖК ЛТД” та ЖЕК №8 ЖБК  обслуговується  1480 житлових будинків, загальною площею 2 754,1 тис. кв.м.. З них:

9-ти і вище поверхових  -  234 будинки;

5-ти поверхових  -  327 будинків;

4-х поверхових та нижче - 919 будинків.

Із загальної кількості житлового фонду приватизовано 1млн.980тис.кв.м. загальної площі житла, тобто 40225 квартир. Загальний обсяг приватизованого та викупленого житла сягає   83 відсотків.

В місті зареєстровано 74 ОСББ, 47 з них за останні два роки. На даний час потребує вирішення питання виділення  допомоги ОСББ в капітальному ремонті конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, які взяті на обслуговування об’єднаннями співвласників. Також у комунальну власність  передано після банкротства та ліквідаційної процедури окремих державних підприємств  23 багатоповерхові будівлі гуртожитків, в них створено на правах юридичної особи 12 будинкових комітетів, які утримують житловий фонд самостійно, проте потребують допомоги в капітальному ремонті елементів будівель та встановленні засобів обліку комунальних послуг.

ІІ.1 Стан житлового фонду.

##### Більшість будинків 5-ти і -9-ти поверхової забудови побудовані в основному в  70-80-х роках минулого століття. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення заходів по своєчасному капітальному ремонту, реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків, є причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців міста.

204 будинки (25,01 тис. кв.м) відносяться до ветхого та аварійного житлового фонду, з них на балансі ЖКП перебуває 178 ветхих та аварійних будинки.

В житловому фонді міста налічується понад 70 панельних житлових будинки побудованих 30-40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання. Так як більшість панельних житлових будинків 9-ти поверхові, то герметизація міжпанельних швів потребує спеціалізованої  техніки та великої затрати часу.

Понад 100 будинків 2-5 поверхової забудови (в основному в районі Старого міста, центральної частини) потребують капітального ремонту фасадів.

ІІ.2 Внутрішньобудинкові мережі.

Системою водопостачання та водовідведення обладнано 2 676 тис. кв.м. житла, гарячого водопостачання 1 923 тис. кв.м., централізованого опалення           2 452 тис. кв.м. В незадовільному стані знаходиться третина внутрішньобудинкових систем.

ІІ.3. Ліфтове господарство житлового фонду.

234 будинки обладнані ліфтами. Із наявної кількості  750-и ліфтів на даний час відпрацювали свій гарантійний термін експлуатації 233 ліфти, а до 2013 року ця кількість збільшиться ще на 197. Отже в м.Луцьку вже буде налічуватись 430 ліфтів, які відпрацювали граничний 25-річний термін

Ш. Мета програми.

З метою покращення стану житлового фонду міста Програмою передбачено забезпечити  виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2010-2011 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків.

ІV. Завдання програми.

Своєчасний капітальний ремонт житлових будинків, конструктивних елементів та систем. Покращення технічного стану житлового фонду. Зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співфінансування з бюджетів різних рівнів та залучення коштів самих об’єднань у капітальних ремонтах будинків, покращення їх експлуатаційних характеристик.

Утримання у належному стані об’єктів житлового фонду міста потребує впровадження також комплексних заходів:

- з капітального ремонту мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення і каналізації;

- енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

- покращення техніко-економічних показників житлових будинків, технічне переоснащення, встановлення засобів обліку води та теплової енергії;

- капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлових будинків;

- капітального ремонту фасадів.

В основу Програми закладені пропозиції начальників житлово-комунальних підприємств та відділу по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, окремих ОСББ -виходячи із загальної оцінки ситуації, що склалася на території міста, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

V. Етапи виконання програми.

Програма розрахована на 2010-2011 роки, з врахуванням необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення її першочергових  заходів. Таблична форма програми приведена в додатку № 1,2.

VІ. Фінансування та механізми реалізації програми.

Фінансування програми здійснюватиметься в рамках затвердження щорічних бюджетних призначень, а також за рахунок залучених коштів ОСББ,  установ, організацій, приватних осіб. Співфінансування з місцевого бюджету на конкурсних засадах проектів ОСББ, спрямованих на покращення техніко-екомічних характеристик житлових будинків, встановлення в будинках, які обслуговуються ОСББ, засобів обліку води та теплової енергії.

Обсяги фінансування заходів ОСББ – відповідно до „ Загальнодержавної програми  реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”.

Механізми реалізації спрямовуються на демонополізацію житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв,  покращення  рівня комфорту проживання мешканців міста.

VІІ. Очікувані результати.

Для громади міста:

- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- раціональне використання площ загального користування, не житлових приміщень будинку, залучення власників не житлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

- соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності та фактичного співвласника житлового будинку;

- можливість створення ОСББ, власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт при співфінансуванні.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

- розбудова інституційного потенціалу міста;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

Секретар міської ради                                                                      А. Бірюков

Додаток № 1 до програми

капітального ремонту

житлового фонду,

затвердженої рішенням

Луцької міської ради

від 12.05.2010  №59/3

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

капітального ремонту житлового фонду м. Луцька

30770 тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ |  |
|  | 2010 рік | 2011 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: міський бюджет | 7890 3000 | 22900 9500 | 30770 12500 |
| Кошти небюджетних джерел | - | - | - |
| Інші кошти | 4890 | 13400 | 18290 |

Додаток № 2 до програми

капітального ремонту

житлового фонду,

затвердженої рішенням

Луцької міської ради

від 12.05.2010  №59/3

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

капітального ремонту житлового фонду м. Луцька

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Покращення технічних характеристик будинків | Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту в 50 будинках на рік) | 2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет, ОСББ | І етап: 2010 р. | Ремонт покрівель |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 5000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт фасадів, міжпанельних швів, відмосток. (потреба по панельних будинках – 16 будинків, по фасадах в центральній частині міста – за окремими паспортами фасадів) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет, ОСББ | І етап: 2010 р. 2000 | Ремонт фасадів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 8000 |  |
| 3 | Покращення технічних характеристик будинків | Ремонт козирків входів житлових будинків (потреба 100 козирків) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет | І етап: 2010 р. 200 | Ремонт козирків |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 400 |  |
| 4 | Безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями | Влаштування пандусів в житлових будинках (проживають інваліди-візочники). Перелік будинків визначено, на 2010 рік - 50 адрес із потреби 186. | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет | І етап: 2010 р. 300 | Влаштування пандусів для інвалідів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 400 |  |
| 5 | Організація виконання робіт відповідно до БНіП | Проектні роботи на об’єкти капремонту | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет | І етап: 2010 р. 300 | Основа для початку ремонтних робіт |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 400 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Покращення технічних характеристик будинків | Виконання необхідних робіт по усуванню аварійних ситуацій елементів житлових будинків (тріщин, аварійних парапетів, зруйнованих балконів, фрагментів стін, що загрожують обвалом) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет, ОСББ | І етап: 2010 р. 120 | Усунення дефектів конструктив. елементів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 200 |  |
| 7 | Складання кошторисів на капремонт ліфтів | Експертне обстеження ліфтів, позачергові технічні огляди | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет | І етап: 2010 р. 375 | Висновки по термінах служби ліфтів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 400 |  |
| 8 | Безпечна робота ліфтів | Капітальний ремонт ліфтів (потреба по графіку капремонту 2010р.-136-и ліфтів) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет | І етап: 2010 р. 2500 | Продовжений термін експлуатації ліфтів |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 3000 |  |
| 9 | Безпечна робота газового обладнання | Заміна газового обладнання в квартирах громадян пільгових категорій (потреба заміни – 38 одиниць обладнання для 32 пільговиків по черзі) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет | І етап: 2010 р. 75 | Замінене безпечне газове обладнання |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем тепло та водопостачання, каналізації ( потреба по 30-40 будинків на рік, продовження робіт 2008 року) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет, ОСББ | І етап: 2010 р. 2000 | Якісне надання житлово- комунальних послуг |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 3000 |  |
| 11 | Покращення технічних характеристик будинків | Інші видатки в межах співфінансування програм ОСББ | 2011 | Департамент ЖКГ | Місцевий бюджет, державний бюджет, ОСББ | І етап: 2010 р. | Сприяння діяльності ОСББ |
|  |  |  |  |  |  | ІІ етап: 2011 р. 2000 |  |