Додаток 1

до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням   міської ради

від 03.11.2010 № 68/18

ЗАХОДИ

щодо інституційного та організаційного забезпечення виконання завдань Програми

реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Луцька на 2010 – 2014 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання, роки | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Розвиток та реалізація діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг | Реалізація системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві | 2010-2011 | Департамент ЖКГ, ДКП „Луцьктепло” |
|  | Запровадження моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання | 2010-2011 | Виконавчі органи Луцької міської ради, ДЖКГ, КП „Луцькводоканал” |
|  | Запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам | 2010-2011 | КП „Луцькводоканал” |
| 2 .Реалізація державної житлової політики. Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла. | Впровадження обліку громадян міста, які користуються правом на соціальне житло. Надання підтримки для його отримання. Прогнозування потреб в житлі за категоріями. Створення при органі місцевого самоврядування підрозділу з питань організації ОСББ та підтримання і розвиток інститутів управителів житлових будинків | 2010-2011 | Виконавчий комітет Луцької міської ради |
|  | Впровадження програм навчальних курсів та організація навчань з питань утворення ОСББ і управління житловим фондом; | 2010-2014 | Департамент ЖКГ |
| 3. Впровадження комплексної реконструкції кварталів(мікрорайонів) застарілого житлового фонду з залученням інвесторів – забудовників на конкурсних засадах | Забезпечити визначення кварталів (мікрорайонів), що потребують комплексної реконструкції відповідно до генерального плану міста, містобудівного обґрунтування; | 2011-2012 | Департамент містобудування, департамент ЖКГ |
|  | Узгодження інтересів територіальної громади міста та інвесторів-забудовників у здійсненні інженерної підготовки та всіх заходів реконструкції. Здійснення контролю щодо конкурсного визначення інвестора-забудовника; | 2011-2014 | Виконавчий комітет Луцької міської ради, департамент містобудування |
| 4.Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг | Впровадження пілотних проектів з переведення підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні джерела енергії та види палива | 2010-2014 | Департамент економіки, департамент ЖКГ |
|  | Впровадження заходів ”Щодо модернізації та реконструкції існуючих джерел теплової енергії та теплових мереж” | 2010-2014 | ДКП „Луцьктепло” |
|  | Впровадження енергоефективних заходів щодо модернізації систем теплопостачання на основі виконаного енергетичного аудиту ДКП „Луцьктепло” | 2010-2014 | ДКП „Луцьктепло” |
| 5. Залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства | Розроблення та впровадження місцевих програм залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства | 2011 | Виконавчий комітет Луцької міської ради, департамент ЖКГ |
|  | Організація семінарів для працівників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств щодо форм і методів роботи з громадськістю, проведення круглих столів, підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення комунальних проблем | 2010-2014 | Виконавчий комітет Луцької міської ради, департамент ЖКГ |

Додаток № 2

до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням   міської ради

від 03.11.2010 № 68/18

Прогнозний  обсяг  фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку  житлово-

комунального господарства міста Луцька на 2010-2014 роки

(тис.грн)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань |  | У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
|  |  |  |  | Державного бюджету | Місцевого бюджету | Інші (кошти підприємства, інвестиції) | Державного бюджету | Місцевого бюджету | Інші (кошти підприємства, інвестиції) | Державного бюджету | Місцевого бюджету | Інші (кошти підприємства, інвестиції) | Державного бюджету | Місцевого бюджету |  | Інші (кошти підприємства, інвестиції) |  | Державного бюджету | Місцевого бюджету |  | Інші (кошти підприємства, інвестиції) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1.Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В тому числі: | КП „Луцькводоканал” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна (реконструкція) водогонів, мереж | 5410 |  |  |  | 310 |  | 1300 | 200 |  | 1100 | 450 |  |  | 900 |  | 300 |  | 650 | 200 |  |
|  | Реконструкція хлораторної Дубнівського водозабору | 295 |  |  |  |  |  | 250 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС), техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – проектні роботи | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція станції водопідготовки Дубнівського водозабору | 9500 |  |  |  |  |  | 1800 | 100 |  | 2100 | 150 |  |  | 3500 |  | 100 |  | 1600 | 150 |  |
|  | Реконструкція III черги КОС | 10700 |  |  |  |  | 300 | 400 |  | 1000 | 1000 |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Впровадження інвестиційного проекту будівництва біоферментного заводу з утилізації мулових осадів методом термофільної біоферментації | 60000 |  | 140 |  |  | 11972 |  |  | 11972 |  |  | 11972 |  |  |  |  | 23944 |  |  |  |
|  | В тому числі: | ДКП „Луцьктепло” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технічне переоснащення індивідуальних теплових пунктів житлових будинків |  | 3124,17 |  |  |  | 2402,2 | 648,0 | 73,97 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Будівництво блочної котельні, м.Луцьк, вул.Шевченка,37а |  | 3410,0 |  |  |  | 2622,4 | 708,0 | 79,6 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Реконструкція теплових мереж: 3.1 Вороніхіна –Декабристів 3.2 Відродження,13 3.3 Декабристів,74; Рівненська,87 |  | 5134,517 |  |  |  | 3949,63 | 1066,39 | 118,5 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Закільцювання теплових мереж від котельні по пр.Відродження,15 та котельні по вул.Карбишева |  | 500,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Заміна теплових мереж на сучасні попередньо ізольовані та поліпропіленові труби протяжністю 60км. |  | 60000,0 | - | - | - | 7500,0 | 7500,0 | - | 7500,0 | 7500,0 | - | 7500,0 |  | 7500,0 |  | - | 7500,0 | 7500,0 |  | - |
|  | Реконструкція ЦТП, по вул.Декабристів,29 - вул.Вавілова,6 - пр.Відродження,12 |  | 2405,5 |  |  |  | 1812,0 | 489,2 | 94,3 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Реконстрікція ЦТП в кількості 20 шт.звстановленням сучасного обладнання та автоматизованих систем регулювання гарячої води |  | 10000,0 | - | - | - | 1250,0 | 1250,0 | - | 1250,0 | 1250,0 | - | 1250,0 |  | 1250,0 |  | - | 1250,0 | 1250,0 |  | - |
|  | Реконструкція котелень:по вул.Б.Хмельницького,12;20; Л.Українки,20; Даргомижського,3; Шевченка,3; Стефаника,3а; Маковського,1 Чернишевського,114 |  | 3880,0 | - | - | - | 475,0 | 475,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 530,0 |  | 530,0 |  | - | 435,0 | 435,0 |  | - |
|  | Ліквідація котелень по пр.Волі,4;8 з підключенням їх до теплових мереж від котельні по вул. Потапова, 10 |  | 500,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Влаштування блочної котельні для забезпечення житлових будинків по вул. Дубнівська, 29а;31;31а Озерецька,12; Ківерцівська,1. |  | 4200,0 | - | - | - | 1100,0 | 1100,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Влаштування індивідуального опалення в квартирах житлових будинків з ліквідацією вбудованих котелень по вул.: Галшки Гулевичівни,12; Градний Узвіз,7; Пушкіна,9; Тарасова,41; |  | 500,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | 75,0 |  | 75,0 |  | - | 65,0 | 65,0 |  | - |
|  | Облаштування житлових будинків в кількості 334 шт. вузлами обліку ГВП |  | 3135,0 | - | - | - | 592,5 | 592,5 | - | 325,0 | 325,0 | - | 325,0 |  | 325,0 |  | - | 325,0 | 325,0 |  | - |
|  | Заміна пальникових пристроїв на пальники попереднього змішування |  | 3495,0 | - | - | - | 547,5 | 547,5 | - | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 |  | 400,0 |  | - | 400,0 | 400,0 |  | - |
|  | Заміна внутрішньо-будинкових теплових мереж, запірної арматури. |  | 7650 | - | - | 10,0 | 1000,0 | 900,0 | 10,0 | 1000,0 | 900,0 | 10,0 | 1000,0 |  | 900,0 |  | 10,0 | 1000,0 | 900,0 |  | 10,0 |
|  | В тому числі: |  | Луцьке підприємство електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення капітальних ремонтів тролейбусів |  | 47630 | 4018 | 2792 |  | 4018 | 2792 |  | 5165 | 5165 |  | 5920 |  | 5920 |  |  | 5920 | 5920 |  |  |
|  | Заміна фізично зношених тролейбусів-70 одиниць |  | 45500 | 3068 | 2132 |  | 3068 | 2132 |  | 5200 | 5200 |  | 6175 |  | 6175 |  |  | 6175 | 6175 |  |  |
|  | В тому числі: |  | Полігон для захоронення твердих побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення реконструкції та розширення полігону твердих побутових відходів |  | 4328.4 | 2833,8 | 894,6 |  |  | 300 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | В тому числі: |  | Житловий фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, в тому числі капітальний ремонт та модернізація ліфтів |  | 63403,9 | 902,28 | 631,6 |  | 5782 | 4018 |  | 6250 | 6250 |  | 9800 |  | 9800 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |
|  | Надання державної підтримки для реалізації в м.Луцьку інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, де створені ОСББ |  | 36715,4 | 1916 |  |  | 4308,4 |  | 191,6 | 6938,2 |  | 861,8 | 9112,3 |  |  |  | 1387,6 | 10177,5 |  |  | 1822 |
| 2.Забезпечення громадської підтримки реформування і розвитку житлово-комунального господарства |  |  | 150 |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства | Проведення круглих столів, навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, ОСББ, з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства |  | 350 |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Разом |  | 392056,887 | 12878,08 | 6460,2 | 320 | 53299,63 | 29008,59 | 912,97 | 48660,2 | 32890 | 1471,8 | 56109,3 |  | 39405 |  | 1847,6 | 69241,5 | 37390 |  | 2182 |

Додаток № 3

до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Луцька на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням  міської ради

від 03.11.2010 № 68/18

Основні очікувані результати виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства міста Луцька на 2010-2014 роки

| № п/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | І. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системами державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення(станом на кінець року) | об’єднання | 88 | 178 | 264 | 355 | 530 |
| 2. | Частка загальної площі багатоквартирних будинків, що обслуговується ОСББ або іншими формами самоорганізації населення | відсоток | 6.2 | 12,5 | 21.2 | 50,5 | 70,0 |
|  | ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Частка загальної площі багатоквартирних будинків, що передана в управління управителям майном житлового комплексу | відсоток | 6,8 | 15,2 | 28,5 | 51,2 | 75 |
| 4. | Частка загальної площі багатоквартирних будинків, що перебуває в управлінні комунальних підприємств | відсоток | 93,2 | 84,8 | 71,5 | 48,8 | 25 |
|  | ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рівень оплати населення послуг з : |  |  |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення | відсоток | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 |
|  | централізованого теплопостачання | відсоток | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 |
|  | утримання будинків, споруд та при будинкових територій | відсоток | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення | відсоток | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | централізованого теплопостачання | відсоток | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | утримання будинків, споруд та при будинкових територій | відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Перевезення пасажирів міським електротранспортом | відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: |  |  |  |  |  |  |
|  | водопровідноканалізаційних | відсоток до чистого доходу | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | тепловостачальних | відсоток до чистого доходу |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | ІУ. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду | відсоток | 1,38 | 1,17 | 0,95 | 0,85 | 0,6 |
| 9. | Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж | відсоток | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 |
| 10. | Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний | відсоток | 70 | 68 | 66 | 64 | 61 |
| 11. | Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |  |  |  |
|  | холодної води | відсоток | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 |
|  | теплової енергії | відсоток | 39,8 | 48 | 62 | 68 | 75 |
| 12. | Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла | кг\Гкал | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| 13. | Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води | квт-год\м3 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| 14. | Питомі витрати електроенергії на 1 м3 очищення і транспортування стічних вод | квт-год\м3 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 15. | У сфері благоустрою: |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість обладнаних дитячих майданчиків у місті | дитячий майданчик | 273 | 285 | 290 | 310 | 315 |
|  | кількість нових прибиральних машин | прибир.машина | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Кількість нових сміттєвозів | сміттєвоз | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Кількість нових контейнерів для вивезення сміття | шт. | 218 | 250 | 150 | 150 | 150 |