Додаток 2 до Програми

розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій міста Луцька на 2019-2021 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку та утримання парків та скверів, інших озеленених територій

міста Луцька на 2019-2021 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| 1 | Екологічний напрямок | Посадка деревно-чагарникової рослинності | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 200 | 200 | 300 | Створення кормової бази для птахів, збагачення видового складу деревно-чагарникової рослинності |
| Очищення прибережних смуг, меліоративних каналів від самосіву, бур'янів, та травостою | 500 | 500 | 500 | Збільшення пропускної здатності каналів та зменшення ризику підтоплення території. Боротьба із цвітінням води |
| Боротьба з бур'яном - алергеном | 200 | 200 | 200 | Знищення небезпечних бур'янів - алергенів |
| 2 | Матеріально- технічний напрямок | Придбання обладнання, господарських товарів для утримання зелених насаджень та санітарного прибирання території парків та скверів | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 200 | 200 | 300 | Придбання обладнання та витратних матеріалів, оновлення матеріально-технічної бази підприємства сприяє наданню якісних та своєчасних послуг з утримання паркових територій |
| Придбання ОЗ для розчищення чагарників та вирівнювання території | 2100 | 2500 | 3000 | Придбання трактора з ходозменшувачем, тракторів-косилок, поливально-мийної машини, тримерів для утримання в належному стані зелених насаджень та територій, що обслуговуються |
| Встановлення бюветів з прокладанням мережі | 300 | 300 | 0 | Влаштування комфортного перебування відвідувачів у місцях відпочинку на території парку |
| 3 | Утримання територій | Утримання територій скверів по угодах |  |  |  | 600 | 600 | 700 | Забезпечення належного утримання та обслуговування майна територіальної громади, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
| Влаштування компостних ям | 100 | 100 | 100 | Для збагачення грунту гумусом і подальшого підживлення зелених насаджень |
| Прибирання територій із застосуванням антиліду (боротьба з ожеледицею) | 400 | 400 | 500 | Забезпечення належного утримання доріжок та алей у зимовий період |
| Видалення буреломних та вітровальних дерев | 300 | 300 | 400 | Забезпечить належний санітарний та привабливий вигляд міста |
| Видалення сухостійних та фаутних дерев | 500 | 500 | 500 | Забезпечить дотримання екологічних норм та вимог по догляду за насадженнями |
| Видалення самосіву та порослі | 1000 | 1000 | 800 | Забезпечить належний санітарний вигляд парків, скверів міста |
| Косіння газонів | 2500 | 2500 | 3000 | Забезпечить естетичний вигляд відповідно до вимог та норм |
| Очищення площ від порубочних решток та сухого хмизу, гілля, що впало | 100 | 100 | 100 | Забезпечить доведення до належного закінченогоестетичного вигляду територій  |
| Санітарне прибирання парків | 2019-2021 роки |  КП «Парки та сквери м.Луцька» | Міський бюджет | 6000 | 6400 | 6700 | Забезпечення належного санітарного утримання, повноцінна реалізація функцій озеленених територій |
| 4 | Естетичний напрямок | Реконструкція зелених зон, квіткових алей, розроблення технічної документації, планів благоустрою,розробка топогеодезичних вишукувань, розробка проектів землеустрою, щодо ділянок парків та скверів інших озеленених територій міста, квіткове оформлення | 2019-2021 роки | ДЖКГ | Міський бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | Архітектурно-просторова та естетична виразність парків та скверів інших озеленених територій. Можливість проведення планування робіт з капітального та поточних ремонтів об'єктів. Можливість проведення паспортизації та визначення меж парків та скверів інших озеленених територій. Проведення робіт із землеустрою та оформлення права постійного землекористування дозволяє винести в натуру, побачити конкретні межі-зафіксувати їх і захистити від зазіхань, в першу чергу, забудовників. Визначити цільове призначення, раз і назавжди - цільове призначення буде "рекреація, відпочинок" . |
| Всього по Програмі: | 16 000 | 16 800 | 18 100 |  |

 Феденчук 250292