Додаток

до розпорядження міського голови

________________№_________

ПЕРЕЛІК  ВУЛИЦЬ

для розчистки охоронних зон повітряних ліній електромереж 0,4 кВ працівниками Луцької міської філії ПАТ «Волиньобленерго»

Березень 2013 року - 4,7 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 63 | Клима Савура, Лазо, Ніла Хасевича |
| 64 | Баранова, Степова, Гончарівка |
| 74 | Кошового, Баумана, Громової, Тюленіна |
| 84 | Товарова, Ковельська, Миру, Фурманова |
| 91 | Радищева, Островського, Сталева |
| 95 | Хотимська, Кічкарівська, Ковельська, Жовтнева |
| 107 | Лисенка, Городецька, Сєченова |
| 125 | Салтикова-Щедріна, Заньковецької, Вахтангова |
| 311 | Запорізька, Січова, Козацька |

Квітень 2013 року - 4,4 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 95 | Хотимська, Кічкарівська, Ковельська, Жовтнева |
| 115 | Ковельська, Старицького, Симиренка, Стефаника |
| 126 | Степова, Тополева, Пирогова |
| 127 | Січова, Теремнівська, Мисливська |
| 129 | Рівненська, Підгаєцька, Теремнівська |
| 132 | Цегельна, Супутника, Потебні, Львівська |
| 134 | Данила Галицького, Караїмська, Кафедральна |
| 453 | Чернишевського, Добролюбова |

Травень 2013 року – 5,2 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 77 | Саперів, Огієнка, Перемоги |
| 135 | Фурманова, Шевцової, Міліцейська, Механічна |
| 138 | Тополева, Гастелло, Тарасова, Мінська |
| 139 | Мамсурова, Ковпака, Боженка |
| 144 | Вишківська |
| 147 | Нікішева, Паторжинського, Вишнева, Грекова |
| 149 | Івана Франка, Затишна, Шевченка |
| 150 | Червоного Хреста, Ковельська, Гірна |
| 161 | Лермонтова, Потебні, Львівська |
| 168 | Дубнівська, Ізмайлова, Говорова |
| 421 | Станіславського, Гнідавська |

Продовження  додатку

до розпорядження міського голови

________________№_________

Червень 2013 року – 6,1 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 177 | 8-го Березня, Огієнка, Уласа Самчука |
| 180 | Потебні, Гнідавська, Черняховського |
| 181 | Вересая, Львівська, Станіславського |
| 183 | Тарасова, Малоомелянівська |
| 185 | Відродження, Козакова, Львівська |
| 194 | Гущанська, Єршова |
| 196 | Львівська, Гірна, Пролетарська |
| 200 | Московська, Купріна, Кутузова |
| 221 | Мазепи, Кутузова, Московська |
| 254 | Шопена, Літня, Нестора Бурчака |

Липень 2013 року – 6,1 км

Серпень 2013 року – 6,0 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 58 | Перемоги, Грушевського, Генерала Шухевича |
| 124 | Коперніка, Чехова, Лобачевського |
| 210 | Балакірєва, Млинівська, Надрічна |
| 232 | Ківерцівська, провулок Дорожній |
| 235 | Боровиковського, Стефаника, Симиренка |
| 237 | Дорошенка, Сагайдачного |
| 284 | Берестова, Матросова, Путінцева, Ковельська |

Вересень 2013 року – 5,0 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 214 | Смирнова, Баранова, Кульчицької |
| 219 | Гордіюк, Конякіна |
| 230 | Винниченка |
| 237 | Сагайдачного, Дорошенка |
| 238 | Наливайка |
| 243 | Корольова, Ландау, Невського |
| 244 | Світла, Далека, Місячна |
| 256 | Володимирська, Рєпіна, Степова |
| 263 | Теремнівська, Загородня |

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 49 | Волі, Паркова, Глушець |

Продовження  додатку

до розпорядження міського голови

________________№_________

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 56 | Шевченка, Янки Купала, Проектувальна, Чернишевського |
| 269 | Сосюри, Ківерцівська, Тухачевського |
| 278 | Вахтангова, Заньковецької, Руданського |
| 286 | Щусєва, Мазепи, Ринок, Вороніхіна |
| 294 | Селищна, Глибока |
| 298 | Коцько, Даньшина, провулок Гнідавський |
| 308 | Московська, Відродження, Захарова |
| 362 | Задворецька, Клима Савура, Щорса |

Жовтень 2013 року – 5,5 км

Листопад 2013 року – 4,0 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 50 | Степана Бандери, Шопена, Волі |
| 73 | Винниченка |
| 132 | Цегельна, Супутника, Потебні |
| 319 | Волі, Бічна, Коперніка, Вавілова |
| 331 | Наливайка |
| 332 | Заводська, Профспілкова, Дубнівська |
| 336 | Богомольця, Ковалевської, Леонтовича |
| 342 | Теремнівська, Вереснева, Мисливська |
| 351 | Селищна, Червоноармійська |

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 53 | Плитниця, Кафедральна, Драгоманова |
| 240 | Нова, Стрельникова, Довженка |
| 305 | Дубнівська |
| 334 | Затишна, Княгинінська |
| 380 | Гущанська, Гордіюк |
| 404 | Чернишевського |
| 415 | Мазепи, Ковалевської, Володимирська, Доватора |
| 437 | Грабовського, Шота Руставелі |
| 440 | Маковського, Степова, Гончарівка |
| 455 | Новочерчицька, Журавлина, проїзд Нижній |

Грудень 2013 року – 4,4 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 61 | Потебні, Сєченова, Малоомелянівська |
| 75 | Карпенка -Карого |
| 361 | Шевченка |

Продовження  додатку

до розпорядження міського голови

________________№_________

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 397 | Безіменна, Салтикова-Щедріна |
| 421 | Станіславського |
| 429 | Марка Вовчка, Грабовського, Станіславського |
| 439 | Озерецька, Чкалова, Петрова |
| 452 | Мисливська |
| 493 | Єршова |

ПЕРЕЛІК  ВУЛИЦЬ

для проведення розчистки охоронних зон повітряних ліній електромереж

10 кВ працівниками Луцької міської філії ВАТ «Волиньобленерго»

Березень 2013 року – 1,6 км

| №ПЛ -10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 13-09 | Авіаторів, Ківерцівська, Тухачевського |
| 61 | Глушець, Дубнівська |
| 25-24 | Боженка, Мамсурова |

Квітень 2013 року – 0,4 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 6 | Чернишевського, Шевченка |

Травень 2013 року – 0,7 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 31-07 | Львівська |

Червень 2013 року – 0,7 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 24-02 | Вереснева, Мамсурова |

Липень 2013 року – 0,7 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 10-08 | Баранова, Красовського, Мінська |

Серпень 2013 року – 0,1 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1-05 | Чапаєва |

Вересень 2013 року – 0,7 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 6 | Чернишевського, Шевченка |

Продовження  додатку

до розпорядження міського голови

________________№_________

Жовтень 2013 року – 1,2 км

| №ПЛ -10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 115 | Сенаторки Левчанівської, Нахімова |
| 116 | Стефаника |

Листопад 2013 року – 1,1 км

| №ПЛ -10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 24-05 | Довженка, Полонківська |
| 61 | Глушець, Дубнівська |

Грудень 2013 року – 0,3 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 15-02 | Авіаторів, Вахтангова |

Перший заступник міського голови                                       Святослав Кравчук