Додаток

до розпорядження першого заступника

міського голови

________________№_________

ПЕРЕЛІК  ВУЛИЦЬ

для розчистки охоронних зон

повітряних ліній електромереж 0,4 кВ

працівниками Луцької міської філії

ПАТ «Волиньобленерго»

Січень 2014 року - 4,21 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 392 | Даргомижського, Кривий Вал |
| 411 | Глушець, Кременецька, Костопільська |
| 414 | Космонавтів, Сковороди, Сапалаївська, Гетьмана Мазепи |
| 282 | Шевченка, Ковельська, Товарова, Миру |
| 312 | Рівненська, Електроапаратна, Зв’язківців |
| 39 | Потебні, Грабовського, Гнідавська |
| 427 | Гнатюка, Смелякова, Струтинської |
| 359 | Марка Вовчка, Грабовського, бульв. Дружби Народів |

Лютий 2014 року - 2, 165 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 492 | Ковельська, Качалова, Лескова |
| 228 | Кривий Вал, Пушкіна, Крилова, Лесі Українки |
| 270 | 8-го Березня |
| 46 | Боженка, Львівська |
| 338 | Шота Руставелі |

Березень 2014 року - 2,015 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 271 | Відродження, Митрополита Андрея Шептицького, Щусєва, Захарова |
| 242 | Заводська, Ранкова, Ванди Василевської, Театральна, Невського |
| 169 | Винниченка |
| 171 | Лесі Українки, Градний Узвіз |
| 69 | Волі |
| 123 | Потапова, Бойка, Винниченка |
| 261 | Шевченка |

Продовження  додатка

Квітень 2014 року – 2,01 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 141 | Глушець, Замкова, Плитниця |
| 143 | Волі, Лугова |
| 146 | Володимирська, Ковельська, Червоного Хреста, Глінки |
| 156 | Кременецька, Дубнівська, Рівненська, Островського |
| 158 | Потапова, Ярощука, Будівельників, Степана Бандери |
| 94 | Глушець |
| 85 | Профспілкова |

Травень 2014 року – 8, 7 км

Червень 2014 року – 2, 5 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 439 | Героїв УПА, Озерецька, Липовецька, Івана Кожедуба, Петрова |
| 85 | Профспілкова |
| 141 | Глушець, Замкова, Плитниця |
| 143 | Волі, Лугова |
| 146 | Володимирська, Ковельська, Червоного Хреста, Глінки |
| 156 | Кременецька, Дубнівська, Рівненська, Островського |
| 158 | Потапова, Ярощука, Будівельників, Степана Бандери |
| 122 | Дубнівська, Авторемонтна |
| 494 | Малоомелянівська, пров. 1-й Малоомелянівський, пров. 2-й Малоомелянівський |

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 128 | Шевченка, Янки Купали, Ломоносова, Проектувальна |
| 133 | Потебні, Докучаєва, Лермонтова, Даньшина |
| 335 | Ківерцівська |
| 129 | Підгаєцька, Рівненська, Теремнівська |
| 458 | Загородня, Теремнівська, Вереснева |

Продовження  додатка

Липень 2014 року – 2,03 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 307 | Словацького, Гайдамацька, Прогресу |
| 312 | Рівненська, Зв’язківців, Електроапаратна |
| 289 | Ярощука, Будівельників |
| 140 | Глушець, Волі |
| 436 | Гетьмана Дорошенка, Січова |
| 449 | Заньковецької |

Серпень 2014 року – 4, 7 км

Вересень 2014 року – 3.7 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 357 | Старицького, Стефаника, Боровиковського |
| 290 | Наливайка |
| 282 | Ковельська, Шевченка, Товарова, Миру |
| 97 | Цегельна, Потебні |
| 127 | Січова, Теремнівська, Мисливська |
| 100 | Рівненська, Підгаєцька, Теремнівська |
| 142 | Ківерцівська |
| 397 | Героїв УПА, Безіменна |

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 242 | Корнійчука, Театральна, Заводська, Ванди Василевської |
| 155 | Шевченка, Ушинського, Івана Франка, Ломоносова |
| 267 | Даньшина, Зв’язківців, Захарова, Верещагіна, Сурикова |

Жовтень 2014 року – 6, 4 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 392 | Даргомижського, Кривий Вал |
| 527 | Зарічна, Новочерчицька, Ланова, Журавлина |
| 212 | Степова, Баранова, Левітана, Маковського |
| 267 | Верещагіна, Дань шина, Зв’язківців, Захарова, Сурикова |
| 235 | Симиренка, Стефаника, Боровиковського |
| 52 | Даньшина, Марка Вовчка, Станіславського |

Продовження  додатка

Листопад 2014 року – 4, 9 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 233 | Гетьмана Сагайдачного, Січова, Відродження, Гетьмана Дорошенка |
| 172 | Стрілецька |
| 450 | Качалова, Поштова |
| 471 | Дубнівська, Рівненська, Авторемонтна |
| 218 | Наливайка, Гордіюк, Конякіна |
| 347 | Кременецька |
| 371 | Струтинської |

Грудень 2014 року – 2 км

| № ТП- 10/0,4 | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 331 | Наливайка |
| 312 | Рівненська, Електроапаратна |
| 231 | Ковельська, Романюка, Богдана Хмельницького |
| 335 | Ківерцівська |

ПЕРЕЛІК  ВУЛИЦЬ

для проведення розчистки охоронних зон

повітряних ліній електромереж 10 кВ

працівниками Луцької міської філії

ПАТ «Волиньобленерго»

Січень 2014 року – 0, 9 км

| №ПЛ -10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 19-05 | Львівська, Боженко |
| 35 | Івана Франка, Винниченка |

Лютий 2014 року – 0, 7 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 15-14 | Селищна, Червоноармійська |

Продовження  додатка

Травень 2014 року – 0,05 км

| №ПЛ-10 кВ | Назва вулиці, проспекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 31-05 | Львівська |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                          Юрій Вербич

Кубіцький 773 150