Додаток 1

до розпорядження міського голови

10.05.2016 № 241

Пріоритетні завдання

з розвитку інформаційних технологій

у виконавчих органах міської ради на 2016 рік

| № з/п | Назва пріоритетного завдання | Виконавці |
| --- | --- | --- |
|  | Переведення протягом ІІ-ІІІ кварталу 2016 року в електронний формат надання 50 (п’ятдесяти) адміністративних послуг через Портал адміністративних послуг міста Луцька (www.ap.lutsk.ua) | Карп’як Л.В. Сарай В.М. Скрипчук Р.І. Король О.А. |
|  | Формування протягом ІІ-ІІІ кварталу 2016 року електронних шаблонів заяв для їх заповнення адміністраторами Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку в системі електронного документообігу | Карп’як Л.В. Сарай В.М. Скрипчук Р.І. Король О.А. |
|  | Формування протягом ІІ-ІІІ кварталу 2016 року електронних шаблонів постанов та протоколів про адміністративні правопорушення для їх заповнення адміністраторами Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку, а також реєстру постанов та протоколів в системі електронного документообігу | Карп’як Л.В. Сарай В.М. Король О.А. |
|  | Удосконалення протягом 2016 року системи керування електронною чергою в Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку шляхом забезпечення можливості запису через Інтернет | Карп’як Л.В. Король О.А. Ксьондзик М.А. |
|  | Створення електронного реєстру територіальної громади міста | Михальчук М.М. Слащук О.М. Король О.А. |
|  | Підготовка до створення Контактного центру міста | Карп’як Л.В. Книш Т.В. Король О.А. |
|  | Підготовка до впровадження геоінформаційної системи міста | Король О.А. керівники виконавчих органів міської ради |
|  | Підготовка до створення комплексної системи управління житлово-комунальним господарством міста | Осіюк М.П. Беседа А.А. Король О.А. |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                        Юрій Вербич