Додаток 2

Фінансування будівництва та  реконструкції об’єктів комунальної власності  за  2010 рік

(тис.грн)

| № п/п | Перелік об’єктів | Кошти, необхідні для фінансування будівництва та реконструкції об’єктів (з урахуванням змін та доповнень внесених рішеннями сесій міської ради) |  |  |  |  | Профінансово |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | в тому числі: |  |  |  | Всього |  | в тому числі : |  |  |
|  |  |  | місцевий бюджет |  | державний бюджет |  |  |  | місцевий бюджет |  | Держав-ний бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Добудова НВК №26, вул.Кравчука,30 | 3084,0 | - |  | 3084,0 |  | 3084,0 |  | - |  | 3084,0 |
| 2 | Реконструкція пральні міської лікарні | 1194,0 | - |  | 1194,0 |  | 1193,9 |  | - |  | 1193,9 |
| 3 | Реконструкція бігових доріжок стадіону "Авангард" | 1352,8 | 1093,0 |  | 259,8 |  | 20,3 |  | 20,3 |  | - |
| 4 | Реконструкція тіньових навісів ДНЗ №1 | 126,3 | 126,3 |  | - |  | 2,4 |  | 2,4 |  | - |
| 5 | Придбання житла для інвалідів ВВВ | 637,8 | - |  | 637,8 |  | 637,8 |  | - |  | 637,8 |
| 6. | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (придбання житла для багатодітних сімей)(виключено рішенням сесії) | 450,0 | 450,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7. | Будівництво водопроводу від вул. Мамсурова до вул. Ранкової (р-н Вересневе) | 528,0 | - |  | 528,0 |  | 381,7 |  | - |  | 381,7 |
| 8. | Реконструкція фасаду бібліотеки | 16,0 | 16,0 |  | - |  | 13,3 |  | 13,3 |  | - |
| 9. | Реконструкція 2 корпусу НД "Просвіта" | 97,8 (борг) | 97,8 (борг) |  | - |  | 24,1 |  | 24,1 |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 10. | Реконструкція приміщень спілки "Чорнобиль" | 7,5 (борг) | 7,5 (борг |  | - |  | 7,5 |  | 7,5 |  | - |
| 11. | Реконструкція фасаду басейну ЗОШ №26 | 49,0 | 49,0 |  | - |  | 43,0 |  | 43,0 |  | - |
| 12. | Реконструкція з розширенням ділянки складування твердих побутових відходів (ТПВ) в с.Брище Луцького району у Волинській області | 2938,2 | - |  | 2938,2 |  | 1674,3 |  | - |  | 1674,3 |
| 13. | Реконструкція сходових кліток та ін.приміщень ДНЗ №39 | 148,9 | 148,9 |  | - |  | 2,9 |  | 2,9 |  | - |
| 14. | Реконструкція ел/монтаж.обладнання приміщення ДНЗ №39 | 42,0 | 42,0 |  | - |  | 0,7 |  | 0,7 |  | - |
| 15. | Будівництво теплової мережі до ж/б №1,№3, вул.Ковельська | 139,3 | 139,3 |  | - |  | 139,2 |  | 139,2 |  | - |
| 16. | Будівництво водопроводу, вул.Ш.Руставелі-вул.Даньшина | 45,0 | 45,0 |  | - |  | 18,8 |  | 18,8 |  | - |
|  | Всього | 10856,6 | 2214,8 |  | 8641,8 |  | 7243,9 |  | 272,2 |  | 6971,7 |
| Проектні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво школи і дитсадка в 55 мікрорайоні | 96,8 (борг) |  | 96,8 (борг) |  | - |  | 11,8 |  | 11,8 | - |
| 2. | Реконструкція пр. Соборності | 108,8 (борг) |  | 108,8 (борг) |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 | - |
|  | Всього : | 205,6 (борг) |  | 205,6 (борг) |  | - |  | 21,8 |  | 21,8 | - |
|  | Всього : | 11062,2 |  | 2420,4 |  | 8641,8 |  | 7265,7 |  | 294,0 | 6971,7 |

Начальник управління економіки                                                      Любов Ковпак