Додаток 3 до рішення

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми

| № з\п | Напрям діяльності (пріоритетне завдання) |  | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн. у тому числі: |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі міста. |  | Реконструкція – корінна перебудова, вдосконалення та переобладнання вулиці (в ширшому розумінні – проспекту, бульвару, площі і т.п.). При реконструкції вулицю переводять до вищої категорії. Реконструкція займає проміжне положення між новим будівництвом та капітальним ремонтом. Реконструкція вулиці вимагає комплексного покращення всіх її елементів. Планується проведення реконструкції вул. Парковий Узвіз та вул. Трункіна (від вул. Дубнівської до вул. Електроапаратної) | 2019- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | - | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць, приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 35000,0 |  |
| 2. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | До капітального ремонту відносять роботи, які виконують періодично і які спрямовані на відновлення та поліпшення основних показників експлуатаційної якості дорожнього одягу. Капітальний ремонт дорожнього одягу передбачає підвищення його міцності з метою зростання інтенсивності руху та зміни складу потоку автомобілів. Перелік вулиць, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 80000,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць, приведення їх технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 100000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 120000,0 |  |
| 3. | Капітальний ремонт прибудин-кових територій | Роботи з капітального ремонту включають в себе ремонт проїзної частини, тротуарів та пішохідних доріжок, влаштування або розширення майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, забезпечення водовідведення дощових та талих вод. Перелік прибудинкових територій, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 65000,0 | Підвищення комфортності проживання мешканців міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 80000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 90000,0 |  |
| 4. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста. | Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього господарства полягає у підтриманні їх транспортно-експлу-атаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, ремонт оглядових колодязів інженерних мереж, а також у постійному догляді за проїжджою частиною, шляхопроводами, іншими інженерними спорудами і комунікаціями, утриманні їх у чистоті і порядку, виявленні перешкод для учасників дорожнього руху та забезпечення їх усунення. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 30010,0 | Покращення доступності мешканців та гостей міста шляхом ліквідації ямковості, влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумом на малих вулицях з незначною інтенсивністю руху транспорту, а також влаштування пішохідних доріжок та тротуарів в найбільш необхідних місцях, де раніше тверде покриття було відсутнє. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 35500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 40000,0 |  |
| 5. | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів. | До капітального ремонту мостів та шляхопроводів належить бетонування тротуарних плит, ремонт тротуару, облаштування бетонного кріплення, влаштування армосітки, укріплення конусів, влаштування монолітних лотків, ремонт деформаційних швів, асфальтування східців, ремонт та колесовідбою, перильного та бар’єрного огородження та інше. Планується проведення капітального ремонту мостів через р. Стир на вул. Ко- вельська, Шевченка, Гнідавська, через р. Сапалаївка на вулицях Задворецькій, Потапова та Франка, через р. Омеляник на вул. Чернишевського. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 16000,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей штучних споруд, приведення їх геометричних параметрів та технічних характеритик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 13000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |
| 6. | Поточний ремонт мостів та шляхо-проводів, турні-кетного, пішохід-ного та транспортного огородження | Дрібний ремонт та фарбування колесовідбою, металевого хвилястого профілю, перильного та бар’єрного огородження та інше. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 1272,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей, забезпечення видимості та покращення естетичного вигляду. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2050,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1100,0 |  |
| 7. | Будівництво та реконструкція об’єктів світло-форного госпо-дарства міста. | Будівництво нових світлофорних об’єктів в місцях із значною інтенсивністю руху транспорту та пішоходів, а також заміну застарілого обладнання на інших світлофорних об’єктах із можливістю зміни програм керування в залежності від пори доби та днів неділі. Планується будівництво СО на перех-рестях: вул. К.-Карого - вул. Задворецька- вул. Чорновола, вул. Ветеранів – пр-т. Відродження – вул. Писаревського, вул. Львівська – вул. Потебні та реконструкція СО на перехресті вул.Червоного Хреста - вул. Ковельська |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 4200,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1600,0 |  |
| 8. | Капітальний ремонт об’єктів світлофорного господарства міста. | Заміна контролерів, кабельної мережі, транспортних та пішохідних секцій на світлодіодні та інше. Планується проведення капітального ремонту СО на вул. Чернишевського (ЗОШ № 13), перехресті пр-т. Відродження – вул. Софії Ковалевської – вул. Січова, перехресті вул. Набережна - вул. Ковельська, пр.-ті Відродження (КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»), перехресті вул. Рівненська – вул. Авто-ремонтна, пр-т Соборності(біля буд № 33), перехресті пр-т Соборності – вул. Во-їнів-інтернаціоналістів. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 1050,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 450,0 |  |
| 9. | Експлуатація мереж зовніш-нього освітлення міста та світло-форних об’єктів. | Заміна ламп зовнішнього освітлення та пускорегулювальної апаратури в світильниках, ремонт (заміна) сві-тильників, розфазування світильників, ремонт кабельних ліній, монтаж муфти з’єднувальної, вимірювання опору ізоляції кабеля, ремонт та заміна запобіжників у ШУ, ремонт ШУ, зняття показників лічильників, комплексний ТО та інше. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 8000,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 12000,0 |  |
| 10. | Будівництво мереж зовніш-нього освітлення міста. | Влаштування зовнішнього освітлення в місцях, де воно відсутнє. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 3000,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 11. | Реконструкція мереж зовніш-нього освітлення. | Заміна світильників із лампами роз-жарювання (400 Вт) на сучасні енергозберігаючі (75 Вт) та заміна старих електропроводів без ізоляції, що часто виходять з ладу, на самонесучий ізольований провід. |  | 2018- 2020 | Особи, що найа угодою | Міський бюджет | 2018 | 3031,4 | Зменшення енергоспожи-вання, покращення освітлення вулиць міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 12. | Встановлення та обслуговування дорожніх знаків. | Встановлення дорожніх знаків проводиться у випадку зміни організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста та на виконання вимог управління патрульної поліції у м. Луцьку. Обслуговування дорожніх знаків включає в себе роботи по заміні дорожніх знаків, які не відповідають вимогам ДСТУ, миття дорожніх знаків, вирівнювання і фарбування стійок дорожніх знаків. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 800,0 | Покращення інформатив-ності учасників дорожнього руху, зниження аварійності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1200,0 |  |
| 13. | Нанесення та по-новлення дорож-ньої розмітки. | На вулицях, де покриття проїзної частини перебуває в доброму стані планується нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на інших – спеціальною фарбою. Пластикові матеріали, на відміну від фарби для розмітки, відрізняються підвищеною зносостійкістю і краще переносять як фізичні навантаження, так і погодні явища – спеку, мороз, підвищену вологість. Дорожня розмітка пластиком відрізняється підвищеною еластичністю, опором до тепла і морозостійкістю, таки чином, вона прослужить набагато довше, ніж звичайна фарба, і заощадить кошти на оновлення розмітки, яка стерлась – термін її служби може досягати 4 років. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 2500,0 | Покращення інформатив-ності учасників дорожнього руху, зниження аварійності, збільшення пропускної здатності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |
| 14. | Запровадження автоматизованого управління керу-вання світлофор-ними об’єктами та зовнішнім освітленням. | Будівництво центрального пункту керування та підключення до нього світлофорних об’єктів та шафів управління зовнішнім освітленням. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 1000,0 | Розрахунково АСКДР дозволить: — на 15—20% підвищити швидкість сполучення; — на 20—30% зменшити затримки транспорту; — на 10—12% зменшити витрати пального; — на 13—18% зменшити шкідливі викиди в атмосферу; — на 10—15% знизити аварійність на вулицях міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 15 | Будівництво, ре-конструкція та капітальний ре-монт мережі зли-вової каналізації. | Будівництво нової, реконструкція і капітальний ремонт існуючої мережі. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 5000,0 | Вирішення проблем щодо підтоплення території міста та житлових будинків в таких місцях як проспект Відродження (район Луцької міської лікарні), вул. Конякіна (біля буд. № 31), перехрестя вул. Кравчука – вул. Воїнів-Інтернаціона-лістів, перехрестя пр-т. Соборності – пр-т Молоді та інші. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10000,0 |  |
| 16 | Експлуатація мереж зливової каналізації | Періодичне очищення оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 2500,0 | Нормальне функціонування зливової каналізації забезпечить збільшення терміну експлуатації вулично-шляхової мережі міста та інженерних споруд на ній. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 3500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |
| 17 | Паспортизація вулиць та інженерних споруд міста | Виготовлення паспортів вулиць, майданів та штучних споруд, які знаходяться в міській комунальній власності. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 400,0 | Проведення інвентаризації, покращення планування ремонтів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 500,0 |  |
| 18 | Проектування комплексної схеми організації руху | Завершення проектування комплексної схеми організації руху |  | 2018 | ХНДУ | Міський бюджет | 2018 | 400,0 | Удосконалення регулювання транспортними та пішо-хідними потоками, опти-мізація пасажирських перевезень. |
| 19 | Зимове утримання доріг | Зимове утримання вулично-дорожньої мережі включає в себе очищення її від снігу та наледі. Оброблення проїжджої частини та тротуарів протиожеледними матеріалами: піщано-соляною, щебенево-соляними сумішами та сіллю. Очищення місць зупинок громадського транспорту від снігу та наледів, пішохідних переходів та тротуарів. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 8200,0 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої мережі і приведення її у відповід-ність із вимогами норма-тивних документів; змен-шення кількості дорож-ньо-транспортних пригод, а також травмування пі-шоходів та забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху; покра-щення транспортного сполучення вулиць. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 9250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10300,0 |  |
| 20 | Поточний ремонт прибудинкових територій | Поточний ремонт проїзної частини, тротуарів та пішохідних доріжок. з метою забезпечення життєдіяльності будинків. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 1056,0 | Метою є забезпечення життєдіяльності будинків. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |
| 21 | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових територій | Оплата електроенергії за освітлення вулиць та прибудинкових територій в темну пору доби. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 8000,0 | Покращення комфорт-ності пересування та про-живання, зниження ава-рійності та вуличної злочинності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 12000,0 |  |
| 22 | Влаштування та ремонт елементів безпеки (елементи примусового зни-ження швидкості ТЗ, встановлення обмежувачів руху, боллардів та ін., а також їх ремонт) | Забезпечення безпеки дорожнього, обме-ження руху транспорту (крім спеціальних) на пішохідних вулицях, доріжках, тротуарах, пішохідних зонах та ін. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | - | Обмеження руху транспорту (крім спеціальних), забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху, зниження аварійності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 470,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 700,0 |  |