Додаток

до рішення міської ради

________________№_________

Програма

підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2019 рік

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - |
| 3. | Розробник Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 4. | Співрозробники Програми | ДКП «Луцьктепло» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ДКП «Луцьктепло» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 50 448,019 тис.грн |
|  | в томі числі, кошти місцевого бюджету | 50 448,019 тис. грн. |

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Важливою проблемою в місті залишається питання безперебійного функціонування системи теплопостачання та відповідно, надання якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання споживачам.

Закон України «Про теплопостачання» визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування сисием теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

Відповідно до цього ж Закону, сфера теплопостачання – сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Суб’єкти відносин у сфері теплопостачання – фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно – правових форм та форм власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії , теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Основними напрямами розвитку систем теплопостачання є:

підвищення строків експлуатації трубопроводів (використання неметалевих трубопроводів і т.д);

зниження втрат під час транспортування теплової енергії в теплових мережах шляхом впровадження сучасних видів теплоізоляції;

впровадження попереджувальної діагностики стану систем теплопостачання у процесі експлуатації;

впровадження високоефективного теплоенергетичного обладнання і матеріалів у новостворювальних та діючих системах теплопостачання;

використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

створення умов для залучення інвестицій та впровадження передбачених проектами заходів;

надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

- вчасне і якісне проведення аварійно – відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання землерийного агрегата);

- виконання зобов’язань перед кредиторами по заборгованості за минулі періоди;

- підтримка по реалізації Проекту «Модернізація системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку» (сума, яка має бути сплачена з міського бюджету як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах 2В «Реконструкція котелень», Лот 3 «Заміна застарілого насосного обладнання, пальників, теплообмінників», Лот 6 «Твердопаливний котел»);

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити стале функціонування підприємства.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства:  модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів завдяки  реалізації заходів відповідно до договору ЄБРР.

Крім того, забезпечення прозорої та ефективної процедури використання коштів, що передбачаються у місцевому бюджеті для надання фінансової підтримки.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

ДКП "Луцьктепло" є комунальним підприємством, яке забезпечує мешканців теплом, необхідним для обігріву приміщень та постачання гарячої води.

Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам  теплова енергія та надані послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води за відповідними тарифами.

Однак, підприємство має ряд зобов’язань минулих років не передбачених у структурі діючих тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Одне з них, це виплата боргу                         ТОВ «Тепелен» у сумі 23 000 тис.грн. Так, згідно графіка погашення заборгованості за Мировою Угодою між ТОВ «Тепелен» та ДКП «Луцьктепло» у 2019 році слід сплатити 5 520 тис.грн.

ДКП «Луцьктепло» продовжує реалізацію Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста за рахунок  кредитних коштів ЄБРР. В рамках  Проекту, за результатами тендерних процедур, укладені  контракти на виконання, передбачених Кредитним  договором  робіт, загальна вартість, яких у 2019 році складе 244 365,9 тис.грн, у т.ч. за рахунок кредиту ЄБРР –             202 437,88 тис.грн, за рахунок  місцевого внеску – 41 928,019 тис.грн.

З метою проведення належних розрахунків за зобов’язаннями,  визначеними у Кредитному договорі, укладеному між ЄБРР та                                 ДКП «Луцьктепло», вкрай важливим є своєчасно та в повному обсязі забезпечувати співфінансування робіт у розмірах та в порядку, визначеному Кредитним Договором, Договором Гарантії, відшкодування та підтримки Проекту та Сервісної Угоди.

На балансі ДКП “Луцьктепло” знаходиться 45 одиниць автотранспортних засобів. Середній термін експлуатації яких становить 30 років. Уся техніка є морально застарілою та фізично зношеною та  потребує затратного ремонту. Практично експлуатувати її на об’єктах для проведення ремонтних робіт та реконструкцій є малоефективно, через затрати на утримання та обслуговування даних засобів.

Тому виникла необхідність хоча б часткового оновлення парку транспортних засобів ДКП «Луцьктепло», придбання багатофункціонального землерийного агрегату (екскаватора), що дозволить швидше і якісно проводити аварійно – відновлювальні роботи.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань, заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Основними завданнями Програми є забезпечення сталої роботи системи теплопостачання, покращення якості обслуговування споживачів, вчасне і якісне проведення аварійно – відновлювальних робіт, погашення заборгованості перед ТОВ «Тепелен» та виконання умов кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ).

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Загальна координація та контроль за ходом виконання Програми покладені на департамент житлово-комунального господарства та                             ДКП «Луцьктепло».

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та   благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради                                                    Григорій Пустовіт

Перший заступник міського голови                                                      Г. Недопад

Директор департаменту фінансів та бюджету                                     Л. Єлова

Директор департаменту економічної політики                                   О. Озінович

Директор ДКП "Луцьктепло"                                                                В. Малютіна

Директор юридичного департаменту                                                   Н. Юрченко

Начальник відділу секретаріату                                                           Т.  Касьянова

Малютіна, 77-32-01

Додаток 1

до Програми підтримки

ДКП  «Луцьктепло» на 2019 рік

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки ДКП «Луцьктепло»

на 2019 рік

| № з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | період | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів, всього | 2019 рік | 50 448,019 |
|  | в тому числі, кошти місцевого бюджету | 2019 рік | 50 448,019 |

Малютіна 773201

Додаток 2

до Програми підтримки

ДКП «Луцьктепло» на 2019 рік

Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки ДКП «Луцьктепло» на 2019 рік

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтовні обсяги фінансу-вання, тис.грн |  | Очікуваний результат, огрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Виконання умов мирової угоди між ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тепелен» | 1. Погашення забор-гованості по Мировій Угоді перед ТОВ «ТЕПЕЛЕН», згідно графіка погашення заборгованостіна 2019 рік | 2019 рік | ДКП «Луцьктепло» |  | Бюджет міста |  | 5 520 | Відсутність блокування рахунків підприємства, стале функціонування підприємства |
|  | 2.Виконання умов кредитного договору (в частині покриття витрат ПДВ) | 2.Місцевий внесок | 1 квартал 2019 року 3 квартал 2019 року 4 квартал 2019 року | ДКП «Луцьктепло» |  | Бюджет міста |  | 12 493 14 717,510 14 717,509 | Сума, яка має бути сплачена з міського бюджету як місцевий внесок для покриття витрат ПДВ за Контрактом по лотах 2В «Реконструкція котелень», Лот 3 «Заміна застарілого насосного обладнання, пальників, теплообмінників», Лот 6 «Твердопаливний котел» |
|  | 3.Часткове оновлення техніки підприємства | 3.Багатофункціональний землерийний агрегат | 2 квартал 2019 року | ДКП «Луцьктепло» |  | Бюджет міста |  | 3 000 | Оскільки наявна на підприємстві техніка експлуатується понад 25 років, через що виникають проблеми з її ремонтом та значно ускладнюються ремонтні роботи, є необхідність придбання багатофункціо-нального землерийного агрегату (екскаватора), що дозволить якісно проводити аварійно – відновлювальні роботи. |

Малютіна 773201