Порівняльна таблиця до додатку 2

1. Існуюча редакція Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2019 рік

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Впровадження геоінформаційної системи | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 1 800,0 | Самостійне виконання гідравлічного моделювання системи та аварійних ситуацій на мережах, підбір вихідних даних для проектування нових об’єктів мереж та реконструкції існуючих |
|  |  | 2. Придбання та встановлення каналізаційних люків | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 200,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
|  |  | 3. Заміна пожежних гідрантів | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 200,0 | Забезпечення пожежної безпеки у місті Луцьку |
|  |  | 4. Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 3 000,0 | Стале функціонування підприємства |
|  |  | 5. Благоустрій проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 700,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
| 2 | Покращення якості обслуговування споживачів | 1. Впровадження системи електронного документообігу | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 180,0 | Забезпечення своєчасного та якісного надання послуг споживачам |
|  |  | 2. Облаштування обліку на відпуск води населеним пунктам поза межами м. Луцька | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 300,0 | Зменшення втрат води та впровадження чіткого обліку |
| 3 | Залучення та супровід інвестиційних коштів | 1. Утримання Групи реалізації проекту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення у м. Луцьку» | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 500,0 | Залучення коштів Європейського інвестиційного банку та успішна реалізація проекту |
|  |  | 2. Переоцінка основних засобів | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 200,0 | Трансформація обліку до міжнародних стандартів, збільшення інвестиційної складової в тарифі |
|  |  | 3. Погашення зобов’язань перед Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 5 000,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання умов кредитного договору між КП «Луцькводоканал» та НЕФКО |
| 4 | Покращення якісних показників стічних вод | 1. Очистка біологічних ставків | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 500,0 | Зниження вмісту шкідливих речовин у стічних водах які потрапляють у р. Стир |
|  |  | 2. Попередня очистка стічних вод | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 2 000,0 | Зниження вмісту шкідливих речовин у стічних водах які потрапляють у р. Стир |
| Всього |  |  |  |  |  | 14 580,0 |  |

2. Пропонується редакція Напрями діяльності, завдання та заходи до Програми підтримки КП «Луцькводоканал» на 2019 рік

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моніторинг функціонування та забезпечення сталої роботи системи водопостачання та водовідведення | 1. Впровадження геоінформаційної системи | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 1 800,0 | Самостійне виконання гідравлічного моделювання системи та аварійних ситуацій на мережах, підбір вихідних даних для проектування нових об’єктів мереж та реконструкції існуючих |
|  |  | 2. Придбання та встановлення каналізаційних люків | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 200,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
|  |  | 3. Заміна пожежних гідрантів | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 200,0 | Забезпечення пожежної безпеки у місті Луцьку |
|  |  | 4. Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 3 000,0 | Стале функціонування підприємства |
|  |  | 5. Благоустрій проїжджих частин доріг після усунення аварійних ситуацій на мережах | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 700,0 | Забезпечення безпечної експлуатації дорожньої інфраструктури |
| 2 | Покращення якості обслуговування споживачів | 1. Впровадження системи електронного документообігу | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 180,0 | Забезпечення своєчасного та якісного надання послуг споживачам |
|  |  | 2. Облаштування обліку на відпуск води населеним пунктам поза межами м. Луцька | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 300,0 | Зменшення втрат води та впровадження чіткого обліку |
| 3 | Залучення та супровід інвестиційних коштів | 1. Утримання Групи реалізації проекту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення у м. Луцьку» | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 500,0 | Залучення коштів Європейського інвестиційного банку та успішна реалізація проекту |
|  |  | 2. Переоцінка основних засобів | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 200,0 | Трансформація обліку до міжнародних стандартів, збільшення інвестиційної складової в тарифі |
|  |  | 3. Погашення зобов’язань перед Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 5 000,0 | Своєчасне та в повному обсязі виконання умов кредитного договору між КП «Луцькводоканал» та НЕФКО |
| 4 | Покращення якісних показників стічних вод | 1. Очистка біологічних ставків | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Власні кошти | 500,0 | Зниження вмісту шкідливих речовин у стічних водах які потрапляють у р. Стир |
|  |  | 2. Попередня очистка стічних вод | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 2 000,0 | Зниження вмісту шкідливих речовин у стічних водах які потрапляють у р. Стир |
|  |  | 3. Очистка біологічних ставків | 2019 | КП «Луцькводоканал» | Бюджет міста | 2 000,0 | Зниження вмісту шкідливих речовин у стічних водах які потрапляють у р. Стир |
| Всього |  |  |  |  |  | 16 580,0 |  |

Директор КП «Луцькводоканал»													В.М.Гуменюк