Додаток

до рішення міської ради

_____________№___________

Програма

«Впровадження транскордонного проекту

«Нове життя старого міста: ревіталізація

пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, управління туризму та промоції міста, департамент культури, департамент фінансів та бюджету, управління капітального будівництва, відділ обліку та звітності Луцької міської ради |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 — 2020 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі: - коштів міського бюджету - коштів інших джерел | 1 149, 209 тис. євро (36 774, 688 тис. грн по курсу валют InforEuro (відповідно до умов Грантового договору від 31.07.2018 року № PLBU.01.01.00-UA-0746/17-00) EUR до UAH – 32,00 грн станом на грудень 2018 року) 114, 926 тис. євро (3 677, 632 тис. грн) 1 034, 283 тис. євро (33 097, 056 тис. грн) |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма «Впровадження транскордонного проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV, Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III та постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153 в рамках реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини та покращення справ зі збереженням та популяризацією культурного надбання, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації транскордонного проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» (далі - проект), який підготовлено виконавчим комітетом Луцької міської ради (Головний Бенефіціар) спільно із Адміністрацією міста Люблін Республіки Польща (Бенефіціар) в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі – ПТС ПБУ), та рекомендовано до фінансування з коштів Європейського Союзу.

В рамках зазначеного проекту передбачається проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток архітектури національного значення - монастиря єзуїтів  (охоронний № 77/3) та оборонної башти з муром (охоронний № 1010) – в місті Луцьк та низка заходів щодо ревіталізації зазначених пам’яток, розвитку транскордонного співробітництва, промоції туристичного потенціалу міста Луцьк.

Потреба реалізації вказаного проекту обумовлена необхідністю проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури в місті Луцьку, передбачених у проекті, враховуючи швидкі темпи розвитку туристичної галузі Луцька, зростання зацікавленості пам’ятками культурної спадщини як основними об’єктами, що визначають привабливість туристичних зон та маршрутів.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація транскордонного проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» та збереження та відкриття для відвідувачів комплексу пам’яток архітектури національного значення в місті Луцьку: монастир єзуїтів та оборонна башта (башта князів Чорторийських) з муром.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проектів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем ревіталізації пам’яток архітектури. Транскордонний проект «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька», що буде впроваджуватися у 2018-2020 роках, допоможе відкрити для відвідувачів унікальні пам’ятки історії старого Луцька.

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного проекту очікуються наступні результати:

- відкриття для туристів нового туристичного об’єкту в Старому місті Луцька, яким буде башта Чорторийських, частина оборонного муру та впорядкована біля них територія з відремонтованим фасадом монастиря єзуїтів;

- створення музею лицарства і середньовічних часів в окремих приміщеннях башти Чорторийських та експозиції у підвалах монастиря із мультимедійними засобами;

- підвищення обізнаності жителів польсько-українського прикордоння про туристичний потенціал міста Луцьк через створення промоційного тізера про місто та його ротацію, виготовлення та розповсюдження промоційних буклетів: «Люблін – Луцьк: міська фортифікація», «Легенди Любліна і Луцька», «Башта князів Чорторийських»;

- збільшення кількості відвідувачів пам'яток історії в місті Луцьку;

- поглиблення співпраці з побратимським містом Люблін Республіки Польща;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Програма покликана реалізувати наступні завдання:

- збереження від руйнації пам’яток архітектури національного значення в Старому місті Луцька, які становлять значну історичну цінність;

- залучення грантових коштів у розвиток галузі туризму та культури міста Луцьк;

- відкриття у Старому місті Луцька нових креативних локацій, які становитимуть інтерес для внутрішніх та зовнішніх туристів, будуть цікавими місцями для проведення наукових і мистецьких заходів;

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності та постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після її завершення.

Секретар міської ради  				                               Григорій Пустовіт