Додаток 2

до Програми «Впровадження транскордонного проекту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження транскордонного проекту «Нове життя старого міста:

ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування ( тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реставрація пам'яток архітектури національного значення польсько-литовської доби в місті Луцьк | 1.1. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень монастиря єзуїтів (охоронний № 77/3): - реставрація бокового фасаду монастиря, оборонного муру; - спорудження входу в підземну частину монастиря; - роботи в окремих приміщеннях підземних галерей; 1.2. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень оборонної башти з муром (охоронний №1010): - внутрішні роботи в цокольних приміщеннях башти; - зовнішні реставраційні роботи; 1.3. Благоустрій території пам'яток. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луць-кої міської ради | бюджет міста | 2018 р. – 0, 0 2019 р. – 595, 236 2020 р. – 293, 019 | Відкриття нових об'єктів туристичного інтересу в місті Луцьк. Збільшення кількості відвідувачів пам’яток історії в місті Луцьк. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019р. – 14 877, 398 2020р. – 14 871, 712 |  |
| 2. | Створення музею лицарства і середньовічних часів у місті Луцьк | 2.1. Облаштування музею лицарства і середньовічних часів у цокольних приміщеннях башти Чорторийських (закупівля виставкового обладнання, мультимедійних пристроїв тощо); 2.2. Облаштування музейної експозиції в підвалах монастиря єзуїтів (закупівля виставкового обладнання, голограми привида, воскової фігури монаха). | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 | Створення нового туристичного об'єкту, збільшення кількості туристів у Луцьку та часу їх перебування у місті; сприяння розвитку у місті клубів історичної реконструкції та Волинського осередку Федерації середньовічного бою. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 2 705, 600 |  |
| 3. | Промоційно-інформаційна кампанія, культурні та мистецькі заходи | 3.1. Виготовлення промоційних продуктів про місто Луцьк та про проект: туристичний тізер та його ротація, буклети, сувеніри, аудіо-екскурсія та ін. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 2018 р. – 5, 654 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 | Підвищення рівня обізнаності лучан та гостей міста про реалізацію проекту; поширення інформації про нові об'єкти туристичного інтересу. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 642, 346 2020 р. – 0,00 |  |
|  |  | 3.2. Проведення спільних заходів з Адміністрацією міста Люблін: - Міжнародна конференція «Досвід ревіталізації та промоції історичної та культурної спадщини» в місті Луцьк; - участь митців та артистів з Луцька у двох едиціях Фестивалю Легенд у місті Люблін. |  |  | бюджет міста | 2018 р. – 23, 160 2019 р. – 309, 464 2020 р. – 145, 664 | Підвищення рівня залучення науковців у справу ревіталізації пам’яток історії; промоція української культури і традицій за кордоном. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |
| 4. | Адміністрування проекту | 4.1. Організаційне забезпечення роботи команди проекту: - оплата праці команди проекту (менеджер, асистент, спеціаліст з розрахунків); - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей Керуючого комітету, - придбання комп'ютерної техніки; - оплата зовнішнього аудиту; - офісні витрати та ін. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міста | 2018 р. – 233, 435 2019 р. – 1 036, 000 2020 р. – 1 036, 000 | Забезпечення належної роботи команди проекту та комунікації з партнерами і грантодавцем. |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |