Додаток 2 до рішення

Луцької міської ради

___________№______

Заходи Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Луцька на 2018 — 2020 роки

Тис. грн.

| № з/п | Замовник та головний розпорядник коштів | Назва заходу | Загальна кошторисна вартість | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вартість | Джерела фінансування | Вартість | Джерела фінансування | Вартість | Джерела фінансування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Розділ І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КП “Луцькводоканал”/Департамент житлово-комунального господарства | Реконструкція біологічних ставків на міських каналізаційно-очисних спорудах | 8 690,104 | - |  | - |  | 1000,0 6190,104 500,0 | міський бюджет державний бюджет, власні кошти |  |
| 17 | КП “Луцькводоканал”/Департамент житлово-комунального господарства | Будівництво зливної станції (в т.ч. розробка проєкту) | 100,0 | - |  | - |  | 100,0 | міський бюджет |  |
| 18 | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану заплави р.Стир в районі вул.Гнідавська — вул.Ковельська в м.Луцьку (в т.ч. розробка проєкту) | 10 152,5 | 152,5 | міський бюджет | 1000,0 | міський бюджет | 1000,0 9000,0 | міський бюджет, кошти інвесторів |  |
| 20 | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Жидувка (в т.ч. розробка проєкту | 200,0 | - |  | - |  | 200,0 | міський бюджет |  |
| 22 | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | Очищення русла р. Стир від повалених дерев, догляд за прибережною захисною смугою (видалення аварійних, сухостійних, вітровальних, фаутних дерев) з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки | 1200,0 | 600,0 | міський бюджет | 400,0 | міський бюджет | 200,0 | міський бюджет |  |
| 23 | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок (Сапалаївка, Жидувка, Омеляник) на тер. міста | 470,6 | - | міський бюджет | 270,6 | міський бюджет | 200,0 | міський бюджет |  |
| 25 | Відділ екології/ виконавчий комітет | Заходи щодо відновлення і під-тримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою річок, створення водоохоронних зон | 320,0 | 100,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 100,0 | міський бюджет фонд ОНПС | 120,0 | фонд ОНПС |  |
| 26 | Відділ екології/ виконавчий комітет | Дослідження водойм у с.Прилуцьке з метою відновлення їх водності | 100,0 | - |  | - |  | 100,0 | міський бюджет |  |
| Розділ 2. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Відділ екології/ виконавчий комітет | Придбання обладнання для здійснення моніторингу якості атмосферного повітря | 250,0 | - |  | - |  | 250,0 | міський бюджет |  |
| Розділ VII. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Відділ екології/ виконавчий комітет | Проведення комплексного екологічного аудиту м.Луцька | 190,0 | - |  | 190,0 | МБ фонд ОНПС | - |  |  |
| 19 | Відділ екології/ виконавчий комітет | Наукові дослідження (моніторинг якості атмосферного повітря, поверхневих вод і т.д.) | 25,0 | - |  | - |  | 25,0 | фонд ОНПС |  |

Секретар міської ради 											Григорій ПУСТОВІТ