Додаток 2

до програми «Впровадження транскордонного

проєкту “Нове життя старого міста:

ревіталізація  пам'яток історико-культурної

спадщини Любліна і Луцька”»

Напрями діяльності та заходи

програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста:

ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування ( тис. грн) |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реставрація пам'яток архітектури національного значення польсько-литовської доби в місті Луцьк | 1.1. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень монастиря єзуїтів (охоронний № 77/3): - реставрація бокового фасаду монастиря, оборонного муру; - спорудження входу в підземну частину монастиря; - роботи в окремих приміщеннях підземних галерей; 1.2. Ремонтно-реставраційні роботи окремих частин та приміщень оборонної башти з муром (охоронний №1010): - внутрішні роботи в цокольних приміщеннях башти; - зовнішні реставраційні роботи; 1.3. Благоустрій території пам'яток. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луць-кої міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 614,00 2020 р. – 4 959,00 |  | Відкриття нових об'єктів туристичного інтересу в місті Луцьк. Збільшення кількості відвідувачів пам’яток історії в місті Луцьк. |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019р. – 10 333,00 2020р. – 15 949,00 |  |  |  |
| 2. | Створення музею лицарства і середньовічних часів у місті Луцьк | 2.1. Облаштування музею лицарства і середньовічних часів у цокольних приміщеннях башти Чорторийських (закупівля виставкового обладнання, мультимедійних пристроїв тощо); 2.2. Облаштування музейної експозиції в підвалах монастиря єзуїтів (закупівля виставкового обладнання, голограми привида, воскової фігури монаха). | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луць-кої міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 2 127,00 |  | Створення нового туристичного об'єкту, збільшення кількості туристів у Луцьку та часу їх перебування у місті; сприяння розвитку у місті клубів історичної реконструкції та Волинського осередку Федерації середньовічного бою. |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |  |  |
| 3. | Промоційно-інформаційна кампанія, культурні та мистецькі заходи | 3.1. Виготовлення промоційних продуктів про місто Луцьк та про проєкт: туристичний тізер та його ротація, буклети, сувеніри, аудіо-екскурсія та ін. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 5,00 2019 р. – 181,00 2020 р. – 410,00 |  | Підвищення рівня обізнаності лучан та гостей міста про реалізацію проєкту; поширення інформації про нові об'єкти туристичного інтересу. |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |  |  |
|  |  | 3.2. Проведення спільних заходів з Адміністрацією міста Люблін: - Міжнародна конференція «Досвід ревіталізації та промоції історичної та культурної спадщини» в місті Луцьк; - участь митців та артистів з Луцька у двох едиціях Фестивалю Легенд у місті Люблін. |  |  | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 23,00 2019 р. – 282,00 2020 р. – 140,00 |  | Підвищення рівня залучення науковців у справу ревіталізації пам’яток історії; промоція української культури і традицій за кордоном. |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |  |  |
| 4. | Адміністрування проєкту | 4.1. Організаційне забезпечення роботи команди проєкту: - оплата праці команди проєкту (менеджер, асистент, спеціаліст з розрахунків); - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей Керуючого комітету, - придбання комп'ютерної техніки; - оплата зовнішнього аудиту; - офісні витрати та ін. | 2018-2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | бюджет міської територіальної громади | 2018 р. – 234,00 2019 р. – 682,00 2020 р. – 1 038,00 |  | Забезпечення належної роботи команди проєкту та комунікації з партнерами і грантодавцем. |  |
|  |  |  |  |  | грантові кошти | 2018 р. – 0,00 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 2018 р. |  | 262,00 тис. грн |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 р. |  | 12 092,00 тис. грн |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 р. |  | 24623,00 тис. грн |

Гомонець 777995