Пояснювальна записка

до уточненого проєкту рішення міської ради “Про внесення змін до цільової програми «Впровадження транскордонного проєкту “Нове життя старого міста: ревіталізація  пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька”», затвердженої  рішенням міської ради від 25.07.2018 № 44/37, зі змінами від 21.12.2018 №51/29”

1. Потреба і мета прийняття рішення.

Мета прийняття рішення – успішна реалізація транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька» та збереження комплексу пам’яток архітектури національного значення в місті Луцьку (монастир єзуїтів та оборонна башта (башта князів Чорторийських) з муром), відкриття їх для відвідувачів.

Потреба прийняття рішення обумовлена необхідністю адаптувати бюджет програми затвердженої рішенням міської ради від 25.07.2018 року № 44/37, зі змінами від 21.12.2018 №51/29, до курсу євро відповідно до InforEuro (що передбачено умовами Грантового договору від 31.07.2018 року № PLBU.01.01.00-UA-0746/17-00) та зберегти співвідношення фінансування транскордонного проєкту з коштів міського бюджету у розмірі 10% від загального бюджету заходів, а також потребою тимчасового покриття за рахунок бюджету міської територіальної громади третього траншу грантових коштів, повернення яких буде здійснено Донором після затвердження фінального звіту проєкту.

Після подання проєкту рішення виникла потреба в коригуванні обсягів фінансування Програми в додатках до проєкту рішення в частині витрат на адміністрування проєкту. У зв'язку зі зміщенням терміну подачі проміжного фінансового звіту перенесено дату проведення аудиту з грудня 2019 року на перший квартал 2020 року, що відповідно вимагає перенесення передбачених на аудит коштів Програми з 2019 року на 2020 рік.

2. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки  прийняття рішення.

В результаті прийняття рішення буде можливим продовження успішної реалізації транскордонного проєкту «Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любліна і Луцька». За умовами ПТС ПБУ, грантодавець покриває 90% вартості запланованих заходів, бенефіціар повинен забезпечити 10% бюджету цих заходів як власний внесок. У даному проєкті бюджет заходів, які повинен здійснити виконавчий комітет Луцької міської ради - 1 149 209,00 євро; сума гранту, яку надасть грантодавець - 1 034 282,93 євро; власний внесок повинен становити 114 926, 07 євро.

За умови реалізації цієї цільової Програми, а відповідно і проєкту PBU1/0746/16, очікуються наступні результати:

- збільшення кількості відвідувачів пам'яток історії в місті Луцьку;

- відкриття нового туристичного об’єкту в Старому місті Луцька, створення нового креативного простору через облаштування музею лицарства і середньовічних часів;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Начальник управління

міжнародного співробітництва

та проектної діяльності						 Вікторія ГОМОНЕЦЬ