Додаток 2

до програми «Впровадження транскордонного проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька”»

Напрями діяльності та заходи програми

«Впровадження транскордонного проєкту “Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька”»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Обсяги фінансування згідно Грантового договору (тис. євро) | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток транскордонної транспортної інфраструктури | 1.1. Ремонт дороги на вулиці Рівненська, облаштування пішохідних та велосипедних доріжок (відрізок від вулиці Задворецької до вулиці Купріна) 1.2. Модернізація вуличного освітлення на вулиці Конякіна та вулиці Рівненська 1.3. Розробка та впровадження автоматизованої системи управління рухом (заміна світлофорних об’єктів) 1.4. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку 1.5. Здійснення технічного нагляду з метою контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 753,623 | бюджет міської територіальної громади (співфінансування) |  | 2019 р. – 2 032,00 2020 р. – 3 022,50 | Ремонт 496 м дороги, облаштування 992 м пішохідних та велосипедних доріжок. Інсталяція 629 вуличних ліхтарів. Розробка автоматизованої системи управління рухом та заміна елементів на 40-ка світлофорних об’єктах. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку. |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міської територіальної громади (дофінансування) |  | 2019 р. – 8 478,00 2020 р. – 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 6 701,00 2020 р. – 10 416,90 |  |
| 2. | Створення платформи для безпечної організації транскордонного дорожнього руху, інформаційна кампанія. | 2.1. Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей в Хелмі та Луцьку 2.2. Виготовлення промоційних продуктів про проєкт: інформаційні дошки, рол-апи, публікації в місцевій пресі та промоційні гаджети | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 4,008 | бюджет міської територіальної громади (співфінансування) |  | 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 | Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей у Хелмі та Луцьку, які присвячені поліпшенню транспортної доступності міст-партнерів, співробітництву на користь економічного розвитку міст; виготовлення та встановлення 2 інформаційних дошок, придбання 2 рол-апів, публікація 5 статей в місцевій пресі, виготовлення та розповсюдження 1000 промоційних гаджетів |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 20,00 2020 р. – 100,00 |  |
| 3. | Адміністрування проєкту | 3.1. Організаційне забезпечення роботи команди проєкту: - оплата праці команди проєкту (координатор та асистент координатора); - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей, - оплата зовнішнього аудиту, - послуги перекладу. | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 14,815 | бюджет міської територіальної громади (співфінансування) |  | 2019 р. – 0,00 2020 р. – 0,00 | Забезпечення належної роботи команди проєкту та комунікації з Головним бенефіціаром і грантодавцем |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 160,00 2020 р. – 176,00 |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 2019 | 17 391,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 13 715,4 тис. грн |  |

Гомонець 777 995