Додаток 2

до Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2018-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми

поводження з твердими побутовими відходами у місті Луцьку на 2018-2020 роки

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми |  | Термін виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтовні обсяги фінансува-ння (вартість) тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення умов для роздільного збирання, перевезення, зберігання, перероблення та захоронення відходів | 1. Капітальний ремонт контейнерних майданчиків |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста |  | 1000,0 | Забезпечення належного санітарного стану місць збору твердих побутових відходів, покращення умов проживання мешканців міста. |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1200,0 |  |
|  |  | 2. Закупівля та влаштування навісів на контейнерні майданчики |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста, кошти з інших джерел |  | 200,0 | Забезпечення належного санітарного стану на територіях, які прилеглі до місць збору твердих побутових відходів |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 3. Закупівля контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів (ПЕТ-пляшка, скло) |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста, кошти з інших джерел |  | 1500,0 | Забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, покращення екологічного та санітарного стану міста |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1700,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1700,0 |  |
|  |  | 4. Придбання контейнерів ємністю 120 л для приватного сектору |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства,ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | Бюджет міста |  | 500,0 | Забезпечення мешканців міста контейнерами та покращення екологічного і санітарного стану міста в місцях приватної забудови, створення сприятливих умов для збору та вивезення твердих побутових відходів |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 5. Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування V черги полігону ТПВ в с. Брище |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | 200,0 | Забезпечення захоронення неутилізованої частки твердих побутових відходів, яка не підлягає переробленню |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |
|  |  | 6. Будівництво V черги полігону ТПВ в с. Брище |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарст, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста, кошти з інших джерел |  | - |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 10000,0 |  |
|  |  | 7. Придбання, встановлення, забезпечення функціонування сортувальної лінії та устаткування з переробки ТПВ |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста, кошти з інших джерел |  | 8000,0 | Забезпечення вилучення ресурсоцінних компонентів, скорочення обсягів захоронення твердих побутових відходів |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  | 8. Придбання спецтехніки, обладнання, механізмів для збору, перевезення, перероблення твердих побутових відходів, обслуговування сортувальної лінії та полігону |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | 5000,0 | Забезпечення своєчасного та якісного надання послуг зі збору, вивезення, перероблення, утилізації твердих побутових відходів та належної експлуатації полігону |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 7000,0 |  |
|  |  | 9. Проведення робіт з обваловки, пересипки, рекультивації полігону, відкачування фільтратів, влаштування під’їзних шляхів до полігону |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | 500,0 | Створення умов для поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1500,0 |  |
|  |  | 10. Проведення робіт щодо ліквідації стихійного засмічення окремих територій міста |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | 800,0 | Забезпечення належного санітарного та екологічного стану міста |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  | 11. Оренда земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | 1900,0 | Належна експлуатація та утримання полігону |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 3000,0 |  |
| 2. | Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами | 1. Розробка, встановлення, погодження та постійна актуалізація економічно обґрунтованих тарифів окремо за кожним видом діяльності в галузі поводження з твердими побутовими відходами (збір, перевезення, переробка) |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецко-мунтранс» | Бюджет міста |  | - | Своєчасне та якісне надання послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами та забезпечення належного рівня |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробітної плати працівників, задіяних у цьому процесі |
|  |  | 2. Затвердження Схеми санітарного очищення м. Луцька |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | - |  | - | Систематизація заходів з поводження з твердими побутовими відходами та створення сприятливих умов для реалізації завдань у сфері поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  | 3. Пошук інвесторів та проведення підготовчих заходів для будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | - |  | - | Створення умов для поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |
|  |  | 4. Організація та проведення робіт щодо облаштування на території міста підземних контейнерів поглибленого типу |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» | Бюджет міста, інші джерела |  | - | Покращення благоустрою міста, обмеження шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 7000,0 |  |
| 3. | Організаційно-інформаційне забезпечення | 1. Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища та інформування населення з питань поводження з твердими побутовими відходами: проведення семінарів, друк посібників, буклетів, інформаційних листівок та їх розповсюдження (у тому числі – інформаційне висвітлення на білбордах та сітілайтах), створення та розповсюдження тематичних відеороликів |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста |  | 70,0 | Проведення інформаційної політики з мешканцями міста щодо особливостей роздільного збору твердих побутових відходів, підвищення екологічної свідомості громадян, забезпечення проведення заходів з питань поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  | 2. Проведення круглих столів та нарад з питань поводження з твердими побутових відходів |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста |  | - |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |
|  |  | 3. Напрацювання та укладання договорів про співпрацю у сфері поводження з твердими побутовими відходами із зацікавленими сторонами (у тому числі з об’єднаними територіальними громадами, сільськими/ міськими радами) |  | 2018 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста |  | - | Забезпечення проведення заходів з питань поводження з твердими побутовими відходами та співпраця з навколишніми об’єднаними територіальними громадами, сільськими та міськими радами |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |
| 4. | Фінансове забезпечення |  | 1. Кошти на оплату праці працівників комунального підприємства «Громада-плюс» | 2020 | Департамент житлово-комунального господарства | Бюджет міста | 65,0 |  | Забезпечення належних умов оплати праці |

Надія Коленда 773 160