Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

на території міста Луцька на 2019-2020 роки

| № п.п. | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Терміни виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн.у тому числі |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 р. | 2020 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру, ведення та актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 1.1. Розроблення та прийняття документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними, інформаційного забезпечення (структури бази даних) геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру. | 2019р. | Управління містобудування та архітектури, юридичний департамент | - | - | - | Забезпечення функціонування технічного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру, забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення ГІС системи, системне адміністрування програмного забезпечення Служби містобудівного кадастру |
|  |  | 1.2. Придбання та встановлення технічних засобів системи містобудівного кадастру (Забезпечення функціонування технічного комплексу ГІС) | 2020 р. | Департамент фінансів та бюджету, господарсько-технічний відділ, управління інформаційно-комунікаційних технологій,управління містобудування та архітектури | бюджет міста | - | 150,00 |  |
|  |  | 1.3 Придбання та встановлення підсистем для ведення містобудівного кадастру (конкурентних ліцензій ) | 2020р. | Управління містобудування та архітектури, Служба містобудівного кадастру та моніторингу | бюджет міста | - | 750,0 |  |
| 2 | Актуалізація картографічної інформації, оновлення топографічних планів масштабу 1:500, створення ГІС бази даних інформаційної системи містобудівного кадастру, створення та впровадження інтерактивного доступу до бази даних містобудівного кадастру | 2.1. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та ведення інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2019-2020 рр. | Управління містобудування та архітектури, служба містобудівного кадастру та моніторингу, управління інформаційно-комунікаційних технологій | - | - | - | Актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, створення та впровадження атрибутивної бази даних про будівлі та споруди. Створення та впровадження ГІС бази даних Адресного реєстру в інформаційній системі містобудівного кадастру, модернізація ГІС системи містобудівного кадастру |
|  |  | 2.2. Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2019-2020 рр. | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, служба містобудівного кадастру та моніторингу, управління містобудування та архітектури | бюджет міста | - | 400,0 |  |
|  |  | 2.3. Створення топографічної основи масштабу 1:2000 та 1:5000 в цифровому векторному, електронному і графічному зображенні на територію Прилуцького старостинського округу | 2020 р. | управління містобудування та архітектури, Служба містобудівного кадастру та моніторингу | бюджет міста | - | 650,0 |  |
|  |  | 2.4. Технічна підтримка програмного комплексу, робочих місць системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру (Забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення ГІС системи) | 2020 р. | Управління містобудування та архітектури, Служба містобудівного кадастру та моніторингу | бюджет міста | - | 50,0 |  |
| 3 | Часткова реконструкція міської геодезичної мережі з прив’язкою її до системи УСК-2000 та перевирівнювання всієї міської геодезичної мережі | 3.1. Комплекс геодезичних робіт із обстеження пунктів міської геоде-зичної мережі м. Луцьк (Архітек-турні, інженерні та геодезичні послуги) 3.2. Прив’язка міської геодезичної мережі м. луцька до Державної геодезичної мережі в системі координат УСК-2000 (Геодезичні послуги). 3.3. Створення каталогів координат і висот у системі координат УСК-2000 та МСК-07 (УСК-2000 Волинської області), як основи будівельної сітки міста. (Геодезичні послуги в галузі будівництва). 3.4. Побудова трансформаційного поля для переведення інформації із місцевої системи координат м. Луцька, утвореної від СК-42 і систему координат МСК-07 (УСК-2000 Волинської області) ( Геодезичні послуги у галузі будівництва та архітектури). | 2019-2020 рр. | Управління містобудування та архітектури, Служба містобудівного кадастру та моніторингу | бюджет міста | 150,0 | 600,0 | Отримання параметрів зв’язку між системами координат МСК, СК-42, СК-63 та системою коор-динат УСК-2000 на територію міста Луцька для за без-печення виконання топографо-геоде-зичних, картогра-фічних, землевпо-рядних робіт та ведення місто-будівного та земельного кадастрів. |
| Всього за Програмою Разом: |  |  |  |  |  | 150,0 | 2600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2750,0 |  |  |

Туз 777863