Додаток 4

до рішення міської ради

від___________№_______

| Розділ ІV. Охорона і раціональне використання природних рослинних і тваринних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Виконавець | Проектна потужність/ Загальна кошторисна вартість | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | Вартість | Сума | Джерела фінансування |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |  | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. | Вартість | Сума | Джерела фінанс. |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  |  | МБ |  |  | МБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  |  | ОБ |  |  | ОБ |  |  | ОБ |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  |  | ДБ |  |  | ДБ |  |  | ДБ |
|  |  |  |  |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |  |  | Інші кошти |
| Розділ IV. 1 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеленення території | ПП „Продінвестфонд” | 6,0 | 1,0 | Власні кошти |  |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  |
| 2 | Озеленення території | ВАТ „Волинь-АВТО” | 0,15 | 0,15 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Озеленення території | ТзОВ „ТЛТД ПМК-20” | 0,3 | 0,1 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | Власні кошти |  |  |  |  | 0,1 | Власні кошти |  |
| 4 | Озеленення території | ВАТ „Луцькпластмас” | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Озеленення території | ЗАТ СП „Теріхем-Луцьк” | 33,5 | 8,5 | Власні кошти |  |  | 5,0 | Власні кошти |  | 5,0 | Власні кошти |  |  | 5,0 | Власні кошти |  | 5,0 | Власні кошти |  | 5,0 | Власні кошти |  |
| 6 | Озеленення території | ТзОВ „Завод будівельних конструкцій” | 27,0 | 3,5 | Власні кошти |  |  | 4,0 | Власні кошти |  | 5,5 | Власні кошти |  |  | 4,5 | Власні кошти |  | 6,0 | Власні кошти |  | 3,5 | Власні кошти |  |
| 7 | Озеленення території | ДП „АСЗ № 1” ВАТ „ЛуАЗ” | 250,0 | 40,0 | Власні кошти |  |  | 40,0 | Власні кошти |  | 40,0 | Власні кошти |  |  | 40,0 | Власні кошти |  | 40,0 | Власні кошти |  | 50,0 | Власні кошти |  |
| 8 | Озеленення території | Мостозагін № 60 ВАТ „Мостобуд” | 6,0 | 1,0 | Власні кошти |  |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  | 1,0 | Власні кошти |  |
| 9 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів | Підрядна організація згідно з договором | 300,0 | 30,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 112,0 | МБ фонд ОНПС |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  |
| 10 | Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону та відтворення, захист від шкідників та хвороб | Підрядна організація згідно з договором | 300,0 | 50,0 | МБ |  |  | 165,0 | МБ фонд ОНПС |  | 50,0 | МБ |  |  | 50,0 | МБ |  | 50,0 | МБ |  | 50,0 | МБ |  |
| 11 | Заходи з озеленення м. Луцька | Підрядна організація згідно з договором, виконком міської ради | 175,0 | 15,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 255,0 | МБ фонд ОНПС |  | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  | 25,0 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |
| Розділ ІV. 2 Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка програми охорони та збереження тваринного світу | Громадські організації | Не потребує коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розробка ТЕО та проектно-кошторисної документації для будівництва та організації притулку для бездомних тварин | Підрядна організація згідно з проектом | 60,0 |  |  |  |  | Відповідно до бюджету проекту | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заходи щодо охорони тваринного світу, а саме: створення притулку для бездомних тварин | Підрядна організація згідно з проектом | Відповідно до проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | Відповідно до бюджету проекту | Інші кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Будівництво пішохідних доріжок, мостів та стежок в зоологічному парку | КП „Центр дозвілля та відпочинку імені 900-річчя м. Луцька” | 783 м / 240,0 | 40,0 | 20,0 |  | МБ фонд ОНПС | 40,0 | 20,0 | МБ фонд ОНПС | 40,0 | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 40,0 | 20,0 | МБ фонд ОНПС | 40,0 | 20,0 | МБ фонд ОНПС | 40,0 | 20,0 | МБ фонд ОНПС |
|  |  |  |  |  | 20,0 |  | Інші кошти |  | 20,0 | Інші кошти |  | 20,0 | Інші кошти |  |  | 20,0 | Інші кошти |  | 20,0 | Інші кошти |  | 20,0 | Інші кошти |
| Розділ ІV. 3 Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: створення огорожі для зубрів | КП „Центр дозвілля та відпочинку імені 900-річчя м. Луцька” | 250,0 | 50,0 | 35,0 |  | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 35,0 | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 35,0 |  | МБ фонд ОНПС | 50,0 | 35,0 | МБ фонд ОНПС | 25,0 | 15,0 | МБ фонд ОНПС | 25,0 | 15,0 | МБ фонд ОНПС |
|  |  |  |  |  | 15,0 |  | Інші кошти |  | 15,0 | Інші кошти |  | 15,0 |  | Інші кошти |  | 15,0 | Інші кошти |  | 10,0 | Інші кошти |  | 10,0 | Інші кошти |
| 2 | Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: створення островів для лебедів | КП „Центр дозвілля та відпочинку імені 900-річчя м. Луцька” | 80,0 |  |  |  |  | 20,0 | 15,0 | МБ фонд ОНПС | 20,0 | 15,0 |  | МБ фонд ОНПС | 20,0 | 15,0 | МБ фонд ОНПС | 10,0 | 5,0 | МБ фонд ОНПС | 10,0 | 5,0 | МБ фонд ОНПС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Інші кошти |  | 5,0 |  | Інші кошти |  | 5,0 | Інші кошти |  | 5,0 | Інші кошти |  | 5,0 | Інші кошти |
| 3 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного фонду міста | Підрядна організація | 150,0 | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  | 50,0 | МБ фонд ОНПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Створення схеми формування екологічної мережі м. Луцька (в т.ч. здійснення досліджень біоценотичного складу екосистем) | Підрядна організація | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  | 20,0 | МБ фонд ОНПС |  |
| 5 | Витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду | КП „Зелене господарство м. Луцька” | 180,0 | 30,0 | МБ |  |  | 30,0 | МБ |  | 30,0 | МБ |  |  | 30,0 | МБ |  | 30,0 | МБ |  | 30,0 | МБ |  |
| 6 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню та пошкодженню природних комплексів територій природно-заповідного фонду | КП „Зелене господарство м. Луцька” | 50,0 | 5,0 | Інші кошти |  |  | 5,0 | Інші кошти |  | 10,0 | Інші кошти |  |  | 10,0 | Інші кошти |  | 10,0 | Інші кошти |  | 10,0 | Інші кошти |  |
| 7 | Розробка проекту організації ботанічного саду „Волинь” | ВНУ ім. Лесі Українки | 500,0 | 200,0 | Власні кошти |  |  | 300,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реалізація проекту створення ботанічного саду „Волинь” | ВНУ ім. Лесі Українки | 2500,0 |  |  |  |  | 500,0 | Власні кошти |  | 500,0 | Власні кошти |  |  | 500,0 | Власні кошти |  | 500,0 | Власні кошти |  | 500,0 | Власні кошти |  |
| 9 | Встановлення огорожі в ботанічному саду „Волинь” | ВНУ ім. Лесі Українки | 1500,0 | 500,0 | Власні кошти |  |  | 500,0 | Власні кошти |  | 500,0 | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Діяльність щодо збереження видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: придбання кормів для зимового утримання тварин | КП „Центр дозвілля та відпочинку імені 900-річчя м. Луцька” | 360,0 | 60,0 | 30,0 |  | МБ фонд ОНПС | 60,0 | МБ фонд ОНПС |  | 60,0 | 30,0 | МБ фонд ОНПС |  | 60,0 | 30,0 | МБ фонд ОНПС | 60,0 | 30,0 | МБ фонд ОНПС | 60,0 | 30,0 | МБ фонд ОНПС |
|  |  |  |  |  | 30,0 |  | Інші кошти |  |  |  |  | 30,0 | Інші кошти |  |  | 30,0 | Інші кошти |  | 30,0 | Інші кошти |  | 30,0 | Інші кошти |
|  | Всього |  | 6228,4 | 1174, 25 |  |  |  | 972,0 |  |  | 1481,5 |  |  |  | 1006,6 |  |  | 837,0 |  |  | 880,0 |  |  |
|  | Міський бюджет |  | 430,0 | 80,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  | Міський фонд ОНПС |  | 1612,0 | 210,0 |  |  |  | 712,0 |  |  | 225,0 |  |  |  | 195,0 |  |  | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |
|  | Власні кошти |  | 3517,9 | 754,25 |  |  |  | 45,0 |  |  | 1053,5 |  |  |  | 551,6 |  |  | 553,0 |  |  | 560,6 |  |  |
|  | Інші кошти |  | 705,0 | 130,0 |  |  |  | 185,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 180,0 |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |

Секретар ради                                                                                                                  Григорій Пустовіт