Інформація про виконання заходів Програми з

благоустрою міста Луцька на 2013-2015 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Джерела фінансування | Строк виконання заходу | Орієнтовні обсяги тис. грн. | Фактично використані кошти, тис. грн. | Відсоткове виконання заходу до потреби коштів за программою % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Озеленення міста | роботи з належної експлуатації зелених насаджень міста: посадка квітів, дерев, кущів, стрижка газонів, стрижка живоплоту, посів газонів, обрізка гілля дерев, видалення порослі, чагарників, зрізування дерев, корчування пеньків, тощо | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 6 000,00 8 000,00 12 000,00 | 3 985,32711 3 395,10406 3 663,12228 | 66,4 42,4 30,5 |
| 2 | Поховальна справа | Утримання кладовищ і меморіальних комплексів: підмітання території, очищення сміття в секторах, косіння трави, прочищення живоплоту, бордюр від трави, догляд за безрідними могилами, освітлення, забезпечення охорони, вапняне фарбування огорожі, механізоване та ручне очищення доріжок від снігу, посипання доріжок піском у зимовий період, очищення поверхонь пам’ятників від нашарування сольових сполук, відновлення написів тощо | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 1 000,00 1 200,00 1 500,00 | 999,30952 963,32781 1355,35005 | 99,9 80,9 90,4 |
|  |  | Цілодобове чергування автокатафалка: забезпечення вивезення трупів, виявлених на території міста | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 295,00 300,00 350,00 | 98,69649 229,17531 320,00000 | 33,1 76,4 91,4 |
|  |  | Поховання одиноких громадян | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 25,00 30,00 35,00 | 19,50400 26,21531 16,34614 | 78,0 87,4 46,7 |
|  |  | Благоустрій території кладовища в с. Гаразджа з влаштуванням паркану, твердого покриття, освітлення та водопостачання, розміткою та нумерацією секторів | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 300,00 150,00 150,00 | 69,62947 214,76614 736,54356 | 23,2 143,2 491,0 |
| 3 | Утримання фонтанів | Підготовка фонтанів до роботи, пусконалагоджувальні роботи | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 30,00 30,00 30,00 | 22,03440 25,23757 53,28789 | 73,4 84,1 177,6 |
|  |  | утримання фонтанів | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 45,00 50,00 55,00 | 59, 94849 82, 64007 93, 19542 | 131,8 165,3 169,4 |
|  |  | видатки на придбання води | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 20,00 25,00 30,00 | 13, 28599 22, 94661 37, 75184 | 66,4 91,8 125,8 |
|  |  | видатки на придбання електроенергії | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 35,00 40,00 45,00 | 39, 53251 49,84410 61,44077 | 112,9 124,6 136,5 |
| 4 | Обслуговування рекреаційних територій | Обслуговування рекреаційних територій: належне утримання територій з видаленням відходів | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 100,00 250,00 300,00 | 99, 66673 682,29700 820,00000 | 99,7 272,9 273,3 |
| 5 | Оренда землі під сміттєзвалище в с. Брище | Оренда землі під сміттєзвалище в с. Брище | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 32,00 35,00 40,00 | 33, 17418 30, 40972 34, 52890 | 103,7 86,9 86,3 |
| 6 | Санітарне утримання міста | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 300,00 400,00 500,00 | 299,99900 357,21600 509,30000 | 99,9 89,3 101,9 |
|  |  | Санітарне прибирання міста (дороги, тротуари, газони, схили, сквери тощо) | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 12 000,00 15 000,00 18 000,00 | 9 440,86415 6 748,00400 10 935,22500 | 78,7 44,9 60,8 |
|  |  | Зимове утримання вулиць міста (дороги, тротуари, газони, схили, сквери тощо) | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 1 800,00 2 400,00 3 000,00 | 2 740,38127 1 770,96300 1 315,79700 | 152,2 73,8 43,9 |
|  |  | Вивезення безгосподарних твердих побутових відходів | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 500,00 600,00 650,00 | 500,00000 530,00000 735,00000 | 100,0 88,3 113,1 |
|  |  | Придбання контейнерів для збору побутових відходів типу „ЄВРО” | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 100,00 200,00 200,00 | 0,0 99,99300 300,00000 | 0,0 49,9 150,0 |
|  |  | Ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 150,00 150,00 150,00 | 19,00000 119,39300 419,00000 | 12,6 79,6 279,3 |
|  |  | Відлов бродячих тварин | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 300,00 400,00 400,00 | 197,54800 200,00000 299,99300 | 65,9 50,0 74,9 |
|  |  | Виготовлення схеми санітарної очистки міста | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 450,00 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | Обслуговування мереж зливової каналізації | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 500,00 1000,00 1600,00 | 1299,98365 1263,00008 2024,98468 | 259,9 126,3 126,6 |
| 7 | Обслуговування мереж міста | Заміна старих люків інженерних мереж на люки нового типу за принципом самонівеляції | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 300,00 400,00 500,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | Будівництво системи відведення зливових вод з території Малоомелянівського масиву в місті Луцьку | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 0,0 10000,00 20000,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 8 | Проектна діяльність | Виготовлення проектної документації на будівництво нових ліній мереж зливової каналізації | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 200,00 300,00 300,00 | 0,0 46,45800 0,0 | 0,0 15,5 0,0 |
|  |  | Виготовлення проектів на об’єкти благоустрою | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р | 100,00 150,00 150,00 | 17, 53500 31, 96800 146,16664 | 17,5 21,3 97,4 |
| 9 | Ремонтні роботи | Реконструкція Меморіалу Вічної слави (Шпиль, Стіна Спалених сіл, парапетне покриття по периметру меморіального комплексу) | міський бюджет, інші джерела | 2013р. 2014р. 2015р. | 80,00 50,00 50,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | Ремонт і утримання об’єктів та елементів благоустрою (підпірні стінки, сходові марші на схилах та місточки на малих річках міста, парапетні покриття, лавки, світильники, урни, квіткові вази, аншлаги та інформаційні знаки) | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 250,00 400,00 500,00 | 1 187,37355 1 069,62083 3 147,20070 | 474,9 267,4 629,4 |
|  |  | Розчищення меліоративних канав та території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 60,00 30,00 30,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | Реконструкція пляжу на р. Стир в районі парку культури і відпочинку імені Лесі Українки | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 3 000,00 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  |  | Впорядкування та утримання міських вбиралень, придбання нових біотуалетів | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 150,00 150,00 150,00 | 10,40000 19,20000 19,80000 | 6,9 12,8 13,2 |
| 10 | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів | Інвентаризація та паспортизація матеріальних і нематеріальних активів: (парки, сквери, алеї, зелені насадження, елементи благоустрою міста, об’єкти природно-заповідного фонду) | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 450,00 750,00 950,00 | 0,0 0.0 0.0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 11 | Придбання та ремонт малих архітектурних форм | Придбання та ремонт малих архітектурних форм | міський бюджет, інші джерела | 2013р. 2014р. 2015р. | 300,00 300,00 300,00 | 213, 74226 81, 53250 216, 87491 | 71,2 27,8 72,3 |
| 12 | Встановлення та ремонт дитячого ігрового та спортивного обладнання | Встановлення та ремонт дитячого ігрового та спортивного обладнання | міський бюджет, інші джерела, не заборонені законом | 2013р. 2014р. 2015р. | 500,00 800,00 800,00 | 98, 68390 194,88300 196,94700 | 19,7 24,4 24,6 |
| 13 | Обслуговування об’єктів природно-заповідного фонду | Обслуговування об’єктів природно-заповідного фонду | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 100,00 200,00 300,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 14 | Придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств | Придбання спеціалізованої техніки для потреб комунальних підприємств | міський бюджет | 2013р. 2014р. 2015р. | 2 000,00 3 000,00 3 000,00 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |