Інформація

про виконання Програми забезпечення зберігання

документів для соціального-правового захисту громадян у місті Луцьку

на 2014-2015 роки

Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Луцьку на 2014-2015 роки, затверджена рішенням  Луцької міської ради від 30.10.2013 № 46/113.

Мета Програми полягала у суттєвому покращенні архівної справи на території міста завдяки зміцненню матеріально-технічної бази комунальної установи Луцького міського трудового архіву.

Усі передбачені Програмою заходи виконані. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснено за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел  (кошти установи). Дані наведені у таблиці.

Перший етап виконання Програми: у  2014 році проведений капітальний ремонт додатково виділеного приміщення площею 90 кв. м (відповідальні за виконання – управління капітального будівництва Луцької міської ради); для забезпечення дотримання  режиму охорони та збереженості документів встановлено протипожежні двері 2-го типу, які сертифіковані в Україні; встановлено металеві грати на вікнах, охоронну та пожежну сигналізації. Заплановані заходи профінансовані на 100% у сумі 190,0 тис. грн. при орієнтовних обсягах –  420,5 тис. грн.

Другий етап виконання Програми: у 2015 році архівосховища трудового архіву обладнано системою пересувних мобільних стелажів для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста Луцька та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. Конструкція, що має сертифікат відповідності УкрСЕПРО, сертифікат ІSО 9001, дала змогу збільшити вміст зберігання документів на 80-100%, а також у 2 рази зменшити площу, яку займають документи.  Дані заходи профінансовані повністю, на 6% менше орієнтовних обсягів фінансування.

Також протягом 2014-2015 років повністю профінансовані поточні видатки на утримання установи. У 2014 році  вони становили 86% від запланованих за рахунок економії бюджетних коштів.

Водночас,  власні кошти, передбачені Програмою на 2014-2015 роки, при запланованих 86,0 тис. грн.  становили 157,7 тис. грн.,  або 176,4%. Ці кошти використані на утримання та розвиток архіву, а саме: на придбання основних засобів, стелажного обладнання протяжністю 30 пог. м; комп’ютерної техніки; технічне обслуговування та перезарядку наявних вогнегасників та придбання нових; заміну в архівосховищах та робочому кабінеті  вікон на сучасні енергозберігаючі;  встановлення світлозахисних  жалюзі на вікнах, металевих дверей; на  заробітну плату, зв’язок, періодичні видання, ремонт комп’ютерної та розмножувальної техніки, канцтовари, матеріали та інше.

Виконання Програми дало змогу створити умови  для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій  міста; зміцнити матеріально-технічну базу архівної установи; забезпечити оперативно і в значних обсягах потреби громадян та юридичних осіб в інформації, необхідної для задоволення їх прав та законних інтересів; поліпшити умови роботи працівників.

| N з/ п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. | Фактич-но виконано робіт (вартість), тис. грн. | % виконання Програми всього | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.1 1.2 | Ремонтні роботи в тому числі: Капітальний ремонт, в т.ч.: - проект - капітальний ремонт приміщення Поточний ремонт, в т.ч. : - встановлення системи охоронної сигналізації - встановлення системи пожежної сигналізації | Управління капітального будівництва міської ради | 2014 | 420,5 409,6 22,1 387,5 10,9 4,2 6,7 | 190,0 - | 100% | міський бюджет |
| 2. 1 | Капітальні видатки на обладнання приміщення установи пересувними та стаціонарними стелажами 2 | Комунальна установа Луцький міський трудовий архів 3 | 2015 4 | 448,8 5 | 423,1 6 | 100% 7 | міський бюджет 8 |
| 3. 3.1 | Поточні видатки , в т.ч. Утримання установи |  | 2014-2015 2014 2015 2014-2015 | 646,0 273,0 287,0 86,0 | 673,5 234,8 287,0 151,7 | 104% 100% 100% 176% | в тому числі: міський бюджет міський бюджет власні кошти КУ Луцького міського трудового архіву |

Завідувач                                                                                          Людмила Карєва