- Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

________________№ __________

- Перелік заходів

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2017-2018 роки

| №№ з/п | Найменування заходів | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 112 житлових будинках, площею 7022 м2, замінити 435 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2017 |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 62 під’їздів житлових будинків | 15.10.2017 |
| 1.3. | Підготувати 2048 під’їзди житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2017 |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 153 будинках, системи гарячого водопостачання у 123 будинках та централізованого опалення у 153 будинках | 10.10.2017 |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 2 будинках | 10.10.2017 |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 147 житлових будинках | 01.10.2017 |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 40 будинках | 01.10.2017 |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2017 |
| 1.9. | Заготовити 158 м3 піщано-соляної суміші для посипання тротуарів у зимовий період | 15.10.2017 |
| 1.10. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 01.10.2017 |

| 2. ДКП „Луцьктепло” ( Малютіна В.А.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт центрального теплового пункту (ЦТП) на вул. Кравчука, 26г; | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Виконати капітальний ремонт котельні на вул.Чернишевського, 29 | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2016-2017 років | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт центральних теплових пунктів: І тепловий район: - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Арцеулова, 3в; - вул. Словацького, 12а; - вул. Винниченка, 25; - проспект Волі, 4. ІІ тепловий район: - вул. Декабристів, 29; - проспект Відродження, 12г; - вул. Вавилова,6; - вул. Вавилова, 5б; - проспект Волі, 22; - вул. Світла, 3а; - вул. Будівельників, 11а - вул. Дубнівська, 12в; - вул. Кременецька, 24д; - Київський майдан, 6а; - вул. Рівненська, 125; - вул. Богомольця, 2д; - вул. Січова, 3в; - проспект Відродження, 28а; - вул. Писаревського, 4 б; - вул. Писаревського, 11; - вул. Задворецька, 15 на індивідуальному тепловому пункті. ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 8; - вул. Конякіна, 7б; - вул. Гордіюк,10; - вул. Кравчука, 3а; - вул. Федорова, 4а; - вул. Конякіна, 37б; - вул. Кравчука, 26г; - проспект Соборності, 44а; - проспект Соборності, 19б; - проспект Соборності, 20д; - проспект Соборності,24б; - проспект Соборності,29; - вул. Ветеранів,17; - вул. В’ячеслава Чорновола, 2а; - вул. Карпенка-Карого, 11б; - проспект Молоді, 4г; - проспект Молоді, 5в; - проспект Молоді, 10б; - проспект Молоді,13г; - проспект Соборності, 3д; - проспект Соборності, 16а; - вул. Гордіюк, 43а. ІV тепловий район: - вул. Грабовського, 9г; - вул. Грабовського, 11в; - вул. Грабовського, 7д; - вул. Бенделіані, 1 е; - вул. Станіславського, 50в; - бульвар Дружби Народів, 15б; - вул. Гнідавській, 65а; - бульвар Дружби Народів, 8а; - вул. Даньшина, 10. | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 129,4 км та заміну 2,715 км трубопроводів | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Виконати поточний ремонт 63-х котелень: І тепловий район: - вул. Гулака-Артемовського, 20; - вул. Арцеулова, 3а; - вул. Ціолковського, 17а; - вул. 8-го Березня,3; - вул. Потапова,10; - вул. Винниченка, 30-а; - вул. Стрілецька, 27-а; - вул. Володимирська, 100; - вул. Володимирська, 88; - вул. Новочерчицька, 2; - вул. Ковельська, 150; - вул. Чернишевського, 29; - вул. Старицького, 6; - с. Тарасове Луцького району; - вул. Ковельська, 68а; - вул. Ковельській, 47; - вул. Ковельській, 47а (дахова); - вул. Шевченка, 37; - вул. Шевченка, 40; - вул. Шевченка, 66; - вул. Чернишевського, 114; - вул. Лесі Українки, 20; - вул. Лесі Українки, 24а; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Галшки Гулевичівни, 12; - вул. Кривий Вал, 28; - вул. Крилова, 1; - вул. Богдана Хмельницького, 12; - вул. Богдана Хмельницького, 20; - вул. Богдана Хмельницького, 53; - вул. Сенаторки Левчанівської, 2; - вул. Прогресу, 4; - вул. Шевченка,3; - вул. Коцюбинського, 9а. ІІ тепловий район: - вул. Вороніхіна, 15а; - вул. Заводська 3а; - вул. Дубнівська, 32б; - вул. Декабристів, 29; - вул. Вавилова, 6; - проспект Волі,10; - вул. Задворецька, 13; - вул. Дубнівській, 15 (дахова). - вул. Загородня, 3а; - проспект Відродження, 28а; - проспект Відродження, 15б; - вул. Островського, 10а (паливна). ІІІ тепловий район: - вул. Конякіна, 24к; - вул. Гордіюк, 20а (дахова); - вул. Кравчука, 11б (дахова); - вул. Кравчука, 11в (дахова); - вул. Федорова, 4в (дахова); - вул. Федорова, 4д (дахова). ІV тепловий район: - вул. Боженка, 32; - вул. Ранкова, 20в; - вул. Даньшина, 10; - вул. Маковського, 2к; - вул. Тарасова, 17б; - вул. Тарасова, 41; - вул. Володимирська, 1в. | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести промивку теплових мереж після поточного ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.8. | Провести налагодження гідравлічних режимів теплових мереж | згідно з графіком |  |
| 2.9. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях: - вул. Володимирська, 100; - вул. Боженка, 32; - вул. Дубнівська, 15; - вул. Федорова, 4д; - вул. Потапова, 10; - вул. 8-го Березня, 3; - вул. Дубнівська, 32б; - вул. Гордіюк, 20а; - вул. Конякіна, 24к; - вул. Вороніхіна, 15а; - вул. Кравчука, 11в; - вул. Лесі Українки, 24а; - вул. Стрілецька, 27а; - вул. Володимирська, 1в; - вул. Ковельська, 47а; - вул. Відродження, 15б; - вул. Федорова, 4в; - вул. Лесі Українки, 67; - вул. Ковельська, 68а. | згідно з графіком |  |
| 2.10. | Провести гідравлічний розрахунок теплових мереж на котельнях: - вул. Ковельська,68а; - вул. 8-го Березня,3; - вул. Карбишева,2; - вул. Гулака-Артемовського,20; - вул. Арцеулова, 3а; - вул. Вороніхіна, 15а; - вул. Даньшина, 10; - вул. Володимирська, 1в. |  |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” (Корчук І.М.) |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну водопровідної мережі від свердловини №19 на ПЕ Ø 100 мм довжиною 50 м |  | 15.09.2017 |
| 3.2. | Провести виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних колодязях (3 одиниці) |  | 15.10.2017 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (410 м2) |  | 15.10.2017 |
| 3.4. | Провести заміну аварійних ділянок водопровідних мереж (1,76 км) |  | 15.10.2017 |
| 3.5. | Виконати заміну люків (20 од.) |  | 15.10.2017 |
| 3.6 | Виконати заміну пожежних гідрантів (7 од.) |  | 15.10.2017 |
| 3.7 | Провести заміну засувок (25 од.) |  | 15.10.2017 |
| 3.8. | Виготовити та встановити залізобетонні кришки на водопровідних та каналізаційних колодязях (160 од.) |  | 15.10.2017 |
| 3.9. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (130 од.) |  | 15.10.2017 |
| 3.10. | Виконати демонтаж ВРК (4 од.) |  | 15.10.2017 |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” (Грицюк І.В.) |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2017 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2017 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2017 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2017 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2017 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2017 |  |
| 4.7. | Відремонтувати капітальним та середнім ремонтом 14 тролейбусів | 01.12.2017 |  |
| 5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” (Грабаровський А.Л.) |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (27 од.) | 01.11.2017 |  |
| 5.2. | Виконати заміну світильників зовнішнього освітлення (178 од.) | 01.11.2017 |  |
| 5.3. | Провести заміну дротів та розтяжок (0,98 км) | 01.11.2017 |  |
| 5.4. | Провести ревізію та ремонт пультів автоматичного і телемеханічного управління (36 од.) | 01.11.2017 |  |
| 5.5. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (378 од.) | 01.11.2017 |  |
| 5.6. | Виправити металеві опори (17 од.) | 01.10.2017 |  |
| 5.7. | Провести перетяжку повітряних ліній (21,174 км ) | 01.11.2017 |  |
| 5.8. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (1,71 км) | 01.10.2017 |  |
| 5.9. | Заміна повітряних ліній (3,53 км ) | 01.10.2017 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” (Кузьмич В.Ф.) |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 2200 т. піщано-соляної суміші та 2200 т. щебенево-соляної суміші для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2017 |  |
| 6.2. | Підготувати 20 т. соляного розчину з реагентом | 01.10.2017 |  |
| 6.3. | Підготовати ємність для зберігання соляного розчину | 01.10.2017 |  |
| 6.4. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2017 |  |
| 6.5. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с.Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2017 |  |
| 6.6. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2017 |  |
| 6.7. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2017 |  |
| 7. КП „Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування” ( Цетнар В.П. ) |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2017 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2017 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2017 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2017 |  |
| 8. Департамент культури ( Гнатів Т.Ф.) |  |  |  |
| 8.1. | Провести капітальний ремонт покрівлі клубу „Сучасник” |  | 01.10.2017 |
| 8.2. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2017 |
| 8.3. | Провести повірку теплових лічильників у міських закладах культури |  | 15.09.2017 |
| 8.4. | Провести заміну лічильника обліку теплової енергії в приміщенні Луцької музичної школи №2 |  | 15.09.2017 |
| 8.5. | Провести часткове встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами в закладах культури |  | 01.10.2017 |
| 8.6. | Провести капітальний ремонт системи теплопостачання приміщення бібліотеки-філії №7 |  | 01.10.2017 |
| 9. Управління освіти (Лещенко З.Б.) |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2017 |  |
| 9.2. | Провести капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №24 | 01.10.2017 |  |
| 9.3. | Виконати капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ № 14, 19, 33 | 15.09.2017 |  |
| 9.4. | Провести поточний ремонт котелень СШ №1, НВК №7, ДЮСШ №1, ДНЗ №12, 18 | 15.09.2017 |  |
| 9.5. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2017 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я (Якимчук М.А.) |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2017 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло, водо, електропостачання медичних закладів | 01.10.2017 |  |
| 10.3. | Провести вибірковий ремонт дахів закладів медицини | 01.10.2017 |  |
| 10.4. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2017 |  |
| 10.5. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2017 |  |
| 10.6. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2017 |  |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2017 |  |
| 10.8. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2017 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                           Юрій Вербич