- Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________№ __________

- Заходи

з підготовки підприємств, організацій та установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період

- 2019-2020 роки

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Житлово-комунальні підприємства |  |  |  |
| 1.1. | Виконати ремонт покрівель у 93 житлових будинках, площею 5953 м2, замінити 473 п.м труб водовідвідних пристроїв | 10.10.2019 |  |
| 1.2. | Провести косметичний ремонт 48 під’їздів житлових будинків | 15.10.2019 |  |
| 1.3. | Підготувати 2013 під’їздів житлових будинків (відремонтувати вхідні двері, встановити пружини, засклити вікна) | 10.10.2019 |  |
| 1.4. | Провести профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 146 будинках, системи гарячого водопостачання у 124 будинках та централізованого опалення у 185 будинках | 10.10.2019 |  |
| 1.5. | Виконати промивання систем центрального опалення у 2 будинках | 10.10.2019 |  |
| 1.6. | Виконати ремонт електрощитових у 139 житлових будинках | 01.10.2019 |  |
| 1.7. | Відремонтувати оголовки димовентиляційних каналів у 23 будинках | 01.10.2019 |  |
| 1.8. | Створити запас матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт в осінньо-зимовий період | 15.10.2019 |  |
| 1.9. | Підготувати 10 одиниць тракторної снігоприбиральної техніки до експлуатації в зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 2. ДКП „Луцьктепло” |  |  |  |
| 2.1. | Виконати капітальний ремонт котла № 2 котельні на вул. Декабристів, 29 | згідно з графіком |  |
| 2.2. | Провести гідравлічні випробування тепломереж після опалювального сезону 2019-2020 років та після проведення ремонтних робіт | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Виконати поточний ремонт 53 центральних теплових пунктів (ЦТП) та 54 котелень | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Виконати поточний ремонт теплових мереж – 130,415 км та заміну 1,785 км трубопроводів (в двотрубному вимірі) | згідно з графіком |  |
| 2.5. | Провести промивку теплових мереж після поточного ремонту | згідно з графіком |  |
| 2.6. | Провести випробування гідравлічних режимів теплових мереж | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Провести режимно-налагоджувальні роботи на котельнях та центральних теплових пунктах | згідно з графіком |  |
| 3. КП “Луцькводоканал” |  |  |  |
| 3.1. | Провести заміну окремих ділянок каналізаційних мереж довжиною 60 м |  | 15.10.2019 |
| 3.2. | Провести виготовлення та встановлення залізобетонних кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (250 од.) |  | 15.10.2019 |
| 3.3. | Виконати захист металевих конструкцій на КНС та ОСК від корозії (638 м2) |  | 15.10.2019 |
| 3.4. | Провести заміну аварійних ділянок водопровідних мереж (1,5 км) |  | 15.10.2019 |
| 3.5. | Виконати заміну люків (30 од.) |  | 15.10.2019 |
| 3.6 | Виконати заміну пожежних гідрантів (10 од.) |  | 15.10.2019 |
| 3.7 | Провести заміну засувок (15 од.) |  | 15.10.2019 |
| 3.8. | Провести ремонт водопровідно-каналізаційних колодязів (100 од.) |  | 15.10.2019 |
| 3.9. | Виконати демонтаж ВРК (3од.) |  | 15.10.2019 |
| 4. КП „Луцьке підприємство електротранспорту” |  |  |  |
| 4.1. | Здійснити підготовку тролейбусів до експлуатації в осінньо-зимовий період з оформленням „Паспорта готовності тролейбуса до роботи в осінньо-зимовий період” | 01.11.2019 |  |
| 4.2. | Здійснити підготовку автобусів та автотракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 01.11.2019 |  |
| 4.3. | Виконати поточний ремонт контактної мережі, сезонне регулювання | 01.11.2019 |  |
| 4.4. | Виконати поточний ремонт та обслуговування кабельних трас | 01.11.2019 |  |
| 4.5. | Провести очищення та сезонне обслуговування колодязів зливової каналізації | 01.09.2019 |  |
| 4.6. | Підготувати піщану суміш для підсипки на маневрових площадках та снігоприбиральний інвентар | 01.10.2019 |  |
| 4.7. | Відремонтувати середнім ремонтом 12 тролейбусів | 01.12.2019 |  |
| 5. КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” |  |  |  |
| 5.1. | Виконати ремонт виконавчих пунктів та пунктів повторного включення (20 од.) | 01.10.2019 |  |
| 5.2. | Виконати ремонт та заміну світильників зовнішнього освітлення (100 од.) | 01.10.2019 |  |
| 5.3. | Здійснити заміну і регулювання кронштейнів (100 од.) | 01.10.2019 |  |
| 5.4. | Виправити металеві опори (10 од.) | 01.10.2019 |  |
| 5.5. | Провести перетяжку повітряних ліній (15 км ) | 01.10.2019 |  |
| 5.6. | Провести очищення електричних мереж від гілок та накидів (2 км) | 01.10.2019 |  |
| 5.7. | Заміна повітряних ліній (2,5 км ) | 01.10.2019 |  |
| 6. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” |  |  |  |
| 6.1. | Заготовити 1000 т піщано-соляної суміші та 2000 т щебенево-соляної суміші та 1400 т солі для посипання вулиць міста у зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 6.2. | Підготувати 20 т соляного розчину з реагентом | 01.10.2019 |  |
| 6.3. | Підготувати ємність для зберігання соляного розчину | 01.10.2019 |  |
| 6.4. | Підготувати та переобладнати дорожню техніку для зимового прибирання вулиць м. Луцька | 01.10.2019 |  |
| 6.5. | Підготовити під’їзні шляхи на полігоні ТВП в с. Брище для розвантаження сміттєвозів в осінньо-зимовий період | 15.10.2019 |  |
| 6.6. | Провести ремонт євроконтейнерів для збору ТПВ | 01.10.2019 |  |
| 6.7. | Підготувати спецтехніку до роботи в зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 7. Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування |  |  |  |
| 7.1. | Провести підготовку системи водопостачання міського кладовища в с. Гаразджа до роботи в зимовий період | 15.10.2019 |  |
| 7.2. | Підготувати службові приміщення на міському кладовищі (с. Гаразджа) до роботи в зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 7.3. | Підготувати приміщення будинку Панахиди до роботи в зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 7.4. | Підготувати автомобільну і тракторну техніку до роботи в зимовий період | 15.10.2019 |  |
| 8. Департамент культури |  |  |  |
| 8.1. | Провести перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання міських закладів культури |  | 01.10.2019 |
| 8.2. | Провести поточні ремонти у міських закладах культури |  | 01.10.2019 |
| 8.3. | Провести енергоощадні заходи, згідно з проектом NEFCO, в Луцькій художній школі та Луцькій музичній школі № 1 імені Фридеріка Шопена |  | 01.10.2019 |
| 9. Управління освіти |  |  |  |
| 9.1. | Виконати планову повірку лічильників обліку тепла, газу, холодної та гарячої води, термометрів, манометрів, сигналізаторів газу | 15.09.2019 |  |
| 9.2. | Провести капітальний ремонт покрівлі будівель табору „Ровесник” | 01.10.2019 |  |
| 9.3. | Виконати капітальний ремонт системи опалення в КЗ „Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 ЛМР Волинської області” | 15.09.2019 |  |
| 9.4. | Провести поточний ремонт котелень ЗЗСО № 1, 7, ДСШ № 1, ЗДО № 12, 18 | 15.09.2019 |  |
| 9.5. | Відновити теплоізоляцію систем опалення та гарячого водопостачання у всіх закладах освіти | 01.10.2019 |  |
| 9.6 | Провести капітальний ремонт будівлі вечірньої (змінної) школи з утепленням зовнішніх стін | 01.10.2019 |  |
| 10. Управління охорони здоров’я |  |  |  |
| 10.1. | Підготувати автомобільну техніку медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період | 01.10.2019 |  |
| 10.2. | Здійснити перевірку і підготувати до роботи системи тепло-, водо-, електропостачання медичних закладів | 01.10.2019 |  |
| 10.3. | Провести роботи по утепленню фасаду корпусу КП „Луцька міська дитяча поліклініка” на пр-тіВолі,1а | 01.10.2019 |  |
| 10.4. | Провести встановлення віконних блоків з теплозберігаючими склопакетами | 01.10.2019 |  |
| 10.5. | Здійснити ремонт та утеплення вікон, дверей в медичних закладах | 01.10.2019 |  |
| 10.6. | Заготовити овочі для зимового зберігання | 15.10.2019 |  |
| 10.7. | Підготувати до експлуатації в осінньо-зимовий період теплові пункти медичних закладів | 01.10.2019 |  |
| 10.8. | Забезпечити під час проведення ремонтів будівель, інженерних мереж і систем впровадження енергозберігаючих технологій | 01.10.2019 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому                                                     Юрій ВЕРБИЧ

Крась 773 150