Додаток

до розпорядження міського голови

24.06.2019  № 273

Техніко-економічні показники проектно-кошторисної документації

“Капітальний ремонт світлофорних об’єктів в місті Луцьку”

| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва |  | Капітальний ремонт |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 04.06.2018: | тис. грн | 14298,086 |
| в т.ч.: - будівельні роботи | тис. грн | 10804,402 |
| - устаткування | тис. грн | 552,013 |
| - інші витрати | тис. грн | 2941,671 |
| Кількість світлофорних об’єктів | шт. | 40 |
| Річна потреба в електроенергії | тис. кВт | 7,5 |
| Кількість транспортних світлофорів | шт. | 287 |
| Кількість пішоходних світлофорів | шт. | 193 |
| Пристрій звукового оповіщення | шт. | 104 |
| Пристрій визивний пішоходний | шт. | 18 |
| Контролер дорожній компонуємий | шт. | 37 |
| Тривалість будівництва | міс. | 3 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гомонець 777 995