Додаток

до розпорядження міського голови

24.06.2019  № 272

Техніко-економічні показники проектно-кошторисної документації

“Капітальний ремонт вулиці Рівненської (від вулиці Задворецької

до вулиці Купріна) у місті Луцьку Волинської області”

| Показники | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва |  | Капітальний ремонт |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 21.05.2018: | тис. грн | 12720,428 |
| в т.ч.: - будівельні роботи | тис. грн | 10139,762 |
| - інші витрати | тис. грн | 2580,666 |
| Категорія об’єкту |  | Житлова місцевого значення |
| Протяжність ділянки | км | 0,496 |
| Ширина проїзної частини | м | 17,83-20,80 |
| Загальна площа ремонту | кв. м | 14971 |
| Тривалість будівництва | міс. | 2 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому					Юрій ВЕРБИЧ

Гомонець 777 995