Додаток

до рішення міської ради

_____________№___________

Програма

«Впровадження транскордонного проекту

«Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури

Хелма і Луцька»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | – |
| 3. | Розробник Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства |
| 5. | Учасники Програми | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, департамент житлово-комунального господарства, департамент фінансів та бюджету, управління капітального будівництва, відділ обліку та звітності, юридичний департамент, управління транспорту та зв'язку |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2020 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 34 013,00 тис. грн |
| у тому числі: |  |  |
| 7.1. | коштів інших джерел (грант транскордонного проекту) | 22 102,00 тис. грн (695,201 тис. євро)* |
| 7.2. | коштів міського бюджету | 11 911,00 тис. грн |
|  | у тому числі: |  |
|  | - співфінансування транскордонного проекту (10% від бюджету заходів Бенефіціара) - дофінансування транскордонного проекту | 2 456,00 тис. грн (77,245 тис. євро)* 9 455,00 тис. грн |

* Розрахунки проведені по курсу валют InforEuro відповідно до умов Грантового договору

№ PLBU.02.01.00-06-0511/17-00: 1 EUR = 31,79238 UAH станом на лютий 2019 року

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

Програма «Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»  розроблена на виконання Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153 в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, а також в межах діяльності щодо залучення грантових коштів у розвиток міста Луцьк.

Програма розроблена для реалізації транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» (далі – Проект), який впроваджується Адміністрацією міста Хелм Республіки Польща (Головний бенефіціар) спільно з виконавчим комітетом Луцької міської ради (Бенефіціар) в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, відповідно до Грантового договору № PLBU.02.01.00-06-0511/17-00 та Партнерської угоди  проекту від 3 січня 2019 року.

В рамках зазначеного Проекту передбачається: проведення ремонту ділянки дороги та облаштування пішохідних і велосипедних доріжок на вулиці Рівненській у місті Луцьк, встановлення 629 вуличних ліхтарів на вулицях Конякіна та Рівненська, впровадження автоматизованої системи управління рухом, розробка комплексної системи організації руху в Луцьку, а також низка спільних з Головним бенефіціаром заходів, спрямованих на створення платформи для організації безпечного транскордонного дорожнього руху.

Бюджет заходів транскордонного проекту, згідно Грантового договору, становить 772 446 євро, в тому числі 695 201 євро – грантові кошти та 77 245 євро – співфінансування з коштів місцевого бюджету        (10% від бюджету заходів проекту, які передбачені для виконавчого комітету Луцької міської ради).

Потреба реалізації Проекту обумовлена необхідністю постійного підвищення комфортності життя лучан, конкурентоспроможності і доступності прикордонних територій, посиленням транскордонної співпраці Луцька та Хелма в рамках спільної діяльності, спрямованої на покращення транспортної безпеки.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є успішна реалізація транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» та впровадження ряду заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті Луцьк.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги є одним із дієвих механізмів для впровадження масштабних інфраструктурних проектів. Так, зокрема, грантові безповоротні кошти є хорошою можливістю для вирішення проблем покращення інфраструктури міста, у тому числі дорожньої інфраструктури.

Транскордонний Проект, який буде впроваджуватися у 2019-2020 роках, допоможе зменшити навантаження на бюджет міста щодо фінансування заходів з покращення дорожньої інфраструктури, дасть можливість залучити успішний досвід польських партнерів, науковців та дослідників при розробці комплексної системи організації руху в Луцьку.

Реалізація Проекту також передбачає створення спільної команди Проекту (по 2 посади від Головного бенефіціара та Бенефіціара), проведення аудиторської перевірки правильності витрачання коштів, широке висвітлення заходів у ЗМІ. Загалом, реалізація зазначеного Проекту не лише дасть змогу досягнути визначених Проектом цілей, але й сприятиме запозиченню кращого досвіду польського партнера у сфері проектного управління.

Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямки

використання бюджетних коштів та результативні показники

За умови реалізації Програми та відповідно і транскордонного Проекту очікується досягнення таких результатів:

- ремонт частини дороги на вулиці Рівненська (довжиною 496 м), облаштування пішохідних та велосипедних доріжок (відрізок від вулиці Задворецької до вулиці Купріна довжиною 992 м);

- встановлення 629 вуличних ліхтарів на вулиці Конякіна та вулиці Рівненська;

- розробка та впровадження автоматизованої системи управління рухом (заміна елементів на 40-ка світлофорних об’єктах);

- розробка комплексної системи організації руху в Луцьку;

- створення платформи для безпечної організації транскордонного дорожнього руху (проведення двох міжнародних зустрічей в Хелмі та Луцьку на тему поліпшення транспортної доступності міст-партнерів);

- поглиблення співпраці з містом Хелм Республіки Польща;

- підтвердження позитивного іміджу Луцька як активного учасника міжнародних грантових програм.

Перелік напрямів, заходів Програми і термінів реалізації наведений у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності і постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми після її завершення заслуховується на сесії міської ради.

Секретар міської ради						    Григорій ПУСТОВІТ

Гомонець 777 995