Додаток 2

до Програми «Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

Напрями діяльності та заходи Програми

«Впровадження транскордонного проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька»

| № з/п | Напрям діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавці | Обсяги фінансування згідно Грантового договору (тис. євро / тис. грн) | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток транскордонної транспортної інфраструктури | 1.1. Ремонт дороги на вулиці Рівненська, облаштування пішохідних та велосипедних доріжок (відрізок від вулиці Задворецької до вулиці Купріна) 1.2. Модернізація вуличного освітлення на вулиці Конякіна та вулиці Рівненська 1.3. Розробка та впровадження автоматизованої системи управління рухом (заміна світлофорних об’єктів) 1.4. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку 1.5. Здійснення технічного нагляду з метою контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами виконаних робіт | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 753,623 / 23 959,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 2 105,00 2020 р. – 291,00 | Ремонт 496 м дороги, облаштування 992 м пішохідних та велосипедних доріжок. Інсталяція 629 вуличних ліхтарів. Розробка автоматизованої системи управління рухом та заміна елементів на 40-ка світлофорних об’єктах. Розробка комплексної системи організації руху в Луцьку. |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міста (дофінансування) |  | 2019 р. – 9 455,00 2020 р. – 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 18 472,00 2020 р. – 3 091,00 |  |
| 2. | Створення платформи для безпечної організації транскордонного дорожнього руху, інформаційна кампанія. | 2.1. Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей в Хелмі та Луцьку 2.2. Виготовлення промоційних продуктів про проект: інформаційні дошки, рол-апи, публікації в місцевій пресі та промоційні гаджети | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 4,008 / 127,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 6,00 2020 р. – 6,00 | Проведення двох одноденних міжнародних зустрічей у Хелмі та Луцьку, які присвячені поліпшенню транспортної доступності міст-партнерів, співробітництву на користь економічного розвитку міст; виготовлення та встановлення 2 інформаційних дошок, придбання 2 рол-апів, публікація 5 статтей в місцевій пресі, виготовлення та розповсюдження 1000 промоційних гаджетів |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 55,00 2020 р. – 60,00 |  |
| 3. | Адміністрування проекту | 3.1. Організаційне забезпечення роботи команди проекту: - оплата праці команди проекту (координатор та асистент координатора); - витрати на відрядження, проведення організаційних зустрічей, - оплата зовнішнього аудиту, - послуги перекладу. | 2019- 2020 рр. | Виконавчий комітет Луцької міської ради | 14,815 / 471,00 | бюджет міста (співфінансування) |  | 2019 р. – 29,00 2020 р. – 19,00 | Забезпечення належної роботи команди проекту та комунікації з Головним бенефіціаром і грантодавцем |
|  |  |  |  |  |  | грантові кошти |  | 2019 р. – 260,00 2020 р. – 164,00 |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 2019 | 30 382,0 тис. грн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3 631,0 тис. грн |  |

Гомонець 777 995