Додаток

до рішення міської ради

від 27.05.2009 № 41/74

Міська цільова Програма

«Створення меж та режимів  використання історичного

ареалу і збереження та використання об’єктів культурної

спадщини міста Луцька на період до 2011 року»

1. Загальна частина

Ця Програма спрямована на суттєве покращення ситуації у сфері охорони культурної спадщини міста Луцька і розрахована на період до     2011 року.

В місті Луцьку під охороною держави перебувають понад 20 пам’яток культури державного значення та понад 10 пам’яток місцевого значення. В даний час не зроблена експертиза культурної цінності встановлених останніми роками, як правило, з порушенням законної процедури нових монументів і меморіальних дошок. Майже вся наукова-облікова документація на пам’ятки не відповідає сучасним зразкам і містить інформацію, яка роками не оновлювалася. Проведення паспортизації пам’яток археології вимагає попереднього уточнення їх меж. Лишилася незавершеною робота по виявленню культурної спадщини об’єктів за межами історико-культурного заповідника. Межі території заповідника  офіційно не погоджені Луцькою міською радою, не проведена паспортизація  його об’єктів культурної спадщини.

Не затверджені уніфіковані зони  нерухомих пам’яток  архітектури та культури. У цілому робота з визначення  зон охорони пам’яток  культурної спадщини гальмується відсутністю бюджетних асигнувань. Деякі пам’ятки державного значення знаходяться  у занедбаному стані понад 20 років. Відсутній постійний моніторинг технічного стану пам’яток.   Значна їх частина не має власників і балансоутримувачів, невизначена їх грошова вартість. Правоохоронними органами не забезпечується надійний правовий захист пам’яток культурної спадщини майже відсутнє притягнення порушників відповідного законодавства до адміністративної та кримінальної відповідальності. Цьому сприяють й недосконалі законодавчі норми.

Власники і користувачі пам’яток культурної спадщини, населення міста погано інформовані про вимоги чинного законодавства, державні стандарти, норми і правила у сфері охоронно-культурної спадщини, про наукове естетичне і патріотичне значення його пам’яток. Розв’язання проблем пам’ятко-охоронної сфери у місті має значною мірою ґрунтуватись на організації повноцінної діяльності служби охоронно-культурної спадщини облдержадміністрації та департаменту містобудування Луцької міської ради, як це передбачено ст.3 Закону України «Про охорону  культурної спадщини».

2. Мета та основні напрями виконання Програми

Метою програми є досягнення якісного перелому у ставленні до об’єктів культурної спадщини, як народного надбання, їх власників і користувачів, у тому числі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, населення області на підставі належного застосування і вдосконалення існуючих та запровадження нових правових, організаційних, інформаційних та матеріально-технічних засад охорони культурної спадщини, забезпечення на цій підставі належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті.

Основними напрямами виконання Програми є:

- впровадження та налагодження комплексної системи заходів з охорони культурної спадщини;

- підвищення рівня відповідальності власників і користувачів об’єктів культурної спадщини за їх збереження і належне використання;

- сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток, розвитку благодійництва у цій сфері;

- створення нових та укріплення існуючих науково-дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних та інших організацій у цій сфері;

-  удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;

- організація  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для наукової проектної виробничої та управлінської діяльності у сфері охорони культурної спадщини;

- сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до   обласних, національних і світових туристичних маршрутів;

- використання об’єктів культурної спадщини області для організації міжнародного співробітництва у цій сфері;

- залучення до роботи з охорони культурної спадщини широких верств громадськості, у першу чергу організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

3. Основні заходи Програми

3.1. Участь у підготовці центральними органами виконавчої влади проектів  законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини. Підготовка для затвердження в  установленому порядку нормативних актів міського рівня з питань охорони культурної спадщини.

3.2. Підготовка та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо включення об’єктів культурної спадщини міста Луцька до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категоріями національного і місцевого значення, зняття пам’яток культурної спадщини з державного обліку.

3.3. Паспортизація об’єктів культурної спадщини (за окремим графіком).

3.4. Проведення комплексної інвентаризації об’єктів культурної спадщини.

3.5. Організація та ведення моніторингу об’єктів культурної спадщини. Впровадження новітніх інформаційних технологій у сферу охорони культурної спадщини, у тому числі:

3.5.1. Виготовлення (або закупівля) і впровадження комп’ютерних програм з охорони культурної спадщини, зокрема, з паспортизації, обліку і моніторингу об’єктів культурної спадщини.

3.6. Здійснення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини.

3.7. Визначення власників і користувачів, грошової і балансової належності об’єктів культурної спадщини, укладення охоронних договорів  на всі пам’ятки культурної спадщини (за окремим графіком). Передача найзначущих пам’яток культурної спадщини до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міста Луцька.

3.8. Здійснення охоронних розвідок і розкопок археологічних об’єктів культурної спадщини, які руйнуються природним середовищем та через господарську діяльність.

3.8.1.Проведення пошуку (дослідження) жертв воєн , депортацій  та політичних  репресій.

3.9. Виготовлення та затвердження в установленому порядку проектної документації щодо визначення меж та режимів утримання територія пам’яток культурної спадщини, зон їх охорони, та їх переведення   до категорії земель історико-культурного призначення.

3.10. Забезпечення погодження із службою охорони культурної спадщини з   Державною службою з питань національної культурної спадщини:

3.10.1.Програм і проектів, містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, шляхових, меліоративних, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини, їх територій і зон охорони;

3.10.2. Проектів відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, зміни власників та користувачів земельних ділянок;

3.10.3. Відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини їхніми власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

3.10.4. Доцільності спорудження (створення) і проектів нових пам’ятників (монументів, у тому числі меморіальних дошок).

3.11. Забезпечення, у межах своєї компетенції, проведення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць лише за наявності дозволу служби охорони культурної спадщини  Державної служби з питань національної культурної спадщини, а проведення археологічних розвідок, розкопок – лише за наявності зареєстрованого службою охорони культурної спадщини облдержадміністрації дозволу Державної служби з питань національної культурної спадщини

3.12. Оперативний контроль територій пам’яток національного значення.

4. Очікувані результати ефективність Програми

| Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади | Збереження об’єктів культурної спадщини міста. Зменшення обсягу фінансових витрат на реставраційні роботи. |
| --- | --- |
| Суб’єкти господарювання | Гармонійний процес розвитку інвестиційних проектів з врахуванням культурної спадщини міста. Розвиток туристичної індустрії в місті. |
| Населення міста | Розвиток соціальної інфраструктури в історичному ареалі міста. Розвиток свідомості лучан як жителів стародавнього європейського міста на підставі архітектурної і містобудівної спадщини. |

5. Ресурсне забезпечення Програми

На розробку проекту меж та режимів використання історичного ареалу місту Луцьк  необхідне  фінансування  з  бюджету  міста  в  розмірі  не  менше 1 807 087 ,20 грн.

| Джерела фінансування | Етапи виконання програми. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми |  |  | Усього витрат (гривень) на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III |  |
|  | 2009рік | 2010 рік | 2011 рік | до 2011 |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 934 793,60 грн. | 622 293.60 грн. | 250 000 грн. | 1 807 087.20 грн. |
| кошти міського бюджету (грн.) | 934 793,60 грн. | 622 293.60 грн. | 250 000 грн. | 1 807 087.20 грн. |
| кошти з небюджетних джерел (грн..) | - |  | - | - |
| Інші кошти (грн..) | - |  | - | - |

6.Напрями діяльності та заходи виконання Програми

| N | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джере- ла фінансу вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, грн.), у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка проекту меж та режимів використання історичного ареалу м.Луцька | Складання історико - архітектурного опорного плану, визначення історичного ареалу та проекту зон охорони м. Луцька | до 31.12. 2009 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради, Держав- ний історико-культур-ний заповідник в м. Луцьку, інститут Укрзахід- проектрес- таврація“ | Місцевий бюджет | 233 520, 00 | Збережен- ня об’єктів культурної спадщини міста |
| 2 | Інвентаризація , паспортизація об’єктів культурної спадщини | Виготовлення паспортів, облікових карток, актів технічного стану на 129 об’єктів культурної спадщини м.Луцька | до 31.12. 2010 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради, інститут ” Укрза- хідпроектреставрація“ | Місцевий бюджет | 644 587,20 І етап: 2009р. 322 293,60 II етап: 2010р. 322 293,60 | Інформа- ційне забезпече- ння реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини. |
| 3 | Охоронні дошки (знаки) | Виготовлення та встановлення охоронних дощок (знаків) на 95 об’єктах культурної спадщини м.Луцька | до 31.12. 2009 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради | Місцевий бюджет | Виготовлен ня-13 680,00 ( 95 об’єктів); Встановлення – 5 300,00 ( 95 об’єктів) | Інформування про об’єкти культурної спадщини занесені до Реєстру |
| 4 | Розробка карти археологічного зонування м. Луцька | Виготовлення карти археологічних охоронних зон м. Луцька | до 31.12. 2011 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради, інститут Археології НАНУ | Місцевий бюджет | 250 000,00 грн. І етап: 2009р. 150 000,00 ІI етап: 2010р. 100 000,00 ІII етап: 2011р. 100 000,00 | Організа- ція та ведення моніторин- гу збережен- ня археологічної спадщини міста Луцька, забезпечення державно- го обліку та контролю за збережен- ням і використа-нням об'єктів археологічної спадщини |
| 5 | Проведення археологічних досліджень (розкопок) | Здійснення охоронних розвідок і розкопок археологічних об’єктів культурної спадщини, які руйнуються природним середовищем та через господарську діяльність | Постійно | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради, Державний історико-культурний заповідник в місті Луцьку, Інститут Археології НАНУ | Місцевий бюджет | 300 000, 00 І етап: 2009р. 100 000,00 ІI етап: 2010р. 100 000,00 ІII етап: 2011р. 100 000,00 | Отримання нових даних про об’єкти археологічної спадщини міста |
| 6 | Непередбачені пам’яткоохоронні роботи | Проведення пошуку (дослідження) жертв воєн, депортацій та політичних репресій | Постійно | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради | Місцевий бюджет | 150 000,00 І етап: 2009р. 50 000,00 ІI етап: 2010р. 50 000,00 ІII етап: 2011р. 50 000,00 | Увіковічнення пам’яті жертв воєн, депортацій та політичних репресій |
| 7 | Впровадження комп’ютерних програм з охорони культурної спадщини, зокрема, з паспортизації, обліку і моніторингу об’єктів культурної спадщини | Вивчення технічного стану архітектурних пам'яток та споруд, інженерних мереж, створення відповідного банку даних, постійне спостереження за деформацією конструктивних систем об'єктів культурної спадщини, а також за їх мікрокліматом | до 31.12. 2010 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради | Місцевий бюджет | 100 000,00 І етап: 2009р. 50 000,00 ІI етап: 2010р. 50 000,00 | Організа ція та ведення моніторингу збережен ня об’єктів культурної спадщини міста Луцька, забезпече- ння державно- го обліку та контролю за збережен- ням і використа-нням об'єктів культурної спадщини. |
| 8 | Організація презентаційних заходів | Підготовка поліграфічної продукції для популяризації об'єктів культурної спадщини міста | до 31.12. 2009 | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради | Місцевий бюджет | 10 000,00 | Популяри- зація об'єктів культурної спадщини міста |

7.Паспорт  Програми

|  | Ініціатор розроблення Програми | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення Луцької міської ради від __________ №________ “Про затвердження міської цільової Програми «Створення меж та режимів використання історичного ареалу і збереження та використання об’єктів культурної спадщини міста Луцька на період до 20011 року до 2011 року.” |
|  | Розробник Програми | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Головне управління містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації, Державний історико-культурний заповідник в місті Луцьку |
|  | Головний виконавець Програми | Департамент культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради |
|  | Учасники Програми | Державний історико - культурний заповідник в місті Луцьку |
|  | Термін реалізації Програми | до 2011 року |
|  | Етапи виконання Програми | I етап-2009 рік, II етап-2010 рік; III етап -2011 рік. |
|  | Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | КФК 150203 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів ресурсів необхідних для всього.реалізації програми,: | 1 807 087.20 грн. |
|  | у тому числі: |  |
|  | коштів міського бюджету | 1 807 087.20 грн. |
|  | коштів з інших джерел | - |

Секретар міської ради                                                               Анатолій Бірюков