Додаток

до рішення міської ради

________________№__________

ПРОГРАМА

розвитку дорожнього господарства міста Луцька

на 2018-2020 роки

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми | КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло” |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 6. | Учасники Програми | КП „Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло”, інші комунальні підприємства, департаменти та відділи Луцької міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 832 750,0 тис. грн. |
| у тому числі: |  |  |
| 8.1 | коштів міського, обласного та державного бюджетів | 832 750,0 тис. грн. |
| 8.2 | коштів інших джерел | кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Покриття проїзної частини та тротуарів частини вулиць та прибудинкових територій перебуває в незадовільному техніко-експлуатаційному стані, відслужило по декілька міжремонтних терміни, не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та технічним правилам ремонту і утримання міських вулиць та доріг. Проїзна частина та тротуари уражені вибоїнами, в наявності напливи та пошкодження бордюрного каменю, не відповідають вимогам нормативних документів посадкові майданчики зупинок громадського транспорту та технічні засоби регулювання дорожнього руху, відсутні велодоріжки (смуги). Окрім цього є вулиці без твердого покриття.

Зростання автомобільного парку та підвищення інтенсивності дорожнього руху призвели до виникненню затримок в транспортних вузлах, погіршення умов руху, підвищенню загазованості і рівня шуму в міській забудові, зростанню аварійності на вулично-дорожній мережі. Тому гостро стоїть питання відновлення пропускної здатності існуючої вулично-дорожньої мережі міста за рахунок вдосконалення організації дорожнього руху.

Програма розвитку дорожнього господарства (далі – Програма) розрахована на 2018-2020 роки. Програма визначає основні напрямки розвитку вуличної-дорожньої мережі міста (далі – ВДМ), вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури та упорядкування фінансового забезпечення дорожнього господарства. На основі цієї Програми прийматимуться рішення щодо забезпечення належного функціонування ВДМ та подальшого її розвитку в 2018-2020 роках. В ході виконання Програми можуть відбуватися зміни в залежності від ефективності залучення інвестицій, а також, внутрішньої політики на загальнодержавному рівні.

2. Визначення мети

Метою Програми є покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

На основі комплексного вивчення стану ВДМ міста Луцька сформовано системний план її реконструкції, капітального та поточного ремонтів.

3. Обґрунтування шляхів, засобів, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань і заходів

Розв’язання проблеми здійснюватиметься за такими напрямками:

- втілення комплексної схеми організації дорожнього руху (далі – КСОР);

- розвиток мережі вулиць та доріг на основі загальної паспортизації;

- покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вулиць;

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки ВДМ;

- підвищення експлуатаційної якості вулично-дорожньої мережі шляхом впровадження прогресивних проектних рішень та сучасних технологій;

- розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- удосконалення управління вулично-дорожньою мережею.

Ресурсне забезпечення  наведено у додатку 1 до Програми.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники наведено у додатку 2 до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, залучення до виконання Програми в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування здійснює департамент житлово-комунального господарства  Луцької міської ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Програми, функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення терміну її дії.

Секретар міської ради                                                                        Григорій Пустовіт